| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:

URBROJ:

Karlovac,

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i  članka  34. i 94. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ 9/21-potpuni tekst,), Gradsko vijeće Grada Karlovca na ____ sjednici održanoj dana_________2022.godine donijelo je:

ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se izvješće o realizaciji Programa razvoja i sigurnosti prometa za 2021. godinu, koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

DOSTAVITI:

- Upravni odjel za komunalno

gospodarstvo (3x)

- Upravni odjel za proračun i financije

- Ured gradonačelnika

- Dokumentacija

- Pismohrana.

| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO

GOSPODARSTVO

Karlovac, ožujak 2022. god.

IZVJEŠĆE

O REALIZACIJI PROGRAMA RAZVOJA I SIGURNOSTI

PROMETA ZA 2021. GODINU

Izvješće o realizaciji Programa razvoja i sigurnosti prometa za 2021. godinu prikazano je kroz opis djelatnosti te prikazom financijskih pokazatelja.

Realizacija Programa kretala se u okviru planiranih sredstava, a program razvoja i sigurnosti prometa izvršen je u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

Zbog situacije vezane uz COVID-19, posebice u prvom dijelu godine, posao je odrađen u smanjenom obimu u smislu odrađivanja hitnih intervencija i zakonski obaveznih poslova.

Izvješće o realizaciji Programa razvoja i sigurnosti prometa odnosi se na slijedeće aktivnosti:

- Prometna jedinica mladeži

- Urbana oprema

- Subvencija Autotransportu d.o.o.

# 1. PROMETNA JEDINICA MLADEŽI

| # PLANIRANO | # OSTVARENO | # REALIZIRANO |
| --- | --- | --- |
| # 70.000,00 | # 54.202,11 | # 77,43 % |

# Aktivnost se odnosi na financiranje rada prometne jedinice mladeži temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20).

Plaćene su usluge studentskog i učeničkog servisa, rad Prometne jedinice mladeži - pripadnika koji su angažirani na poslovima upravljanja prometom, osobito na frekventnijim raskrižjima i užem dijelu grada Karlovca, odnosno u zaštićenoj povijesnoj cjelini.

# 2. URBANA OPREMA

| # PLANIRANO | # OSTVARENO | # REALIZIRANO |
| --- | --- | --- |
| # 300.000,00 | # 135.210,31 | # 40,97 % |

# Aktivnost se odnosi na nabavu i ugradnju urbane opreme na nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama.

- Izdaci za nabavu urbane opreme – sitni inventar 				   5.703,75 kn

- Tekuće i investicijsko održavanje urbane opreme				  53.872,50 kn

# Tekuće i investicijsko održavanje urbane opreme, održavanje turističke signalizacije i ploča s natpisom ulica.

- Izdaci za nabavu urbane opreme 						  75.634,06 kn

# Nabavljene su i postavljene četiri klupe u Vrbanićevom perivoju, nabavljene su i postavljene table s natpisom ulica na više lokacija. natpisi opasnosti na ruševnim objektima bivše vojarne Luščić, postavljene klupe u Šišljaviću, ležeći policajci postavljeni na slijedećim lokacijama: Ulica Bogoslava Šuleka i Ulica Grge Tuškana.

# 3. SUBVENCIJE AUTOTRANSPORTU d.o.o.

| # PLANIRANO | # OSTVARENO | # REALIZIRANO |
| --- | --- | --- |
| # 2.289.000,00 | # 2.289.000,00 | # 100,00 % |

# Subvencioniranje nerentabilnih linija na području grada Karlovca.

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Karlovca o dodjeli koncesije na poslovima prijevoza putnika u javnom gradskom prometu na području grada Karlovca Klasa: 021-05/11-01/09 i Ur.broj: 2133/01-01/04-11-8 od 04.11.2011. god., Grad Karlovac je s Tvrtkom AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d. sklopio Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova prijevoza putnika u javnom gradskom prometu na području grada Karlovca sklopljenog 14.12.2011. god. na vrijeme od 10 godina, tj. od 01.01.2012. god. do 31.12.2021. god. u godišnjem iznosu koncesijske naknade od 5 % neto prihoda linija koje su ostvarile dobit po osnovi prihoda ostvarenog prodajom karata.

Također temeljem Odluke Gradskog vijeće Grada Karlovca, Grad Karlovac je sklopio s Tvrtkom AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d. Ugovor o subvencioniranju javnog gradskog prijevoza putnika na nerentabilnim linijama za čije održavanje postoji javna potreba sklopljenog 14.12.2011.god.

Učestalost polazaka po linijama i zonama odnosi se na:

- broj polazaka za vrijeme rada škole

- broj polazaka za vrijeme školskih raspusta (zimski,proljetni)

- broj polazaka za vrijeme ljetnog razdoblja (od 01.07. do početka rada škola).

Za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji plaća se koncesijska naknada u godišnjim iznosima. Iznos naknade za koncesiju određuje se u visini 5% neto prihoda linija koje ostvaruju dobit po osnovi prihoda ostvarenog prodajom karata. Godišnja koncesijska naknada se treba platiti u 100% iznosu, najkasnije do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu. Za 2013. godinu plaćena je godišnja koncesijska naknada u iznosu 12.788,82 kn, a za 2014. godinu 6.457,59 kn, za 2015. godinu 5.930,83 kn za 2016. godinu 7.202,73 kn, za 2017. godinu 6.113,37 kn, za 2018. godinu nije uplaćena radi nerentabilnosti, za 2019. godinu, 2020. godinu i za 2021. godinu nije uplaćena radi nerentabilnosti.

Obzirom da većina javnog gradskog prijevoza nije rentabilna, nedostajući prihod po mjesecima za ugovoreni broj linija javnog gradskog prijevoza je slijedeći:

Kako se stvaraju gubitci na obnašanju ugovorenog broja linija javnog gradskog prijevoza u iznosu od 2.722.498,06 kn, Ugovor o subvencioniranju javnog gradskog prijevoza putnika na nerentabilnim linijama za čije održavanje postoji javna potreba osigurano je 2.289.000,00 kn.

Financiranje radova u 2021. godini izvršeno je iz Proračuna Grada Karlovca i to iz općih prihoda i primitaka proračuna.

PROČELNIK

Dario Greb, dipl.ing.prom.

OBRAZLOŽENJE

Programom razvoja i sigurnosti prometa za 2021. godinu definirana je obveza prikaza Izvješća o realizaciji Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Financiranje ovog Programa izvršeno je iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Program za 2021. godinu realiziran je u skladu sa potrebama i financijskim sredstvima osiguranim u Proračunu.

Predlažemo da se ovakvo Izvješće usvoji.

PROČELNIK

Dario Greb, dipl.ing.prom.