| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: …….

URBROJ: ……

Karlovac, …….

P r i j e d l o g

Na temelju članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 9/21 – potpuni tekst), a u svezi s čl. 3. Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2021. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 17/20, 8/21, 17/21) Gradsko vijeće Grada Karlovca na  sjednici održanoj dana 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2021. godini i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2021. godinu, koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Glasniku Grada Karlovca“ zajedno s Izvješćem iz toč. I. ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing.šum.

DOSTAVITI:

- Ured gradonačelnika, ovdje

- Upravni odjel za proračun i financije, ovdje

- Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša, ovdje (2x)

- Predsjednik Gradskog vijeća, ovdje

- Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Runjaninova ul. 2, 10000, Zagreb

- Dokumentacija

- Glasnik Grada Karlovca

- Zapisnik

- Pismohrana

OBRAZLOŽENJE

Programom očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno – povijesne cjeline u 2021. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 17/20, 8/21, 17/21), dalje u tekstu: Program) utvrđeni su uvjeti, kriteriji i načini namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada Karlovca u 2021. godini prikupljenih s osnove spomeničke rente kroz projekte i aktivnosti kojima je cilj zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara.

Sukladno čl. 3. Programa gradonačelnik Grada Karlovca dužan je do kraja ožujka 2021. godine podnijeti predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2021. godinu. Izvješćem se daje prikaz prihoda i rashoda po provedenim i opisanim projektima u 2021. godini, te ukupna rekapitulacija svih prihoda i rashoda od spomeničke rente u Proračunu Grada Karlovca u 2021. godini.

Grad Karlovac ostvario je prihode od spomeničke rente u 2021. godini u visini od 749.936,29 kuna, što s neutrošenim sredstvima spomeničke rente iz 2020. godine u iznosu od  581.849,00 kuna, čini sveukupni iznos od 1.331.785,29 kuna.

Sredstva prikupljena s osnove spomeničke rente u iznosu od 706.462,80 kuna namjenski su utrošena u svrhu obnove mrtvačnice na Vojnom groblju te za očuvanje i obnovu objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline na području Grada Karlovca.

Prema prethodno obrazloženom molimo Gradsko vijeće Grada Karlovca razmatranje i prihvaćanje predloženog Izvješća.

U Karlovcu, 14.03.2020. godine

PROČELNICA

dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl.ing.građ.

U privitku:

- Izvješće o izvršenju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2021. godini i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2021. godinu

| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU

I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 360-01/20-02/02

URBROJ: 2133/01-06-01/4-22-7

Karlovac, 11.03.2022.

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju

Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2021. god. i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2021. godinu

Sukladno članku  3.  Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2021. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 17/20, 8/21, 17/21, dalje u tekstu: Program) podnosi se Izvješće o izvršenju Programa i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2021. godinu.

Izvješćem o izvršenju Programa (dalje u tekstu: Izvješće) daje  se prikaz utrošenih sredstva prikupljenih od spomeničke rente u 2021. godini koji su namjenski utrošeni za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Prihodi od spomeničke rente u Proračunu Grada Karlovca u 2021. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 749.936,29 kuna, od čega prihod od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru u iznosu od 691.925,56 kuna, te prihod od spomeničke rente na ukupan prihod u iznosu od 58.010,73 kuna.

| godina | BRUTO NAPLATA |  | UKUPNO naplata | RASPOREĐENO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DRŽAVI | GRADU |
|  | po m2 | na ukup.prih. |  |  |  |
| 2021. | 1.153.208,47 | 101.516,23 | 1.254.724,70 | 504.788,41 | 749.936,29 |

U tijeku 2021. godine prema Programu očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline za 2021. god. izvršeno je sljedeće:

- Kapitalni projekt: K300091 Mrtvačnica Vojno groblje

| VRSTA RASHODA | PRORAČUN 2021. | OSTVARENO |
| --- | --- | --- |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 66.877,01 |

U listopadu 2022. godine započeli su radovi na rekonstrukciji mrtvačnice na Vojnom groblju. Ukupna vrijednost radova iznosi 994.228,75 kn s PDV-om. Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na predmetnim radovima iznosi 22.500 kn s PDV-om.

Rekonstrukcija mrtvačnice na Vojnom groblju izvodi se  u postojećim gabaritima radi reorganizacije prostora u funkcionalniju cjelinu prilagođenu potrebama korisnika.  Oformiti  će se vanjski trijem od jednog bočnog krila i postojećeg prolaza, te urediti zatvoreni prostor mrtvačnice, odnosno prostor za ispraćaj.

U 2021. godini za potrebe realizacije projekta utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 427.877,01 kn s PDV-om, od toga sredstva prikupljena s osnove spomeničke rente u iznosu od 66.877,01 kn.

Dovršetak radova planiran je u 2022. godini.

- Kapitalni projekt: K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine

| VRSTA RASHODA | PRORAČUN 2021. | OSTVARENO |
| --- | --- | --- |
| Kapitalne donacije | 660.849,00 | 597.360,79 |
| Rashodi za usluge – stručni nadzor | 43.000,00 | 42.225,00 |
| Obnova mrtvačnice na Židovskom groblju | 428.000,00 | 0,00 |

U cilju poticanja vlasnika na ulaganja u očuvanje i obnovu objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline na području Grada Karlovca, Grad Karlovac je putem javnog poziva sufinancirao radove iz sredstava prikupljenih s osnove spomeničke rente u ukupnom iznosu od 597.360,79 kuna.

U skladu s uvjetima Javnog  poziva na podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje

i obnovu objekata spomeničke baštine sredstva su utrošena na sufinanciranje radova na sljedećim objektima:

Sanacija pročelja i stolarije  na objektu na adresi Radićeva 32                               20.000,00 kn

Sanacija krovišta i limarije na objektu na adresi Ulica kneza Domagoja 10            44.000,00 kn

Sanacija krovišta  na objektu na adresi Domobranska ulica 13	                            95.449,63 kn

Sanacija stolarije (izloga) na objektu na adresi Trg Petra Zrinskog 7	               59.023,46 kn

Statička sanacija na objektu na adresi Mažuranićeva 6	                                        19.861,21 kn

Sanacija krovišta, limarije i stolarije na objektu na adresi Križanićeva 1A             24.467,58 kn

Sanacija stolarije na objektu na adresi Haulikova 12	                                         16.774,57 kn

Sanacija stolarije na objektu na adresi Dr. Vladka Mačeka 6	                           20.000,00 kn

Sanacija krovišta, limarije i stolarije na objektu na adresi

Kralja Tomislava 7, Đ. Bencetića 9	                                                                146.165,54 kn

Sanacija dijela krovišta i limarije na objektu na adresi Trg Petra Zrinskog 15	83.106,16 kn

Sanacija pročelja na objektu na adresi Samostanska 2	                                       48.512,64 kn

Sredstva u visini 42.225,00 kn utrošena su na uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem sufinanciranih radova.

Obnova mrtvačnice na Židovskom groblju nije realizirana, jer po raspisanom nadmetanju nije pristigla niti jedna ponuda za izvođenje radova.

Prikaz izvršenih rashoda sredstava prikupljenih sa osnove spomeničke rente u 2021. godini:

|  | VRSTA RASHODA | PRORAČUN 2021. | OSTVARENO 2021. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalni projekt: K300091 Mrtvačnica Vojno groblje | 200.000,00 | 66.877,01 |
| 2. | Kapitalni projekt: K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine | 1.131.849,00 | 639.585,79 |
|  | U K U P N O | 1.331.849,00 | 706.462,80 |

Rekapitulacija prihoda i rashoda sredstava spomeničke rente u 2021. godini:

| Neutrošena sredstva spom. rente iz 2020. god. | 581.849,00 |
| --- | --- |
| Prihod od spomeničke rente u 2021. god. | 749.936,29 |
| Ukupno sredstva spomeničke rente | 1.331.785,29 |
| Ukupni rashodi u 2021. god. | 706.462,80 |
| Neutrošena sredstva: | 625.322,49 |

Iznos neutrošenih sredstava od spomeničke rente u 2021. godini  iznosi    625.322,49 kn.

PROČELNICA

dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl.ing.građ.