| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Karlovac, 29. siječnja 2018. godine

# GRAD KARLOVAC

Upravni odjel za opće poslove

n/p  gđa Marina Golubić, dipl.iur.

- ovdje -

PREDMET: 	Izvješće o radu za razdoblje od 01.07.2017. godine do 31.12.2017. godine

- dostavlja se  -

Ovim izvješćem daje se pregled rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliš za razdoblje od 1. srpnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Karlovca o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 13/17), kao upravno tijelo gradske uprave ustrojen je i Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, kojem je u djelokrug rada stavljeno obavljanje poslova koji se odnose na prostorno planiranje i uređenje građevinskog zemljišta, zaštitu i očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa sa aspekta urbanizma, gradnju građevina u nadležnosti i vlasništvu Grada, mjere energetske učinkovitosti i energetski održivog razvoja, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, koordiniranje i nadzor kapitalnih ulaganja u kojima Grad sudjeluje kao suinvestitor te koordiniranje i nadzor projekata gradskih komunalnih tvrtki.

Pročelnica i djelatnici Odjela, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 14/2017) te dodijeljenim zadacima, kontinuirano su vršili sve potrebne poslove na realizaciji i praćenju projekata i aktivnosti planiranih unutar programa (za 2017. godinu) prostornog uređenja, gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, zaštite i očuvanja kulturnih dobara te razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Poslovi Odjela također se odnose na praćenje i provođenje zakona i podzakonskih propisa, na pripreme odluka i drugih općih akata vezanih za zakonske propise i obveze jedinica lokalne samouprave, pripremanje materijala za sjednice Gradskog vijeća, aktivnosti vezane uz planiranje proračuna, pripremu tekstova i fotografija za web stranice Grada, davanje očitovanja i mišljenja na vjećnička pitanja, upite medija, mjesnih odbora i gradski četvrti, stranaka, drugih upravnih odjela, tvrtki i ustanova, a sve vezano za poslove iz nadležnosti Odjela te uz suradnju s ostalim upravnim tijelima Grada Karlovca.

PROJEKTI ZA GRADSKE INVESTICIJE I GRAĐENJE

Obavljani su poslovi vezani uz planiranje i realizaciju gradskih investicija. U tu svrhu izrađivani su projektni zadaci, pribavljana je projektna dokumentacija i potrebni akti na temelju kojih se odobrava građenje te započeta, odnosno dovršena gradnja u sljedećim predmetima:

1. GRADNJA OBJEKATA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE

- Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac – u cijelosti su dovršeni radovi na rekonstrukciji objekta, 25.08.2017. godine izdana uporabna dozvola, isporučena nova oprema, uređen okoliš i vanjsko igralište te je izgrađeno novo parkiralište, a sve u cilju poboljšanja standarda i životnih uvjeta korisnika vrtića kroz usklađivanje s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe te poboljšanje energetske učinkovitosti građevine. Dječji vrtić je tip područnog dječjeg vrtića s 3 jasličke i 5 vrtićkih jedinica. Zgrada je izvedena kao slobodnostojeća građevina, visine P+1. Vrijednost projekta zajedno s pripadajućim vanjskim dječjim igralištem, opremom i projektnom dokumentacijom iznosi 17.001.218,95 kn s PDV-om.

2. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- Kino Edison - isporučen glavni projekt i ishođena pravomoćna građevinska  dozvola

- Gradnja parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza u naselju Grabrik u Karlovcu – izrađen glavni projekt

- Idejno rješenje uređenja košarkaškog igrališta u Ulici Kralja Tomislava (Šanac)

- Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Grabriku-  u tijeku izrada idejnog  rješenja

- Parka u Grabriku – praćenje izrade idejnog projekta

- Izgradnja  prometnica u poslovnoj zoni Gornje Mekušje - izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola

- Spojni kolektor oborinske kanalizacije od poslovne zone Gornje Mekušje do regulacijskog kanala Gornje Mekušje  - izrađen idejni projekt

- Rekonstrukcija dijela ulice Zagrad-Gaj, gradnja trafostanice i gradnja parkirališta - praćenje izrade projektne dokumentacije, izrađen idejni projekt

- Uređenje prometnih površina unutar Zvijezde  i projektiranje vodoopskrbe i kanalizacije unutar Zvijezde - praćenje izrade projektne dokumentacije, u tijeku izrada glavnog projekta

- Rekonstrukcija dijela Ulice Rakovac i dijela Radićeve ulice u Karlovcu - u tijeku izrada glavnog projekta

- Projekt Karlovac II – isporučena projektna dokumentacija komunalne infrastrukture prometnica (oborinske odvodnje, nogostupa, javne rasvjete i dr.) te ishođeno osam od ukupno deset građevinskih dozvola

- Transportni kanali – isporučena sva projektna dokumentacija  (idejni i glavni projekti) za izgradnju četiri transportna kanala (u naseljima Jamadol, Mala Švarča, Gornja Švarča) u svrhu odvodnje oborinskih bujičnih voda.

- Mostovi – proveden je specijalistički pregled vijadukta Mala Švarča te mostova Rakovac i Banija, kao i istražni radovi na konstrukciji te napravljeni izvedbeni projekti sanacije, a sve kako bi se osigurala trajnost konstrukcije mostova, mehanička otpornost i stabilnost, spriječilo širenje postojećih oštećanja i daljnje oštećivanje dijelova mostova.

3. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

-     Uređenje okoliša u Grabriku – izvedeni radovi i ishođena uporabna dozvola

- Izgradnja oborinske odvodnje - Tičarnica – ugovor o izvođenju radova zaključen u listopadu, radovi na izgradnji oborinskog kanala u tijeku

- Izgradnja oborinske odvodnje brdskih voda Luščića, Strmca i Dubovca, III etapa odnosno kanala 1. 1.3 i dio kanala 1.2. sa sanacijom kolnika i rješavanjem oborinske odvodnje prometnice i okolnog zemljišta;  radovi započeli su u srpnju 2017. godine, planirani završetak krajem veljače 2018. godine; projekt sufinanciran od strane Hrvatskih voda

- Sanacija klizišta iznad Vojnog groblja – nakon provednog postupak javne nabave, ugovoreni i izvedeni radovi izgradnjom potpornih zidova i odvodnje.

- Rekonstrukcija Ulice J. Masaryka - ugovor o izvođenju radova zaključen u listopadu, te su tijeku radovi na rekonstrukciji prometnih površina i javne rasvjete, a sve u sklopu projekta rekonstrukcije mješovite kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o.

- Rekonstukcija prometnica Podgrađa - završeni ugovoreni radovi na uređenju prometnica, nogostupa, parkirališta, hortikulturnog uređenja i javne rasvjete Ulica P.R. Vitezovica, J. Šipuša i N. Šebetića te je u tijeku priprema za ishođenje uporabne dozvole.

4. OZAKONJENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

- ishođeno Rješenje o izvedenom stanju za mrtvačnicu Mahično;

- pokrenuti postupci za izdavanje rješenja o izvedenom stanju  - kućica atletičara na Foginovom, ugostiteljski objekt na Foginovom, pomoćne zgrade društvene namjene u Cerovcu Vukmaničkom;

- plaćanje naknada po prethodno izdanim rješenjima.

5. OSTALO

- Čišćenje prostora bivše vojarne Gornje Mekušje – po zaključenju ugovora, započeli radovi na uklanjanju ruševnih građevina; izvršen dio radova (sve građevine sušene, izvađeni temelji zgrada, usitnjavanje obrađen tek dio otpada, uklonjen manji dio iskoristivog građevinskog materijala) te zbog neizvršavanja ugovorenih radova u ugovorenim rokovima krajem prosinca raskinut ugovor s Izvođačem.

- Suradnja na projektima investitora Hrvatske ceste – rekonstrukcija D1u naseljima Tušilović i  Ilovac- Pojatno, klizište uz Dalmatinski prolaz (uz D1), raskrižje Prilaz Većeslava Holjevca (rekonstrukcija pothodnika), rotor Logorište, BUS stajalište Slunjska Brda, Uži gradski prsten (nastavak Kranjčevićeve ulice prema D3), rekonstrukcija D6, rekonstrukcija D36.

ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA

- Sufinanciranje radova izmjene stolarije na pročeljima glavne zgrade Veleučilišta u Karlovcu -  radovi na izmjeni stolarije izvedeni

- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju pristupne prometnice Starom gradu Dubovcu –(rekonstrukcija dijela Ulice Zagrad-Gaj, gradnja trafostanice i gradnja parkirališta)- praćenje izrade projektne dokumentacije , izrađen idejni projekt

- Izrada projektne dokumentacije za statičku sanaciju mrtvačnice na Vojnom groblju – izrađen glavni projekt

- Konzervatorsko-restauratorska istraživanja i izrada projektne dokumentacije za obnovu kulturnog dobra – zgrada „KAMOD“, Josipa Kraša 2 – izvršena sva potrebna istraživanja za potrebe izrade idejnog projekta, izrada idejnog projekta

- Mrtvačnica na Židovskom groblju – sukladno odobrenom sufinanciranju od strane Ministarstva kulture izveden dio ugovorenih građevinskih radova vezan uz ojačanje temelja građevine.

- Kapelica Svih Svetih – sukladno sufinanciranju Ministarstvu kulture izvedeni su radovi na 1. fazi - restauratorski radovi, građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji temelja te prateće instalacije kao i obnova pročelja.

POSLOVI NA IZRADI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

- DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA GRADA KARLOVCA:

-    Usvojen UPU Groblje Mala Švarča ( GGK br.13/17)

- Usvojen UPU Poslovna zona Mekušje-I. etapa ( GGK br.17/17)

-     Izrađen nacrt Izvješća o stanju u prostoru.

- STRUČNE PODLOGE:

- Izrađena Topografsko katastarska podloga za UPU ŠRC Korana.

- OSTALO:

- Plan upravljanja Zvijezdom (zona A kulturno-povijesne urbanističke cjeline grada Karlovca) u periodu od 2018.-2028. godine – izrada u tijeku.

- Analiza razvojnog potencijala „šire kontakt zone“ Zvijezde – dovršena izrada.

-	„E – planovi“ – programsko rješenje za vođenje baze podatka o prostorno planskoj  dokumentaciji kao jedan od modula GIS-a Grada Karlovca, uključujući i javni portal  - dovršeno.

- U prosincu ugovorena izrada Plana interpretacijske opreme (znakovi , ploče, izlošci, prezentacijski koncepti i sl.) za buduću šetnicu Korana-Radićeva-Kupa-Stari grad Dubovac.

- U prosincu ugovorena izrada Prometnog elaborata za rješavanje glavnih prometnih problema u središtu grada Karlovca koji se sastoji od 3KNJIGE:

  - Prometnog elaborat sustava parkiranja u gradskoj zoni Podgrađe

  - Prometni elaborat sustava parkiranja u zoni gradskog kazališta Zorin dom

  - Prometni elaborat obilaznice starogradske jezgre „Zvijezde.

- SURADNJA NA PROJEKTIMA U KOJIMA JE GRAD PARTNER:

- Irena Kajfeš-Pavlović, Gordana Koprivnjak i Kristina Benko  sudjeluju u radu Projektnog tima za upravljanje i administraciju projekta „BhENEFIT:built heritage, energy and environmental-friendly integrated tools for the sustainable management of historic urban areas“ financiranog iz programa INTERREG CENTRAL EUROPE.

5. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA U PRIPREMI, REGIONALNE RAZINE I JLS S     KOJIMA GRANIČI GRAD KARLOVAC:

-     Praćenje izrade dokumenata prostornog uređenja susjednih jedinica lokalne samouprave.

# ZAŠTITA OKOLIŠA

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Ilovac“ – izrađen Elaborata zaštite okoliša te idejni i geodetski projekt u cilju ishođenja izmjene lokacijske dozvole kojom se obuhvaćaju već izgrađene građevine prema postojećim dozvola i prikazuje obuhvat zahvata koji odgovara stvarnom stanju na terenu.

- Reciklažno dvorište na području k.o. Mala Švarča – izrađen glavni projekt, u tijeku postupak  ishođenja građevinske dozvole.

- Sanacija „divljih“ odlagališta – izvršena sanacija šest lokacija.

- CGO Babina gora – praćenje projekta i rada tvrtke Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o.

- Održivo gospodarenje otpadom – izrađen i donesen Plan gospodarenja otpadom grada Karlovca za razdoblje 2017.-2022. godine (GGK br.21/17).

U svrhu pojačanog razdvajanja otpada nabavljeno je 20 spremnika za sakupljanje tekstilnog otpada kao i edukacija o korištenju mobilnog reciklažnog dvorišta.

- Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Karlovca – izrađen prijedlog nacrt prijedloga Odluke te provedena javna rasprava.

- Praćenje kvalitete zraka, koncentracije peludi alergogenih biljaka u zraku, poslovi dezinsekcije i deratizacije – redovita koordinacija rada sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije i Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu.

- Provođenje postupaka po zahtjevu fizičkih i pravnih osoba za uklanjanje stabala i zamjenska sadnja stabala (i dr.).

- Davanje mišljenja u postupcima vezanim uz strateške procjene utjecaja na okoliš za strategije, planove i programe, kao i u procjenama utjecaja zahvata na okoliš.

VODNO GOSPODARSTVO

- Praćenje mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta te sanacija nepropisno  odbačenog otpada

- Praćenje kvalitete vode za kupanje- koordinacija rada sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije i Hrvatskim vodama

ENERGETSKA UČINKOVITOST I TOPLINARSTVO

- Suradnja na projektima u okviru centralnog toplinskog sustava grada Karlovca i korištenja obnovljivih izvora energije  –  geotermalna energija.

- Provedba (nadzor nad izvršenjem radova, isplata sredstava, i dr.) javnih natječaja za sufinanciranje sljedećih projekata:

  - ugradnja razdjelnika topline i termostatskih ventila u stambenim zgradama

  - ugradnja kalorimetara i termostatskih ventila u  stambenim zgradama

  - ugradnja vodomjera u višestambenim zgradama.

- Kao priprema za prijavu na natječaje za sufinanciranje energetske obnove, završena je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu:

- zgrade Gradske uprave, Ivana Banjavčića 9

- Školske sportske dvorane Mladost– energetska obnova zgrade i izvedba elemenata pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Ministarstvo kulture izdalo prethodno odobrenje na projektu dokumentaciju).

-      Priprema i prijava projekata na natječaj Ministarstva kulture:

- „Izrada izvedbenog projekta uređenja kina Edison“

- „Izrada glavnog i izvedbenog projekta  za rekonstrukciju i obnovu nekretnine u Ulici  Josipa      Kraša br. 2 u Karlovcu“,

- „Uređenje mrtvačnice na Židovskom groblju u Karlovcu“

- “Građevinska i restauratorska sanacija Kapelice Svi Sveti na groblju Dubovac u  Karlovcu“

- „Gradevinska sanacija zgrade u Ulici Jurja Haulika br. 6 “.

- Aktivnosti vezane uz praćenje i kontrolu provedbe sljedećih mjera i programa: energetski pregled škola, ustanova, tvrtki, javnih objekata, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada; sustav gospodarenja energijom javnih ustanova, tvrtki, škola u vlasništvu Grada; ulaganje u stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada (ugradnja kalorimetara, razdjelnika topline i termostatskih ventila); provedba Akcijskog plana održivog razvoja grada Karlovca (SEAP), Izrađen Masterplan javne rasvjete grada Karlovca, izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti grada Karlovca za 2018. godinu.

- Održavanje EE info kutka Grada Karlovca.

# PROČELNICA:

# Vesna Ribar, dipl.ing.građ.