Izlazi prema potrebi                               Broj 9	 Godina LVII.	            Karlovac, 25. travnja 2024.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA KARLOVCA										str.

33. ZAKLJUČAK 			o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada

Karlovca za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2023. godine 	180.

34. GODIŠNJI

IZVJEŠTAJ 			o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu		180.

35. ODLUKA 			o otpisu nenaplaćenih potraživanja Grada Karlovca			307.

36. ODLUKA 			o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Karlovca

za 2024. godinu							334.

37. ZAKLJUČAK 			o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne

infrastrukture u 2023. godini					334.

38. ZAKLJUČAK 			o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne

infrastrukture za 2023. godinu					354.

39. ODLUKA 			o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanju sezone kupanja na gradskom

kupalištu Foginovo u 2024. godini					362.

40. ODLUKA 			o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi				363.

41. ODLUKA 			o odobrenju zaključenja Ugovora o izgradnji prometnice od naselja Husje

do naselja Kobilić							363.

42. ODLUKA 			o osnivanju Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ

KARLOVAC							364.

43. ODLUKA 			o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole

Braća Seljan 							367.

44. ODLUKA	 		o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Banija 	368.

45. ODLUKA 			o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Centra za odgoj i

obrazovanje djece i mladeži						368.

46. ODLUKA 			o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole

Dragojle Jarnević							369.

47. ODLUKA 			o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole

Dubovac								369.

48. ODLUKA 			o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Grabrik	370.

49. ODLUKA 			o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Mahično	370.

50. ODLUKA 			o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Rečica	371.

51. ODLUKA 			o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Skakavac	 371.

52. ODLUKA 			o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Švarča	372.

53. ODLUKA 			o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Turanj	372.

54. ODLUKA 			o suglasnosti na prijedlog izmjene i dopune Statuta Muzeja

grada Karlovca							373.

55. ODLUKA 			o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradske

knjižnice „Ivan Goran Kovačić“					373.

56. ODLUKA 			o osnivanju Savjeta mladih Grada Karlovca				374.

57. ODLUKA 			o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta

mladih Grada Karlovca						377.

58. ZAKLJUČAK 			o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih grada Karlovca za 2023.

Godinu								379.

59. ZAKLJUČAK 			Gradskog vijeća o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne

ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC		380.

60. ZAKLJUČAK 			o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Karlovca u

području prirodnih nepogoda za 2023. godinu			380.

61. ZAKLJUČAK 			o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa poticanja poljoprivrede i

ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2023. god.		384.

62. ZAKLJUČAK 			o prihvaćanju Izvješće o provedbi Programa mjera poticanja razvoja

turizma na području Grada Karlovca za 2023. godinu			400.

63. ZAKLJUČAK 			o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa jačanje gospodarstva na

području Grada Karlovca za 2023. godinu				408.

64. ZAKLJUČAK	 		o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Ustanove „Kino Edison,

multimedijski centar za kulturno-turističke sadržaje“ za 2023. godinu	423.

65. RJEŠENJE 			za odobrenje prekoračenja najviše dopuštene razine buke na

manifestaciji „Beer garden na Marsu“ tvrtci For Mars j.d.o.o.		423.

66. RJEŠENJE 			za odobrenje postavljanja kioska i štanda/klupe za prodaju voća i povrća

na adresi Turanj 57 A u Karlovcu					424.

67. RJEŠENJE 			za odobrenje postavljanja štanda/klupe za prodaju voća i povrća na

adresi Donja Švarča 59 u Karlovcu					425.

GRADONAČELNIK

GRADA KARLOVCA

68. PLAN			motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje

prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području

Grada Karlovca  							427.

69. ODLUKA 			o drugim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Karlovca za

2024. godinu							428.

70. ODLUKA 			o trećim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Karlovca za

2024. godinu							429.

71. ODLUKA 			o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za

postavljanje pokretnih naprava na javnim povšrinama i neizgrađenom zemljištu u vlasništvu Grada Karlovca				429.

72. ODLUKA			o visini, načinu obračuna i isplati naknade dobrovoljnim vatrogascima	430.

73. ODLUKA			o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Karlovca			431.

74. ZAKLJUČAK 			o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom

Grada Karlovca za 2023. godinu					432.

75. RJEŠENJE			o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka

dodjele sredstava spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata

zaštićene spomeničke baštine u 2024. god.				444.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA KARLOVCA

33.

Na temelju članka 35.b stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.)  članaka 34., 44. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21-potpuni tekst i 10/22) Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Karlovca za razdoblje od 1. srpnja do 31- prosinca 2023. godine

I

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Karlovca za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine.

II

Sastavni dio Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika su Izvješća o radu Upravnih tijela Grada Karlovca koja se nalaze u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Grada Karlovca bez Izvješća o radu Upravnih tijela  Grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-3

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

34.

Temeljem odredbi članka 168. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21- potpuni tekst i 10/22) te članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 35. sjednici održanoj dana  23. travnja 2024. godine donijelo:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA  GRADA KARLOVCA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Karlovca za 2023. godinu izvršen je kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA, RAČUNA FINANCIRANJA I RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA  IZ PROŠLE GODINE

Članak 2.

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 577.175,53 eura. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 3.619.825,60 eura. Višak prihoda i primitaka za raspolaganje u sljedećem razdoblju iznosi 4.197.001,13 eura.

Ostvareni višak prihoda planirat će se prilikom donošenja prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2024. godinu. Ostvareni višak prihoda proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine će im ostati na raspolaganju u 2024. godini i također će se rasporediti Odlukom o raspodjeli viška prihoda za 2023. godinu.

Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu  čine:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,

- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,

- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i obrazloženje Posebnog dijela.

Članak 4.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu, iskazani su po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu objavit će se u Glasniku Grada Karlovca i na internetskim stranicama Grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-4

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

35.

Na temelju članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ broj 9/21-potpuni tekst i 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donosi

O D L U K U

o otpisu nenaplaćenih potraživanja

I

Prihvaća se prijedlog Komisije za popis financijske imovine i obveza Grada Karlovca od 07. veljače 2024.g. za otpis nenaplaćenih potraživanja.

II

Odobrava se otpis nenaplaćenih potraživanja Grada Karlovca prema vrstama, godinama i iznosima, kako slijedi:

| 1. | Komunalna naknada od fizičkih i pravnih osoba za poslovni prostor | 9.246,74 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Komunalna naknada od stanovništva koju naplaćuje Inkasator d.o.o. | 27.412,80 |
| 3. | Komunalni doprinos | 2.158,27 |
| 4. | Najamnine za gradske stanove | 568,14 |
| 5. | Naknada za javne površine | 21,51 |
| 6. | Naknada za uređenje voda | 546,87 |
| 7. | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade (NZN) | 280,18 |
| 8. | Porez na javne površine | 35,84 |
| 9. | Spomenička renta | 950,51 |
| 10. | Sudski troškovi | 257,38 |
| 11. | Zakupnine za poslovni prostor koju naplaćuje Inkasator d.o.o. | 1.790,00 |
|  | SVEUKUPNO EUR | 43.268,24 |

III

Zadužuje se Upravni odjel za proračun i financije za evidentiranje promjena u poslovnim knjigama Grada Karlovca shodno članku I ove Odluke.

IV

Sastavni dio ove Odluke su analitički pregledi potraživanja koja se predlažu za otpis po obveznicima, vrstama, godinama i iznosima uz kraće obrazloženje razloga za otpis.

V

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Karlovca“.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-5

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

|  | Prijedlog za otpis potraživanja po osnovi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | komunalne naknade |  |  |  |  |  |
| Rbr | Šifra | OIB | Naziv | Razdoblje | Iznos | Obrazloženje |
| 1. | 0490172 | 83202291713 | ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O. | 01-12/2017 | 418,08 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 2. | 0727261 | 81140499774 | ALINČIĆ J.D.O.O. | 11/2022 | 1,40 € | neaktivan, neisplativo provođenje ovrhe |
| 3. | 0680788 | 12455537306 | AUTO ŠKOLA EPICENTAR D.O.O. | 07-10/2019 | 21,62 € | neaktivan, neisplativo provođenje ovrhe |
| 4. | 0721492 | 43152117811 | BEDIĆ LEMIĆ J.D.O.O. | 10/2021-04/2022 | 155,36 € | brisan iz sudskog registra |
| 5. | 0530816 | 40517395141 | BRAIM BRANKICA,OBRT ZA PROPRAGANDU HUDPAS | 01-12/2017 | 9,36 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 6. | 0605220 | 43726075725 | DOLINAR ANDREJ,TRG.OBRT ANDREJ & MARIJANA | 01-05/2017 | 22,61 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 7. | 0552798 | 68004336072 | DROPULIĆ MARKO,OBRT ZA FRIZ.USLUGE ŠIŠMIŠ | 01-12/2017 | 145,09 € | ovrha na računima,apsolutna zastara |
| 8. | 0203238 | 86505280441 | FRANIĆ BORIS | 01-12/2017 | 118,38 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 9. | 0647020 | 92996625628 | ILIJA JOVAN, OBRT ZA TRG VANESSA | 04-12/2017 | 44,33 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 10. | 0161993 | 04073676687 | JUSTAMENT VLADO, TISKARSKI OBRT | 11/2016-07/2017 | 705,69 € | ovrha na računima, apsolutna zastara, ostatak duga pod založnim pravom |
| 11. | 0621331 | 96707540291 | JAKŠIĆ IVAN | 05/2017-12/2017 | 441,63 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 12. | 0551619 | 14094929556 | KARAS JOVAN | 01/2017-12/2017 | 114,00 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 13. | 0590126 | 61536319047 | KOTUR J.D.O.O. | 08/2019-09/2023 | 1.172,87 € | brisan iz sudskog registra |
| 14. | 0741752 | 36513730453 | LEMIĆ UGOSTITELJSTVO J.D.O.O. | 03/2023-09/2023 | 116,10 € | brisan iz sudskog registra |
| 15. | 0172111 | 05126073762 | MARGETA MIRKA | 03/2017-09/2017 | 127,15 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 16. | 0627755 | 29563692446 | MARTINAJ NASER | 10/2017-11/2017 | 103,51 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 17. | 0162302 | 73141439174 | MUIĆ DENIS, U.O. DENIS | 12/2016-11/2017 | 1.026,81 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 18. | 0346039 | 67694281835 | MIGALIĆ BORIS | 2015-2016 | 5,82 € | ovrha na računima, založno pravo na nekretninama, apsolutna zastara kamate kao sporedne tražbine |
| 19. | 0518930 | 99806969063 | MILANOVIĆ DAMIR | 2017. | 6,13 € | pokojni, ovrha na računima, založno pravo na nekretninama, apsolutna zastara kamate kao sporedne tražbine |
| 20. | 0500763 | 56686857819 | NEKIĆ ZDRAVKO, U.O. RIO | 12/2016-11/2017 | 578,53 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 21. | 0486000 | 96640088669 | OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE RADOČAJ | 11/2017 | 4,46 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 22. | 0474126 | 74938780563 | PAPA ANĐELKA, U.O. PAPA | 2017. | 80,10 € | ovrha na računima, založno pravo na nekretninama, apsolutna zastara kamate kao sporedne tražbine |
| 23. | 0184381 | 98715196207 | RAIĆ IVAN | 01/2007-01/2008 | 110,99 € | apsolutna zastara, založno pravo na nekretnini za ost.duga |
| 24. | 0393215 | 80082747379 | RAMADANOVIĆ BISERKA | 10/2013 | 1,67 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 25. | 0727768 | 57022444106 | SEBO MEHANIKA D.O.O. | 06-2021-10-2023 | 2.214,02 € | ovrha na računima, nema imovine, brisan iz sudskog registra |
| 26. | 0182605 | 02625050768 | SHAHINI GJERGJ, ZLAT.OBRT | 2017. | 7,96 € | ovrha na računima, založno pravo na nekretnini, apsolutna zastara kamate kao sporedne tražbine |
| 27. | 0190900 |  | SKOČIĆ BRANKO | 12/2016, 09,10/2017 | 28,08 € | pokojni, apsolutna zastara |
| 28. | 0159751 | 41940228541 | SKRADSKI JOSIP, PRO.USL.TAP. OBRT DEKOR | 12/2016-11/2017 | 100,80 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 29. | 0206687 | 69656873335 | ŠEBETIĆ DENIS | 2017. | 204,52 € | ovrha na računima, založno pravo na nekretninama, apsolutna zastara kamate kao sporedne tražbine |
| 30. | 0566411 | 38369645136 | ŠTAMBUK TONKO,OBRT ZA STOL. DJEL. ARBOR | 12/2016-10/2017 | 408,69 € | nema akt.računa, ovrha na plaći, apsolutna zastara |
| 31. | 0150681 | 47965841018 | TRANSADRIA D.D. | 02-08/2011 | 104,51 € | brisan iz sudskog registra |
| 32. | 0189871 | 02380555115 | TORBIĆ DAMIR | 2017. | 14,53 € | ovrha na računima, založno pravo na nekretninama, apsolutna zastara kamate kao sporedne tražbine |
| 33. | 0156850 | 68776133929 | VINSKI DAVOR,UGOSTITELJSKI OBRT VINSKI | 12/2016-11/2017 | 480,72 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 34. | 0594334 | 61380534068 | VUKOVIĆ MIA | 2017. | 4,04 € | ovrha na računima, založno pravo na nekretninama, apsolutna zastara kamate kao sporedne tražbine |
| 35. | 0452289 | 16437353984 | ZDJELAR NENAD | 12/2016-11/2017 | 29,48 € | pokojni, apsolutna zastara |
| 36. | 0169994 | 89803791633 | ŽUNAC DAVOR | 12/2016-10/2017 | 70,90 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 37. | 0508179 | 57759868806 | ŽUNIĆ RENATA | 12/2016, 05/2017-11/2017 | 46,80 € | pokojna, ovrha na računima, apsolutna zastara |
|  | UKUPNO |  |  |  | 9.246,74 € |  |

|  | Prijedlog za otpis potraživanja po osnovi spomeničke rente |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Šifra | OIB | Naziv | Razdoblje | Iznos | Obrazloženje |
| 1. | 0482846 | 30833755449 | CVETKOVIĆ BORIS,ELEKTROINST.OBRT SVJETLO | 2010-2016 | 27,48 € | ovrha na računima, založno pravo na nekretninama, apsolutna zastara kamate kao sporedne tražbine |
| 2. | 0155934 | 33279965253 | CVETKOVIĆ IVAN I BORIS,ZAJ.EL.OBRT SVJETLO | 2009-2012 | 66,30 € | ovrha na računima, založno pravo na nekretninama, apsolutna zastara kamate kao sporedne tražbine |
| 3. | 0552798 | 68004336072 | DROPULIĆ MARKO,OBRT ZA FRIZ.USLUGE ŠIŠMIŠ | 05-09/2017 | 55,27 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 4. | 0161993 | 04073676687 | JUSTAMENT VLADO, TISKARSKI OBRT | 2013. | 65,33 € | apsolutna zastara, ostatak duga pod založnim pravom |
| 5. | 0590126 | 61536319047 | KOTUR J.D.O.O. | 09/2021-06/2023 | 187,83 € | brisan iz sudskog registra |
| 6. | 0182605 | 02625050768 | SHAHINI GJERGJ, ZLAT.OBRT | 2017. | 5,46 € | ovrha na računima, založno pravo na nekretnini, apsolutna zastara kamate kao sporedne tražbine |
| 7. | 0159751 | 41940228541 | SKRADSKI JOSIP, PRO.USL.TAP. OBRT DEKOR | 2017. | 57,34 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
| 8. | 0150681 | 47965841018 | TRANSADRIA D.D. | 12/2009-12/2010 | 359,56 € | brisan iz sudskog registra |
| 9. | 0169994 | 89803791633 | ŽUNAC DAVOR | 2017. | 125,94 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
|  | UKUPNO |  |  |  | 950,51 € |  |

|  | Prijedlog za otpis potraživanja po osnovi poreza na javne površine |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Šifra | OIB | Naziv | Razdoblje | Iznos | Obrazloženje |
| 1. | 0150681 | 47965841018 | TRANSADRIA D.D. | 11/2010 | 35,84 € | brisan iz sudskog registra |
|  | UKUPNO |  |  |  | 35,84 € |  |

| Prijedlog za otpis potraživanja po osnovi sudskih troškova |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Šifra | OIB | Naziv | Ovrha | Iznos | Obrazloženje |
| 1. | 0721492 | 43152117811 | BEDIĆ LEMIĆ J.D.O.O. | UP/I-415-09/22-01/10 | 26,54 € | trošak ovršnog postupka,brisan iz sudskog registra |
| 2. | 0590126 | 61536319047 | KOTUR J.D.O.O. | UP/I-415-08/21-01/60, UP/I-415-08/2101/102 | 106,16 € | trošak ovršnog postupka,brisan iz sudskog registra |
| 3. | 0513482 | 91591780099 | MAČINKOVIĆ VJEKOSLAV | Ovr-1816/12 | 5,09 € | trošak ovršnog postupka, zastara kamate kao sporedne tražbine |
| 4. | 0612936 | 07174296267 | VELIĆ ROKI | UP/I-415-08/1601/40 | 26,54 € | ovrha na vozilima, zastara |
| 5. | 0727768 | 57022444106 | SEBO MEHANIKA D.O.O. | UP/I-415-09/22-01/09 | 53,08 € | ovrha na računima, nema imovine, brisan iz sudskog registra |
| 6. | 0177776 | 69656873335 | ŠEBETIĆ DENIS, METAL.-PROIZ.-TRG.OBRT METALPROIZVOD | OVR-1264/14 | 13,43 € | kamata na trošak ovršnog postupka, zastara |
| 7. | 0156850 | 68776133929 | VINSKI DAVOR,UGOSTITELJSKI OBRT VINSKI | UP/I-415-08/14-01/136 | 26,54 € | ovrha na računima, apsolutna zastara |
|  | UKUPNO |  |  |  | 257,38 € |  |

| Prijedlog za otpis potraživanja po osnovi najamnine |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Šifra | OIB | Naziv | Razdoblje | Iznos | Obrazloženje |
| 1. | 0196487 | 49891180715 | JONJIĆ IVICA | 08/11-07/12 | 523,14 € | ovrha na računima, zastara |
| 2. | 0512729 | 65215125724 | ŠKRTIĆ TANJA | 2011.,2012.,2013. | 45,00 € | zastara |
|  | UKUPNO |  |  |  | 568,14 € |  |

| Prijedlog za otpis potraživanja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| po osnovi naknada za javne površine |  |  |  |  |  |  |
| Rbr | Šifra | OIB | Naziv | Razdoblje | Iznos | Obrazloženje |
| 1. | 0590126 | 61536319047 | KOTUR J.D.O.O. | 2022. | 21,51 € | ovrha na računima, brisan iz sudskog registra |
|  | UKUPNO |  |  |  | 21,51 € |  |

| Prijedlog za otpis potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Šifra | OIB | Naziv | Razdoblje | Iznos | Obrazloženje |
| 1. | 0721492 | 43152117811 | BEDIĆ LEMIĆ J.D.O.O. | 10/2021-04/2022 | 21,53 € | brisan iz sudskog registra |
| 2. | 0715166 | 75830399615 | INOVATIVO CONNECT J.D.O.O. | 02/2021 | 0,81 € | neaktivan, neisplativo provođenje ovrhe |
| 3. | 0590126 | 61536319047 | KOTUR J.D.O.O. | 12/2020-09/2023 | 160,08 € | brisan iz sudskog registra |
| 4. | 0741752 | 36513730453 | LEMIĆ UGOSTITELJSTVO J.D.O.O. | 02/2023-07/2023 | 17,57 € | ovrha na računima, brisan iz sudskog registra |
| 5. | 0727768 | 57022444106 | SEBO MEHANIKA D.O.O. | 10-2021-10-2023 | 346,88 € | ovrha na računima, nema imovine, brisan iz sudskog registra |
|  | UKUPNO |  |  |  | 546,87 € |  |

| Prijedlog za otpis potraživanja po osnovi komunalnog doprinosa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Šifra | OIB | Naziv | Razdoblje | Iznos | Obrazloženje |
| 1. | 0498149 | 53179415338 | GRGIĆAK LESIĆ SANJA | 2017. | 1.118,66 € | ovrha na računima, nema druge pokretne niti nepokretne imovine, apsolutna zastara |
| 2. | 0513482 | 91591780099 | MAČINKOVIĆ VJEKOSLAV | 2017. | 662,59 € | ovrha na računima, založno pravo na nekretninama, apsolutna zastara kamate kao sporedne tražbine |
| 3. | 0625434 |  | SAVIĆ NEVENKA | 2017. | 377,02 € | nema račun, nema nekretnine, apsolutna zastara |
|  | UKUPNO |  |  |  | 2.158,27 € |  |

| Prijedlog za otpis potraživanja po osnovi naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade (NZN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Šifra | OIB | Naziv | Razdoblje | Iznos | Obrazloženje |
| 1. | 0612936 | 07174296267 | VELIĆ ROKI | 2015.,2016. | 280,18 € | ovrha na vozilu, zastara |
|  | UKUPNO |  |  |  | 280,18 € |  |

| KOMUNALNA NAKNADA STANOVNIŠTVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv partnera |  |  |  | Naknada |  | Godina |  |  | Iznos |
| 2102013 | AGANOVIĆ CVIJETA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 16,56 |
| 1917102 | AGANOVIĆ CVIJETA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 54,60 |
| 2068524 | AMIĆ ZLATKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,30 |
| 1920456 | ARLOV LJUBICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,36 |
| 2115808 | AŠČIĆ PAVO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,02 |
| 10060 | BAIĆ ZVONIMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 58,44 |
| 2277018 | BAKIN LJILJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,06 |
| 1877267 | BALTIĆ NIKOLA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,94 |
| 2093928 | BARTOLAC ŽELJKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,02 |
| 2031655 | BARTOLIĆ VIŠNJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,16 |
| 1891375 | BASTA MILAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,98 |
| 2092921 | BEDENIKOVIĆ STJEPAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,82 |
| 13310 | BEKETIĆ IGOR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,30 |
| 1934651 | BELAVIĆ MARIJAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 43,78 |
| 2132176 | BIJELIĆ MILE |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,04 |
| 2102951 | BLAŽEVIĆ VLADIMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,62 |
| 1948326 | BODROŽIĆ DŽAKIĆ ANĐA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,64 |
| 1909975 | BOLJKOVAC MILJENKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,60 |
| 2271249 | BOSILJEVAC ALENKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,18 |
| 4118 | BOSILJEVAC DRAGICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,56 |
| 2272466 | BOSNIĆ DAVORKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,46 |
| 1863517 | BRAJDIĆ SNJEŽANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 13,32 |
| 2898 | BRATIĆ DARKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,64 |
| 2123 | BRCKAN STJEPAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,99 |
| 2225832 | BRDAR JOVO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 12,69 |
| 1824899 | BRINSKI FRANJO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,98 |
| 2303337 | BRKIĆ ANKICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,07 |
| 1911635 | BRKIĆ VLADIMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,50 |
| 2130025 | BRKLJAČIĆ ZORICA, JOSIP I |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,04 |
| 2133679 | BRUJIĆ VASO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 16,80 |
| 2307723 | BUREK KRISTIAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 20,34 |
| 0181544 | CINDRIĆ MARKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,02 |
| 1793063 | CINDRIĆ SLAVKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,88 |
| 2133075 | CRNKOVIĆ MIROSLAV |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,32 |
| 1988310 | CUNK MIRJANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,08 |
| 2254085 | CVITKOVIĆ MIRICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 48,93 |
| 2227533 | CVITKOVIĆ REZIKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,73 |
| 1962159 | ČABRAJA DARINKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,30 |
| 2997 | ČAIĆ MIROSLAV |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,15 |
| 2116456 | ČUBRA MIHAJLO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 23,77 |
| 2271494 | ČUJKO SLAVKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 7,16 |
| 2097141 | ČURJAK VLADO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,35 |
| 1850415 | ĆAĆIĆ ZDENKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,08 |
| 1932217 | DAKIĆ TIHOMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 12,25 |
| 2106540 | DARIĆ MARIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,13 |
| 1932454 | DNK d.o.o. |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,36 |
| 2258714 | DOLINAR DAMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,62 |
| 2087200 | DOMJAN ZLATKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,67 |
| 1947117 | DRAGOJEVIĆ NIKOLA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 11,25 |
| 1838970 | DRAKULIĆ BORO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,91 |
| 2133849 | DRAKULIĆ DUŠAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 44,16 |
| 2078112 | DŽELALIJA JURICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 16,08 |
| 1420 | ĐUROVIĆ DRAGICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,31 |
| 0194557 | EROR MILAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 7,37 |
| 2109514 | FIŠTROVIĆ SLAVKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,98 |
| 1833570 | FRANJKOVIĆ-KRALJ LJILJANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 9,42 |
| 2028298 | FURAČ JOSIP |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,07 |
| 6955 | FURČIĆ SANDA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,28 |
| 8199 | GALEZ DESANKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,74 |
| 1946730 | GALOVIĆ ANDRIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 93,60 |
| 7695 | GEC ALIJA-HAMZALIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,32 |
| 2085100 | GERIĆ MIRO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,30 |
| 2002701 | GOJAK SLAVKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 54,36 |
| 1897659 | GORŠIĆ JOSIP |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,71 |
| 1896709 | GORŠIĆ STJEPAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,02 |
| 1897551 | GORŠIĆ VLADO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 7,02 |
| 1872265 | GORUP ANKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 18,72 |
| 2003139 | GORUP DRAGUTIN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,81 |
| 2275406 | GRAHO ALBERT |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,50 |
| 2059363 | GRČIĆ DINKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,28 |
| 2029065 | GRČIĆ MILKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 33,12 |
| 2129000 | GRČIĆ ŽELJKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,30 |
| 6781 | GRGAT MARIN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,26 |
| 2047330 | GRIVIČIĆ IVO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 65,16 |
| 2046768 | GRKOVIĆ ŽELJKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 7,41 |
| 1805401 | GROHAR MARIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 40,77 |
| 2243644 | GROSSI VLADIMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,88 |
| 1863622 | GRUBIĆ MILICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,11 |
| 1570 | GRUBIĆ MILICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,16 |
| 2255340 | GUŠTIN RALF MICHAEL |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,90 |
| 2309343 | HANŽEL ŽELJKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,44 |
| 1863835 | HERENDIĆ MILKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,11 |
| 1836846 | HERENDIĆ MILKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,03 |
| 2032813 | HODAK JURAJ |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,64 |
| 2048230 | HOPPE ANĐELA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 76,18 |
| 2094096 | HORVAT ALBINA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,53 |
| 1952137 | HORVAT ANDRIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,63 |
| 2062151 | HORVATIĆ CENIKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,53 |
| 2077701 | HORVATIĆ STJEPAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 19,92 |
| 10299 | HRASTOV KATARINA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,10 |
| 2084848 | HREBAC IVAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,86 |
| 2255510 | INDUSTROGRADNJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 495,36 |
| 2306140 | IVANIĆ BLAŽENKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,86 |
| 1817221 | IVKA KREŠIMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,58 |
| 1793004 | IVOŠEVIĆ ŽELIMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 31,23 |
| 1939920 | JADRIĆ SLAVICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,21 |
| 1830805 | JAJIĆ DJURO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 45,72 |
| 2239833 | JAKIČIĆ DANIJELA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,68 |
| 3414 | JAKIĆ NEVENKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,90 |
| 1939840 | JAKOVIĆ BRANKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,20 |
| 2045273 | JAKŠIĆ MILAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 17,88 |
| 2298 | JANEŠ JOSIP |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,99 |
| 2119498 | JANKOVIĆ MARINKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,94 |
| 2301725 | JANJAC BILJANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,85 |
| 1852620 | JANJANIN ANKICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,06 |
| 0178519 | JELAČA LJUBICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,02 |
| 820 | JERKOVIĆ NIKOLA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,58 |
| 1848801 | JEVTOVIĆ VLADIMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,87 |
| 2119641 | JOVICA FRANJO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 15,00 |
| 9471 | JOVOVIĆ MARIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 14,67 |
| 2245493 | JURČEVIĆ ANKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,11 |
| 2315424 | JURČEVIĆ DANIJELA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 7,43 |
| 1798138 | JURČEVIĆ MARTA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,52 |
| 1824821 | JURČIĆ ŽELJKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,72 |
| 2080249 | JURETIĆ DAVOR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,10 |
| 1900706 | KAMPIĆ OLGA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,10 |
| 2122766 | KAPUČIJA FRANJO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,38 |
| 2004577 | KARAN SVETOZAR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,16 |
| 2011999 | KASUNIĆ IVAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 25,74 |
| 0178349 | KATIĆ MARTA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,40 |
| 7487 | KATIĆ MILOŠ |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 54,84 |
| 6230 | KATIĆ SLAVKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,38 |
| 2102234 | KAURIN IVO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 16,56 |
| 2276836 | KIRINČIĆ MRVOŠ DIANA I MRVOŠ |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,80 |
| 2276771 | KISELJAK GORDANA I ZDENKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,74 |
| 2089343 | KLARIĆ ANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 11,92 |
| 2083043 | KNEZAC MAGDA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,36 |
| 1953648 | KNEŽEVIĆ STJEPAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,35 |
| 1901958 | KOJC MILKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,57 |
| 1881353 | KOJC MILKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,83 |
| 1892355 | KONJEK VESNA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,54 |
| 1938479 | KORIĆ MARIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 20,68 |
| 1901516 | KOSANOVIĆ MARIJA I MILAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,42 |
| 2885 | KOVAČEVIĆ JOSIP |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,57 |
| 1949632 | KOVAČIĆ MARIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,32 |
| 1822489 | KRAJAČIĆ VJEKOSLAV |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 13,26 |
| 1907816 | KRALJ SOFIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,34 |
| 1854208 | KRALJ VINKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 39,41 |
| 1975633 | KRIVAČIĆ JOSIP |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,21 |
| 1821857 | KRNEŽIĆ DRAGUTIN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,45 |
| 7909 | KRULJAC LATKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,01 |
| 2098989 | KRUPIĆ DAMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,11 |
| 2309688 | KUČINIĆ JOSO I KUČINIĆ TINA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,29 |
| 444 | KUĆAN ŽELJKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,35 |
| 2129213 | KUSANIĆ DRAGA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 16,08 |
| 2305380 | KUZMIĆ SINIŠA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,06 |
| 1811126 | LANG MILKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,38 |
| 1918753 | LATKOVIĆ INOSLAV |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,22 |
| 2303221 | LAZAREVIĆ MILENA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,64 |
| 1989499 | LILEK DARKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,02 |
| 2321262 | LUCIJANIĆ TOMO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,64 |
| 2080788 | LUKE SLAVICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,18 |
| 2122618 | LUKIĆ IVAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 47,04 |
| 9038 | LJUBENKO KATA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,62 |
| 1902580 | MAGDIĆ VLATKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,88 |
| 2312280 | MAGLIĆ ROMAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,80 |
| 98 | MAJNARIĆ DARKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,93 |
| 2309378 | MALOBABIĆ BORIS |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,86 |
| 2130556 | MANCE KARLO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,29 |
| 1870866 | MANOJLOVIĆ BRANKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 15,12 |
| 1824619 | MANOJLOVIĆ JELKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,96 |
| 2132583 | MANOJLOVIĆ NENAD |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,40 |
| 1904302 | MARAKOVIĆ JOSIP |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,86 |
| 1864580 | MARIĆ GORAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,07 |
| 2308738 | MARINIĆ ALAN I DAVOR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,16 |
| 2390 | MARJANOVIĆ MILICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,77 |
| 2229870 | MARJANOVIĆ TVRTKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,23 |
| 2026317 | MARKUŠ IVAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,31 |
| 2314878 | MARTINAJ GZIM |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 21,27 |
| 2038463 | MARTINAJ KAMER |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 11,51 |
| 2034956 | MARTINKO IVAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,98 |
| 1917382 | MARTINOVIĆ IVANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,59 |
| 2089726 | MATAN VLADO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 71,76 |
| 1880233 | MATANIĆ ANKICA I SLAVO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 7,77 |
| 2248220 | MATASIĆ FRANJO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,28 |
| 2002817 | MATEŠA ZVONKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,01 |
| 2117630 | MATIJEVIĆ MIRJANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,59 |
| 2081598 | MATIJEVIĆ PETAR I BOŽENA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,16 |
| 829 | MESZAROŠ NEVENKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,72 |
| 2006723 | MESZAROŠ NEVENKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 18,92 |
| 2313049 | MIDŽIĆ VESNA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,35 |
| 2077221 | MIHALIĆ PERSIDA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 10,14 |
| 2317702 | MIHALIĆ SUZANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,39 |
| 1908057 | MIHELIĆ IGOR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,78 |
| 1959301 | MIKAN ANGELINA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,58 |
| 0188344 | MIKAN MARIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,46 |
| 2319624 | MIKŠIĆ DARKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,81 |
| 1821 | MILAŠINOVIĆ BOŠKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 156,12 |
| 1971611 | MILČIĆ IVAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 11,44 |
| 1894668 | MILČIĆ MILAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 22,64 |
| 1966839 | MILJUŠEVIĆ MILOŠ |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 14,28 |
| 1885170 | MINISTARSTVO OBRANE |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 21,03 |
| 2262134 | MIRKOVIĆ RAJKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,79 |
| 2120011 | MLAČAK MARIO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,03 |
| 1999915 | MORIĆ BARICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,86 |
| 1904280 | MRKALJ MILIĆ |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,01 |
| 1999796 | MRKOBRAD MILE |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,45 |
| 2000180 | MRZLJAK FRANJO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,11 |
| 2099373 | MUIĆ MILKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,22 |
| 10333 | NERAL DUBRAVKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,74 |
| 2061120 | NIKŠIĆ VITOMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,04 |
| 2113317 | NOVAK IGOR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,94 |
| 2087715 | NOVAK JOSIP |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,86 |
| 9335 | NOVOSEL IVAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,21 |
| 8727 | NOŽARIĆ NINOSLAV |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,47 |
| 2232715 | NUHI ABDILDŽEMIL I ZEČIRJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 17,77 |
| 2055902 | OBROVAC SREĆKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 24,72 |
| 1891936 | ODOROVIĆ ĐURĐA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,78 |
| 2305259 | OMERAGIĆ MIDHETA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,94 |
| 2132230 | OREŠČANIN DMITAR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,04 |
| 1883780 | PAJIĆ SLAVICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,11 |
| 4070 | PALAJSA JURAJ |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,08 |
| 2106205 | PALAJSA NENAD |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,03 |
| 0195642 | PAVIĆ DARA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,49 |
| 5577 | PAVLAČIĆ VESNA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,23 |
| 157880 | PAVLAKOVIĆ JASNA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,19 |
| 1827235 | PAVLEKOVIĆ IVANKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,66 |
| 2119935 | PAVLIĆ ANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,66 |
| 1935615 | PEJAKOVIĆ ILIJA I ANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,00 |
| 0171000 | PEJAKOVIĆ ILIJA I ANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,15 |
| 2132338 | PELEŠ LJUBICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,39 |
| 1972898 | PERANIĆ DRAGUTIN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,22 |
| 1809520 | PERIN STJEPAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 41,88 |
| 10487 | PERIS ANKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,44 |
| 1988069 | PERIS NIKOLA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 15,50 |
| 1806114 | PETITJEAN NADA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 93,60 |
| 2118840 | PETKOVIĆ SLAVOLJUB |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,63 |
| 2057646 | PETRIĆ MARIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,64 |
| 1870750 | PINTAR MARIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,78 |
| 2113155 | PIŠKOR DAMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,39 |
| 2254050 | PODUNAJEC ROZALIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 9,82 |
| 1913808 | POGAČIĆ ŽELJKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 22,07 |
| 1981943 | POLOVIĆ MIRKO I ZORKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,82 |
| 2309254 | POTURICA DARKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,60 |
| 2282925 | POVŽ IVANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,58 |
| 2058103 | POZNANOVIĆ SLAVICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,87 |
| 1799401 | PRIBANIĆ DARKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,76 |
| 1872958 | PROFOZIĆ DRAŽEN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,86 |
| 1815237 | PRPIĆ ANTUN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,34 |
| 1929445 | PRŠA MARIJAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,40 |
| 1858033 | PULJIĆ BOŽIDAR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 43,68 |
| 1819704 | RADE STJEPAN I DRAGICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,20 |
| 2311593 | RADOVANIĆ ROBERT I |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,66 |
| 0189391 | RADOVANIĆ VILKO I IRENA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,77 |
| 1813439 | RADOVANOVIĆ VUKSAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,38 |
| 1938819 | RADOVIĆ MILAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 85,80 |
| 2817 | RADOVIĆ NADA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,79 |
| 1818899 | RAJIĆ ILIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,01 |
| 2308193 | RASTOVSKI GRGIĆAK MARINA I |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,83 |
| 2277115 | ROGOZ TALAKIĆ MIRJANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,94 |
| 0169960 | ROMČEVIĆ BOGDANKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,06 |
| 1882074 | ROPAR JURE |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,11 |
| 2085801 | ROŽIĆ ANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,49 |
| 2044080 | ROŽIĆ DRAGO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,29 |
| 12326 | ROŽIĆ DRAGO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,89 |
| 2119250 | RUDAN STOJAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,72 |
| 1857878 | RUSTJA KREŠIMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,00 |
| 1872141 | SABLJARIĆ STJEPAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 50,58 |
| 1819879 | SAČERIĆ IVAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 31,46 |
| 2047519 | SAMAC KATICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 38,40 |
| 0190993 | SCHMITZ ARIAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,29 |
| 2307596 | SELANEC BARBIERI GORDANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,19 |
| 2023059 | SERTIĆ VLADIMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 39,28 |
| 553 | SILVAŠI ŠTEFICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,36 |
| 2103095 | SMILČIĆ PETAR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 17,40 |
| 1799509 | SOTINAC TOMISLAV |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,68 |
| 2243091 | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,55 |
| 1899066 | STAVLJENIĆ DRAGAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 7,24 |
| 2256231 | STOJKOV BRANISLAVA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,28 |
| 2232618 | SUČEVIĆ DESANKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,58 |
| 2272377 | SYMONDS NENA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 33,24 |
| 2091666 | ŠEBETIĆ STJEPAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,46 |
| 2276518 | ŠEKETA MIRJANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,34 |
| 2114070 | ŠEPAC STJEPAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,02 |
| 1988832 | ŠERBULA NEVENKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,73 |
| 1940260 | ŠILOVIĆ ŠTEFICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,90 |
| 1839462 | ŠKRGATIĆ JOSIP |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 34,08 |
| 1896695 | ŠKRGULJA JURAJ |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,72 |
| 2012910 | ŠPRAJC SAFIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,58 |
| 3050 | ŠPRAJC SAFIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,09 |
| 734 | ŠTAHAN ROZALIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 9,08 |
| 2315904 | ŠTEFANAC LJERKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,30 |
| 2256460 | ŠTRANJGER HALYNA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,94 |
| 1878298 | ŠUŠAK NIKOLINO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,46 |
| 1879537 | ŠUT MILICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 11,44 |
| 0180181 | TANDARIĆ IVICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,03 |
| 1801031 | TEMPO d.d. "u stečaju" |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 19,70 |
| 2268159 | TEPAVAC ILINKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,54 |
| 2311097 | TEPŠIĆ ZORKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,75 |
| 2237059 | TIJANIĆ BRANKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,04 |
| 2056070 | TOMAŠEVIĆ DRAGICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 22,44 |
| 1854313 | TOMIČIĆ JOSIP |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,54 |
| 2036 | TOMIČIĆ MARTIN - pok. (vl. RH) |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 56,88 |
| 2068788 | TOPIĆ IVICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,94 |
| 1982818 | TOT DENIS |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 10,86 |
| 2023105 | TROPP DENIS |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,26 |
| 2131293 | TUŠKAN BARA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,36 |
| 1936654 | TUŠKAN JASMINKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,92 |
| 2131501 | TUŠKAN KATICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 5,40 |
| 2078325 | TVRDINIĆ TOMO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,16 |
| 0188484 | UDOROVIĆ DANIJELA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,06 |
| 2258447 | UDOROVIĆ DARKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,85 |
| 7210 | URLEP TEREZIJA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,20 |
| 2307812 | VALJAK ŽELJKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 10,28 |
| 10040 | VELIĆ ŽELJKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 20,40 |
| 2135604 | VELIMIROVIĆ MILOŠ |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,40 |
| 1864807 | VIDENIĆ HENRIK |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 21,01 |
| 2300770 | VIDOVIĆ ANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,18 |
| 1877429 | VINCELJ ANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 78,60 |
| 1877470 | VINCELJ DAMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 11,04 |
| 1975153 | VINSKI JOSIP |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 1,49 |
| 1892363 | VIŠNJIĆ MILKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 56,16 |
| 9989 | VLAŠIĆ ALBERT |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 0,01 |
| 2054574 | VOSKA STANKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 20,28 |
| 7942 | VOZNY VLADIMIR |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 15,61 |
| 2092948 | VRANEŠA ANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 12,03 |
| 2221519 | VRBANAC DORIJAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,64 |
| 2084600 | VRBANIĆ JOSIP |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 8,92 |
| 2000695 | VRESK DRAGA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,19 |
| 1866680 | VUČETIĆ BERISLAV |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 55,56 |
| 1871714 | VUKIČEVIĆ ĐURĐICA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,78 |
| 2118530 | VUKIĆ TOMO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 6,20 |
| 2276496 | VUKOVIĆ SLAVKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,24 |
| 7059 | VULETIĆ GORAN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,23 |
| 1823809 | VULETIĆ MILE |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,34 |
| 1941470 | VULJANIĆ BORIS I BRANKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,50 |
| 2304457 | ZAGORAC DUBRAVKA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 3,90 |
| 2000881 | ŽELJEŽNJAK JANKO |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 2,13 |
| 3428 | ŽENKO ANTUN |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,48 |
| 2099497 | ŽIC GORDANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 15,00 |
| 3171 | ŽIVČIĆ ANA |  |  |  | NKN |  | 2017 |  |  | 4,53 |
| UKUPNO EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.933,05 |

| KOMUNALNA NAKNADA - STANOVNIŠTVO - SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA 2013. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv partnera | Naknada | Godina | Iznos |
| 1917102 | AGANOVIĆ CVIJETA | NKN | 2013 | 52,72 |
| 2102013 | AGANOVIĆ CVIJETA | NKN | 2013 | 16,99 |
| 1937200 | AJKIĆ ASIMA | NKN | 2013 | 0,72 |
| 1948830 | AMAN-ŽIVANOV LIDIJA | NKN | 2013 | 18,99 |
| 1819437 | AMIĆ KATA | NKN | 2013 | 83,64 |
| 1891731 | AMIĆ MARIJAN | NKN | 2013 | 4,39 |
| 1937693 | ANDREJIĆ VERA | NKN | 2013 | 9,73 |
| 1917846 | ARAMBAŠIĆ NIKOLA | NKN | 2013 | 60,70 |
| 1989316 | AUSFLUG FRANJO | NKN | 2013 | 38,15 |
| 1941216 | BAČIĆ DORKA | NKN | 2013 | 40,18 |
| 1800817 | BADRIĆ MILAN | NKN | 2013 | 88,61 |
| 414 | BADRIĆ MILAN | NKN | 2013 | 77,77 |
| 1966707 | BAIĆ MILE | NKN | 2013 | 12,72 |
| 1952650 | BAJAC BOŽICA | NKN | 2013 | 56,27 |
| 2051427 | BALGAVI ANA | NKN | 2013 | 54,26 |
| 2051435 | BALGAVI VLADO | NKN | 2013 | 88,51 |
| 9521 | BALIĆ ARNANDO | NKN | 2013 | 60,76 |
| 2089599 | BAN STJEPAN | NKN | 2013 | 17,88 |
| 7864 | BANAY RUDOLF | NKN | 2013 | 403,26 |
| 719 | BANJAC JULKA | NKN | 2013 | 15,64 |
| 1813056 | BARIČEVIĆ NADA | NKN | 2013 | 15,17 |
| 0178101 | BARIĆ SAŠA | NKN | 2013 | 0,89 |
| 1812165 | BARKOVIĆ JASNA | NKN | 2013 | 3,68 |
| 5936 | BARKOVIĆ VERA | NKN | 2013 | 4,56 |
| 0194166 | BARŠIĆ IRENA | NKN | 2013 | 205,28 |
| 0191019 | BARŠIĆ MONIKA | NKN | 2013 | 88,85 |
| 2060370 | BARTAKOVIĆ IVO | NKN | 2013 | 0,11 |
| 1824422 | BARTOLIĆ IVAN | NKN | 2013 | 41,14 |
| 2031655 | BARTOLIĆ VIŠNJA | NKN | 2013 | 36,98 |
| 1842889 | BASAR BRUNO | NKN | 2013 | 55,46 |
| 1883763 | BAŠIĆ ZLATA | NKN | 2013 | 29,82 |
| 1949373 | BEADER ROSANA | NKN | 2013 | 56,32 |
| 2092727 | BEDENIKOVIĆ MARIJAN | NKN | 2013 | 26,49 |
| 1937294 | BELANIĆ JASNA | NKN | 2013 | 2,69 |
| 2240343 | BELANIĆ SNJEŽANA | NKN | 2013 | 0,28 |
| 2080648 | BELAVIĆ IVAN | NKN | 2013 | 10,95 |
| 4855 | BELAVIĆ LEVANKA | NKN | 2013 | 51,70 |
| 1934651 | BELAVIĆ MARIJAN | NKN | 2013 | 11,06 |
| 1872605 | BELAVIĆ MARIJO | NKN | 2013 | 28,56 |
| 1919334 | BELAVIĆ MILJENKO I DUBRAVKA | NKN | 2013 | 32,02 |
| 1846078 | BENIĆ JASNA | NKN | 2013 | 43,23 |
| 1820834 | BENIĆ VLADO | NKN | 2013 | 67,68 |
| 152811 | BENIĆ ZORAN | NKN | 2013 | 37,16 |
| 4459 | BERŠINIĆ MILIVOJ | NKN | 2013 | 0,01 |
| 1936514 | BERTOL ALEN | NKN | 2013 | 26,23 |
| 2237334 | BIČANIĆ ZVONIMIR | NKN | 2013 | 14,38 |
| 2077086 | BIĆANIĆ BRANKA | NKN | 2013 | 1,02 |
| 2083698 | BIJELIĆ NENAD | NKN | 2013 | 3,00 |
| 2045958 | BISAKU ĐERĐ | NKN | 2013 | 16,77 |
| 1869299 | BJEDOV MILAN | NKN | 2013 | 96,94 |
| 1970011 | BJELOŠ ŽELJKO I DRAŽENKA | NKN | 2013 | 52,44 |
| 1915860 | BLAGAJAC MIRJANA | NKN | 2013 | 37,01 |
| 2102846 | BLAŽEVIĆ LUKA | NKN | 2013 | 0,18 |
| 0179833 | BLAŽEVIĆ MARIO | NKN | 2013 | 29,26 |
| 902 | BOČIĆ IVAN | NKN | 2013 | 35,99 |
| 1976648 | BOGDANOVIĆ MILJENKO | NKN | 2013 | 31,83 |
| 0189146 | BOGOVIĆ SLAVKA | NKN | 2013 | 15,29 |
| 1825925 | BOKULIĆ ANTUN | NKN | 2013 | 85,22 |
| 2080281 | BOLFEK MARIJO | NKN | 2013 | 37,36 |
| 1954873 | BOLFEK-VUGLEŠIĆ MARIJA | NKN | 2013 | 34,71 |
| 1859692 | BOLJAR MIRJANA | NKN | 2013 | 23,88 |
| 0187518 | BOROŠIĆ CARMEN | NKN | 2013 | 17,11 |
| 2040077 | BOROŠIĆ MARIJA | NKN | 2013 | 53,95 |
| 1903241 | BOROVAC D. I ŠPOLJARIĆ- | NKN | 2013 | 11,81 |
| 4118 | BOSILJEVAC DRAGICA | NKN | 2013 | 4,39 |
| 1866532 | BOŽIĆ ENRIKO | NKN | 2013 | 25,96 |
| 1877550 | BOŽIĆ JOSIP | NKN | 2013 | 44,07 |
| 8519 | BRAJDIĆ ANKA | NKN | 2013 | 0,01 |
| 1946137 | BRAJDIĆ DRAGUTIN | NKN | 2013 | 24,14 |
| 1863517 | BRAJDIĆ SNJEŽANA | NKN | 2013 | 12,00 |
| 1836803 | BRAJDIĆ SNJEŽANA | NKN | 2013 | 50,26 |
| 2225832 | BRDAR JOVO | NKN | 2013 | 50,07 |
| 2122111 | BREZOVIĆ JOSIP | NKN | 2013 | 50,83 |
| 1889621 | BREZOVIĆ ZVONKO | NKN | 2013 | 20,80 |
| 1886274 | BRIDIĆ JOSIP | NKN | 2013 | 67,94 |
| 1034 | BRKOVIĆ STOJAN - GRAD NAJAM | NKN | 2013 | 70,19 |
| 1811690 | BROZOVIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 1,64 |
| 2244250 | BULAT MLADEN | NKN | 2013 | 43,17 |
| 1884239 | BULIĆ STANA | NKN | 2013 | 13,69 |
| 6990 | CAR DRAŽEN | NKN | 2013 | 18,14 |
| 754 | CAREVIĆ MIRA | NKN | 2013 | 119,01 |
| 1823086 | CEGUR DRAŽEN | NKN | 2013 | 13,04 |
| 1792954 | CINDRIĆ NENAD | NKN | 2013 | 37,78 |
| 1996266 | CINDRIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 247,78 |
| 2242400 | CRNIČKI BORIS | NKN | 2013 | 15,55 |
| 1909037 | CRNKOVIĆ VLASTA | NKN | 2013 | 0,43 |
| 1812610 | CRNOGORAC VLADIMIR | NKN | 2013 | 42,81 |
| 1824392 | CVETKOVIĆ BORIS | NKN | 2013 | 63,69 |
| 3201 | CVETKOVIĆ DRAGAN | NKN | 2013 | 49,60 |
| 2056267 | CVETKOVIĆ DUBRAVKA | NKN | 2013 | 2,34 |
| 2080397 | CVITAK KATA | NKN | 2013 | 4,94 |
| 0170151 | ČANKOVIĆ SLOBODAN | NKN | 2013 | 19,67 |
| 10328 | ČAVLOVIĆ MATIJA | NKN | 2013 | 21,82 |
| 2033976 | ČOHAN GORDANA | NKN | 2013 | 3,48 |
| 2109123 | ČRNE IVAN | NKN | 2013 | 15,00 |
| 2122278 | ČUJKO JOSIP | NKN | 2013 | 38,81 |
| 2123061 | ČUJKO SLAVKO | NKN | 2013 | 22,09 |
| 2121808 | ČUJKO ZLATKO | NKN | 2013 | 2,65 |
| 2115093 | ČURILOVIĆ IVAN | NKN | 2013 | 50,56 |
| 2097192 | ČURJAK ANA | NKN | 2013 | 20,76 |
| 1872931 | ČUTKOVIĆ ANKA | NKN | 2013 | 72,30 |
| 1921185 | ĆOSIĆ VLATKA | NKN | 2013 | 1,56 |
| 2230526 | ĆURUVIJA VELJKO | NKN | 2013 | 7,06 |
| 1992716 | DAKIĆ DANIMIR | NKN | 2013 | 8,77 |
| 1932217 | DAKIĆ TIHOMIR | NKN | 2013 | 27,75 |
| 1923412 | DESPOT JELENA | NKN | 2013 | 3,84 |
| 8027 | DILBER MIRJANA | NKN | 2013 | 22,00 |
| 2007118 | DIVIĆ KOSTA | NKN | 2013 | 10,88 |
| 2102366 | DIZDAR VERA | NKN | 2013 | 3,84 |
| 2007444 | DJAK JOZO | NKN | 2013 | 154,93 |
| 9968 | DOBRANIĆ DAVORIN | NKN | 2013 | 29,57 |
| 1811894 | DOBROSAVLJEVIĆ NADA | NKN | 2013 | 12,82 |
| 2123029 | DOLEČKI FRANJO | NKN | 2013 | 14,44 |
| 1846574 | DOŠEN TANJA | NKN | 2013 | 12,62 |
| 1984519 | DRAGAŠ LJUBICA | NKN | 2013 | 54,65 |
| 1061 | DRAGIČEVIĆ JADRANKA | NKN | 2013 | 21,32 |
| 2229307 | DRAGIĆ KATICA I MIROSLAV | NKN | 2013 | 5,78 |
| 2251086 | DRAGIĆ MIRKO | NKN | 2013 | 0,46 |
| 234 | DRAGOJEVIĆ ANA | NKN | 2013 | 0,12 |
| 690 | DRAŽIĆ PANE | NKN | 2013 | 24,72 |
| 2632 | DREVEN JADRANKA | NKN | 2013 | 63,78 |
| 1890735 | DRUŽAK IVICA | NKN | 2013 | 6,82 |
| 1888374 | DRUŽAK MIROSLAV | NKN | 2013 | 0,68 |
| 1984241 | DRŽIĆ DAMIR | NKN | 2013 | 35,19 |
| 1849557 | DUDAŠ RAJKA | NKN | 2013 | 41,02 |
| 0174920 | DUJIĆ SLADJAN | NKN | 2013 | 2,00 |
| 2250470 | DUJMAN MIJO | NKN | 2013 | 19,53 |
| 1950010 | DUJMOVIĆ BRANKO | NKN | 2013 | 33,73 |
| 1865331 | DUJMOVIĆ BRUNO | NKN | 2013 | 39,85 |
| 1834576 | DUJMOVIĆ NEVENKA | NKN | 2013 | 25,80 |
| 918 | DUJMOVIĆ ŠTEFICA | NKN | 2013 | 0,28 |
| 2257670 | DULOVIĆ DANIJEL | NKN | 2013 | 0,43 |
| 8462 | DULOVIĆ MIHAJLO | NKN | 2013 | 12,02 |
| 6621 | DUPIN GORDAN | NKN | 2013 | 5,93 |
| 1797832 | ĐURASINOVIĆ KATA | NKN | 2013 | 72,63 |
| 1420 | ĐUROVIĆ DRAGICA | NKN | 2013 | 32,51 |
| 1815 | EMŠIU ŠENAZI | NKN | 2013 | 14,76 |
| 1973894 | FABIJANIĆ DRAŽENKO I LJILJANA | NKN | 2013 | 6,34 |
| 1899686 | FANJEK DENIS | NKN | 2013 | 16,35 |
| 9345 | FILIPČIĆ TOMISLAV | NKN | 2013 | 32,24 |
| 214 | FILIPI VIKTOR | NKN | 2013 | 14,56 |
| 1845772 | FILIPOVIĆ GORAN | NKN | 2013 | 44,87 |
| 1867210 | FIŠIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 47,49 |
| 2058243 | FLOOR-ING d.o.o. | NKN | 2013 | 51,81 |
| 1829181 | FRANUŠIĆ KRISTIJAN | NKN | 2013 | 35,92 |
| 2078244 | FRANUŠIĆ MARIJA | NKN | 2013 | 7,80 |
| 10011 | FRANJKOVIĆ BARBARA | NKN | 2013 | 12,41 |
| 1868020 | FRANJKOVIĆ IVICA | NKN | 2013 | 15,25 |
| 1833570 | FRANJKOVIĆ-KRALJ LJILJANA | NKN | 2013 | 16,01 |
| 2067722 | FRKETIĆ KATICA | NKN | 2013 | 50,88 |
| 2215063 | FRKIĆ MILKA | NKN | 2013 | 227,60 |
| 2124327 | FRKLIĆ JOSIP | NKN | 2013 | 2,96 |
| 2242532 | FURAČ DAMIR I SNJEŽANA | NKN | 2013 | 145,44 |
| 2230534 | FURGALA DANICA | NKN | 2013 | 7,06 |
| 2008815 | GABRIĆ LIDIJA | NKN | 2013 | 64,04 |
| 1890840 | GAĆEŠA MILIĆ | NKN | 2013 | 24,03 |
| 1823930 | GAGRO DANE | NKN | 2013 | 29,48 |
| 1895800 | GAGULA ŽELJKO | NKN | 2013 | 45,39 |
| 0179485 | GAJSKI NADA | NKN | 2013 | 11,67 |
| 1983172 | GALETIĆ JADRANKA | NKN | 2013 | 61,26 |
| 1943588 | GALOVIĆ IVAN | NKN | 2013 | 22,59 |
| 0183571 | GALOVIĆ MELIAN | NKN | 2013 | 27,08 |
| 2001993 | GERBEC MARIJA | NKN | 2013 | 67,85 |
| 2135000 | GOJAK ANTUN | NKN | 2013 | 9,96 |
| 1893130 | GOJKOVIĆ SNJEŽANA | NKN | 2013 | 24,67 |
| 2108895 | GOJŠIĆ IVICA | NKN | 2013 | 70,82 |
| 2108879 | GOJŠIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 0,10 |
| 1844520 | GOLIJANIN ALEKSANDRA | NKN | 2013 | 83,07 |
| 1844490 | GOLIJANIN ALEKSANDRA | NKN | 2013 | 66,35 |
| 2059 | GOLIJANIN ALEKSANDRA | NKN | 2013 | 83,13 |
| 1974521 | GORŠIĆ DAMIR | NKN | 2013 | 34,06 |
| 2494 | GORŠIĆ ĐENKA | NKN | 2013 | 1,67 |
| 1897659 | GORŠIĆ JOSIP | NKN | 2013 | 5,57 |
| 1896610 | GORŠIĆ PETAR | NKN | 2013 | 0,12 |
| 2029723 | GORŠIĆ SANDRA | NKN | 2013 | 45,74 |
| 990 | GRBIĆ NEIRA I NERKEZ | NKN | 2013 | 46,19 |
| 2059363 | GRČIĆ DINKO | NKN | 2013 | 16,78 |
| 2115972 | GRČIĆ ĐURĐA | NKN | 2013 | 0,60 |
| 4869 | GRČIĆ KRISTINA | NKN | 2013 | 29,17 |
| 1849220 | GRČIĆ ZVONIMIR | NKN | 2013 | 49,57 |
| 2010879 | GRDAŠIĆ MARIJAN | NKN | 2013 | 6,67 |
| 2110261 | GRDINA JOSIP | NKN | 2013 | 35,88 |
| 1926012 | GRGIĆ STANIMIR | NKN | 2013 | 15,20 |
| 1998722 | GRMAN BRANKO | NKN | 2013 | 31,08 |
| 1877607 | GRŠAK DARKO | NKN | 2013 | 1,53 |
| 1889168 | GRŠAK IVAN | NKN | 2013 | 18,10 |
| 1870181 | GRUBEŠIĆ JASMINKA | NKN | 2013 | 1,12 |
| 2041154 | GRUBIŠIĆ DRAŽEN | NKN | 2013 | 56,02 |
| 2254670 | GRUBJEŠIĆ NEDELJKA | NKN | 2013 | 4,86 |
| 2230330 | GRUDIĆ LJUBICA | NKN | 2013 | 78,58 |
| 1939769 | GRZELA DRAGICA | NKN | 2013 | 0,99 |
| 1997734 | GUDASIĆ JANKO | NKN | 2013 | 25,36 |
| 2018969 | GVOZDIĆ DUŠANKA | NKN | 2013 | 45,87 |
| 2230356 | GVOZDIĆ SVETLANA | NKN | 2013 | 0,08 |
| 1854704 | HAJDIN ĐORĐE | NKN | 2013 | 16,51 |
| 7522 | HASANEFENDIĆ HAMDIJA | NKN | 2013 | 17,53 |
| 2122847 | HERCEG FRANJO | NKN | 2013 | 76,40 |
| 3196 | HERMAN DAVORIN | NKN | 2013 | 2,76 |
| 2048701 | HITREC DRAŽEN | NKN | 2013 | 12,24 |
| 4085 | HLAIĆ MIRKO I BARKA | NKN | 2013 | 64,41 |
| 2121190 | HLAJ KARLO | NKN | 2013 | 17,91 |
| 2121115 | HLAJ KATA | NKN | 2013 | 11,94 |
| 2394 | HODAK ZLATKO | NKN | 2013 | 43,86 |
| 2109921 | HOLJAC JOSIP | NKN | 2013 | 8,04 |
| 1808370 | HORVAT FERDO | NKN | 2013 | 40,08 |
| 1978322 | HRASTOVČAK DARKO | NKN | 2013 | 3,18 |
| 1844288 | HRASTOVČAK IVICA | NKN | 2013 | 94,96 |
| 7037 | HRASTOVČAK MARIJA | NKN | 2013 | 32,57 |
| 2130904 | HRSAN VLADO | NKN | 2013 | 27,64 |
| 1878417 | HRSINJAK NIKOLA | NKN | 2013 | 31,31 |
| 2105748 | HUDOROVIĆ ANKICA | NKN | 2013 | 13,39 |
| 2241722 | HUDOROVIĆ MARKO | NKN | 2013 | 1,92 |
| 2101700 | HUDOROVIĆ PREDRAG | NKN | 2013 | 5,04 |
| 2045184 | HUMJAN DAMIR | NKN | 2013 | 39,87 |
| 1809644 | HUSTIĆ ZVONIMIR | NKN | 2013 | 170,31 |
| 1813145 | IČOVSKI MILICA | NKN | 2013 | 40,04 |
| 2134705 | IDŽAN ZLATA | NKN | 2013 | 3,35 |
| 1868969 | IGREC MILKA | NKN | 2013 | 13,65 |
| 1896229 | ILIĆ DOBRIVOJ | NKN | 2013 | 40,49 |
| 2059304 | IVANKOVIĆ IVICA | NKN | 2013 | 4,79 |
| 2240939 | IVANŠIĆ JASNA | NKN | 2013 | 30,93 |
| 2048051 | IVKOVIĆ VESNA | NKN | 2013 | 18,30 |
| 1946617 | JAGODIĆ NIKOLA | NKN | 2013 | 78,01 |
| 1883860 | JAHIJI DURAK | NKN | 2013 | 1,37 |
| 1831844 | JAKIN ANDRIJA | NKN | 2013 | 40,56 |
| 1835947 | JAKIN ŽELJKA | NKN | 2013 | 2,76 |
| 1938231 | JAKŠIĆ VITOMIR | NKN | 2013 | 19,79 |
| 2041278 | JAKUPEK MLADEN | NKN | 2013 | 66,15 |
| 2269 | JAKUŠ BORIS | NKN | 2013 | 19,20 |
| 0169935 | JAKUŠ NADA | NKN | 2013 | 20,82 |
| 7327 | JANKIĆ MIRA | NKN | 2013 | 48,64 |
| 8065 | JANJANIN KATICA | NKN | 2013 | 11,67 |
| 9408 | JAPEC DAVOR | NKN | 2013 | 12,35 |
| 1914596 | JELAČA DUŠAN I LJUBICA | NKN | 2013 | 31,67 |
| 1858602 | JELAČA IVAN | NKN | 2013 | 9,00 |
| 0178519 | JELAČA LJUBICA | NKN | 2013 | 28,68 |
| 1853759 | JELIĆ GORDANA | NKN | 2013 | 19,50 |
| 1902440 | JOSIPOVIĆ JELENA | NKN | 2013 | 30,28 |
| 9471 | JOVOVIĆ MARIJA | NKN | 2013 | 17,48 |
| 1833871 | JUNAKOVIĆ DARIBOR | NKN | 2013 | 32,62 |
| 2667 | JURATOVIĆ JOSIP I NIKOLA | NKN | 2013 | 32,31 |
| 2245493 | JURČEVIĆ ANKA | NKN | 2013 | 12,12 |
| 0191116 | JURČEVIĆ KRISTINA | NKN | 2013 | 42,36 |
| 2032988 | JURČIĆ JURE | NKN | 2013 | 79,22 |
| 1881710 | JURIČAN JASMINKA | NKN | 2013 | 40,03 |
| 166600 | JURIĆ DARIO | NKN | 2013 | 6,41 |
| 0172154 | JURIĆ TOMISLAV | NKN | 2013 | 29,56 |
| 2225492 | JURKOVIĆ DRAGA | NKN | 2013 | 0,36 |
| 2048450 | JURKOVIĆ DRAGICA | NKN | 2013 | 25,24 |
| 0174440 | JURKOVIĆ MIĆO | NKN | 2013 | 17,42 |
| 1999745 | JURLINA MATEJA | NKN | 2013 | 36,66 |
| 1961616 | KADAK VESNA | NKN | 2013 | 9,83 |
| 1899589 | KALČIĆ HRVOJE I WEBER-KALČIĆ | NKN | 2013 | 39,22 |
| 1811495 | KAPAC GORAN | NKN | 2013 | 29,01 |
| 2122766 | KAPUČIJA FRANJO | NKN | 2013 | 3,91 |
| 1869140 | KARAN ANKA | NKN | 2013 | 31,86 |
| 2004577 | KARAN SVETOZAR | NKN | 2013 | 3,05 |
| 0176028 | KARTALIJA ZORICA | NKN | 2013 | 36,96 |
| 2011999 | KASUNIĆ IVAN | NKN | 2013 | 31,27 |
| 3135 | KATAVIĆ MAJA | NKN | 2013 | 22,26 |
| 2243890 | KATIĆ NADA | NKN | 2013 | 47,65 |
| 1895400 | KATIĆ ZDRAVKO | NKN | 2013 | 94,32 |
| 1934104 | KAURIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 42,14 |
| 2102234 | KAURIN IVO | NKN | 2013 | 10,50 |
| 1860941 | KESIĆ STIPO | NKN | 2013 | 13,64 |
| 2488 | KIRETA ŽELJKO | NKN | 2013 | 44,62 |
| 1875728 | KLIŠANIĆ MILKA | NKN | 2013 | 0,12 |
| 2129540 | KLOBUČAR ANDRIJA | NKN | 2013 | 40,43 |
| 1809636 | KLOKOČKI BARICA | NKN | 2013 | 74,04 |
| 1370 | KLJAIĆ MILJENKO | NKN | 2013 | 16,37 |
| 2024098 | KLJAIĆ SLOBODAN | NKG | 2013 | 1,25 |
| 2024098 | KLJAIĆ SLOBODAN | NKN | 2013 | 6,68 |
| 168157 | KOBAC MARIO | NKN | 2013 | 9,36 |
| 2084970 | KOCANJER BORIS | NKN | 2013 | 23,88 |
| 0169994 | KOLAR LJUBICA | NKN | 2013 | 7,68 |
| 1929682 | KOLENC IVAN | NKN | 2013 | 2,11 |
| 2238705 | KONJEVIĆ DIJANA | NKN | 2013 | 1,75 |
| 1857185 | KOPRIVNJAK JASNA | NKN | 2013 | 54,72 |
| 2033038 | KOREN RIHARD I VESNA | NKN | 2013 | 20,84 |
| 1817310 | KOS MARIJA | NKN | 2013 | 2,10 |
| 1902 | KOSANOVIĆ MILAN | NKN | 2013 | 0,37 |
| 2084317 | KOSTELAC ALEN | NKN | 2013 | 23,88 |
| 1806874 | KOSTELAC DRAŽEN | NKN | 2013 | 19,27 |
| 7183 | KOSTELAC MARKO | NKN | 2013 | 31,63 |
| 2060248 | KOŠAVIĆ IVAN | NKN | 2013 | 1,44 |
| 1923048 | KOVAČEC KRUNOSLAV | NKN | 2013 | 54,59 |
| 1967150 | KOVAČEVIĆ DOBRILA | NKN | 2013 | 9,89 |
| 1972634 | KOVAČEVIĆ MIRKO | NKN | 2013 | 22,50 |
| 0186856 | KOVAČEVIĆ VALENTINA | NKN | 2013 | 26,76 |
| 2034018 | KOVAČIĆ ĐURĐA | NKN | 2013 | 65,69 |
| 2044188 | KOZOMARIĆ SMILJKA | NKN | 2013 | 37,58 |
| 1822829 | KRAJAČIĆ MIROSLAV | NKN | 2013 | 106,96 |
| 1928945 | KRASULJA LJUBAN | NKN | 2013 | 19,84 |
| 2255030 | KRČEVSKI IGOR | NKN | 2013 | 3,51 |
| 1903055 | KRČEVSKI STJEPAN | NKN | 2013 | 0,17 |
| 1838490 | KRIVOKUĆA BERISLAV | NKN | 2013 | 30,63 |
| 2029553 | KRIVOKUĆA DRAGICA | NKN | 2013 | 5,14 |
| 3503 | KRIVOKUĆA MILKA-kći Ranitović | NKN | 2013 | 2,62 |
| 2043718 | KRIŽANIĆ DENIS I INGA | NKN | 2013 | 93,61 |
| 2240157 | KRIŽANIĆ RUŽA | NKN | 2013 | 23,85 |
| 807 | KRIŽANIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 2,97 |
| 2134977 | KRIŽANIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 13,92 |
| 4831 | KRSTAČIĆ BOŽICA | NKN | 2013 | 56,19 |
| 2052989 | KUČAN BRUNO | NKN | 2013 | 53,58 |
| 2039176 | KUČAN VESNA | NKN | 2013 | 56,74 |
| 1915177 | KUČAR MLADEN | NKN | 2013 | 51,95 |
| 3423 | KUČINIĆ DAMIR | NKN | 2013 | 13,66 |
| 1929909 | KUČINIĆ DUBRAVKO | NKN | 2013 | 65,67 |
| 7067 | KUĆAN MARIJA | NKN | 2013 | 30,36 |
| 2045508 | KUHANEC MARIJA | NKN | 2013 | 25,20 |
| 1896253 | KULAŠ DRAŽENKA | NKN | 2013 | 99,40 |
| 2026945 | KULAŠ MARKO | NKN | 2013 | 25,05 |
| 2025540 | KUŠIĆ MILE | NKN | 2013 | 1,07 |
| 2045753 | KUŠNINI NREC | NKN | 2013 | 5,84 |
| 1934368 | KUZMIĆ ANDREJA | NKN | 2013 | 2,52 |
| 5976 | KUZMIĆ ZVONIMIR | NKN | 2013 | 16,07 |
| 1953800 | LAJIĆ ZDENKA | NKN | 2013 | 60,16 |
| 2016737 | LALIĆ SNJEŽANA | NKN | 2013 | 45,91 |
| 1999311 | LAPIĆ VILKO | NKN | 2013 | 33,14 |
| 2010585 | LATIN IVAN I LATIN BRANKA | NKN | 2013 | 54,32 |
| 1899414 | LATKOVIĆ JOSIP | NKN | 2013 | 30,64 |
| 1871820 | LATKOVIĆ MARKO | NKN | 2013 | 48,30 |
| 1876643 | LAURIĆ TOMISLAV | NKN | 2013 | 56,60 |
| 1974173 | LAUŠ JOSIP | NKN | 2013 | 28,89 |
| 2027062 | LAUŠ MIRKO | NKN | 2013 | 15,50 |
| 2135469 | LEKO PETAR | NKN | 2013 | 3,46 |
| 2100495 | LEMIĆ JANKO | NKN | 2013 | 10,68 |
| 151564 | LIKOVIĆ VEDRAN | NKN | 2013 | 12,36 |
| 2246899 | LIP IVAN | NKN | 2013 | 45,68 |
| 1891081 | LODOLI ANTUN | NKN | 2013 | 37,64 |
| 1852221 | LONČAR SLOBODAN | NKN | 2013 | 11,16 |
| 5094 | LONČAR SVETOZAR | NKN | 2013 | 114,99 |
| 0177830 | LOVIĆ MIRALEM | NKN | 2013 | 0,01 |
| 1820800 | LOVRIĆ LJUBA | NKN | 2013 | 53,52 |
| 1888544 | LOVRIĆ MARKO | NKN | 2013 | 50,16 |
| 1886959 | LOZINA DANIJELA | NKN | 2013 | 37,22 |
| 2249545 | LUKAČ SNJEŽANA | NKN | 2013 | 27,22 |
| 3827 | LUKAČIĆ IVAN | NKN | 2013 | 20,14 |
| 2036010 | LUKSIC FRANK MARKO | NKN | 2013 | 89,61 |
| 7215 | LJUBEK BRANIMIR | NKN | 2013 | 33,76 |
| 1891928 | LJUBIĆ ZLATKO | NKN | 2013 | 17,84 |
| 2252783 | LJUBIJANKIĆ DENIS | NKN | 2013 | 3,30 |
| 1892452 | LJUŠTINA MIĆO | NKN | 2013 | 43,89 |
| 1794760 | MAĆEŠIĆ GORDAN | NKN | 2013 | 6,78 |
| 1931954 | MADŽARAC DRAGA | NKN | 2013 | 26,63 |
| 2221160 | MAGDIĆ BOŽISLAV | NKN | 2013 | 24,39 |
| 2012103 | MAGDIĆ JURAJ | NKN | 2013 | 83,64 |
| 1813269 | MAGDIĆ REGINA | NKN | 2013 | 10,53 |
| 1868071 | MAGDIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 0,30 |
| 1856758 | MAGLIĆ IVAN | NKN | 2013 | 47,92 |
| 1931938 | MALI DŽENAIDA | NKN | 2013 | 39,32 |
| 1889133 | MALOVIĆ JOSIP | NKN | 2013 | 8,45 |
| 8872 | MALOVIĆ VLADIMIR | NKN | 2013 | 11,32 |
| 3082 | MALJKOVIĆ PETAR | NKN | 2013 | 148,41 |
| 8283 | MAMUZIĆ MLADEN | NKN | 2013 | 24,22 |
| 1125 | MANCE ALEN | NKN | 2013 | 1,17 |
| 1854143 | MANCE SANDRA | NKN | 2013 | 54,12 |
| 2117762 | MANDIĆ ALEKSANDAR | NKN | 2013 | 8,83 |
| 1831968 | MANDIĆ BRANKA | NKN | 2013 | 23,10 |
| 1831984 | MANDIĆ BRANKA | NKN | 2013 | 11,28 |
| 1855212 | MANDIĆ KRUNOSLAV | NKN | 2013 | 48,25 |
| 1824007 | MANJEROVIĆ DRAŽEN | NKN | 2013 | 41,81 |
| 1793233 | MANJEROVIĆ ZDRAVKO | NKN | 2013 | 5,26 |
| 5616 | MARGETA MIRKA | NKN | 2013 | 16,39 |
| 1981480 | MARIĆ SNJEŽANA | NKN | 2013 | 10,47 |
| 1960083 | MARINČIĆ TADIJA | NKN | 2013 | 102,06 |
| 2222965 | MARINIĆ ALAN | NKN | 2013 | 56,95 |
| 11583 | MARKOVIĆ DAN | NKN | 2013 | 225,75 |
| 3151 | MARKOVIĆ SLAVICA | NKN | 2013 | 71,03 |
| 2228343 | MARTINOVIĆ NIKICA I ADRIANA | NKN | 2013 | 13,77 |
| 2078953 | MARTIŠKOVIĆ MARICA | NKN | 2013 | 13,28 |
| 8238 | MATAKOVIĆ IVAN I ĐURĐICA | NKN | 2013 | 29,04 |
| 6412 | MATAN DANICA | NKN | 2013 | 24,29 |
| 2036088 | MATAN DANIEL | NKN | 2013 | 83,33 |
| 0186279 | MATANOVAC ANKICA | NKN | 2013 | 30,51 |
| 2054221 | MATEŠA IVICA | NKN | 2013 | 63,54 |
| 1838920 | MATEŠA MILE | NKN | 2013 | 1,20 |
| 2257173 | MATIĆ MAJA | NKN | 2013 | 2,51 |
| 2117630 | MATIJEVIĆ MIRJANA | NKN | 2013 | 1,56 |
| 3074 | MATOVINA JELENA | NKN | 2013 | 18,24 |
| 1934066 | MEDEK DRAGICA | NKN | 2013 | 26,45 |
| 1983156 | MEDEK DRAGICA | NKN | 2013 | 4,81 |
| 2010780 | MEHIĆ JASMIN | NKN | 2013 | 47,03 |
| 4367 | MERGL MIROSLAV | NKN | 2013 | 0,83 |
| 0187615 | MERLIN IVANA | NKN | 2013 | 30,55 |
| 1962841 | MERLIN IVANA | NKN | 2013 | 32,12 |
| 2006723 | MESZAROŠ NEVENKA | NKN | 2013 | 45,10 |
| 829 | MESZAROŠ NEVENKA | NKN | 2013 | 10,72 |
| 9512 | MEŠTROVIĆ ZORA | NKN | 2013 | 51,73 |
| 1818236 | MIGALIĆ BORIS | NKN | 2013 | 35,13 |
| 1817744 | MIGALIĆ ZVONIMIR | NKN | 2013 | 3,32 |
| 1793829 | MIHALIĆ BLAŽENKA | NKN | 2013 | 37,87 |
| 1902458 | MIHALIĆ LJILJANA | NKN | 2013 | 20,66 |
| 1796135 | MIHIĆ STEVICA | NKN | 2013 | 52,81 |
| 1808192 | MIJAKOVIĆ MANDA | NKN | 2013 | 32,64 |
| 0180416 | MIKAŠINOVIĆ NENAD | NKN | 2013 | 51,39 |
| 1730380 | MIKČEVAC STJEPAN I LJUBICA | NKN | 2013 | 2,26 |
| 2225786 | MIKŠIĆ DARKO | NKN | 2013 | 2,51 |
| 2085739 | MIKŠIĆ IVICA | NKN | 2013 | 40,14 |
| 1888625 | MIKŠIĆ MARE | NKN | 2013 | 0,04 |
| 4096 | MIKŠIĆ SANDRA | NKN | 2013 | 36,97 |
| 1884735 | MIKŠIĆ SAŠA I MIKŠIĆ NATAŠA | NKN | 2013 | 32,41 |
| 1796984 | MIKŠIĆ ZVONIMIR | NKN | 2013 | 27,75 |
| 2041901 | MILANOVIĆ RAJKA | NKN | 2013 | 103,26 |
| 1843265 | MILAŠINOVIĆ ROMANA I DRAGAN | NKN | 2013 | 84,36 |
| 1988484 | MILČIĆ IVAN | NKN | 2013 | 39,84 |
| 1797913 | MILČIĆ ŠIMUN-KOLENAC BARA | NKN | 2013 | 1,47 |
| 2051184 | MILEK TONA | NKN | 2013 | 28,13 |
| 2225603 | MILETIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 6,26 |
| 2047136 | MILEUSNIĆ MARIO | NKN | 2013 | 2,45 |
| 1975099 | MILIČEVIĆ ZVONKO | NKN | 2013 | 27,11 |
| 1886134 | MILKOVIĆ NEDELJKA | NKN | 2013 | 4,73 |
| 0194310 | MILOJČIĆ SLAVICA | NKN | 2013 | 11,53 |
| 298 | MILJANOVIĆ DRAGANA | NKN | 2013 | 7,03 |
| 2056194 | MILJKOVIĆ SLAVICA I ĐURO | NKN | 2013 | 1,96 |
| 2757 | MIŠIĆ KRISTINA | NKN | 2013 | 47,69 |
| 1965441 | MIŠKULIN SENIJA | NKN | 2013 | 20,99 |
| 2258110 | MLAČAK BERISLAV | NKN | 2013 | 2,92 |
| 4325 | MLAČAK JASENKA | NKN | 2013 | 50,81 |
| 0176168 | MLAČAK MARICA | NKN | 2013 | 47,93 |
| 1930591 | MOGUŠ IVANKA | NKN | 2013 | 4,40 |
| 2028913 | MOGUŠ ZLATKO | NKN | 2013 | 11,95 |
| 1870769 | MOGUŠ ŽELJKO | NKN | 2013 | 22,83 |
| 4845 | MOMČILOVIĆ MILEVA | NKN | 2013 | 22,40 |
| 1886894 | MOŽNIK DAMIR | NKN | 2013 | 54,80 |
| 0195154 | MRAOVIĆ ALEKSANDAR | NKN | 2013 | 51,56 |
| 5731 | MRAOVIĆ MILE | NKN | 2013 | 53,34 |
| 2014076 | MRKALJ INĐIJA | NKN | 2013 | 13,08 |
| 2099373 | MUIĆ MILKA | NKN | 2013 | 10,08 |
| 1797590 | MUSIĆ AZRA, HOTIĆ AMRA I | NKN | 2013 | 0,79 |
| 0183270 | MUŠKINJA MILKA | NKN | 2013 | 4,41 |
| 0177962 | MUTAK JOSIP | NKN | 2013 | 9,34 |
| 1842528 | NAPIJALO DRAGAN | NKN | 2013 | 6,65 |
| 1986619 | NAVIALIĆ ALDO | NKN | 2013 | 15,75 |
| 1815229 | NESUDA VLADO | NKN | 2013 | 29,55 |
| 2026864 | NIKOLOVSKA MAJA | NKN | 2013 | 19,08 |
| 1968343 | NINKOVIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 25,49 |
| 1872206 | NOGIĆ ALENKO | NKN | 2013 | 16,90 |
| 2052903 | NOVAKOVIĆ VLADIMIR | NKN | 2013 | 1,66 |
| 0174815 | NOVOSEL BORNA ALEKSANDAR | NKN | 2013 | 2,40 |
| 2121212 | NOVOSEL FRANJO | NKN | 2013 | 3,19 |
| 2024489 | NOVOSEL TOMO | NKN | 2013 | 5,74 |
| 2054400 | NOVOSEL ŽELJKO | NKN | 2013 | 30,60 |
| 2232715 | NUHI ABDILDŽEMIL I ZEČIRJA | NKN | 2013 | 25,17 |
| 2055902 | OBROVAC SREĆKO | NKN | 2013 | 23,96 |
| 1891936 | ODOROVIĆ ĐURĐA | NKN | 2013 | 22,59 |
| 2134659 | ODOROVIĆ ĐURĐA | NKN | 2013 | 1,56 |
| 0174386 | OSTRONIĆ BRANKO | NKN | 2013 | 53,34 |
| 1850075 | OSTRONIĆ NENAD | NKN | 2013 | 17,99 |
| 1936131 | OTUJAC SINIŠA | NKN | 2013 | 30,98 |
| 2221152 | PADEŽANIN TOMISLAV | NKN | 2013 | 5,46 |
| 1867938 | PAJIĆ BRANISLAV | NKN | 2013 | 11,42 |
| 0188654 | PALIJAN FRANJO | NKN | 2013 | 77,49 |
| 0181730 | PARAPATIĆ ZVONIMIR | NKN | 2013 | 46,23 |
| 1946366 | PAULI MARA | NKN | 2013 | 15,33 |
| 1802917 | PAULIĆ NIKOLA | NKN | 2013 | 20,54 |
| 1871145 | PAUSIĆ MILAN | NKN | 2013 | 53,08 |
| 58 | PAVIČIĆ VELJKA | NKN | 2013 | 33,86 |
| 13666 | PAVKOVIĆ JURICA | NKN | 2013 | 29,70 |
| 600 | PAVLAKOVIĆ DAMIR | NKN | 2013 | 3,58 |
| 7655 | PAVLAKOVIĆ MIROSLAV I LJERKA | NKN | 2013 | 94,99 |
| 2221527 | PAVLOVIĆ IVKA | NKN | 2013 | 15,94 |
| 1899155 | PAVLOVIĆ KARLO | NKN | 2013 | 5,68 |
| 2045761 | PAVLOVIĆ STJEPAN | NKN | 2013 | 18,65 |
| 0188476 | PAVOKOVIĆ DARINKA | NKN | 2013 | 5,74 |
| 9244 | PEĆINA ANA | NKN | 2013 | 41,08 |
| 6197 | PEER HERMAN | NKN | 2013 | 0,26 |
| 1935615 | PEJAKOVIĆ ILIJA I ANA | NKN | 2013 | 28,49 |
| 2134314 | PEJIĆ IVO | NKN | 2013 | 22,92 |
| 1882198 | PEKO-LONČAR ANTE | NKN | 2013 | 51,72 |
| 0188190 | PENIĆ MARIJANA | NKN | 2013 | 32,36 |
| 1993283 | PERAK JASNA | NKN | 2013 | 49,19 |
| 1900625 | PERENČEVIĆ DARKO | NKN | 2013 | 11,22 |
| 1874586 | PERETIĆ DJURDJA | NKN | 2013 | 55,46 |
| 2027658 | PERETIĆ JOSIP | NKN | 2013 | 55,80 |
| 1907727 | PERIŠIN IVA | NKN | 2013 | 67,73 |
| 1996479 | PERKOVIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 51,70 |
| 2077450 | PERŠE DARKO | NKN | 2013 | 35,31 |
| 0174122 | PERŠIN JOSIP | NKN | 2013 | 8,84 |
| 1835351 | PERŠIN STEVO | NKN | 2013 | 50,13 |
| 2080044 | PETANČIĆ ŠTEFICA | NKN | 2013 | 0,99 |
| 1806114 | PETITJEAN NADA | NKN | 2013 | 76,67 |
| 1886851 | PETRANOVIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 77,31 |
| 2101742 | PETRAŠ IVO | NKN | 2013 | 6,62 |
| 2023024 | PETRIČKO MARIJAN | NKN | 2013 | 44,50 |
| 2240149 | PETRIĆ VIŠNJA | NKN | 2013 | 0,05 |
| 0169978 | PETROVIĆ BRANKA | NKN | 2013 | 16,67 |
| 1942875 | PETROVIĆ DRAGAN | NKN | 2013 | 36,45 |
| 2098458 | PINTAR JANA | NKN | 2013 | 12,41 |
| 1857410 | PJEVAC DUŠAN I VERICA | NKN | 2013 | 56,53 |
| 6675 | PLAVČIĆ ALEN | NKN | 2013 | 48,95 |
| 151556 | POGAČIĆ ALICA | NKN | 2013 | 12,36 |
| 2240742 | POGAČIĆ TIHOMIR | NKN | 2013 | 19,19 |
| 711 | POLETO KARLO | NKN | 2013 | 0,70 |
| 7317 | POLIĆ BLAŽENKA | NKN | 2013 | 50,26 |
| 1821245 | POLOVIĆ STJEPAN | NKN | 2013 | 118,75 |
| 2235536 | POLOVINA HASAN I NERMIN | NKN | 2013 | 51,93 |
| 1836145 | PONGRAC DUBRAVKA | NKN | 2013 | 3,06 |
| 1803832 | POPOVIĆ DESANKA | NKN | 2013 | 136,47 |
| 1850628 | POPOVIĆ-BAČIĆ MILENA | NKN | 2013 | 3,64 |
| 1850644 | POPOVIĆ-BAČIĆ MILENA | NKN | 2013 | 5,90 |
| 1837800 | POSAVEC DANIJELA | NKN | 2013 | 7,55 |
| 0176702 | POVRŽENIĆ MLADEN | NKN | 2013 | 74,40 |
| 2044072 | POVRŽENIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 74,44 |
| 2114097 | POŽGAJ FRANJO | NKN | 2013 | 19,08 |
| 2114089 | POŽGAJ SLAVICA | NKN | 2013 | 19,08 |
| 0189464 | PRANJIĆ MILAN | NKN | 2013 | 31,62 |
| 1845896 | PRATNEMER ŽELJKO | NKN | 2013 | 11,79 |
| 2221438 | PRIBANIĆ JADRANKO | NKN | 2013 | 5,63 |
| 0191787 | PRIMUŽAK DINO | NKN | 2013 | 17,24 |
| 1812050 | PRISELAC NEBOJŠA | NKN | 2013 | 18,53 |
| 2050986 | PRODANOVIĆ VESNA | NKN | 2013 | 8,06 |
| 1872958 | PROFOZIĆ DRAŽEN | NKN | 2013 | 14,01 |
| 815 | PROŠIĆ NEDELJKO | NKN | 2013 | 51,64 |
| 563 | PROTULIPAC NADA | NKN | 2013 | 16,00 |
| 1900617 | PRPIĆ MARKO | NKN | 2013 | 11,15 |
| 1818163 | PRPIĆ MIRJANA | NKN | 2013 | 40,15 |
| 1816462 | PRPIĆ PERICA | NKN | 2013 | 41,75 |
| 0180130 | PRŠA IVAN | NKN | 2013 | 22,57 |
| 1971603 | PSUTKA MARIJANA I RENATO | NKN | 2013 | 83,66 |
| 2230119 | PUDINA ZLATKO | NKN | 2013 | 2,16 |
| 1858033 | PULJIĆ BOŽIDAR | NKN | 2013 | 24,10 |
| 7332 | PUŠIĆ KATARINA | NKN | 2013 | 11,67 |
| 7933 | PUŠKARIĆ JURE | NKG | 2013 | 12,60 |
| 7933 | PUŠKARIĆ JURE | NKN | 2013 | 28,61 |
| 7932 | PUŠKARIĆ SNIJEŽANA | NKN | 2013 | 45,60 |
| 2376 | PUŠKARIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 42,21 |
| 10028 | PUŽIN BARA | NKN | 2013 | 9,51 |
| 1933167 | RADE DAMIR | NKN | 2013 | 20,61 |
| 2469 | RADOČAJ MILE | NKN | 2013 | 21,20 |
| 2018675 | RADOVANIĆ JADRANKA | NKN | 2013 | 69,84 |
| 2026252 | RADOVANIĆ MARIJAN | NKN | 2013 | 7,20 |
| 1852930 | RADOVIĆ NEVEN I RENATA | NKN | 2013 | 10,06 |
| 2018314 | RAIČ STANISLAVA | NKN | 2013 | 7,10 |
| 2134853 | RAJČEVIĆ RUŽA | NKN | 2013 | 10,38 |
| 1852124 | RAMADANOVIĆ BISERKA | NKN | 2013 | 9,02 |
| 2401 | RAMADANOVIĆ BISERKA | NKN | 2013 | 28,24 |
| 2193 | RANTUŠA ŠTEFANIJA | NKN | 2013 | 8,00 |
| 1878182 | RAPO STEVAN | NKN | 2013 | 3,41 |
| 1894188 | RASTOVSKI LJUBICA I JOSIP | NKN | 2013 | 126,11 |
| 1975927 | RASTOVSKI STJEPAN | NKN | 2013 | 19,35 |
| 1836935 | RAUŠER IVANKA | NKN | 2013 | 56,15 |
| 2044048 | REDŽIĆ ELVIS | NKN | 2013 | 9,24 |
| 1937308 | RENDULIĆ BISERKA | NKN | 2013 | 24,45 |
| 1902709 | REŠKOVAC LIDIJA | NKN | 2013 | 1,06 |
| 1825500 | RIBIČIĆ VLADIMIR | NKN | 2013 | 11,23 |
| 1904558 | RIS IVANKA | NKN | 2013 | 51,38 |
| 1822020 | RISTIĆ MARIJA I SAVANOVIĆ ANA | NKN | 2013 | 54,70 |
| 0188409 | RITAR BRUNO | NKN | 2013 | 61,01 |
| 9787 | ROGIĆ MIRA | NKN | 2013 | 10,08 |
| 2101670 | ROGOZ MARIJA | NKN | 2013 | 1,66 |
| 1938959 | ROMČEVIĆ MILIĆ | NKN | 2013 | 93,50 |
| 2079224 | ROŽIĆ DARKO | NKN | 2013 | 32,73 |
| 2044080 | ROŽIĆ DRAGO | NKN | 2013 | 3,27 |
| 2022117 | RUBČIĆ PERO | NKN | 2013 | 33,28 |
| 1857878 | RUSTJA KREŠIMIR | NKN | 2013 | 6,57 |
| 1945645 | RUŠA BARBARA | NKN | 2013 | 11,37 |
| 1928481 | RUŽIĆ IGOR | NKN | 2013 | 31,17 |
| 1979132 | RUŽNIĆ IBRAHIM | NKN | 2013 | 3,72 |
| 1902490 | SABLJARIĆ DAVORIN | NKN | 2013 | 46,94 |
| 3486 | SABLJARIĆ JASNA | NKN | 2013 | 7,62 |
| 2116146 | SABLJARIĆ ZVONKO | NKN | 2013 | 0,72 |
| 1900587 | SALIMOVIĆ IBRIŠIM | NKN | 2013 | 23,06 |
| 2990 | SALJIJ ČUTURIĆ VESNA | NKN | 2013 | 25,78 |
| 2249103 | SANDIĆ DRAGANA | NKN | 2013 | 62,70 |
| 4708 | SEKULA JANA | NKN | 2013 | 3,14 |
| 1957082 | SEKULIĆ DRAGAN | NKN | 2013 | 20,83 |
| 2023059 | SERTIĆ VLADIMIR | NKN | 2013 | 56,92 |
| 2235501 | SHAHINI GJERGJ | NKN | 2013 | 44,18 |
| 1981749 | SHAHINI ZEF | NKN | 2013 | 202,48 |
| 2258544 | SILIĆ BRUNO | NKN | 2013 | 16,32 |
| 1992546 | SKOČIĆ MARIJAN | NKN | 2013 | 54,55 |
| 1978470 | SKOČIĆ SLAVKO | NKN | 2013 | 0,14 |
| 1980017 | SKUKAN ZVONKO | NKN | 2013 | 70,90 |
| 1928236 | SLADIĆ BRNARDIĆ MARICA | NKN | 2013 | 30,93 |
| 1958631 | SLADIĆ IVAN | NKN | 2013 | 42,26 |
| 2252929 | SLIJEPČEVIĆ MILENKO | NKN | 2013 | 8,76 |
| 2879 | SLIJEPČEVIĆ PETAR | NKN | 2013 | 13,14 |
| 1838830 | SMAJIĆ RENATA | NKN | 2013 | 15,06 |
| 9563 | SMREČKI JOSIPA | NKN | 2013 | 21,60 |
| 2112426 | SMREKAR STJEPAN | NKN | 2013 | 42,58 |
| 7642 | SPUDIĆ DESANKA | NKN | 2013 | 81,02 |
| 2105667 | SPUDIĆ DESANKA | NKN | 2013 | 6,48 |
| 4035 | SPUDIĆ FRANJO | NKN | 2013 | 48,72 |
| 0191655 | SPUDIĆ TOMISLAV | NKN | 2013 | 91,24 |
| 1842749 | STAHULJAK ANDREA | NKN | 2013 | 43,42 |
| 330 | STANAREVIĆ BOŽICA | NKN | 2013 | 5,70 |
| 1836811 | STANIĆ ZORAN | NKN | 2013 | 2,64 |
| 2254131 | STANIŠIĆ NEBOJŠA | NKN | 2013 | 6,98 |
| 1849166 | STANOJEVIĆ JASENKA | NKN | 2013 | 49,01 |
| 1824686 | STAREŠINA VLADO | NKN | 2013 | 21,48 |
| 1813650 | STAREŠINČIĆ STJEPAN | NKN | 2013 | 68,29 |
| 801 | STEFANOVIĆ BUDIMIR | NKN | 2013 | 6,09 |
| 1832638 | STEKOVIĆ LJUBA | NKN | 2013 | 42,24 |
| 0172960 | STEKOVIĆ NEVENKA | NKN | 2013 | 2,26 |
| 1798715 | STEPIĆ MLADEN | NKN | 2013 | 9,07 |
| 1967363 | STIPETIĆ DAVOR | NKN | 2013 | 6,65 |
| 1948784 | STOJAKOVIĆ MIROSLAV | NKN | 2013 | 13,37 |
| 1798472 | STOŠIĆ JADRANKA | NKN | 2013 | 21,36 |
| 7810 | STUDEN BRANKO | NKN | 2013 | 49,33 |
| 1953249 | SUBAŠIĆ RASIM | NKN | 2013 | 131,20 |
| 1937766 | SUČEVIĆ NENAD | NKN | 2013 | 3,68 |
| 2089521 | SUDAC KRISTIJAN | NKN | 2013 | 4,80 |
| 1821520 | SVILAR BOŽICA | NKN | 2013 | 28,89 |
| 1889265 | SVRAKA IKMET | NKN | 2013 | 9,40 |
| 1820770 | ŠAJATOVIĆ NIKOLA | NKN | 2013 | 0,15 |
| 2048663 | ŠAJNOVIĆ MARIJAN | NKN | 2013 | 31,36 |
| 1800949 | ŠALIĆ JUSTINA | NKN | 2013 | 18,60 |
| 0174270 | ŠARIĆ ĐORĐE | NKN | 2013 | 11,42 |
| 1856413 | ŠAVOR JELKA | NKN | 2013 | 2,20 |
| 0170798 | ŠEKETA MARIO | NKN | 2013 | 47,60 |
| 2037998 | ŠEKETA RUŽICA | NKN | 2013 | 21,43 |
| 2114070 | ŠEPAC STJEPAN | NKN | 2013 | 39,48 |
| 1871633 | ŠIMIĆ ANA | NKN | 2013 | 13,83 |
| 1871471 | ŠIMIĆ DAMIR | NKN | 2013 | 89,19 |
| 2068214 | ŠIMIĆ JADRANKA | NKN | 2013 | 22,41 |
| 854 | ŠIMUNOVIĆ ROZA | NKN | 2013 | 17,40 |
| 2103052 | ŠKALJAC DESANKA | NKN | 2013 | 16,44 |
| 2251191 | ŠKALJAC ŽELJKO | NKN | 2013 | 4,61 |
| 1839462 | ŠKRGATIĆ JOSIP | NKN | 2013 | 30,96 |
| 1942590 | ŠKRLAC DRAGUTIN | NKN | 2013 | 32,24 |
| 1976567 | ŠKRTIĆ BRANKO | NKN | 2013 | 3,13 |
| 2115107 | ŠORAK DANICA | NKN | 2013 | 10,25 |
| 2054124 | ŠOŠTARAC ZDENKO | NKN | 2013 | 18,14 |
| 2055546 | ŠOŠTARAC ZDENKO | NKN | 2013 | 22,28 |
| 1976419 | ŠPEHAR DENIS | NKN | 2013 | 79,45 |
| 1812963 | ŠPEHAR JURAJ | NKN | 2013 | 46,32 |
| 1793675 | ŠPINE ELVIS | NKN | 2013 | 34,07 |
| 1613 | ŠPINE JAGODA | NKN | 2013 | 21,41 |
| 1944487 | ŠPRAJCAR FRANJO | NKN | 2013 | 83,64 |
| 5179 | ŠTAHAN ŽELIMIR | NKN | 2013 | 44,97 |
| 538 | ŠTAJDUHAR KATARINA | NKN | 2013 | 25,20 |
| 1818732 | ŠTRUCELJ MATIJA | NKN | 2013 | 24,92 |
| 14177 | ŠULENTIĆ MILAN | NKN | 2013 | 6,11 |
| 1928660 | TAIRI DAVORKA | NKN | 2013 | 9,31 |
| 4153 | TAIRI DAVORKA | NKN | 2013 | 30,32 |
| 2134136 | TAPŠANJ DRAŽENKO | NKN | 2013 | 13,38 |
| 1839225 | TARANTINO TANGO | NKN | 2013 | 23,34 |
| 1866320 | TARBUK PAVAO | NKN | 2013 | 26,58 |
| 7978 | TARIBA GORDANA | NKN | 2013 | 0,01 |
| 2040794 | TEK DANIJEL | NKN | 2013 | 5,34 |
| 1883712 | TEK STJEPAN | NKN | 2013 | 22,74 |
| 1683 | TERZIĆ SLAVICA | NKN | 2013 | 15,69 |
| 1929488 | TESLA DANICA | NKN | 2013 | 0,17 |
| 2114933 | TESLA MARKO | NKN | 2013 | 23,24 |
| 1933124 | TOFFOLON VJEKOSLAVA | NKN | 2013 | 5,22 |
| 1846515 | TOMAC DAVOR | NKN | 2013 | 35,51 |
| 1887599 | TOMAC MARIO | NKN | 2013 | 57,66 |
| 2056070 | TOMAŠEVIĆ DRAGICA | NKN | 2013 | 17,24 |
| 1854313 | TOMIČIĆ JOSIP | NKN | 2013 | 20,44 |
| 2002876 | TOMIČIĆ MARIJA | NKN | 2013 | 23,66 |
| 9085 | TOMIČIĆ MARIJAN | NKN | 2013 | 43,87 |
| 0177946 | TOMIĆ NATAŠA | NKN | 2013 | 73,19 |
| 1845306 | TONKOVIĆ JOSIP | NKN | 2013 | 51,00 |
| 2234661 | TONŽETIĆ ĐURĐICA | NKN | 2013 | 45,11 |
| 1812920 | TOPLAK MARJAN | NKN | 2013 | 46,32 |
| 1864220 | TRKULJA JASENKA | NKN | 2013 | 1,33 |
| 5679 | TROGRANČIĆ DRAGICA | NKN | 2013 | 36,89 |
| 1815296 | TROŠIĆ VIŠNJA | NKN | 2013 | 56,52 |
| 2222205 | TRPČIĆ DAVORIN | NKN | 2013 | 79,80 |
| 2007924 | TRPČIĆ IVAN | NKN | 2013 | 4,85 |
| 1323 | TURKALJ JELENA | NKN | 2013 | 8,56 |
| 1957228 | TURKALJ ZVONKO | NKN | 2013 | 34,26 |
| 159620 | TUŠKAN IVANA | NKN | 2013 | 6,40 |
| 2037505 | TUŠKAN IVANA | NKN | 2013 | 37,89 |
| 2131315 | TUŠKAN STJEPAN | NKN | 2013 | 16,99 |
| 2078660 | TVRDINIĆ TIHOMIR | NKN | 2013 | 71,95 |
| 2228530 | UDOROVIĆ BRACO | NKN | 2013 | 11,31 |
| 2258447 | UDOROVIĆ DARKO | NKN | 2013 | 1,65 |
| 1900846 | UDOROVIĆ IVICA | NKN | 2013 | 22,32 |
| 1818333 | UDOROVIĆ JURAJ | NKN | 2013 | 2,62 |
| 0194697 | UDOROVIĆ MILE | NKN | 2013 | 25,22 |
| 2118050 | UDOROVIĆ MIRJANA | NKN | 2013 | 5,95 |
| 2080427 | UGARKOVIĆ JOSIP | NKN | 2013 | 4,80 |
| 1889702 | UMNIK RADOJKA | NKN | 2013 | 32,41 |
| 1999737 | VADLJA ZORAN | NKN | 2013 | 21,40 |
| 1992813 | VALENTIĆ MILAN | NKN | 2013 | 32,28 |
| 2222680 | VELIĆ ANKICA | NKN | 2013 | 15,27 |
| 12010 | VELIĆ IVANKA | NKN | 2013 | 5,99 |
| 9981 | VESTERMAJER MARIJA | NKN | 2013 | 28,89 |
| 1866630 | VIALI HASIBA | NKN | 2013 | 36,50 |
| 1819 | VIČIĆ BRANKO | NKN | 2013 | 47,65 |
| 757 | VIČIĆ ŽELJKA | NKN | 2013 | 44,30 |
| 1838989 | VIDOVIĆ ANDRIJA | NKN | 2013 | 4,74 |
| 1877429 | VINCELJ ANA | NKN | 2013 | 73,95 |
| 1877470 | VINCELJ DAMIR | NKN | 2013 | 13,48 |
| 2042274 | VINCELJ VLATKA | NKN | 2013 | 42,81 |
| 2251981 | VLADIĆ JELISAVETA | NKN | 2013 | 26,81 |
| 1928937 | VLAHOVIĆ BRANKO I BRANKA | NKN | 2013 | 87,28 |
| 1947702 | VLAHOVIĆ ŽELJKO | NKN | 2013 | 1,04 |
| 1381 | VLAJNIĆ ŠPALETA BOŽIDARKA | NKN | 2013 | 27,12 |
| 0194417 | VLAŠIĆ MARIJAN | NKN | 2013 | 85,84 |
| 1825526 | VLAŠIĆ MARIJAN | NKN | 2013 | 0,02 |
| 9871 | VLAŠIĆ STJEPAN | NKN | 2013 | 79,67 |
| 410 | VNUČEC MARINA | NKN | 2013 | 67,51 |
| 2246210 | VOLARIĆ DANIJEL | NKN | 2013 | 32,13 |
| 1900498 | VOLARIĆ KATICA | NKN | 2013 | 12,36 |
| 1812874 | VOLOVŠĆAK IVAN | NKN | 2013 | 14,06 |
| 1894455 | VRANIĆ MIRA | NKN | 2013 | 102,78 |
| 2243253 | VRANJEŠ NEVENKA | NKN | 2013 | 37,35 |
| 5913 | VRANJEŠ RAJKO | NKN | 2013 | 21,01 |
| 3689 | VRATARIĆ BRANIMIR | NKN | 2013 | 46,20 |
| 2233061 | VRBAN MIŠEL | NKN | 2013 | 1,69 |
| 1973789 | VRBANAC MIJO | NKN | 2013 | 67,56 |
| 2015358 | VRBOS BARICA I JURINA RENATA | NKN | 2013 | 50,28 |
| 1929097 | VUCELIĆ VESNA | NKN | 2013 | 54,45 |
| 2119005 | VUČINIĆ MIRKO | NKN | 2013 | 5,20 |
| 1812297 | VUGLEŠIĆ DUBRAVKA I DRAŽEN | NKN | 2013 | 16,31 |
| 1849670 | VUJAKLIJA ŽELJKO | NKN | 2013 | 46,84 |
| 2115395 | VUKELIĆ DRAGAN | NKN | 2013 | 2,24 |
| 0174335 | VUKOVIĆ IVICA | NKN | 2013 | 14,98 |
| 1971913 | VUKOVIĆ MARINA | NKN | 2013 | 44,64 |
| 1843010 | VUKOVIĆ ZVONKO | NKN | 2013 | 50,99 |
| 7059 | VULETIĆ GORAN | NKN | 2013 | 1,47 |
| 1941461 | VULJANIĆ BORIS | NKN | 2013 | 41,76 |
| 2027739 | ZAGORAC DRAGUTIN | NKN | 2013 | 47,79 |
| 1877062 | ZATEZALO BRANKO | NKN | 2013 | 51,41 |
| 2076 | ZAVRŠKI RUDOLF | NKN | 2013 | 71,67 |
| 1807269 | ZDJELAR NENAD | NKN | 2013 | 7,27 |
| 1813510 | ZDJELAR VESNA | NKN | 2013 | 26,37 |
| 1849590 | ZELENIKA TIHOMIR | NKN | 2013 | 15,91 |
| 7633 | ZOROJE MARGARETA | NKN | 2013 | 44,02 |
| 255 | ZRINJANIN LJILJANA | NKN | 2013 | 1,57 |
| 1823728 | ZUBOVIĆ MOMIR | NKN | 2013 | 2,41 |
| 2120496 | ŽAFA JELKA | NKN | 2013 | 6,46 |
| 2110237 | ŽAFA SLAVICA | NKN | 2013 | 6,83 |
| 2230160 | ŽAJA VALERIJA | NKN | 2013 | 40,29 |
| 1923480 | ŽAKULA RENATA | NKN | 2013 | 10,61 |
| 3669 | ŽALAC JOSIPA | NKN | 2013 | 37,56 |
| 1901621 | ŽALAC VLADIMIR | NKN | 2013 | 6,76 |
| 134 | ŽANIĆ MAGDA | NKN | 2013 | 15,72 |
| 1803328 | ŽELJEZNJAK VIŠNJA | NKN | 2013 | 42,66 |
| 2226367 | ŽELJKOVIĆ ELIZABETA | NKN | 2013 | 55,75 |
| 7177 | ŽGANEC ANTUN | NKN | 2013 | 1,03 |
| 1861794 | ŽGANEC BOŽICA | NKN | 2013 | 26,02 |
| 2131528 | ŽGANJER ANA | NKN | 2013 | 12,19 |
| 2099497 | ŽIC GORDANA | NKN | 2013 | 13,32 |
| 2056968 | ŽITKO TEREZIJA | NKN | 2013 | 11,88 |
| 8564 | ŽIVČIĆ BARKA | NKN | 2013 | 41,64 |
| 1928244 | ŽIVČIĆ DAVOR | NKN | 2013 | 8,72 |
| 1977288 | ŽIVČIĆ KATARINA | NKN | 2013 | 5,43 |
| 2255480 | ŽIVČIĆ TANJA | NKN | 2013 | 18,08 |
| 2026856 | ŽIVČIĆ ZLATA | NKN | 2013 | 0,18 |
| 1866737 | ŽIVČIĆ ZLATKO | NKN | 2013 | 72,61 |
| 2214895 | ŽRVNAR ROBERT | NKN | 2013 | 1,84 |
| 1802062 | ŽUPAN MIJO | NKN | 2013 | 7,08 |
| 2249537 | ŽUPANIĆ SANDRINO I LJUŠTINA | NKN | 2013 | 39,71 |
| 1942980 | ŽUPETIĆ DRAGO | NKN | 2013 | 89,16 |
| UKUPNO EUR |  |  |  | 23.479,75 |

| Prijedlog za otpis potraživanja po osnovi zakupnina za poslovni prostor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Šifra | OIB | Naziv | Razdoblje | Iznos | Obrazloženje |
| 1. | 0121096 | 41940228541 | SKRADSKI JOSIP | 04/2013-09/2014 | 1.421,15 € | apsolutna zastara |
| 2. | 0126128 | 69030348052 | LIVOJEVIĆ IVANA, POKLON GALERIJA VESELI KUTAK | 09/2015-03/2017 | 368,85 € | apsolutna zastara |
|  | UKUPNO |  |  |  | 1.790,00 € |  |

36.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 9/21 – potpuni tekst i 10/22) Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

O D L U K U

O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

GRADA KARLOVCA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Karlovca za 2024. godinu („Glasnik Grada Karlovca“ br. 23/23 i 4/24) članak 14. mijenja se i glasi:

„ (1) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

(2) Rješenje o povratu sredstava iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravni odjel za proračun i financije Grada Karlovca na temelju dokumentiranog zahtjeva uplatitelja.

(3) Ukoliko uplatitelj ima nepodmirene dospjele obveze prema Gradu, a čija evidencija se vodi u poslovnim knjigama Grada, Upravni odjel za proračun i financije je obvezan najprije preknjižiti pogrešno ili više uplaćeni prihod, a potom vratiti eventualnu razliku uplatitelju.“

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Grada Karlovca“, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Grada Karlovca“.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-6

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

37.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 9/2021 – potpuni tekst, 10/2022) i članka 9. Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 20/22, 10/23 i 19/23) Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Glasniku Grada Karlovca“ zajedno s Izvješćem iz toč. I. ovog Zaključka.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-7

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU

I ZAŠTITU OKOLIŠA

Karlovac, 28. ožujka 2024.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članku 9. Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 20/22, 10/23 i 19/23 , dalje u tekstu: Program), podnosi se Izvješće o izvršenju Programa kojim se daje prikaz izvršenih rashoda građenja (obuhvaća troškove izrade projektne dokumentacije, rješavanja imovinsko pravnih odnosa, građenje, provedbe stručnog nadzora i dr.) komunalne infrastrukture na području Grada Karlovca u 2023. godini. Rashodi građenja (uz iskaz izvora njihova financiranja) iskazani su odvojeno za svaku građevinu i ukupno.

Sveukupno procijenjeni troškovi građenja građevina komunalne infrastrukture unutar ovog Programa planirani su u ukupnom iznosu od 9.840.174,00 eura, od čega su realizirani troškovi/rashodi (radovi, usluge i dr.) u ukupnom iznosu od 6.114.444,29 eura.

Sukladno primjenjivim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Programom je planirano građenje komunalne infrastrukture na području grada Karlovca za:

- Građevine komunalne infrastrukture koje su se planirale graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, odnosno u uređenim dijelovima građevinskog područja – procijenjeni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 1.700.260,00 eura, od čega je realizirano 1.347.147,13 eura.

- Građevine komunalne infrastrukture koje su se planirale graditi izvan građevinskog područja - procijenjeni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 32.471,00 eura, od čega je realizirano 4.986,41 eura.

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se planirale rekonstruirati i način njihove rekonstrukcije – procijenjeni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 8.107.443,00 eura, od čega je realizirano 4.762.310,75 eura.

I.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE PLANIRALE GRADITI  U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU, odnose se na sljedeće projekte:

3.1. OBILAZNICA ZVIJEZDE – u 2023. godini planirana su sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izradu projektne dokumentacije (glavnog projekta) za buduću rekonstrukciju postojeće prometnice Put D. Trstenjaka i izgradnju produžetka iste ulice kako bi se spojila s Ulicom J. Draškovića (tzv. obilaznica Zvijezde). Osigurana financijska sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa tek su djelomično utrošena (postupak izvlaštenja još uvijek je u tijeku), dok su sredstva namijenjena za troškove usluge izrade glavnog projekta ostala u cijelosti neutrošena jer je usluga ugovorena u drugoj polovici 2023. godine.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 60.089,00 | 5.590,54 | Višak prihoda iz prethodne godine - prodaja zemljišta | 60.089,00 | 5.590,54 |
| Izrada projektne dokumentacije | 15.375,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici | 15.375,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 75.464,00 € | 5.590,54 € |  | 75.464,00 € | 5.590,54 € |

3.2. PROMETNICA POSLOVNA ZONA SELCE - Osigurana financijska sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu buduće prometnice u Poslovnoj zoni Selce djelomično su utrošena jer je postupak izvlaštenja još uvijek u tijeku, dok su za uslugu izrade glavnog projekta ostala neutrošena budući da je usluga ugovorena u drugoj polovici 2023. godine.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 599.891,00 | 497.279,56 | Opći prihodi i primici | 115.375,00 | 88.492,95 |
| Izrada projektne dokumentacije | 18.375,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 273.391,00 | 271.742,75 |
|  |  |  | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 79.500,00 | 2.557,13 |
|  |  |  | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja stanova | 150.000,00 | 134.486,73 |
| UKUPNO | 618.266,00 € | 497.279,56 € |  | 618.266,00 € | 497.279,56 € |

3.3. PARKIRALIŠTE KRALJA ZVONIMIRA – projektom je  obuhvaćena izgradnja parkirališta s javnom rasvjetom, oborinskom odvodnjom, pješačkim stazama i hortikulturnim uređenjem u Ulici kralja Zvonimira te izgradnja prilazne prometnice (širine 6 m) koja je spojila Ulicu kralja Zvonimira i Ulicu kneza Branimira. Ukupno je izgrađeno 91 novo parkirališno mjesto, čime je smanjen problem nedostajućih parkirališnih mjesta u gradskoj četvrti Grabrik.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 339.276,00 | 334.496,52 | Pomoći iz županijskog proračuna | 60.000,00 | 56.485,48 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 6.000,00 | 5.625,00 | Pomoći iz državnog proračuna - ostalo | 97.585,00 | 97.517,23 |
|  |  |  | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 97.458,00 | 97.458,00 |
|  |  |  | Pomoći iz inozemstva | 90.233,00 | 85.798,31 |
|  |  |  | Opći prihodi i primici | 0,00 | 2.862,50 |
| UKUPNO | 345.276,00 € | 340.121,52 € |  | 345.276,00 € | 340.121,52 € |

3.4. PARKIRALIŠTE GROBLJA VELIKA ŠVARČA – u 2023. godini planirana su sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i dovršetak projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na groblju Velika Švarča koja su ostala u cijelosti nerealizirana jer je u tijeku postupak osiguranja dokaza putem ovlaštenog sudskog vještaka, a koji prethodi  rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Za dovršetak usluge izrade projektne dokumentacije, potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose u obuhvatu budućeg zahvata u prostoru.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa - otkup zemljišta | 50.000,00 | 0,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 50.000,00 | 0,00 |
| Izrada projektne dokumentacije | 1.991,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 1.991,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 51.991,00 € | 0,00 € |  | 51.991,00 € | 0,00 € |

3.5. PARKIRALIŠTE KOD IZVORIŠTA GORNJE MEKUŠJE – osigurana su i najvećim dijelom utrošena sredstva za izradu projektne dokumentacije za buduću izgradnju, odnosno rekonstrukciju parkirališta kod izvorišta G. Mekušje.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 8.365,00 | 7.525,39 | Višak prihoda iz prethodne godine - komunalna naknada | 8.365,00 | 7.525,39 |
| UKUPNO | 8.365,00 € | 7.525,39 € |  | 8.365,00 € | 7.525,39 € |

3.6. JAVNA RASVJETA VATROGASNA CESTA - kako bi prometnica bila osvjetljena sukladno propisanim normama, u Vatrogasnoj ulici u Karlovcu izgrađena je javna rasvjeta. Ukupno je izgrađeno osamnaest rasvjetnih stupova sa svjetiljkama izvora svjetlosti LED 29,3 W.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 45.309,75 | 45.559,39 | Komunalni doprinos | 45.991,00 | 46.240,64 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 681,25 | 681,25 |  |  |  |
| UKUPNO | 45.991,00 € | 46.240,64 € |  | 45.991,00 € | 46.240,64 € |

3.7. JAVNA RASVJETA MALA ŠVARČA – izgrađena je javna rasvjete od ulaza u tvrtku General Electric d.o.o. do ulaza u tvrtku AB Produkt d.o.o., sa ukupno tri rasvjetna stupa sa svjetiljkama izvora svjetlosti LED 57,3 W.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 11.133,50 | 11.383,25 | Naknada za koncesije | 11.301,00 | 11.550,75 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 167,50 | 167,50 |  |  |  |
| UKUPNO | 11.301,00 € | 11.550,75 € |  | 11.301,00 € | 11.550,75 € |

3.8. MALA ŠVARČA AUTOBUSNA UGIBALIŠTA – brisano Prvim izmjenama i dopunama Programa (novom proračunskom programskom klasifikacijom projekt je planiran unutar Programa razvoja i sigurnosti prometa).

3.9. IZGRADNJA DJEČIH IGRALIŠTA – HRNETIĆ - u 2023. godini dovršeni su radova (koji su započeli krajem 2022. godine) na izgradnji dječjeg igrališta u naselju Hrnetić, iza Osnovne škole Banija – Područna škola Hrnetić. U okviru projekta izgrađeno je dječje igralište, sportsko igralište i parkiralište opremljeno javnom rasvjetom. Na dječjem igralištu je prostor za sprave dječjeg igrališta (ljuljačka, tobogani, klackalica, njihalice, vrtuljak) te je izgrađena i pješačka staza unutar samog igrališta. Od dječjeg igrališta do multifunkcionalnog sportskog igrališta (rukomet, košarka, odbojka, tenis) vodi uzdužna pješačka staza (paralelno uz postojeću prometnicu). Izgrađeno je i parkiralište s ukupno 12 parkirališnih mjesta, postavljena je urbana oprema (klupe, koševi za smeće, držači za bicikle) te je parcela hortikulturno uređena sijanjem trave i sadnjom drveća.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 261.032,00 | 260.815,58 | Opći prihodi i primici | 82.704,00 | 82.487,53 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 6.968,00 | 6.967,95 | Pomoći iz županijskog proračuna | 126.176,00 | 126.176,00 |
|  |  |  | Pomoći iz inozemstva | 59.120,00 | 59.120,00 |
| UKUPNO | 268.000,00 € | 267.783,53 € |  | 268.000,00 € | 267.783,53 € |

3.10. IZGRADNJA SPORTSKOG IGRALIŠTA CEROVAC VUKMANIĆKI– realizirana financijska sredstva utrošena su za izradu projektne dokumentacije te za početak radova na izgradnji i uređenju sportskog igrališta kod Društvenog doma u MO Cerovac Vukmanićki koje će se sastojati od rukometnog i košarkaškog igrališta.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 2.813,00 | 2.812,50 | Opći prihodi i primici | 85.813,00 | 21.969,71 |
| Radovi na izgradnji | 81.300,00 | 17.657,21 |  |  |  |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 1.700,00 | 1.500,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 85.813,00 € | 21.969,71 € |  | 85.813,00 € | 21.969,71 € |

3.11. IZGRADNJA SPORTSKOG IGRALIŠTA GORNJE STATIVE – izrađena je projektna dokumentacije te su izvedeni radovi na izgradnji i uređenju sportskog igrališta u MO Gornje Stative. Sportsko igralište izgrađeno je na k.č. br. 485/1 k.o. Gornje Stative (iza Društvenog doma), a namijenjeno je za rukomet i košarku, opremljeno s dva rukometna gola i jednim košarkaškim košem, te je ograđeno ogradom.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 2.932,00 | 2.931,25 | Opći prihodi i primici | 86.932,00 | 86.631,18 |
| Radovi na izgradnji | 82.750,00 | 82.450,93 |  |  |  |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 1.250,00 | 1.249,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 86.932,00 € | 86.631,18 € |  | 86.932,00 € | 86.631,18 € |

3.12. GROBLJE JAMADOL – planirana su sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i dovršetak izrade projektne dokumentacije za gradnju polja 17 na groblju Jamadol (s ukupno132 grobnih mjesta u 5 „kazeta“, s hortikulturnim uređenjem i izgradnjom grobnih staza). Financijska sredstva za otkup zemljišta ostala su neutrošena budući da u 2023. godini nije završen postupak izvlaštenja.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 5.132,00 | 5.131,73 | Opći prihodi i primici | 5.132,00 | 5.131,73 |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa - otkup zemljišta | 17.254,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine - prodaja zemljišta | 17.254,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 22.386,00 € | 5.131,73 € |  | 22.386,00 € | 5.131,73 € |

3.13. PARK GRABRIK –  realizirana su osigurana financijska sredstva za dovršetak izrade projektne dokumentacije te su riješeni imovinsko-pravni odnosi za izgradnju parka u Grabriku na postojećoj zelenoj površini pored škole, vrtića i vodocrpilišta.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 5.475,00 | 5.474,83 | Opći prihodi i primici | 75.475,00 | 53.784,58 |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa - otkup zemljišta | 70.000,00 | 48.309,75 |  |  |  |
| UKUPNO | 75.475,00 € | 53.784,58 € |  | 75.475,00 € | 53.784,58 € |

3.14. PRISTUPNA PROMETNICA ULICA MOSTANJE – osigurana sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu budućeg zahvata za izgradnju pristupne prometnice dijela ulice Mostanje djelomično su utrošena jer postupak izvlaštenja nije završen.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 5.000,00 | 3.538,00 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 3.538,00 |
| UKUPNO | 5.000,00 € | 3.538,00 € |  | 5.000,00 € | 3.538,00 € |

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE PLANIRALE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA, odnose se na sljedeći projekt:

4.1. SANACIJA KANALA SAJEVAC – za potrebe izgradnje kanala oborinske odvodnje dijela pritoka potoka Sajevac u naselju Turanj kroz postojeće korito u slivu dužine 1,55 km,  u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa (postupak izvlaštenja) te su stoga i osigurana sredstva djelomično realizirana.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Kupnja zemljišta | 19.199,00 | 4.233,86 | Višak prihoda iz prethodne godine - prodaja zemljišta | 32.471,00 | 4.986,41 |
| Naknada za služnost | 13.272,00 | 752,55 |  |  |  |
| UKUPNO | 32.471,00 € | 4.986,41 € |  | 32.471,00 € | 4.986,41 € |

III. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE PLANIRALE REKONSTRUIRATI I NAČIN NJIHOVE REKONSTRUKCIJE, odnose se na sljedeće projekte:

5.1. KARLOVAC II – MALA ŠVARČA - projekt obuhvaća rekonstrukciju ulice Mala Švarča od raskrižja kod tvrtke ''Kelteks'' do raskrižja u Logorištu u Karlovcu (proširenje i izgradnja dodatne komunalne  infrastrukture - izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK.

Osigurana financijska sredstva djelomično su relizirana (i to za prateće usluge sukladno ugovorima za pojedine grupe radova kojima je definirano fiksno plaćanje usluga), budući da radovi u odnosu na koje je investitor Grad Karlovac dolaze tek nakon izvođenja radova na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 194.438,00 | 0,00 | Doprinos za šume | 106.178,00 | 0,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 4.605,00 | 10.121,39 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 38.085,00 | 0,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 973,00 | 2.414,00 | Primici od zaduživanja | 56.089,00 | 13.572,33 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 336,00 | 1.036,94 |  |  |  |
| UKUPNO | 200.352,00 € | 13.572,33 € |  | 200.352,00 € | 13.572,33 € |

5.2. KARLOVAC II – JAMADOLSKA – projekt obuhvaća rekonstrukciju Jamadolske ulice u naselju Jamadol (proširenje i izgradnja dodatne komunalne infrastrukture - izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK).

Radovi izgradnje i rekonstrukcije Jamadolske ulice u cijelosti su dovršeni te je ishođena uporabna dozvola.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 108.650,00 | 48.910,78 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 53.331,00 | 33.330,98 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 2.238,00 | 3.149,54 | Primici od zaduživanja | 58.197,00 | 19.865,35 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 434,00 | 610,24 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 206,00 | 525,77 |  |  |  |
| UKUPNO | 111.528,00 € | 53.196,33 € |  | 111.528,00 € | 53.196,33 € |

5.3. KARLOVAC II – BOHINJSKA, SKADARSKA – projekt obuhvaća izgradnju oborinske odvodnje u naselju, odnosno središnjeg oborinskog odvodnog sustava - Bohinjska ul., Skadarska ul., Bledska ul., Dorjanska ul., Ohridska ul.

Radovi izgradnje oborinskog sustava i rekonstrukcije ulica u naselju Jamadol izvršeni su prema planiranoj dinamici svih predviđenih radova te su isti u visokoj fazi gotovosti.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 680.138,00 | 327.269,44 | Komunalni doprinos | 228.343,00 | 201.500,55 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 15.845,00 | 5.140,68 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 244.941,00 | 37.728,80 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 3.070,00 | 996,01 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 140.237,00 | 7.966,80 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 1.459,00 | 858,17 | Primici od zaduživanja | 86.991,00 | 87.068,15 |
| UKUPNO | 700.512,00 € | 334.264,30 € |  | 700.512,00 € | 334.264,30 € |

5.4. KARLOVAC II – BAŠĆINSKA – projekt obuhvaća rekonstrukciju Baščinske ceste u naselju Švarča od Triglavske ulice na zapadu do ulice Mostanje na istoku (proširenje i izgradnja dodatne komunalne  infrastrukture – izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK).

Radovi izgradnje i rekonstrukcije Bašćinske ulice vršeni su sukladno planiranoj dinamici svih predviđenih radova te su izvršene planirane aktivnosti u 2023. godini.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 491.158,00 | 504.332,90 | Primici od zaduživanja | 317.484,00 | 390.094,78 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 9.451,00 | 8.061,97 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 185.812,00 | 124.577,18 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 1.801,00 | 1.535,89 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 886,00 | 741,20 |  |  |  |
| UKUPNO | 503.296,00 € | 514.671,96 € |  | 503.296,00 € | 514.671,96 € |

5.5. KARLOVAC II – TRIGLAVSKA – projekt obuhvaća rekonstrukciju Triglavske ulice u naselju Švarča - od Baščinske ceste na sjeveru do k.č. 4065/2,  k.o. Karlovac II na jugu (proširenje i izgradnja dodatne komunalne  infrastrukture - EE, izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK).

Radovi izgradnje i rekonstrukcije Triglavske ulice vršeni su sukladno planiranoj dinamici svih predviđenih radova te je izvršena većina planiranih aktivnosti u 2023. godini.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 484.473,00 | 395.034,07 | Komunalni doprinos | 165.081,00 | 170.656,74 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 9.114,00 | 5.921,58 | Komunalna naknada | 144.318,00 | 75.430,99 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 1.736,00 | 1.128,12 | Primici od zaduživanja | 186.778,00 | 156.540,46 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 854,00 | 544,42 |  |  |  |
| UKUPNO | 496.177,00 € | 402.628,19 € |  | 496.177,00 € | 402.628,19 € |

5.6. KARLOVAC II – DONJA ŠVARČA – projekt obuhvaća rekonstrukciju prometnice i gradnju nogostupa, oborinske odvodnje, DTK kanalizacije i javne rasvjete ulice Donja Švarča, kao i izgradnju oborinske kanalizacije u naselju Donja Švarča.

Osigurana financijska sredstva djelomično su relizirana i namjenski prenesena u 2024. godinu, budući da radovi u odnosu na koje je investitor Grad Karlovac dolaze tek nakon izvođenja radova na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 781.177,00 | 121.505,70 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 136.974,00 | 67.560,73 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 16.146,00 | 5.162,94 | Primici od zaduživanja | 159.115,00 | 60.970,11 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 3.128,00 | 1.000,32 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 120.709,00 | 0,00 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 1.487,00 | 861,88 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos | 170.694,00 | 0,00 |
|  |  |  | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 172.614,00 | 0,00 |
|  |  |  | Opći prihodi i primici | 41.832,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 801.938,00 € | 128.530,84 € |  | 801.938,00 € | 128.530,84 € |

5.7. KARLOVAC II – DREŽNIK – projekt obuhvaća rekonstrukciju prometnice i gradnju nogostupa, oborinske odvodnje, DTK instalacija i javne rasvjete Sušačke ulice i dijela ulice Drežnik.

Osigurana financijska sredstva djelomično su relizirana (za prateće usluge sukladno ugovorima za pojedine grupe radova kojima je definirano fiksno plaćanje usluga) i namjenski prenesena u 2024. godinu, budući da radovi u odnosu na koje je investitor Grad Karlovac dolaze tek nakon izvođenja radova na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 409.121,00 | 0,00 | Komunalni doprinos | 200.000,00 | 1.680,49 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 11.155,00 | 2.549,83 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos | 74.665,00 | 0,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 1.640,00 | 361,20 | Primici od zaduživanja | 148.227,00 | 2.228,27 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 976,00 | 997,73 |  |  |  |
| UKUPNO | 422.892,00 € | 3.908,76 € |  | 422.892,00 € | 3.908,76 € |

5.8. KARLOVAC II – ZVIJEZDA – projekt obuhvaća rekonstrukciju i uređenje prometnih površina unutar Zvijezde (zahvati: EE, vrelovod, hortikultura, urbana oprema, plinovod, parterno uređenje, izgradnja DTK).

Radovi izgradnje i rekonstrukcije ulica u Zvijezdi vršeni su sukladno planiranoj dinamici svih predviđenih radova te su izvršene planirane aktivnosti u 2023. godini.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 1.492.813,00 | 1.432.618,48 | Komunalni doprinos | 286.991,00 | 0,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 35.357,00 | 25.510,50 | Primici od zaduživanja | 1.251.228,00 | 1.466.826,86 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 7.471,00 | 5.390,60 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 2.578,00 | 3.307,28 |  |  |  |
| UKUPNO | 1.538.219,00€ | 1.466.826,86 € |  | 1.538.219,00€ | 1.466.826,86 € |

5.9. REKONSTRUKCIJA ULICE NASELJE M. MARULIĆA – izvršena je rekonstrukcija slijepog odvojka Ulice Naselje Marka Marulića u Karlovcu ispred višestambene višekatne zgrade od broja 10 do 10 f., u ukupnoj dužini zahvata od 100 m. Izgrađene su kolno pješačke površine, oborinska odvodnja i javna rasvjeta. Projekt je proveden u suradnji s tvrtkom Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac koja je bila investitor radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje.

Izrađena je projektne dokumentacije i izvedeni radovi na izgradnji javne rasvjete na javnoj površini uz stambenu zgradu br. 3 -3a.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 257.860,00 | 256.959,91 | Komunalni doprinos | 93.260,00 | 92.329,94 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 6.500,00 | 6.472,53 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 172.540,00 | 172.540,00 |
| Usluga koordinatora II | 1.440,00 | 1.437,50 | Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 267.800,00 € | 266.869,94 € |  | 267.800,00 € | 266.869,94 € |

5.10. REKONSTRUKCIJA ŽUMBERAČKE ULICE – izgradnja nogostupa – u 2023. godini planirana su sredstva za izgradnju pješačkog nogostupa u Žumberačkoj ulici (od ulice Borlin do ulice Donja Jelsa), a koja su ostala u cijelosti neutrošena zbog četiri poništena postupka javne nabave za odabir izvođača radova.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 403.000,00 | 0,00 | Komunalni doprinos | 411.440,00 | 0,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 8.440,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| UKUPNO | 411.440,00 € | 0,00 € |  | 411.440,00 € | 0,00 € |

5.11. REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE DC3 – osigurana financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Državne ceste DC 3 (od raskrižja s DC1 do raskrižja s Ulicom Andrije Štampara- rotor Švarča) ostala su neutrošena i namjenski prenesena u 2024. godinu jer se usluga izrade projektne dokumentacije plaća prema ugovorenim fazama te se projekt provodi zajedno s većim brojem investitora (Hrvatske ceste, Vodovod i kanalizacija d.o.o., HEP ODS-Elektra Karlovac, Grad Karlovac).

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 22.000,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine -komunalna naknada | 22.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 22.000,00 € | 0,00 € |  | 22.000,00 € | 0,00 € |

5.12. UREĐENJE KUPSKE ULICE – nakon izrade idejnog projekta, u 2023. godini planirana su sredstva za rješavanje  imovinsko pravnih odnosa i dovršetak izrade projektne dokumentacije za uređenje, odnosno rekonstrukciju prometnice (proširenje, izgradnja nogostupa) i prateće infrastrukture Pivovarske i Kupske ulice.  Sredstva su ostala neutrošena jer je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 2.790,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalna naknada | 2.790,00 | 0,00 |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 30.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 32.790,00 € | 0,00 € |  | 32.790,00 € | 0,00 € |

5.13. UREĐENJE OKOLIŠA PETRA FILIPCA – izrađena je projektna dokumentacija za uređenje i rekonstrukciju okoliša i parkirališta između stambenih zgrada u Ulici P. Filipca, a u okviru projekta izvest će se i oborinska odvodnja te javna rasvjeta.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 3.500,00 | 3.500,00 | Višak prihoda iz prethodne godine -komunalna naknada | 3.500,00 | 3.500,00 |
| UKUPNO | 3.500,00 € | 3.500,00 € |  | 3.500,00 € | 3.500,00 € |

5.14. NOGOSTUP SAJEVAC–  financijska sredstva planirana za izradu projektne dokumentacije nogostupa i rekonstrukcije dijela prometnice u naselju Turanj djelomično su realizirana obzirom da se usluga plaća prema ugovorenim fazama te je prethodno bilo potrebno dovršiti radove koji se u okviru projekta Karlovac II izvode na predmetnoj lokaciji.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 10.000,00 | 1.875,00 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 1.875,00 |
| UKUPNO | 10.000,00 € | 1.875,00 € |  | 10.000,00 € | 1.875,00 € |

5.15. REKONSTRUKCIJA MOSTA RAKOVAC –  realizirana sredstva utrošen su za radove na rekonstrukcija mosta preko rijeke Korane na Rakovcu, pri čemu su u 2023. godini izvedeni radovi na južnoj traci kolnika (nova hidroizolacija nosive AB ploče, obnova sustava oborinske odvodnje, proširenje pješačko – biciklističke staze, nova ograda i novi asfaltni zastor ceste).

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 1.102.000,00 | 1.112.192,37 | Primici od zaduživanja | 1.125.000,00 | 1.120.915,77 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 20.000,00 | 8.723,40 |  |  |  |
| Usluga koordinatora II | 3.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 1.125.000,00€ | 1.120.915,77 € |  | 1.125.000,00€ | 1.120.915,77 € |

5.16. NOGOSTUP HRNETIĆ – sukladno ugovorenoj usluzi izrade projektne dokumentacije po fazama, u 2023. godini izrađena je i plaćena izrada opisa i prikaza građevine za  nogostup i rekonstrukciju dijela prometnice u naselju Hrnetić – Novaki.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 1.875,00 | 1.875,00 | Opći prihodi i primici | 1.875,00 | 1.875,00 |
| UKUPNO | 1.875,00 € | 1.875,00 € |  | 1.875,00 € | 1.875,00 € |

5.17. REKONSTRUKCIJA ULICE DONJA ŠVARČA – osigurana sredstva nisu utrošena jer je postupak javne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije proveden, odnosno ugovor je potpisan u drugoj polovici 2023. godine te se izvršenje usluge plaća prema ugovorenim fazama. Projekt se provodi u suradnji s tvrtkom Vodovod i kanalizacija d.o.o.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 10.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 10.000,00 € | 0,00 € |  | 10.000,00 € | 0,00 € |

5.18. REKONSTRUKCIJA JAMADOLSKE ULICE, odvojak 26-38 – izrađena je projektna dokumentacija radi planiranja prilaznog puta u Jamadolskoj ulici za odvojak od kućnog broja 26 do broja 38 (prvi desni odvojak na Jamadolskoj ulici, dionica na usponu prema groblju Jamadol, a predviđen je za odvijanje dvosmjernog prometa).

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 15.000,00 | 15.000,00 | Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 |
| UKUPNO | 15.000,00 € | 15.000,00 € |  | 15.000,00 € | 15.000,00 € |

5.19. SANACIJA KLIZIŠTA FURAČI – osigurana financijska sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za sanaciju klizišta uz nerazvrstanu cestu Furači u mjesnom odboru Zagrad-Kalvarija-Vučjak ostala su neutrošena jer u 2023. godini u ponovljenom postupku nije izdana lokacijska dozvola.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa – otkup zemljišta | 3.982,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 3.982,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 3.982,00 € | 0,00 € |  | 3.982,00 € | 0,00 € |

5.20. KLIZIŠTE SKOPSKA – realizirana financijska sredstva utrošena su za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu budućeg zahvata sanacije klizišta, odnosno proširenja dijela Skopske ulice.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa – otkup zemljišta | 500,00 | 122,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 500,00 | 122,00 |
| UKUPNO | 500,00 € | 122,00 € |  | 500,00 € | 122,00 € |

5.21. SANACIJA KLIZIŠTA MANJEROVIĆI –  osigurana sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu buduće sanacije klizište uz nerazvrstanu cestu Manjerovići 001 (k.č.br. 1922 k.o. Utinja), nisu realizirana jer je u tijeku postupak osiguranja dokaza putem ovlaštenog sudskog vještaka, a koji prethodi rješavanju imovinsko pravnih odnosa.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa – otkup zemljišta | 2.654,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 2.654,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 2.654,00 € | 0,00 € |  | 2.654,00 € | 0,00 € |

5.22. SANACIJA KLIZIŠTA SUCI – realizirana financijska sredstva utrošena su za rješavanje imovinsko pravnih odnosa te izradu geotehničkog mišljenja za sanaciju klizišta uz nerazvrstanu cestu NC Suci-001.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa – otkup zemljišta | 4.291,00 | 2.478,34 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 4.291,00 | 2.478,34 |
| Izrada projektne dokumentacije | 2.325,00 | 2.325,00 | Pomoći iz županijskog proračuna | 2.325,00 | 2.325,00 |
| UKUPNO | 6.616,00 € | 4.803,34 € |  | 6.616,00 € | 4.803,34 € |

5.23. OBORINSKA ODVODNJA LJUBLJANSKA – obzirom da je u tijeku postupak izvlaštenja, tek su djelomično realizirana osigurana financijska sredstva namijenjena rješavanju imovinsko pravnih odnosa za buduću rekonstrukciju postojeće oborinske odvodnje u Ljubljanskoj ulici.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Naknada za služnost | 13.272,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 29.199,00 | 1.856,76 |
| Kupnja zemljišta | 15.927,00 | 1.856,76 |  |  |  |
| UKUPNO | 29.199,00 € | 1.856,76 € |  | 29.199,00 € | 1.856,76 € |

5.24. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE KAMENSKO – osigurana sredstva za sanaciju postojeće makadamske prometnice u planiranoj dužini od 210 m (koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm) nisu utrošena jer su radovi na sanaciji (asfaltiranju) vezani uz dinamiku izvođenja radova u okviru projekta Karlovac II.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 27.872,00 | 0,00 | Komunalna naknada | 27.872,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 27.872,00 € | 0,00 € |  | 27.872,00 € | 0,00 € |

5.25. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE TURANJ –  osigurana sredstva za sanaciju postojećih makadamskih prometnica u ukupnoj planiranoj dužini od 1015 m (koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm) nisu utrošena jer su radovi na sanaciji (asfaltiranju) vezani uz dinamiku izvođenja radova u okviru projekta Karlovac II.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 134.714,00 | 0,00 | Komunalna naknada | 98.714,00 | 0,00 |
|  |  |  | Prihodi za posebne namjene - ostalo | 36.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 134.714,00 € | 0,00 € |  | 134.714,00 € | 0,00 € |

5.26. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE ŠVARČA – započela je sanacija makadamskih prometnica (asfaltirane Baščinska 004 i Velebitska), u ukupnoj planiranoj dužini od 1680 m, koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm. Radovi na sanaciji (asfaltiranju) ostalih prometnica vezani  su uz dinamiku izvođenja radova u okviru projekta Karlovac II.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 227.000,00 | 21.099,66 | Komunalna naknada | 227.000,00 | 21.099,66 |
| UKUPNO | 227.000,00 € | 21.099,66 € |  | 227.000,00 € | 21.099,66 € |

5.27. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE JAMADOL – započela je sanacija makadamskih prometnica (asfaltirana Jamadolska 007), u ukupnoj planiranoj dužini od 240 m, koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm. Radovi na sanaciji (asfaltiranju) ostalih prometnica vezani  su uz dinamiku izvođenja radova u okviru projekta Karlovac II.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 53.000,00 | 25.262,08 | Komunalna naknada | 53.000,00 | 25.262,08 |
| UKUPNO | 53.000,00 € | 25.262,08 € |  | 53.000,00 € | 25.262,08 € |

5.28. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE HRNETIĆ – započela je sanacija makadamskih prometnica (asfaltirane Hrnetić 001, Hrnetić 003 i Hrnetić 004), u ukupnoj planiranoj dužini od 2060 m, koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm. Radovi na sanaciji (asfaltiranju) ostalih prometnica vezani  su uz dinamiku izvođenja radova u okviru projekta Karlovac II.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 273.409,00 | 53.322,95 | Komunalna naknada | 273.409,00 | 53.322,95 |
| UKUPNO | 273.409,00 € | 53.322,95 € |  | 273.409,00 € | 53.322,95 € |

5.29. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE GORNJE MEKUŠJE – osigurana sredstva utrošena su za izradu projektne dokumentacije za sanaciju postojeće makadamske prometnice u dužini od 170 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 547,00 | 547,91 | Komunalna naknada | 547,00 | 547,91 |
| UKUPNO | 547,00 € | 547,91 € |  | 547,00 € | 547,91 € |

5.30. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE MALA ŠVARČA – osigurana sredstva utrošena su za izradu projektne dokumentacije za sanaciju postojeće makadamske prometnice u dužini od 870 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 3.537,00 | 3.537,50 | Komunalna naknada | 3.537,00 | 3.537,50 |
| UKUPNO | 3.537,00 € | 3.537,50 € |  | 3.537,00 € | 3.537,50 € |

5.31. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE DREŽNIK – osigurana sredstva utrošena su za izradu projektne dokumentacije za sanaciju postojeće makadamske prometnice u dužini od 535 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 2.739,00 | 2.739,57 | Komunalna naknada | 2.739,00 | 2.739,57 |
| UKUPNO | 2.739,00 € | 2.739,57 € |  | 2.739,00 € | 2.739,57 € |

5.32. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE SVETI FLORIJAN – izvršena je sanacija makadamske prometnice u dužini od 300 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 42.405,00 | 42.405,00 | Komunalna naknada | 42.405,00 | 42.405,00 |
| UKUPNO | 42.405,00 € | 42.405,00 € |  | 42.405,00 € | 42.405,00 € |

5.33. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE DONJE MEKUŠJE 008 –  utrošena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciji postojeće makadamske prometnice u planiranoj dužini od 150 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm. Sredstva za radove ostala su neutrošena jer su radovi, zbog ponovljenog postupka javne nabave, započeli krajem 2023. godine.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 563,00 | 562,50 | Komunalna naknada | 44.563,00 | 562,50 |
| Radovi na rekonstrukciji | 44.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 44.563,00 € | 562,50 € |  | 44.563,00 € | 562,50 € |

5.34. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE BREZOVA GLAVA 001 – utrošena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju makadamske prometnice u planiranoj dužini od 170 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm. Osigurana sredstva za radove tek su djelomično utrošena jer su radovi, zbog ponovljenog postupka javne nabave, započeli krajem 2023. godine.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 650,00 | 650,00 | Komunalna naknada | 47.650,00 | 9.436,50 |
| Radovi na rekonstrukciji | 47.000,00 | 8.786,50 |  |  |  |
| UKUPNO | 47.650,00 € | 9.436,50 € |  | 47.650,00 € | 9.436,50 € |

5.35. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE TUŠILOVIĆ 003 – utrošena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju postojeće makadamske prometnice u planiranoj dužini od 226 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm. Osigurana sredstva za radove tek su djelomično utrošena jer su radovi, zbog ponovljenog postupka javne nabave, započeli krajem 2023. godine.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 663,00 | 662,50 | Komunalna naknada | 73.663,00 | 12.418,51 |
| Radovi na rekonstrukciji | 73.000,00 | 11.756,01 |  |  |  |
| UKUPNO | 73.663,00 € | 12.418,51 € |  | 73.663,00 € | 12.418,51 € |

5.36. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE FANJKI –  utrošena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju postojeće makadamske prometnice u planiranoj dužini od 650 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm. Osigurana sredstva za radove tek su djelomično utrošena jer su radovi, zbog ponovljenog postupka javne nabave, započeli krajem 2023. godine.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 2.875,00 | 2.875,00 | Komunalna naknada | 119.875,00 | 32.343,75 |
| Radovi na rekonstrukciji | 117.000,00 | 29.468,75 |  |  |  |
| UKUPNO | 119.875,00 € | 32.343,75 € |  | 119.875,00 € | 32.343,75 € |

5.37. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE METULJSKA DRAGA 001 – krajem 2023. godine započela je sanacija makadamske prometnice u planiranoj dužini od 220 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm. Realizirana sredstva utrošena su za izvršeni dio radova.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 51.000,00 | 26.625,00 | Komunalna naknada | 51.000,00 | 26.625,00 |
| UKUPNO | 51.000,00 € | 26.625,00 € |  | 51.000,00 € | 26.625,00 € |

5.38. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE METULJSKA DRAGA 002- utrošena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju postojeće makadamske prometnice u planiranoj dužini od 150 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm. Osigurana sredstva za radove nisu utrošena, budući da je ponovljen postupak javne nabave za odabir izvođača te će se radovi asfaltiranja izvesti u 2024. godini.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 2.682,00 | 2.681,25 | Komunalna naknada | 45.212,00 | 2.681,25 |
| Radovi na rekonstrukciji | 42.530,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 45.212,00 € | 2.681,25 € |  | 45.212,00 € | 2.681,25 € |

5.39. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE PRISELCI DONJI 004 – izvršeni su radovi na sanaciji postojeće makadamske prometnice u dužini od 600 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 4.380,00 | 0,00 | Komunalna naknada | 77.480,00 | 74.350,66 |
| Radovi na rekonstrukciji | 76.500,00 | 77.750,66 | Višak prihoda iz prethodne godine – prihodi za posebne namjene, ostalo | 3.400,00 | 3.400,00 |
| UKUPNO | 80.880,00 € | 77.750,66 € |  | 80.880,00 € | 77.750,66 € |

5.40. VRBANIĆEV PERIVOJ – sukladno odobrenoj prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata, u Vrbanićevom perivoju izvršena je sadnja sveukupno 45 sadnica stabala, 200 komada grmlja i 2000 komada živice.

Sredstva planirana za dovršetak izrade projektne dokumentacije obnove, odnosno rekonstrukcije Vrbanićevog perivoja Zaštićenog spomenika parkovne arhitekture) ostala su neutrošena jer u 2023. godini nije dovršena izrada glavnog projekta zbog postupka ishođenja posebnih uvjeta od strane javno pravnih tijela.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 7.300,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine - komunalna naknada | 7.300,00 | 0,00 |
| Rashodi za usluge - sadnja | 42.393,00 | 42.391,25 | Opći prihodi i primici | 8.480,00 | 8.478,25 |
|  |  |  | Pomoći iz FZOEU | 33.913,00 | 33.913,00 |
| UKUPNO | 49.693,00 € | 42.391,25 € |  | 49.693,00 € | 42.391,25 € |

5.41. MODRUŠANOV PARK – dječje igralište -  brisano Prvim izmjenama i dopunama Programa.

5.42. KLIZIŠTE VUKMANIĆ – realizirana sredstva utrošena su za izradu projektne dokumentacije (geotehničkog mišljenja i projekta trajne sanacije klizišta) za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 3138700 Vukmanić.

Obzirom da je lokacijska dozvola za predmetni zahvat u prostoru ishođena krajem 2023. godine, nisu realizirana sredstva namijenjena rješavanju imovinsko pravnih odnosa.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 34.924,00 | 32.213,90 | Pomoći iz županijskog proračuna | 34.924,00 | 32.213,90 |
| Rješavanje imovinskopravni odnosa - otkup zemljišta | 30.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 64.924,00 € | 32.213,90 € |  | 64.924,00 € | 32.213,90 € |

5.43. KLIZIŠTE REČICA – sredstva su utrošena za troškove provedbe potrebnih geotehničkih istražnih radova i uslugu izrade projektne dokumentacije (ugovoreno izvršenje usluge u fazama) za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti uz osnovnu školu Rečica.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 12.490,00 | 9.989,00 | Opći prihodi i primici | 12.490,00 | 9.989,00 |
| UKUPNO | 12.490,00 € | 9.989,00 € |  | 12.490,00 € | 9.989,00 € |

5.44. REKONSTRUKCIJA SUŠAČKE, nogostup (KARLOVAC II)  –  riješeni su imovinsko pravni odnosi (otkup zemljišta) za potrebe  rekonstrukcije dijela Sušačke ulice na Drežniku. Rekonstrukcija će obuhvatiti izgradnju nogostupa, a radovi će se izvesti u okviru provedbe projekta Karlovac II (Aglomeracija).

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa – otkup zemljišta | 35.000,00 | 32.566,38 | Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 32.566,38 |
| UKUPNO | 35.000,00 € | 32.566,38 € |  | 35.000,00 € | 32.566,38 € |

REKAPITULACIJA SVEUKUPNIH RASHODA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. GODINI:

| R.br. | RASHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.1. Obilaznica Zvijezde | 75.464,00 | 5.590,54 | 7,41% |
| 2. | 3.2. Prometnica Poslovna zona Selce | 618.266,00 | 497.279,56 | 80,43% |
| 3. | 3.3. Parkiralište kralja Zvonimira | 345.276,00 | 340.121,52 | 98,51% |
| 4. | 3.4. Parkiralište groblja Velika Švarča | 51.991,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | 3.5. Parkiralište kod izvorišta G. Mekušje | 8.365,00 | 7.525,39 | 89,96% |
| 6. | 3.6. Javna rasvjeta Vatrogasna cesta | 45.991,00 | 46.240,64 | 100,54% |
| 7. | 3.7. Javna rasvjeta Mala Švarča | 11.301,00 | 11.550,75 | 102,21% |
| 8. | 3.8. Mala Švarča autobusna ugibališta - BRISANO | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9. | 3.9. Izgradnja dječjeg igrališta Hrnetić | 268.000,00 | 267.783,53 | 99,92% |
| 10. | 3.10. Izgradnja sportskog igrališta Cerovac Vukmanićki | 85.813,00 | 21.969,71 | 25,60% |
| 11. | 3.11. Izgradnja sportskog igrališta Gornje Stative | 86.932,00 | 86.631,18 | 99,65% |
| 12. | 3.12. Groblje Jamadol | 22.386,00 | 5.131,73 | 22,92% |
| 13. | 3.13. Park Grabrik | 75.475,00 | 53.784,58 | 71,26% |
| 14. | 3.14. Pristupna prometnica ulica Mostanje | 5.000,00 | 3.538,00 | 70,76% |
| 15. | 4.1. Sanacija kanala Sajevac | 32.471,00 | 4.986,41 | 15,36% |
| 16. | 5.1. Karlovac II – Mala Švarča | 200.352,00 | 13.572,33 | 6,77% |
| 17. | 5.2. Karlovac II – Jamadolska | 111.528,00 | 53.196,33 | 47,70% |
| 18. | 5.3. Karlovac II – Bohinjska, Skadarska | 700.512,00 | 334.264,30 | 47,72% |
| 19. | 5.4. Karlovac II – Baščinska | 503.296,00 | 514.671,96 | 102,26% |
| 20. | 5.5. Karlovac II – Triglavska | 496.177,00 | 402.628,19 | 81,15% |
| 21. | 5.6. Karlovac II – Donja Švarča | 801.938,00 | 128.530,84 | 16,03% |
| 22. | 5.7. Karlovac II – Drežnik | 422.892,00 | 3.908,76 | 0,92% |
| 23. | 5.8. Karlovac II – Zvijezda | 1.538.219,00 | 1.466.826,86 | 95,36% |
| 24. | 5.9. Rekonstrukcija ulice Naselje M. Marulića | 267.800,00 | 266.869,94 | 99,65% |
| 25. | 5.10. Rekonstrukcija Žumberačke ulice – izgradnja nogostupa | 411.440,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26. | 5.11. Rekonstrukcija Državne ceste DC3 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 27. | 5.12. Uređenje Kupske ulice | 32.790,00 | 0,00 | 0,00% |
| 28. | 5.13. Uređenje okoliša P. Filipca | 3.500,00 | 3.500,00 | 100% |
| 29. | 5.14. Nogostup Sajevac | 10.000,00 | 1.875,00 | 18,75% |
| 30. | 5.15. Rekonstrukcija mosta Rakovac | 1.125.000,00 | 1.120.915,77 | 99,64% |
| 31. | 5.16. Nogostup Hrnetić | 1.875,00 | 1.875,00 | 100% |
| 32. | 5.17. Rekonstrukcija ulice Donja Švarča | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 33. | 5.18. Rekonstrukcija Jamadolske ulice, odvojak 26-38 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100% |
| 34. | 5.19. Sanacija klizišta Furači | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35. | 5.20. Klizište Skopska | 500,00 | 122,00 | 24,40% |
| 36. | 5.21. Sanacija klizišta Manjerovići | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37. | 5.22. Sanacija klizišta Suci | 6.616,00 | 4.803,34 | 72,60% |
| 38. | 5.23. Oborinska odvodnja Ljubljanska | 29.199,00 | 1.856,76 | 6,36% |
| 39. | 5.24. Asfaltiranje makadam prometnice Kamensko | 27.872,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40. | 5.25. Asfaltiranje makadam prometnice Turanj | 134.714,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41. | 5.26. Asfaltiranje makadam prometnice Švarča | 227.000,00 | 21.099,66 | 9,30% |
| 42. | 5.27. Asfaltiranje makadam prometnice Jamadol | 53.000,00 | 25.262,08 | 47,66% |
| 43. | 5.28. Asfaltiranje makadam prometnice Hrnetić | 273.409,00 | 53.322,95 | 19,50% |
| 44. | 5.29. Asfaltiranje makadam prometnice Gornje Mekušje | 547,00 | 547,91 | 100,17% |
| 45. | 5.30. Asfaltiranje makadam prometnice Mala Švarča | 3.537,00 | 3.537,50 | 100,01% |
| 46. | 5.31. Asfaltiranje makadam prometnice Drežnik | 2.739,00 | 2.739,57 | 100,02% |
| 47. | 5.32.Asfaltiranje makadam prometnice Sveti Florijan | 42.405,00 | 42.405,00 | 100% |
| 48. | 5.33. Asfaltiranje makadam prometnice Donje Mekušje 008 | 44.563,00 | 562,50 | 1,26% |
| 49. | 5.34. Asfaltiranje makadam prometnice Brezova Glava 001 | 47.650,00 | 9.436,50 | 19,80% |
| 50. | 5.35. Asfaltiranje makadam prometnice Tušilović 003 | 73.663,00 | 12.418,51 | 16,86% |
| 51. | 5.36. Asfaltiranje makadam prometnice Fanjki | 119.875,00 | 32.343,75 | 26,98% |
| 52. | 5.37. Asfaltiranje makadam prometnice Metuljska Draga 001 | 51.000,00 | 26.625,00 | 52,21% |
| 53. | 5.38. Asfaltiranje makadam prometnice Metuljska Draga 002 | 45.212,00 | 2.681,25 | 5,93% |
| 54. | 5.39. Asfaltiranje makadam prometnice Priselci Donji 004 | 80.880,00 | 77.750,66 | 96,13% |
| 55. | 5.40. Vrbanićev perivoj | 49.693,00 | 42.391,25 | 85,31% |
| 56. | 5.41. Modrušanov park – dječje igralište BRISANO | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 57. | 5.42. Klizište Vukmanić | 64.924,00 | 32.213,90 | 49,62% |
| 58. | 5.43. Klizište Rečica | 12.490,00 | 9.989,00 | 79,98% |
| 59. | 5.44. Rekonstrukcija Sušačke, nogostup (Karlovac II) | 35.000,00 | 32.566,38 | 93,05% |
| S V E U K U P N O |  | 9.840.174,00 € | 6.114.444,29 € | 62,14% |

Za realizaciju Programa bili su zaduženi Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, sada Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu (projekti asfaltiranja makadam prometnica) te Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom (u dijelu rješavanja imovinsko pravnih odnosa).

38.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i  članka  34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ 9/21-potpuni tekst i 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukturu u 2023. godini

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukturu u 2023. godini, koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-8

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,

PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

Karlovac, ožujak 2024. god.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukturu u 2023. godini

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članku 12. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 20/22, 10/23 i 19/23, dalje u tekst: Program), podnosi se Izvješće o izvršenju Programa kojim se daje prikaz izvršenih rashoda održavanja komunalne infrastrukture na području grada Karlovca u 2023. godini. Rashodi održavanja (uz iskaz izvora njihovog financiranja) iskazani su odvojeno za svaku aktivnost održavanja, kao i ukupno.

Sveukupni procijenjeni troškovi održavanja komunalne infrastrukture unutar ovog Programa planirani su u ukupnom iznosu od 6.899.994,00 EUR, od čega su realizirani troškovi/rashodi (radovi, usluge i sl.) u ukupnom iznosu od 6.820.904,51 EUR. Iz navedenog proizlazi da je Program realiziran 98,85%.

Sukladno primjenjivim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Programom je planirano održavanje komunalne infrastrukture na području grada Karlovca sljedećih aktivnosti i vrijednosti:

| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 3.263.037,00 EUR |
| --- | --- | --- |
| 2. | Održavanje zelenih površina i groblja | 1.731.704,00 EUR |
| 3. | Javna rasvjeta – energija i održavanje | 796.337,00 EUR |
| 4. | Održavanje sustava oborinske odvodnje | 398.169,00 EUR |
| 5. | Čišćenje javnih površina | 464.530,00 EUR |
| 6. | Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana | 64.306,00 EUR |
| 7. | Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena | 102.906,00 EUR |
| 8. | Ostale intervencije u gradu | 60.005,00 EUR |
| 9. | Redarstvo | 19.000,00 EUR |

Realizacija pojedinih Programa održavanje komunalne infrastrukture kretala se u okviru planiranih sredstava. Programi su realizirani izvođenjem radova s tvrtkama koje su osigurale kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, pri čemu ugovoreni posao s pojedinom tvrtkom uključuje održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a vrijednost pojedinog programa isključivo je vezana sa sredstvima osiguranim u Proračunu.

Obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) realizirano je:

- sklapanjem Ugovora s komunalnim tvrtkama u vlasništvu grada,: Zelenilo d.o.o., Čistoća d.o.o. i Vodovod i kanalizacija d.o.o., a na osnovi Operativnih planova i troškovnika

- sklapanje Ugovora za održavanje javne rasvjete s tvrtkom ENA d.o.o. Karlovac

- sklapanjem Ugovora s tvrtkom Mežnar d.o.o. za održavanje nerazvrstanih cesta od kamenog materijala

- sklapanjem Ugovora s tvrtkom Ceste Karlovac d.d. i podizvoditeljem Arkada d.o.o. za održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta ¸

- sklapanjem Ugovora s tvrtkom Ceste Karlovac d.d. za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Karlovca odnosi se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta

  - održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta

  - održavanje nerazvrstanih cesta od kamenog materijala

  - održavanje prometne signalizacije nerazvrstanih cesta

  - održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 3.263.037,00 € | 3.231.850,24 € |  | 3.263.037,00 € | 3.231.850,24 € |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta | 2.547.596,00 € | 2.517.731,12 € | Opći prihodi i primici proračuna | 371.300,00 € | 341.436,92 € |
|  |  |  | Komunalna naknada | 1.570.808,00 € | 1.570.808,01 € |
|  |  |  | Pomoći iz županijskog proračuna | 18.758,00 € | 18.757,11 € |
|  |  |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 586.730,00 € | 586.729,08 € |
| Održavanje prometne signalizacije nerazvrstanih cesta | 331.807,00 € | 331.804,13 € | Komunalna naknada | 331.807,00 € | 331.804,13 € |
| Opremanje signalizacije za slabovidne osobe | 15.000,00 € | 14.719,80 € | Opći prihodi i primici proračuna | 15.000,00 € | 14.719,80 € |
| Sanacija propusta na NC Vukmanić | 81.896,00 € | 81.895,74 € | Pomoći iz županijskog proračuna | 81.896,00 € | 81.895,74 € |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – naknada za uređenje voda | 13.270,00 € | 12.231,24 € | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 13.270,00 € | 12.231,24 € |
| Sanacija potpornih zidova ispod podvožnjaka u ul. dr. V. Mačeka | 251.611,00 € | 251.611,31 € | Pomoći temeljem sredstava EU | 251.611,00 € | 251.611,31 € |
| Sanacija gabionskog zida u Plitvičkoj ulici | 21.857,00 € | 21.856,90 € |  | 21.857,00 € | 21.856,90 € |

Održavanje asfaltnih nerazvrstanih cesta odnosi se na:

- ophodnju cesta

- čišćenje kolnika

- popravaka asfaltnih površina

- popravke i ugradnju rubnjaka, opločnika i sl. betonske galanterije

- održavanje objekata za odvodnju

- održavanje opreme ceste

- održavanje objekata: mostova, vijadukata, nadvožnjaka

- košnja trave i održavanje zelenila uz prometnice

- svjetlosna prometna signalizacija

Održavanje nerazvrstanih cesta od kamenog materijala odnosi se na:

- održavanje kolnika

- održavanje objekata za odvodnju

- održavanje opreme ceste

- održavanje objekata: mostova, vijadukata, nadvožnjaka

- košnja trave i održavanje zelenila uz prometnice

U sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta od većih intervencija obavljene su:

- održavanje asfaltnih nerazvrstanih cesta u mjesnim odborima i gradskim četvrtima

  - MO Kablar – Banski Moravci

  - MO Skakavac - Skakavac

  - MO Ladvenjak/Selišće - Ladvenjak

  - MO Vukmanić  - Vukmanić

  - MO Kamensko – Lemić Brdo

  - MO Rečica - Rečica

  - MO Tušilović – Tušilović

  - MO Pokupska dolina – Čurjaci, Vodostaj

  - MO Velika Jelsa – Gornja Jelsa, Donja Jelsa, Budin

  - MO Zagrad-Kalvarija-Vučjak – Kalvarija

  - MO Donje Pokupje – Donje Pokupje 006

  - GČ Turanj – Goljaki, Turanjski Poloj

  - GČ Švarča – Baščinska

  - GČ Rakovac – 13. Srpnja, Grge Tuškana

  - GČ Novi Centar – Tina Ujevića, Marina Držića, Marka Marulića

  - GČ Luščić Jamadol – Plitvička, Andrije Hebranga

  - GČ Banija – Matka Laginje

  - GČ Grabrik – Kralja Zvonimira P5, Kneza Branimira

- održavanje nerazvrstanih cesta od kamenog materijala u mjesnim odborima i gradskim četvrtima

  - MO Sjeničak/Utinja – Radojčići, Čabraji, Krivokuće, Dokmanovići, Roknić gradina, Biljetina, Gačešća, Ivanković selo, Taborište, Gornji Sjeničak, Utinja

  - MO Popović Brdo – Gornja Trebinja, Popović Brdo

  - MO Pokupska dolina – Kobilići, Čurjaci

  - GČ Turanj – Goljaki, Jelaši

# 2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i Odluke o komunalnim djelatnostima Garda Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 14/19), obavljanje poslova održavanja zelenih površina i groblja povjereno je tvrtki Zelenilo d.o.o. Karlovac, koja na temelju Operativnog plana održavanja zelenih površina i groblja s pripadajućim troškovnicima vrši redovito održavanje zelenih površina i groblja.

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Održavanje zelenih površina i groblja | 1.731.704,00 € | 1.720.146,78 € |  | 1.731.704,00 € | 1.720.146,78 € |
| Tekuće i investicijsko održavanje zelenih površina i groblja | 1.600.526,00 € | 1.600.526,01 € | Opći prihodi i primici proračuna | 200.000,00 € | 200.000,01 € |
|  |  |  | Komunalna naknada | 1.400.526,00 € | 1.400.526,00 € |
| Sadni materijal | 66.361,00 € | 66.360,45 € | Komunalna naknada | 66.361,00 € | 66.360,45 € |
| Uređenje neuređenih zelenih površina grada | 25.000,00 € | 25.000,11 € | Komunalna naknada | 25.000,00 € | 25.000,11 € |
| Malčiranje poljskih puteva | 39.817,00 € | 28.260,21 € | Komunalna naknada | 39.817,00 € | 28.260,21 € |

Tekuće i investicijsko održavanje zelenih površina odnosi se na:

- održavanje zelenih površina ručnom košnjom u sveukupnoj kvadraturi 338.356 m2

- održavanje zelenih površina strojnom košnjom u sveukupnoj kvadraturi 1.119.867 m2

- održavanje klupa i košarica za otpatke u parkovima

- održavanje 48 dječjih igrališta – podmazivanje igrališnih sprava, popravak metalne i drvene konstrukcije, izmjena polomljenih dijelova i bojanje igrališnih sprava

  - košnja površina na kojima se nalaze sprave za igranje u sveukupnoj kvadraturi 59.749 m2

- održavanje pješačkih staza i sipinjenih površina obuhvaća radove na čišćenju i nasipavanju kamenim agregatom

- čišćenje zelenih površina

  - obuhvaća radove na svakodnevnoj čistoći zelenih površina, te čišćenju i izgrabljivanju lišća u jesenjem periodu

- održavanje Foginovog kupališta kroz kupališnu sezonu

  - radovi na svakodnevnoj čistoći zelenih površina lijeve i desne obale rijeke Korane od drvenog do betonskog mosta

  - košnja, orezivanje suhih i opasnih grana

  - održavanje pješačkih staza

  - održavanje opreme na kupalištu (tuševi, fontana za vodu, lift za invalide)

  - postava i uklanjanje aquaparka

  - održavanje WC i svlačionica

- održavanje nasada na zelenim površinama

  - održavanje živice u cjelokupnoj kvadraturi 16.541 m2

  - okopavanje živice u cjelokupnoj kvadraturi 2.535 m2

  - održavanje ružičnjaka na zelenim površinama  u cjelokupnoj kvadraturi 279 m2

  - održavanje sezonskog cvijeća na zelenim površinama u cjelokupnoj kvadraturi 1.238 m2

  - održavanje sistema navodnjavanja na cvjetnjaku u Grabriku, rotor Krležina, rotor Novi centar, rotor Švarča i rotor Rakovac

  - održavanje gredica sa trajnicama i niskim grmljem u cjelokupnoj kvadraturi 1304 m2

  - održavanje 3502 komada ukrasnog grmlja

  - održavanje 387 stabala, od čega 38 stabala do 5m, 154 preko 5m i 195 preko 10m

  - okopavanje, zalijevanje i prihranjivanje 497 mladih stabala

  - rušenje i rezidba suhih i opasnih stabala

  - tretiranje stabala i grmlja protiv raznih štetnika i bolesti

Sadni materijal

- obuhvaća nabavu sezonskog ljetnog i dvogodišnjeg proljetnog cvijeća, te nabava stabala i grmlja za sadnju na javnim zelenim površinama

- nabava umjetnog gnojiva i travnog sjemena.

Uređenje neuređenih zelenih površina grada

- obuhvaća uređenje neuređenih zelenih površina krčenjem raslinja, košnjom šikare i kupinja strojno malčerom i ručno motornim čistačem

Košnja i odvoz smeća s 9 groblja u gradskim četvrtima i 13 groblja u mjesnim odborima.

3. JAVNA RASVJETA – ENERGIJA I ODRŽAVANJE

Redovito održavanje javne rasvjete Grada Karlovca podrazumijeva osiguranje ispravnosti rada svih elemenata, a odnosi se na izvor svjetlosti, predspojenih sprava, konzola, stupova, kabela, rasvjetnih armatura i zaštitnih sjenila i stakala kao i betonskih temelja i ostalog raznog ovjesnog pribora.

Održavanje rasvjete vrši se kontinuirano i u planiranom opsegu, kao i po prijavi građana, ali i kontrolom ispravnosti rasvjetnih tijela i ostalih segmenata sustava na terenu.

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Javna rasvjeta – energija i održavanje | 796.337,00 € | 879.630,35 € |  | 796.337,00 € | 879.630,35 € |
| Energija – javna rasvjeta | 663.614,00 € | 755.195,11 € | Komunalna naknada | 391.465,00 € | 482.840,83 € |
|  |  |  | V.P. iz prethodne godine – komunalna naknada | 272.149,00 € | 272.354,28 € |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete | 132.723,00 € | 124.435,24 € | Komunalna naknada | 132.723,00 € | 124.435,24 € |

# 4. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE

Održavanje sustava odvodnje obavlja se temeljem Ugovora o prijenosu poslova upravljanja projektom gradnje građevina urbane oborinske odvodnje sklopljen s Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, a odnosi se na:

- održavanje i čišćenje slivnika i taložnika

- održavanje crpnih stanica

- električna energija za crpne stanice

- održavanje oborinske odvodnje – radovi na sanaciji i održavanju otvorenih i zatvorenih oborinskih kanala

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Održavanje sustava oborinske odvodnje | 398.169,00 € | 361.311,56 € | Komunalna naknada | 398.169,00 € | 361.311,56 € |
| Električna energija za crpne stanice | 36.545,00 € | 27.999,00 € |  | 36.545,00 € | 27.999,00 € |
| Usluge održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda | 361.624,00 € | 333.312,56 € |  | 361.624,00 € | 333.312,56 € |

Navedenom aktivnosti osigurava se redovno održavanje funkcionalnosti postojećih građevinskih objekata, kao i opskrba električnom energijom crpnih stanica radi nesmetane odvodnje oborinskih voda.

5. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Karlovca („GGK“ br. 14/19 i 23/2023), obavljanje poslova čistoće javnih površina povjereno je tvrtki Čistoća d.o.o. Karlovac koja na temelju Operativnog plana održavanja zelenih površina i groblja s pripadajućim troškovnicima vrši redovito održavanje zelenih površina i groblja.

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Čišćenje javnih površina | 464.530,00 € | 464.469,05 € | Komunalna naknada | 464.530,00 € | 464.469,05 € |
| Komunalne usluge – čišćenje javnih i drugih prometnih površina | 464.530,00 € | 464.469,05 € |  | 464.530,00 € | 464.469,05 € |

Aktivnost komunalnih usluga čišćenja javnih i drugih prometnih površina podrazumijeva:

- ručno čišćenje i ručno pročišćavanje javnih prometnih površina

- strojno čišćenje motornom čistilicom

- ručno pranje stražnjim mlaznicama autocisterne

- strojno pranje prednjim mlaznicama autocisterne

Utvrđena kategorizacija javnih prometnih površina u užem području grada Karlovca iz koje proizlazi adekvatna učestalost čišćenja i pranja, sukladna je gustoći naseljenosti pojedinih dijelova grada, smještaju poslovnih i stambenih zgrada, gustoći motornog i pješačkog prometa i stupnju onečišćenja.

Javne prometne površine kategorizirane su u 5 kategorija:

1. kategorija sveukupne površine 118.870 m2

- obuhvaća Zvijezdu, Korzo i " Aquatika"

2. kategorija  sveukupne površine  223.092 m2

- obuhvaća magistralne i regionalne glavne prometnice

3. kategorija sveukupne površine 223.852 m2

- obuhvaća glavne prometnice kroz Novi Centar, Dubovac, Grabrik, Banija, Gaza, Rakovac, Luščić

4. kategorija sveukupne površine 268.566 m2

- sporedne prometnice, parkirališta, odvojci i sl. kroz Luščić, Dubovac, Švarča, Banija, Gaza, Jamadol, Borlin

5. kategorija sveukupne površine 101.908 m2

- obuhvaća Hrnetić-Novaki, Gornje Mekušje, Mala Švarča-Logorište, Turanj-Kamensko,

6. UREĐENJE GRADA POVODOM BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

a temelju Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Karlovca („GGK“ br. 14/19 i 23/2023), obavljanje poslova uređivanje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana povjereno je tvrtki Zelenilo d.o.o. Karlovac koja na temelju Plana ukrašavanja grada Karlovca povodom božićnih i novogodišnjih blagdana s pripadajućim troškovnikom vrši navedenu aktivnost..

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana | 64.306,00 € | 66.269,48 € | Opći prihodi i primici proračuna | 64.306,00 € | 66.269,48 € |
| Rashodi za materijal i energiju | 13.272,00 € | 13.206,54 € |  | 13.272,00 € | 13.206,54 € |
| Rashodi za usluge kićenja grada | 51.034,00 € | 53.062,94 € |  | 51.034,00 € | 53.062,94 € |

Usluge unutar navedene aktivnosti odnose se na:

- postavljanje umjetne smreke ispred Aquatike i prirodne smreke ispred zgrade Zorin doma

- kićenje smreke ispred crkve sv. Josipa

- kićenje ulica u potezima:

  - Korzo i Trg Matije Gupca

  - Šebetićeva ulica po Radićevoj ulici

  - Šetalište dr. Franje Tuđmana

  - Ulica Ivana Gorana Kovačića

  - Ulica Ivana Banjavčića

  - Banijanski most

  - Ulica kralja Tomislava

  - rotor Meštrovićeva ulica

  - rotor Rakovac

  - klizalište

  - rotor Švarča

7. ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I SPORTSKIH TERENA

Predviđenom aktivnošću podiže se kvaliteta postojećih igrališta postavom antistresnih podloga, nadopunom sprava na postojećim dječjim igralištima, te održavanje dječjih igrališta i sportskih terena.

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena | 102.906,00 € | 42.358,17 € |  | 102.906,00 € | 42.358,17 € |
| Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena | 26.545,00 € | 26.423,22 € | Komunalna naknada | 26.545,00 € | 26.423,22 € |
| Opremanje dječjih igrališta | 56.361,00 € | 15.934,95 € |  | 56.361,00 € | 15.934,95 € |
| Opremanje dječjih igrališta | 20.000,00 € | 0,00 € | V.P. iz prethodne godine – komunalna naknada | 20.000,00 € | 0,00 € |

Usluge i radovi unutar navedene aktivnosti odnose se na:

- uređenje dječjeg igrališta Rakovac

- postava metalnih vrata na nogometno igralište u MO Knez Gorica

- postava tabli s pravilima korištenja dječjih igrališta na lokacijama Logorište, Mala Švarča, Švarča – Zvončići

- sadnja stabala, ukrasnog grmlja i bilja na dječjim igralištima

- sanacija dječjeg igrališta u Hvarskoj ulici

- nabava, doprema i ugradnja antitraumatske gumene podloge na dječjem igralištu Vunsko polje

- zamjena dasaka na klupama na dječjem igralištu Vunsko polje

- zamjena devastiranog samostojećeg kabelskog upravljačkog ormara za rasvjetu na igralištu Švarča

- radovi na tribinama i ogradi oko rukometnog igrališta na Dubovcu

8. OSTALE INTERVENCIJE U GRADU

Sredstva namijenjena za ovu aktivnost koriste se za nepredviđene intervencije u gradu koje nije moguće planirati prilikom izrade Programa.

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Ostale intervencije u gradu | 60.005,00 € | 54.756,38 € | Opći prihodi i primici proračuna | 60.005,00 € | 54.756,38 € |
| Rashodi za usluge – priključci branitelja | 4.413,00 € | 0,00 € |  | 4.413,00 € | 0,00 € |
| Rashodi za usluge – prijevoz pokojnika | 664,00 € | 0,00 € |  | 664,00 € | 0,00 € |
| Rashodi za usluge – intervencije | 44.840,00 € | 44.668,38 € |  | 44.840,00 € | 44.668,38 € |
| Tekuće donacije uređenje Arboretuma | 10.088,00 € | 10.088,00 € |  | 10.088,00 € | 10.088,00 € |

Unutar navedene aktivnosti obavljene su internacije na:

- dijagnosticiranju stanja opreme i senzora pametnog parkinga na lokacijama M. Sufflaya i Zorin Doma

- demontaži starih napojnih vodova drvenih kućica, te izvođenju novih vodova na Tržnici Karlovac

Tekućim donacijama Garda Karlovca Šumarsko drvodjeljskoj školi, škola se obvezuje, potpisivanjem Sporazuma, uređivati i održavati Arboretum.

9. REDARSTVO

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Redarstvo | 19.000,00 € | 112,50 € | Opći prihodi i primici proračuna | 19.000,00 € | 112,50 € |
| Rashodi za usluge | 19.000,00 € | 112,50 € |  | 19.000,00 € | 112,50 € |

Sredstva namijenjena za navedenu aktivnost utrošena su za usluge trećih osoba kod pokrenutih postupaka ako stranka ne izvrši nalog po Rješenju komunalnog redarstva.

39.

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 66/19, 84/21 i 47/23), članka 4. Uredbe o kakvoći voda za kupanje („Narodne novine“ br. 51/14) i članaka 34. i 97. Statuta grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 9/2021 – potpuni tekst, 10/2022), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine, donosi

ODLUKU

o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanju sezone kupanja na gradskom kupalištu Foginovo u 2024. godini

I.

Lokacijom za kupanje (kupalište) u gradu Karlovcu proglašava se gradsko kupalište  „Foginovo“ na rijeci Korani.

Kupalište se sastoji od travnatog i vodenog dijela ukupne površine  24400 m², a smješteno je na lijevoj obali rijeke Korane.

Granica kupališta prikazana je u kartografskom prikazu koji se nalazi u prilogu ove Odluke.

II.

Sezona kupanja na gradskom kupalištu „Foginovo“ započinje 17. lipnja 2024. godine i završava 2. rujna 2024. godine.

III.

Na kupalištu se provodi monitoring mikrobiološke kakvoće vode za kupanje.

Točke uzimanja uzoraka za ispitivanje kakvoće vode su: x=5544118 , y=5037920.

IV.

Za vrijeme trajanja kupališne sezone, Grad Karlovac na kupalištu organizira prisutnost službe spašavanja na vodama u radno vrijeme kupališta, te prema potrebi hitnu medicinsku pomoć, kao i razne sportske i rekreativne sadržaje.

V.

Kartografski prikaz kupališta, prikaz ocjene o kakvoći površinskih voda za kupanje i klasifikacija, te profil vode za kupanje sastavni su dio ove Odluke koji se ne objavljuje, već se pohranjuje uz izvornik ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Karlovca“.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-9

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

40.

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 7/09, 8/09, 3/13, 6/13, 1/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 13/18, 6/20, 4/21, 8/21, 9/21 – pročišćeni tekst i 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Karlovca“ br. 18/18) članak 17. mijenja se i glasi:

„Za razdoblje do 31. prosinca 2026. godine od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju obveznici za nekretnine koje se nalaze u sljedećim ulicama na području Grada Karlovca: Augusta Cesarca, Kralja Tomislava 1-7 i 9, Josipa Kraša, Đuke Bencetića, Frana Krste Frankopana, Franca Prešerna, Grgura Ninskog, Ivana Banjavčića, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Kukuljevića, Ivana Mažuranića, Ivana Šimunića, Jurja Haulika, Jurja Križanića, Martina Gambona, Matice Hrvatske, Samostanska, Stjepana Radića 1-36, Tijesna, Trg bana Josipa Jelačića, Trg Josipa Jurja Strossmayera, Vjekoslava Klaića, Vjekoslava Karasa, Abela Lukšića, Augusta Šenoe, Janka Draškovića, Ljudevita Jonkea, Pavleka Miškine.

Oslobađanje iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na poslovne prostore u kojima se obavljaju djelatnosti banaka, osiguranja, pošta, telekomunikacija i igara na sreću.

Rješenje o ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka donosi se po službenoj dužnosti.“

Članak 2.

Postojeća rješenja o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade donesena temeljem članka 17. Odluke o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Karlovca“ br. 18/18), zamijenit će se po službenoj dužnosti rješenjima temeljem članka 17., kako je izmijenjen člankom 1. ove Odluke.

Članak 3.

Iznos koji obveznici poduzetnici ostvare kao oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade smatra se potporom male vrijednosti (de minimis potporom) sukladno Uredbi Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15. 12. 2023.), što će biti navedeno u rješenju, te upisano u Registar potpora pri Ministarstvu financija.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Karlovca“.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-11

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

41.

Na temelju članka 165. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 09/21 – potpuni tekst, 10/22) Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

O ODOBRENJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O IZGRADNJI PROMETNICE OD NASELJA HUSJE DO NASELJA KOBILIĆ

I

Odobrava se zaključenje Ugovora o izgradnji prometnice od naselja Husje do naselja Kobilić, između Grada Karlovca i investitora Hrvatskih voda, pravne osobe za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001, u vrijednosti radova 1.868.641,91 eura s PDV-om.

II

Grad Karlovac i Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001, zaključit će ugovor o izgradnji prometnice iz točke I ove Odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-12

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

42.

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),  na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca  („Glasnik Grada Karlovca“ broj 9/21 – potpuni tekst, 10/22) i Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 324-01/24-01/88 URBROJ: 525-12/734-24-2, od dana 21. ožujka 2024. godine, Gradsko vijeće grada Karlovca je na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

o osnivanju Javne ustanove AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Članak 1.

''Osniva se javna ustanova AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC za predstavljanje i zaštitu životinja i njihovih staništa kroz edukaciju i rekreaciju posjetilaca (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Sjedište Ustanove je u Karlovcu, Grad Karlovac, Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1 A.

Skraćeni naziv Ustanove je: Javna ustanova AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC.

Osnivač Ustanove je Grad Karlovac, OIB: 25654647153, Banjavčićeva 9, Karlovac (u daljnjem tekstu: Osnivač).''

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako  na muški i ženski rod.

Članak 2.

Ustanova iz članka 1. ove Odluke osnovana je u okviru projekta „Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – KAquarium“ (u daljnjem tekstu: Projekt) koji je odobren za financiranje prema uvjetima 4. Poziva Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. (RC.1.1.05) i temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013. (Referentna oznaka: RC.1.1.05-0050) (u daljnjem tekstu: Ugovor), sklopljenom 29. rujna 2014. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i Grada Karlovca.

Ustanova je osnovana sukladno Elementu 2 Projekta ''Stvaranje nematerijalnih uvjeta za rad KAquariuma'' te čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Djelatnosti Ustanove su:

- djelatnost zoološkog vrta,

- djelatnost akvarija,

- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,

- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

- kupnja i prodaja robe,

- pružanje usluga u trgovini,

- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,

- izdavačka djelatnost,

- organiziranje savjetovanja, seminara, poduka, prezentacija, kongresa, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba i tribina.

Članak 4.

U okviru svoje djelatnosti iz članka 3. ove Odluke Ustanova obavlja:

- predstavljanje i zaštitu životinja i njhovih staništa kroz edukaciju i rekreaciju posjetilaca,

- osiguranje visokih standarda držanja životinja na način da ih se drži u pojedinim vrstama prilagođenom i obogaćenom prostoru tj. u uvjetima koji zadovoljavaju biološke potrebe pojedinih vrsta i oponašaju njihova prirodna staništa,

- osiguranje veterinarske zaštite životinja,

- raspolaganje programom hranidbe životinja u skladu s potrebama svake držane vrste i kategorije životinja,

- vođenje evidencije o vrstama i broju životinja smještenim u zoološkom vrtu;

- prikazivanje stručnog i humanog odnosa prema životinjama,

- sudjelovanje u uzgojnim programima ugroženih vrsta,

- osiguranje zaštite ljudi (osoblja i posjetitelja) od životinja i životinja od ljudi,

- vođenje evidencije o promjenama zdravstvenog stanja i ponašanja jedinki, provedenim zdravstvenim pregledima i liječenjima te ostalim poduzetim mjerama,

- educiranje posjetitelja i podizanje svijest javnosti o značaju očuvanja životinjskih vrsta i njihova okoliša te osiguranja dobrobiti životinja, posebice predstavljanjem informacija o izloženim vrstama te njihovim prirodnim staništima,

- osiguranje prikladnih mjera kontrole populacije držanih životinja kako bi se spriječilo prekomjerno povećanje njihova broja,

- izmjenjivanje informacija koje se odnose na očuvanje vrsta i zaštitu njihove dobrobiti s drugim akvarijima,

- osiguranje da se jedinke različitih vrsta međusobno ne križaju,

- suradnju sa srodnim znanstvenim ustanovama,

- sudjelovanje na skupovima iz područja djelatnosti Ustanove u zemlji i inozemstvu,

- uzgoj životinja za potrebe izlaganja u Ustanovi,

- poticanje i organiziranje znanstveno-istraživačkog rada (koji ne uključuje pokuse na životinjama, u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 102/2017 ).

Članak 5.

Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove osigurao je Osnivač u svom proračunu.

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013. (Referentna oznaka: RC.1.1.05-0050), Grad Karlovac kao Osnivač Ustanove prenio je na Ustanovu kao krajnjeg korisnika vlasništvo, kao i pravo vlasništva nad intelektualnim i industrijskim pravima povezanima s rezultatima Projekta, nad izvješćima i svim drugim dokumentima koji se odnose na Projekt.''

Članak 6.

Sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Ustanove osigurat će se iz proračuna Osnivača, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Ustanove.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove, u skladu s ovom odlukom i Statutom Ustanove.

Osnivač može odlučiti da dobit Ustanove upotrijebi za razvoj i obavljanje istovrsne djelatnosti druge ustanove kojoj je osnivač.

Članak 7.

Ustanova odgovara za sve svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.

Članak 8.

Ustanova ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine.

Ustanova ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti drugu imovinu čija je vrijednost veća od 26.540,00 eura.

Članak 9.

Ustanova se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu.

Upisom u sudski registar Ustanova stječe svojstvo pravne osobe.

Članak 10.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet (5) članova.

Četiri (4) člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Gradonačelnik.

Petog člana Upravnog vijeća imenovat će zaposlenici Ustanove kao svog predstavnika.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 11.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

1. uz suglasnost Osnivača:

- donosi Statut,

- odlučuje o promjeni djelatnosti Ustanove,

- odlučuje o osnivanju druge pravne osobe,

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,

2. predlaže Osnivaču:

- imenovanje i razrješenje ravnatelja Ustanove,

- promjene naziva i sjedišta Ustanove,

- statusne promjene Ustanove,

3. samostalno donosi Odluke i obavlja sljedeće poslove:

- donosi druge opće akte utvrđene zakonom i Statutom Ustanove,

- donosi godišnji plan i program rada Ustanove, te nadzire njegovo provođenje,

- donosi financijski plan, godišnji obračun i financijska izvješća Ustanove.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovom odlukom, Statutom i drugim općim aktima Ustanove.

Članak 12.

Ravnatelj je poslovodni voditelj Ustanove.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Karlovca, na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Ustanove.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Ugovor o radu s ravnateljem Ustanove zaključuje Upravno vijeće.

Članak 13.

Za ravnatelja ustanove može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s

njim izjednačen studij odnosno visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije

stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz znanstvenih područja:

društvene znanosti, humanističke znanosti, tehničke znanosti, biotehničke znanosti i prirodne znanosti.

Za ravnatelja može se imenovati osobu koja osim općih uvjeta određenih zakonom ispunjava i sljedeće

posebne uvjete:

− najmanje 5 godina rada na rukovodećim mjestima

− znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu

− poznavanje rada na računalu

− radne, stručne i organizacijske sposobnosti,

− ishođenje uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava)

Članak 14.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove, odgovara za zakonitost rada Ustanove, te obavlja sve poslove koji su propisani Statutom Ustanove.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu i to samo u granicama svojih ovlasti, a daje ju u obliku pisane punomoći sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Punomoćnik može zastupati Ustanovu samo u granicama ovlasti i punomoći.

Osobe ovlaštene za potpisivanje financijskih dokumenata kod financijskih institucija imenuje ravnatelj.Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju.

O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće.

Članak 15.

Ustanova će obavljati svoju djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za svaku godinu.

Članak 16.

Na međusobna prava i obveze Osnivača i Ustanove, a koja nisu uređena ovom odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. (broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/06, 37/13 i 125/13, 32/19), Zakona o veterinarstvu (Narodne novine, broj 82/13 i 148/13, 115/18, 52/21,83/22, 152/22,18/23), Pravilnika o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova (Narodne novine, broj 67/05, 135/06,102/17) i drugih propisa koji se odnose na djelatnost Ustanove.

Članak 17.

Ustanova ima Statut i druge opće akte.

Statutom Ustanove pobliže se uređuje djelatnost, ustrojstvo, vođenje i upravljanje, djelokrug i način rada pojedinih tijela, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, imovina, opći akti, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.

Članak 18.

Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača Ustanove.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Grada Karlovca.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavljaju se van snage Odluka o osnivanju javne ustanove AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC (Glasnik Grada Karlovca broj 03/2016) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove AQUATIKA -SLATKOVODNI AKVARIJ. KARLOVAC (Glasnik grada Karlovca broj 05/16).

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-13

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

43.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20),  članaka 98., stavka 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 92/10, 105/10, 90/11,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23 ) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnost na  prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Braća Seljan

I.

Daje se suglasnost na  prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Braća Seljan kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-14

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

44.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20),  članaka 98., stavka 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 92/10, 105/10, 90/11,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23 ) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Banija

I.

Daje se suglasnost na  prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Banija kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-15

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

45.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20),  članaka 98., stavka 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 92/10, 105/10, 90/11,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23 ) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na tekst Statuta Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži

I.

Daje se suglasnost na  prijedlog teksta Statuta Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-16

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

46.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20),  članaka 98., stavka 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 92/10, 105/10, 90/11,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23 ) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Dragojle Jarnević

I.

Daje se suglasnost na  prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Dragojle Jarnević kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-17

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

47.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20),  članaka 98., stavka 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 92/10, 105/10, 90/11,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23 ) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Dubovac

I.

Daje se suglasnost na  prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Dubovac kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-18

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

48.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20),  članaka 98., stavka 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 92/10, 105/10, 90/11,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23 ) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Grabrik

I.

Daje se suglasnost na  prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Grabrik kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-19

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

49.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20),  članaka 98., stavka 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 92/10, 105/10, 90/11,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23 ) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Mahično

I.

Daje se suglasnost na  prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Mahično kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-20

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

50.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20),  članaka 98., stavka 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 92/10, 105/10, 90/11,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23 ) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Rečica

I.

Daje se suglasnost na  prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Rečica kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-21

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

51.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20),  članaka 98., stavka 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 92/10, 105/10, 90/11,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23 ) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Skakavac

I.

Daje se suglasnost na  prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Skakavac kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-22

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

52.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20),  članaka 98., stavka 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 92/10, 105/10, 90/11,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23 ) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Švarča

I.

Daje se suglasnost na  prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Švarča kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-23

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

53.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20),  članaka 98., stavka 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 92/10, 105/10, 90/11,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23 ) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Turanj

I.

Daje se suglasnost na  prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Turanj kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-24

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

54.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), članka 24. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22, 36/24) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o suglasnosti na prijedlog izmjene i dopune Statuta Muzeja grada Karlovca

I.

Daje se suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Karlovca kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Karlovca neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-25

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

55.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), članka 18. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22, 36/24) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“

I.

Daje se suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” neće se objaviti, nego će se pohraniti uz izvornik ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-26

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

56.

Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14, 83/23), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22) Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

o osnivanju Savjeta mladih Grada Karlovca

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se broj članova Savjeta mladih Grada Karlovca, način i rokovi za provedbu izbora članova, radno tijelo predstavničkog tijela Grada Karlovca koje provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih kandidatura, djelokrug rada odnosno način utjecaja Savjeta mladih na rad predstavničkog tijela u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

Članak 2.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) koje se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u gradu Karlovcu.

Mladi su osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Karlovca koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih.

Osoba može istodobno biti član samo jednog Savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog Savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

Osoba ne može istodobno biti član savjeta mladih i član Gradskog vijeća Grada Karlovca koje ga je u Savjet mladih izabralo.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, opći su i odnose se jednako na muški i ženski spol.

- SASTAV I IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Savjet mladih ima devet  (9) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Odluku o osnivanju Savjeta mladih donosi Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici nakon konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća sukladno zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave te Statutu Grada Karlovca.

Postupak izbora članova Savjeta mladih pokreće Gradsko vijeće Javnim pozivom za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Karlovca i u sredstvima javnog priopćavanja.

Javni poziv treba sadržavati:

- opis postupka izbora,

- uvjete za isticanje kandidatura,

- rokove za prijavu,

- rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te

- rok za izbor članova Savjeta mladih.

Grad Karlovac će obavijest o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura dostaviti udrugama mladih i za mlade, srednjim školama, visokim učilištima i pomladcima političkih stranaka koji djeluju na području Grada Karlovca prema dostupnim kontaktima.

Članak 5.

Kandidature za članove Savjeta mladih ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Gradu Karlovcu, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Gradu Karlovcu i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, istu mora činiti najmanje 20 mladih, koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove Odluke.

Kandidature moraju biti u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatima koji su važni za odlučivanje o izboru te osnovne podatke o predlagatelju. Prijedlog kandidature obavezno sadrži: naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – kopija osobne iskaznice ili prijave boravišta), te obrazloženje prijedloga. Kandidature se podnose na prijavnici i obrascima objavljenim na službenim mrežnim stranicama.

Rok za isticanje kandidatura je dvadeset (20) dana od dana objave Javnog poziva.

Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

Članak 6.

Provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata vrši radno tijelo Gradskog vijeća - Odbor za izbor i imenovanja kojem tehničko-administrativnu pomoć pruža Upravni odjel za društvene djelatnosti koji obavlja i administrativne poslove vezane uz raspisivanje Javnog poziva iz čl. 4.

Odbor za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od petnaest (15) dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Popis važećih kandidatura sastavlja se prema abecednom redu prezimena kandidata i sadrži redni broj, ime i prezime kandidata, naznaku predlagatelja te datum i godinu rođenja.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću, te se objavljuju na službenim mrežnim stranicama Grada Karlovca.

Članak 7.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove Savjeta mladih javnim glasovanjem bira članove Savjeta mladih.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Članak 8.

Rezultati izbora za članove Savjeta mladih objavljuju se na službenim mrežnim stranicama Grada Karlovca.

Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od trideset (30) dana od dana objave rezultata izbora te predsjedava sjednicom do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Karlovca.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta mladih većinom glasova svih članova.

Članovi konstituiranog Savjeta mladih među sobom izabiru jednog predstavnika u Savjet mladih Karlovačke županije.

Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora članova Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Gradsko vijeće objavit će novi Javni poziv.

- MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 9.

Članovi Savjeta mladih biraju se na razdoblje trajanja mandata Gradskog vijeća, pri čemu im mandat traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica Savjeta mladih u godini dana te na osobni zahtjev člana Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih koji za trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta mladih smanji ispod dvije trećine početnog broja, Gradsko vijeće će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora primjenjuju se odgovarajuće odredbe koje se odnose na izbor članova Savjeta mladih.

Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih.

Gradsko vijeće raspustit će Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

- DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 10.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja, na svojim sjednicama, o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade

- u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira donošenje odluka od značenja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Karlovcu, raspravu o pojedinim pitanjima, te način rješavanja navedenih pitanja

- preko svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u gradu Karlovcu davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe Gradskog programa za mlade Grada Karlovca, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

- po potrebi poziva predstavnike upravnih tijela Grada Karlovca na sjednice Savjeta mladih

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 11.

Savjet mladih održava sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće. Sjednice se mogu održati i elektroničkim putem.

Članak 12.

Savjet mladih donosi Poslovnik o radu.

Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih u skladu sa Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.

Članak 13.

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih saziva i vodi sjednice Savjeta mladih, predstavlja Savjet mladih  te obavlja druge poslove sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i Poslovniku o radu Savjeta mladih.

Predsjednik savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 14.

Savjet mladih donosi Program rada i financijski plan Savjeta mladih koji obavezno sadrži aktivnosti: sudjelovanje u procesu izrade i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, konzultiranje s mladima i organizacijama mladih i za mlade o temama bitnim za mlade, te suradnju s tijelima Grada Karlovca u politici za mlade i drugim savjetodavnim tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te obavlja druge poslove sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i Poslovniku o radu savjeta mladih.

Savjet mladih donosi program rada popraćen financijskim planom za svaku kalendarsku godinu i podnosi ga na odobrenje Gradskom vijeću najkasnije do 30. studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu i dostavlja ga na znanje Gradonačelniku grada Karlovca, te ga objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Karlovca.

Članak 15.

Gradsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijal za svoje sjednice i zapisnike s održanih sjednica u istom roku kao i gradskim vijećnicima, te na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svakih šest mjeseci, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na koje po potrebi poziva i druge vijećnike i predstavnike drugih tijela Grada Karlovca, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradskog vijeća sa Savjetom mladih. Na zajednički sastanak mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih uz mlade i rad s mladima.

Na prijedlog Savjeta mladih Gradsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje, dužan je odazvati se pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa, te dostaviti svaki podatak ili izvješće koje o pitanju iz njegova djelokruga Gradsko vijeće zatraži.

Članak 16.

Savjet mladih surađuje s Gradonačelnikom grada Karlovca redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.

Gradonačelnik grada Karlovca po potrebi, a najmanje svakih šest mjeseci održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradonačelnika grada Karlovca i Savjeta mladih.

Gradonačelnik grada Karlovca svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

- FINANCIRANJE, PROSTORNI I DRUGI UVJETI ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 17.

Financijska sredstva potrebna za provedbu aktivnosti predviđenih programom rada Savjeta mladih i za troškove u vezi s radom članova Savjeta mladih planiraju se financijskim planom i osiguravaju u proračunu Grada Karlovca.

Članak 18.

Članovima Savjeta mladih može se, u okviru raspoloživih sredstava, osigurati naknada za sudjelovanje na sjednici savjeta mladih, i to u maksimalnom iznosu do 27 eura mjesečno. Visina naknade će se, u okviru raspoloživih sredstava, odrediti u Odluci Gradskog vijeća o izboru članova Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu putnih troškova neposredno vezanih uz rad u Savjetu mladih, a može im se odobriti i naknada troškova smještaja neposredno vezanih uz rad Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih Grada Karlovca koji su predstavnici u Savjetu mladih Karlovačke županije imaju pravo na naknadu za svoj rad samo po jednoj osnovi, i to u Savjetu mladih u kojem ostvaruju pravo na naknadu za rad u višem iznosu.

Novčana sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Karlovca.

Članak 19.

Sjedište Savjeta mladih je u Centru za mlade u Grabriku, Maksimilijana Vrhovca 13, Karlovac.

Članak 20.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Karlovca u suradnji s Upravnim odjelom za poslove gradonačelnika i Gradskim vijećem Grada Karlovca te članovima Savjeta mladih.

- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Na pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o Savjetima mladih (NN 41/14, 83/23).

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Gradskog vijeća o osnivanju Savjeta mladih Grada Karlovca, KLASA: 021-05/17-01/10 URBROJ: 2133/01-01/01-17-34 od 14. prosinca 2017. godine (Glasnik Grada Karlovca 20/17).

Članak 23.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca, a stupa na snagu prvog dana od objave.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-27

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

57.

Na temelju članka 9. stavka 2., i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14, 83/23), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 - potpuni tekst, 10/22) i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Karlovca KLASA: 024-03/24-02/04, URBROJ: 2133-1-01/01-24-27, od 23. travnja 2024., Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Karlovca

I

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) koji se biraju na trajanje mandata Gradskog vijeća koje ih je izabralo, pri čemu im mandat traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Karlovca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih, a osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u gradu Karlovcu.

Savjet mladih ima devet  (9) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, opći su i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II

Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Karlovca na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura.

Kandidati za članove Savjeta mladih mogu biti mlade osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvom u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te  prebivalište ili boravište na području grada Karlovca.

Osoba može istodobno biti član samo jednog Savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog Savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

Osoba ne može istodobno biti član savjeta mladih i član Gradskog vijeća Grada Karlovca koja ga je u Savjet mladih izabralo.

III

Kandidature za članove Savjeta ističu, pod uvjetom da imaju sjedište na području grada Karlovca:

- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,

- učenička vijeća,

- studentski zbor Veleučilišta u Karlovcu,

- udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,

- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,

- neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, nju mora činiti najmanje 20 mladih, koji ispunjavaju uvjete iz članka II. stavka 2. ovog Javnog poziva. Ovlaštenim predlagateljima kandidature u ime neformalne skupine mladih smatra se prvi potpisnik s popisa članova neformalne skupine mladih koji podržavaju kandidaturu.

IV

Svi prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni u pisanom obliku i obrazloženi.

Kandidatura obvezno sadrži:

- Obrazac prijedloga kandidata za člana Savjeta mladih Grada Karlovca

(podaci o predlagatelju: naziv, sjedište i OIB ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštene osobe predlagatelja; podaci o kandidatu: ime i prezime, OIB, datum i godina rođenja, adresa prebivališta ili boravišta, status: učenik, student, zaposlenik i dr., obrazloženje kandidature),

- Obrazac očitovanja o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Karlovca

- presliku važeće osobne iskaznice odnosno uvjerenje o prebivalištu ili boravištu kandidata (ne starije od 6 mjeseci),

- izvadak iz Registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra u kojeg se upisuju organizirani oblici djelovanja mladih ili presliku drugog akta kao dokaz o svojstvu ovlaštenog predlagatelja

Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora biti priložen, na propisanom obrascu, i popis najmanje 20 osoba koje čine skupinu i podržavaju kandidaturu, sa slijedećim podacima:

- ime i prezime, OIB, datum i godina rođenja, adresa prebivališta ili boravišta i potpis.

U slučaju prijave maloljetnog kandidata obvezan je Obrazac o suglasnosti o prihvaćanju kandidature potpisan od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Kandidatura se podnosi na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Karlovca, www.karlovac.hr

Kandidatura mora biti potpisana od ovlaštene osobe predlagatelja i ovjerena pečatom. Prijedlog neformalne skupine mladih potpisuje prvi potpisnik na listi.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Grad Karlovac ima mogućnost u primjerenom roku, jednakom za sve predlagatelje, tražiti naknadno dopunjavanje potrebnim podacima ili prilozima u slučaju da prijave imaju manje nedostatke.

V

Prijedlog kandidata podnosi se u roku dvadeset (20) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Karlovca te u sredstvima javnog priopćavanja, osobno u pisarnicu grada Karlovca ili putem preporučene pošte na adresu:

Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac s naznakom:

„ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA KARLOVCA – NE OTVARATI“.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: mladi@karlovac.hr  do isteka roka za dostavu prijava na Javni poziv.

VI

Odbor za izbor i imenovanja, uz tehničko-administrativnu pomoć Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obavit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od petnaest (15) dana od isteka roka za podnošenje prijava sastaviti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrditi popis važećih kandidatura.

Popis važećih kandidatura sastavlja se prema abecednom redu prezimena kandidata i sadrži redni broj, ime i prezime kandidata, naznaku predlagatelja te datum i godinu rođenja.

Izvješće i popis važećih kandidatura dostaviti će se Gradskom vijeću Grada Karlovca i objaviti na mrežnoj stranici grada Karlovca. Odbor za izbor i imenovanja može predložiti Gradskom vijeću osobno predstavljanje kandidata na prvoj sjednici nakon objave važećih kandidatura.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove Savjeta mladih javnim glasovanjem bira članove Savjeta mladih.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavit će se na mrežnim stranicama grada Karlovca u roku od 48 sati od utvrđivanja rezultata.

VII

Javni poziv objavit će se danom stupanja na snagu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-28

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

58.

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14, 83/23), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21 – potpuni tekst, 10/22)  Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih grada Karlovca za 2023. godinu

I.

Prihvaća se tekst Izvješća o radu Savjeta mladih grada Karlovca za 2023. godinu.

II.

Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca, a tekst Izvješća objavit će se na službenim stranicama Grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-29

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

59.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne Novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 ) i članka 34. i članka 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 09/21- potpuni tekst, 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

I

Daje se prethodna suglasnost na Statut Javne ustanove AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC , koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-30

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

60.

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) i članka 34. i 97. Statuta Grada (“Glasnik Grada Karlovca” broj 9/21- potpuni tekst i 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donosi se

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Karlovca u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Karlovca u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.

Članak 2.

Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Karlovca u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio, te će se objaviti u „Glasniku Grada Karlovca“.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-31

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

GRADONAČELNIK

KLASA: 240-07/24-01/01

URBROJ: 2133-1-03/04-24-1

Karlovac, 15. ožujka 2024. godine

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA GRADA KARLOVCA

U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU

- UVOD

Odredbom članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi Plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) i  članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (“Glasnik Grada Karlovca” broj 9/21- potpuni tekst), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 17. sjednici održanoj dana  30. studenog   2022. godine, donijelo je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Karlovca za 2023. godinu, KLASA:024-03/22-02/11, URBROJ:2133-1-01/01-22-7, (Glasnik Grada Karlovca br. 19/22) te se o izvršenju istog podnosi izvješće.

- PRIRODNE NEPOGODE

Prirodne nepogode u smislu članka 3. Zakona, o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj- 16/19) u smislu ovoga Zakona, smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.

Stavkom 2. istog članka utvrđeno je da se prirodnom nepogodom smatraju:

1. potres,

2. olujni i orkanski vjetar,

3. požar,

4. poplava,

5. suša,

6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom,

7. mraz,

8. izvanredno velika visina snijega,

9. snježni nanos i lavina,

10. nagomilavanje leda na vodotocima,

11. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta,

12. druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju se one štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj imovini te štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog nepoduzimanja propisanih mjera zaštite.

- NADLEŽNA TIJELA I OPIS POSLOVA

Na temelju članka 14. stavka 1. i 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), a sukladno odredbama članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 123/17, 98/19 i 144/20), i članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (“Glasnik Grada Karlovca” broj 9/21- potpuni tekst), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 13. sjednici održanoj dana 22. rujna 2022. godine donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. KLASA: 024-03/22-02/07, URBROJ: 2133-1-01/01-22-8, te Gradsko vijeće Grada Karlovca na 28. sjednici održanoj dana 7. studenoga 2023. godine donosi

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda KLASA: 024-03/23-02/12 URBROJ: 2133-1-01/01-23-24.

Istim Rješenjem utvrđeni su poslovi Gradskog povjerenstva i to:

- utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Grada Karlovca;

- unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta;

- unose i prosljeđuje putem Registra štete konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu;

- raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima;

- prate i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema ovom Zakonu;

- izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta;

- surađuje s županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona;

- donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti;

- obavlja i druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji s županijskim povjerenstvom.

Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 30. sjednici održanoj dana  05. prosinca   2023. godine, donijelo  Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Karlovca za 2024. godinu, KLASA:024-03/23-02/14, URBROJ:2133-1-01/01-23-9.

Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Karlovca određeno je postupanje nadležnih tijela te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

- PROGLAŠENJE PRIRODNE NEPOGODE

Člankom 3. Zakona, o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj- 16/19) Stavkom 4.  propisano je da se prirodna nepogoda može proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda Grada Karlovca za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području Grada Karlovca ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području Grada Karlovca najmanje 30%.

Ispunjenje uvjeta za proglašenje prirodne nepogode utvrđuje Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda Grada Karlovca. Odluku o proglašenju prirodne nepogode za Grad Karlovac donosi župan Karlovačke županije na prijedlog gradonačelnika Grada Karlovca.

Područje  Grada Karlovca  u periodu od 17. do 20. svibnja 2023. godine zadesila je poplava, te je nastala velika materijalna šteta na građevinama, opremi, poljoprivredi, javnoj infrastrukturi i prometnicama. Na prijedlog Gradonačelnika grada Karlovca,  Županica Karlovačke županije 1. lipnja 2023. godine donijela je Odluku o proglašenju prirodne nepogode poplave. Na prijedlog Gradskog povjerenstva, Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenovalo je 14. lipnja 2023. godine stručno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Karlovca (sastavljeno od 18 timova, po dvije osobe u timu građevinske i agronomske struke)  koje je  izvršilo procjenu šteta na terenu u skladu s Pravilnikom o registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine br. 65/2019). Ukupna procijenjena šteta je iznosila 16.755.145,99 eura, od čega se 8.823,166,03 eura se odnosi na štetu nastalu na imovini pravnih osoba, a 7.931.979,96 eura na šteti koju su pretrpjeli građani.

Također je područje grada Karlovca 19. srpnja 2023. godine zahvatilo olujno nevrijeme praćeno tučom, međutim za proglašenje prirode nepogode nisu ostvareni uvjeti.

# IZVORI SREDSTVA POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA

# PRIRODNIH NEPOGODA

Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda odnose se na novčana sredstva ili ostala materijalna sredstva, kao što su oprema za zaštitu imovine fizičkih i/ili pravnih osoba, javne infrastrukture te zdravlja i života stanovništva.

Novčana sredstva i druge vrste pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda na imovini oštećenika osiguravaju se iz:

- Državnog proračuna s proračunskog razdjela ministarstva nadležnog za financije,

- Fondova Europske unije,

- Donacija.

Sredstva iz fondova EU se ne mogu osigurati unaprijed, njihova dodjela se provodi prema posebnim propisima kojima se uređuje korištenje sredstava iz fondova EU.

Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda strogo su namjenska sredstva te se raspoređuju prema postotku oštećenja vrijednosti potvrđene konačne procjene štete, o čemu odlučuju nadležna tijela. Navedena sredstva su nepovratna i nenamjenska te se ne mogu koristiti kao kreditna sredstva niti zadržati kao prihod proračuna Grada Karlovca. Gradonačelnik Grada Karlovca te krajnji korisnici odgovorni su za namjensko korištenje sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

Pomoć za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuje se za:

- štete na imovini koja je osigurana,

- štete na imovini koje nastanu od prirodnih nepogoda, a izazvane su namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite,

- neizravne štete,

- štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je prije  nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela,

- štete nastale na objektu ili području koje je u skladu s propisima koji uređuju zaštitu kulturnog dobra aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom,

- štete koje nisu prijavljene i na propisan način i u zadanom roku unijete u Registar šteta prema odredbama Zakona,

- štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.

Procijenjena šteta od prirodne nepogode poplave je iznosila 16.755.145,99 eura, od čega se 8.823,166,03 eura odnosi na štetu nastalu na imovini pravnih osoba, a 7.931.979,96 eura na štetu koju su pretrpjeli građani. Najveća šteta je bila na građevinama, a iznosila je  14.903.244,75 eura, zatim slijedi šteta na obrtnim sredstvima na poljoprivredi u iznosu  od 901.305,44 eura te šteta na opremi u iznosu od 733.791,97 eura. Manje štete nastale su na dugogodišnjim nasadima u iznosu od 154.990,43 eura, na zemljištima u iznosu od 49.630,00 eura,  na ostalim dobrima u iznosu od 9.240,00 eura te u stočarstvu šteta je iznosila 2.943,40 eura.

Šteta je sukladno Zakonu, prijavljena Karlovačkoj županiji koja je potvrdila konačnu procjenu i proslijedila je Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.  U želji da se pomogne, prvenstveno građanima koji su pretrpjeli štetu od poplave, u Proračunu Grada Karlovca za 2023. godinu osigurana su ukupna sredstva u iznosu 426.640,00 eura za isplatu  pomoći od čega 300.000 eura za štete nastale na stambenim objektima te 126.640,00 eura za naknadu štete poljoprivrednim proizvođačima. O načinu raspodjele osiguranih  sredstava odlučilo je Gradsko vijeće svojom Odlukom o novčanoj pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica prirodne nepogode – poplave u Gradu Karlovcu u mjesecu svibnju 2023. godine na sjednici koja je održana 5. prosinca 2023. godine

S obzirom da su štete  na stambenim  zgradama iznosile ukupno 4.011.265,86 eura  odlučeno je da će se oštećenicima isplatiti pomoć u iznosu 7,47% od procijenjen štete na stambenoj zgradi upisane u Registru šteta od prirodnih nepogoda. Naknada štete građanima za štetu na stambenim objektima  isplaćena je 19. prosinca 2023. godine u iznosu od 299.898,54 eura.

Štete u poljoprivredi iznosile su 1.034.437,45 eura te je odlučeno da se  oštećenicima  isplati pomoć u iznosu  od 12,24% od procijenjene štete u poljoprivredi upisane u Registru šteta od prirodnih nepogoda. Sredstava pomoći poljoprivrednim gospodarstvima za štetu u poljoprivredi isplaćena su također 19. prosinca 2023. godine u iznosu od 126.615,14 eura.

Treba napomenuti da je i Državno povjerenstvo za procjenu šteta svojim Zaključkom  od 29. studenog 2023. godine  potvrdilo konačnu procjenu šteta te je temeljem istog i  Vlada Republike Hrvatske 21. prosinca 2023. godine  donijela Odluku o dodjeli  sredstva pomoći za ublažavanje posljedica šteta od poplave u iznosu od 329.018,85 eura.

- PROCJENA OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPREČAVANJE

  - STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJE STANOVNIŠTVA

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva Proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Nadalje, člankom 66. istog Zakona utvrđeno je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik Grada Karlovca.

U proračunu za 2023. godinu iznos proračunske zalihe bio je 30.000,00 eura.

- ZAKLJUČAK

Analizom učestalosti pojave prirodnih nepogoda i njihovih šteta, dolazi se do zaključka o korištenju mjera za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada Karlovca. Ovog trenutka moguće je utvrditi kako je postotak osiguranja imovine, posebice u poljoprivredi, iznimno malen. Potrebno je u većoj mjeri osiguravati imovinu, što bi u konačnici imalo pozitivne učinke na gospodarstvo jer pomoć iz državnog proračuna nije dostatna za pokriće nastalih šteta, a posebice za stabiliziranje poslovanja oštećenika koje se bavi određenom gospodarskom djelatnošću. Nadalje, kao i do sada provodit će se preventivne mjere koje su Grad Karlovca i njegovi stanovnici u mogućnosti provoditi.

61.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 9/21-potpuni tekst i 10/22) Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2023.god.

I

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2023.god., Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU od 13. ožujka 2024.godine, koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u službenom glasilu Grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-32

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,

RAZVOJ GRADA I FONDOVE EU

Klasa: 320-03/24-01/01

Urbroj: 2133-1-09-01/03-24-1

Karlovac, 13. ožujka 2024.god.

IZVJEŠĆE

o realizaciji Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja

na području Grada Karlovca za 2023.god.

Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2023. god. (u daljnjem tekstu: Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Karlovca na 18. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2022.god. (GGK br. 20/22) u ukupnom iznosu 214.361,00 EUR. Tijekom praćenja realizacije pojedinih točaka Programa došlo je do odstupanja od planiranih iznosa, pa je rebalansima i preraspodjelom proračuna (GGK 10/23, 19/23 i 23/23) za navedeni Program u 2023.god. osigurano  310.791,00 EUR, a realizirano je 299.991,30 EUR ili 96,53 %.

Sredstva Proračuna Grada Karlovca za 2023.god. namijenjena poticanju poljoprivrede i ruralnog  razvoja u ukupnom iznosu 299.991,30 EUR utrošena su za aktivnosti i mjere kako slijedi:

| R. br. | NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA | PLANIR. (EUR) | OSTVAR. (EUR) | IND % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SUBVENCIJE I POTPORE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 273.036,00 | 269.375,91 | 98,66 |
|  | I/ - Subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za primarnu proizvodnju: a/ Mjera 1. Nabava mehanizacije, strojeva i opreme b/ Mjera 2.-Mjera 10. (biljna proizv., stočarska proizv., pčelarstvo, poljoprivr. radovi, analize, edukacija, osiguranje polj. proizv., certificiranje, pokretanje PG-a) c/ Mjera 11. – Ublažavanje štete od prirodne nepogode II/ - Subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za ruralni razvoj: Mjera 1. – Mjera 6.(diversifikacija, trženje, analize, promidžba, certificiranje, digitalizacija) | 256.354,00 80.966,00 48.748,00 126.640,00 16.682,00 | 256.288,18 80.965,58 48.707,46 126.615,14 13.087,73 | 99,97 100,00 99,92 99,98 78,45 |
| 2. | SURADNJA SA INSTITUCIJAMA I UDRUGAMA | 22.258,00 | 20.348,92 | 91,42 |
|  | Mjera 1. Rashodi za usluge Mjera 2. Rashodi za usluge – zaštita divljači Mjera 3. Održavanje meteorološke stanice Mjera 4. Članarina za LAG-ove | 1.991,00 11.285,00 450,00 8.532,00 | 1.413,85 9.954,00 450,00 8.531,07 | 71,01 88,21 100,00 99,99 |
| 3. | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM | 15.497,00 | 10.266,47 | 66,25 |
|  | Mjera 1. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem Mjera 2. Čišćenje poljoprivrednih površina Mjera 3. Gradski vrtovi | 10.929,00 1.250,00 3.3180,00 | 7.179,79 1.250,00 1.836,68 | 65,69 100,00 55,36 |
|  | UKUPNO | 310.791,00 | 299.991,30 | 96,53 |

Obrazloženje iskorištenja sredstava po pojedinim aktivnostima i mjerama

AKTIVNOST 1.  SUBVENCIJE I POTPORE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

I	 Subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za primarnu proizvodnju

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se poljoprivrednim gospodarstvima za primarnu poljoprivrednu proizvodnju temeljem Programa, a u skladu sa odredbama Pravilnika o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca za razdoblje 2021.-2023.god. (GGK br. 7/21), koji je donio Gradonačelnik Grada Karlovca sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (Uredba EK br.1408/2013 i 2019/316), a na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo pozitivno mišljenje.

Za potpore male vrijednosti koje su dodijeljene za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2023.god. isplaćeno je 129.673,04 EUR, a za naknadu štete od prirodne nepogode isplaćeno je 126.615,14 EUR, za mjere kako slijedi:

| R.br. | Naziv mjere | Iznos potpore (EUR) | % | Broj potpora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava mehanizacije, strojeva i opreme | 80.965,58 | 62,44 | 29 |
| 2. | Potpore za biljnu proizvodnju | 19.927,29 | 15,37 | 24 |
| 3. | Potpore za stočarsku proizvodnju | 10.107,14 | 7,79 | 24 |
| 4. | Potpore za pčelarstvo | 9.117,42 | 7,03 | 46 |
| 5. | Poljoprivredni radovi na gospodarstvu | 1.523,70 | 1,18 | 3 |
| 6. | Analize | 236,94 | 0,18 | 3 |
| 7. | Edukacija poljoprivrednika | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8. | Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | 4.369,95 | 3,37 | 4 |
| 9. | Certificiranje proizvodnje i konzultantske usluge | 3.425,02 | 2,64 | 15 |
| 10. | Pokretanje PG-a (samozapošljavanje) | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | UKUPNO POTPORE MALE VRIJEDNOSTI | 129.673,04 | 100,00 | 148 |
| 11. | Ublažavanje štete od prirodne nepogode | 126.615,14 |  | 156 |
|  | SVEUKUPNO | 256.288,18 |  | 304 |

Mjera 1.	Nabava mehanizacije, strojeva i opreme

Potporu za nabavu mehanizacije, strojeva i opreme u 2023.god. ostvarilo je 29 poljoprivrednih gospodarstava, od čega ih se 13 bavi poljoprivredom kao osnovnom djelatnosti, a 24 su mladi poljoprivrednici. Ukupno je isplaćeno 80.965,58 EUR ili 62,44% realiziranih sredstava potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, što je 20% više u odnosu na prethodnu godinu kada je utrošeno 67.171,25 EUR. Poljoprivredna gospodarstva koja su ostvarila potporu modernizirala su vlastitu proizvodnju i postali su konkurentniji na tržištu. Nabavljeno je sveukupno 39 komada raznih strojeva, mehanizacije i opreme od čega 4 traktorske prikolice, 2 traktorske freze, 8 malčera, 7 kosilica, 2 roto drljače, 3 traktorske prskalice, 3 rasipača min. gnoiva i 10 kom. različitih priključnih strojeva i opreme (skladišni šator, krmne zabrane, sadilica i vadilica krumpira, balirka, mlin, hidrolift za bale i dr.).

| R.br. | Naziv korisnika potpore | Iznos potpore (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPG ANTOLOVIĆ JOSIP | 3.981,68 |
| 2. | OPG BAČIĆ MATIJA | 1.048,91 |
| 3. | OPG BAKALE HRVOJE | 3.277,27 |
| 4. | OPG BASAR IVAN | 3.981,68 |
| 5. | OPG BELJAN VLADIMIR | 817,46 |
| 6. | OPG BILIČIĆ JASMIN | 2.030,00 |
| 7. | BIO VOĆE D.O.O. | 1.624,01 |
| 8. | OPG BIŠĆANIĆ NIKOLA | 2.653,00 |
| 9. | OPG BREZETIĆ JOSIP | 1.041,47 |
| 10. | OPG BUTURAJAC MARKO | 3.981,68 |
| 11. | OPG CINDRIĆ MATEO | 815,15 |
| 12. | OPG GOJAK KARLO | 278,90 |
| 13. | OPG GRIJAKOVIĆ UGLJEŠA | 3.981,68 |
| 14. | OPG KARTALIJA GORAN | 3.965,92 |
| 15. | OPG KUSANIĆ IVICA | 3.981,68 |
| 16. | OPG PAVLOVIĆ MLADEN | 1.901,73 |
| 17. | POLJ. OBRT FANJAK, KRISTIJAN F. | 3.981,68 |
| 18. | OPG RAČIĆ HRVOJE | 3.375,00 |
| 19. | OPG RIBAR LUCIJA | 3.981,68 |
| 20. | OPG RUDAN NENAD | 2.275,00 |
| 21. | OPG SAČERIĆ MATIJA | 2.876,37 |
| 22. | OPG SKOLAN IVAN | 3.981,68 |
| 23. | OPG SLAĆANIN IVAN | 3.434,20 |
| 24. | OPG STANAR SINIŠA | 2.730,00 |
| 25. | OPG TRUPKOVIĆ DANIJEL | 1.325,31 |
| 26. | OPG VINSKI TOMISLAV | 3.367,76 |
| 27. | OPG VUKIĆ MATIJA | 3.981,68 |
| 28. | OPG VUSAK KRISTIJAN | 3.750,00 |
| 29. | OPG ŽEGER LUCIJA | 2.543,00 |
|  | UKUPNO | 80.965,58 |

OPG Bakale Hrvoje, sadilica i vadilica krumpira, atomizer

OPG Grijaković Uglješa, prikolica			  OPG Vukić Matija, roto kosa

Mjera 2.	Potpore za biljnu proizvodnju

Potporu za biljnu proizvodnju ostvarilo je 21 poljoprivredno gospodarstvo za 24 potpore (neka gospodarstva ostvarila su potpore za više podmjera), od čega su 4 ekološka proizvođača. Ukupno je isplaćeno potpora u iznosu 19.927,29 EUR ili 15,37% realiziranih sredstava, što je 12,28 % više u odnosu na 2022.god. kada je isplaćeno 17.747,51 EUR. Sredstva su korištena za sadnju trajnih nasada (nabavu sadnica jagoda), izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih plastenika, nabavu sustava za zagrijavanje plastenika, ograđivanje nasada i usjeva, kupovinu poljoprivrednog zemljišta, nabavu PVC i mulch folije za uzgoj povrća i cvijeća, te materijala i opreme za navodnjavanje. Zasađeno je 10.500 sadnica jagoda, izgrađen je plastenik za uzgoj povrća i cvijeća pov. 108 m2, te je kupljeno 16,74 ha poljoprivrednog zemljišta sa svrhom povećanja posjeda i uzgojnih površina.

| R.br. | Naziv korisnika potpore | Iznos potpore (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | BIO VOĆE D.O.O. | 620,08 |
| 2. | BRAN. ZADR. DABAR CARLSTADT | 416,18 |
| 3. | OPG ČUJKO IVICA | 489,14 |
| 4. | FLORA-COMMERCE D.O.O. | 1.327,23 |
| 5. | OPG HAJSAN TOMISLAV | 267,74 |
| 6. | OPG JELAČA MILE | 1.990,84 |
| 7. | OPG LJEŠNJAK, KLJAJIĆ MIROSLAV | 883,39 |
| 8. | OPG KOCANJER ŠTEFICA | 1.500,00 |
| 9. | OPG KRIVOKUĆA JOVAN | 650,65 |
| 10. | OPG KUNIĆ DANICA | 385,21 |
| 11. | OPG KUTEROVAC NIKOLA | 309,54 |
| 12. | OPG LUKE TOMISLAV | 1.406,51 |
| 13. | OPG MARAKOVIĆ MARIO | 859,09 |
| 14. | OPG PRPIĆ, DIANA PRPIĆ ŠEKETA | 2.763,26 |
| 15. | OPG SKOLAN ŽELJKO | 421,17 |
| 16. | OPG STANAR SINIŠA | 1.308,45 |
| 17. | OPG VOJAK MARTINA | 395,86 |
| 18. | OPG VUKIĆ DAMIR | 1.935,10 |
| 19. | OPG ZELENA KOŠARICA, LAIĆ A. | 621,69 |
| 20. | OPG ŽEGER LUCIJA | 410,08 |
| 21. | OPG ŽUPEC SAŠA | 966,08 |
|  | UKUPNO | 19.927,29 |

OPG Prpić, Diana Prpić Šeketa

Mjera 3.	Potpore za stočarsku proizvodnju

Potpore za stočarsku proizvodnju ostvarilo je 21 poljoprivredno gospodarstvo (za 24 potpore) u ukupnom iznosu 10.107,14 EUR ili 7,79% realiziranih sredstava, što je 20,6 % manje u odnosu na 2022.god. kada je isplaćeno 12.728,17 EUR. Dodijeljena sredstva korištena su za umjetno osjemenjivanje krava, nabavu folije za spremanje voluminozne krme (bala sjenaže) i ograđivanje pašnjaka za držanje stoke.

| R.br. | Naziv korisnika potpore | Iznos potpore (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPG BOGDANOVIĆ SNJEŽANA | 106,18 |
| 2. | OPG BREBERINA ĐURO | 691,77 |
| 3. | OPG BREZOVIĆ ZVONIMIR | 79,63 |
| 4. | OPG ČULIG KATICA | 79,63 |
| 5. | OPG GAĆEŠA RADE | 79,63 |
| 6. | OPG GOJAK JANA | 1.725,40 |
| 7. | OPG GOJAK KARLO | 796,34 |
| 8. | OPG KAPUČIJA SLAVKO | 1.426,68 |
| 9. | OPG KUNIĆ DANICA | 551,07 |
| 10. | OPG MILČIĆ JOSIP | 79,63 |
| 11. | OPG MILČIĆ PREDRAG | 409,17 |
| 12. | OPG NEJAK SLAVKO | 191,10 |
| 13. | POLJ.OBRT ŠEPAC, DARKO ŠEPAC | 754,28 |
| 14. | OPG ROKNIĆ DUŠAN | 132,72 |
| 15. | OPG SELJAN TOMISLAV | 79,63 |
| 16. | OPG SKOLAN ŽELJKO | 607,58 |
| 17. | OPG VALENTIĆ ZVONKO | 721,81 |
| 18. | OPG VUKMANOVIĆ DUŠKO | 820,21 |
| 19. | OPG VUSAK JOSIP | 245,46 |
| 20. | OPG VUSAK VRATARIĆ MATEJA | 127,41 |
| 21. | OPG ŽEGER DARKO | 401,81 |
|  | UKUPNO | 10.107,14 |

OPG Skolan

Mjera 4.	Potpore za pčelarstvo

Potpore za pčelarstvo ostvaruju se za nabavu selekcioniranih matica i prihranu pčelinjih zajednica, a sredstva je ostvarilo 39 pčelara (za 46 potpora) kojima je ukupno isplaćeno 9.117,42 EUR  ili 7,03% realiziranih sredstava, što je 27,81 % više u odnosu na prethodnu godinu kada je isplaćeno 7.133,53 EUR. Pčelari su tražili sredstva za prihranu 3.989 pčelinjih zajednica, te za nabavu 1.172 selekcionirane matice, čime su dobivene kvalitetnije pčelinje zajednice koje daju veće učinke u proizvodnji meda i očuvanju biološke raznolikosti.

| R.br. | Naziv korisnika potpore | Iznos potpore (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPG BILJETINA NIKOLA | 132,72 |
| 2. | OPG BUTINA DAMIR | 129,00 |
| 3. | OPG ČERTAN ZLATKO | 331,80 |
| 4. | OPG ČUJKO IVICA | 132,72 |
| 5. | OPG FRANKOVIĆ-NATURE, HRVOJE F. | 132,72 |
| 6. | OPG GRČIĆ ROBERT | 319,78 |
| 7. | OPG IVASIĆ MATIJA | 159,27 |
| 8. | OPG JANKOVIĆ JANEZ | 276,43 |
| 9. | OPG KOVAČEVIĆ DARKO | 331,80 |
| 10. | OPG KUTEROVAC NIKOLA | 132,72 |
| 11. | OPG KUZMAK MARIJO | 159,27 |
| 12. | OPG KVATERNIK ANDRIJA | 331,80 |
| 13. | OPG LAMEŠIĆ NIKO | 398,17 |
| 14. | OPG LORKOVIĆ MARKO | 204,36 |
| 15. | OPG MARAKOVIĆ MARIO | 291,99 |
| 16. | OPG MARKOVIĆ ŽELJKO | 262,08 |
| 17. | OPG MATAN DARKO | 331,80 |
| 18. | OPG MATAN JOSIP | 331,80 |
| 19. | OPG MIHALIĆ NEDJELJKO | 132,72 |
| 20. | OPG MIKAN IGOR | 23,90 |
| 21. | OPG NOVAKOVIĆ RAJKO | 84,53 |
| 22. | OPG NOVKOVIĆ NENAD | 258,58 |
| 23. | OPG PAVKOVIĆ KRISTIJAN | 129,00 |
| 24. | OPG PČELA, DENIS RAJKOVIĆ | 133,51 |
| 25. | OPG PČELARSTVO POLOVIĆ | 331,80 |
| 26. | OPG PLEŠ JOSO | 331,80 |
| 27. | OPG PRIBANIĆ DAMIR | 331,80 |
| 28. | OPG PROFOZIĆ BRANKO | 276,00 |
| 29. | OPG PUŠIĆ BORIS | 331,80 |
| 30. | OPG SAČERIĆ MATIJA | 398,17 |
| 31. | OPG SMOLJANIĆ ŽELJKO | 132,72 |
| 32. | OPG STANAR GORDANA | 331,80 |
| 33. | OPG STANAR SINIŠA | 331,80 |
| 34. | OPG STIPIĆ KRUNO | 331,80 |
| 35. | OPG ŠĆULAC DRAGUTIN | 212,32 |
| 35. | OPG ŠKRTIĆ JANKO | 212,32 |
| 37. | OPG TRBUŠČIĆ JOSIP | 94,50 |
| 38. | OPG VOLOVIĆ SANJA | 127,88 |
| 39. | OPG ŽUŽAK MIRJANA | 188,44 |
|  | UKUPNO | 9.117,42 |

Mjera 5.	Poljoprivredni radovi na gospodarstvu

Potpore za radove na poljoprivrednom gospodarstvu ostvarila su 3 korisnika u ukupnom iznosu 1.523,70 EUR ili 1,18% realiziranih sredstava, što je 9,1 % manje u odnosu na prethodnu godinu kada je isplaćeno 1.676,29 EUR. Navedenim sredstvima sufinancirano je uslužno spremanje voluminozne krme (bala sjenaže) za ishranu stoke.

| R.br. | Naziv korisnika potpore | Iznos potpore (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPG SKOLAN ŽELJKO | 758,40 |
| 2. | OPG VALENTIĆ ZVONKO | 430,50 |
| 3. | OPG ŽEGER DARKO | 334,80 |
|  | UKUPNO | 1.523,70 |

voluminozna krma

Mjera 6.	Analize

Potpora za analizu može se ostvariti za troškove analize poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i/ili tla, a u 2023.god. potporu su ostvarila 3 poljoprivredna gospodarstva, za analizu jagoda, mlijeka i tla. Isplaćeno je 236,94 EUR ili 0,18% realiziranih sredstava, što je 2,6 puta više u odnosu na prethodnu godinu kada je isplaćeno 91,25 EUR.

| R.br. | Naziv korisnika potpore | Iznos potpore (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPG PRPIĆ, DIANA PRPIĆ ŠEKETA | 129,50 |
| 2. | OPG PURGAR ŽELJKO | 81,31 |
| 3. | OPG SELJAN TOMISLAV | 26,13 |
|  | UKUPNO | 236,94 |

Mjera 7.	Edukacija poljoprivrednika

Za sufinanciranje troškova edukacije poljoprivrednika u 2023.god. nije bilo zahtjeva za potporu iz razloga što veliki dio edukacija provodi Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, a financirane su  sredstvima EU te su za korisnike besplatne.

Mjera 8.	Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Potporu za osiguranje poljoprivredne proizvodnje (usjeva, nasada i stoke)  u 2023.god. ostvarila su 4 poljoprivredna proizvođača kojima je ukupno isplaćeno 4.369,95 EUR ili 3,37% realiziranih sredstava, što je 16,43 % manje u odnosu na 2022.god. kada je isplaćeno 5.229,18 EUR. Potporu koristi mali broj poljoprivrednika iz razloga što za osiguranje proizvodnje postoji potpora unutar Programa ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede u iznosu 70% plaćene premije, pa dio poljoprivrednika koristi navedenu mjeru. Sufinancirani su troškovi osiguranja 43,71 ha ratarskih kultura (kukuruz, ječam, zob i soja) i 1,2 ha povrtnih kultura (grah).

| R.br. | Naziv korisnika potpore | Iznos potpore (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPG BIŠĆANIĆ JOSIP | 1.545,00 |
| 2. | OPG RIBAR LUCIJA | 994,22 |
| 3. | OPG RIBAR PETRA | 957,29 |
| 4. | OPG ŽEGAR LUCIJA | 873,44 |
|  | UKUPNO | 4.369,95 |

Mjera 9.	Certificiranje proizvodnje i konzultantske usluge

Potporu za certificiranje proizvodnje i konzultantske usluge koristilo je 15 poljoprivrednih gospodarstava, za certificiranje ekološke proizvodnje, a isplaćeno je 3.425,02 EUR ili 2,64% realiziranih sredstava, što je 12,12 % manje u odnosu na 2022.god. kada je isplaćeno 3.897,55 EUR.

| R.br. | Naziv korisnika potpore | Iznos potpore (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPG BILJETINA NIKOLA | 292,59 |
| 2. | BIO VOĆE d.o.o. | 80,52 |
| 3. | BRAN. ZADR. DABAR CARLSTADT | 253,81 |
| 4. | OPG BUĆAN BORISLAV | 265,04 |
| 5. | OPG GRAHOVAC MILAN | 100,65 |
| 6. | OPG LJEŠNJAK, KLJAJIĆ MIROSLAV | 294,46 |
| 7. | OPG MATANIĆ DINKO | 69,69 |
| 8. | OPG MIHALIĆ TONI | 225,37 |
| 9. | OPG MIHALIĆ MATEA | 212,18 |
| 10. | OPG MIMA, SMILJANA MARADIN | 197,42 |
| 11. | OPG POTURICA ROBERT | 139,24 |
| 12. | OPG RAČIĆ HRVOJE | 398,17 |
| 13. | OPG SLONKA MIHAEL | 589,31 |
| 14. | OPG TROPČIĆ DRAGUTIN | 186,98 |
| 15. | OPG ZELENA KOŠARICA, ANITA LAIĆ | 119,59 |
|  | UKUPNO | 3.425,02 |

Mjera 10.	Pokretanje PG-a (samozapošljavanje)

Potporu za pokretanje poljoprivrednog gospodarstva u svrhu samozapošljavanja u 2023.god. nije koristilo niti jedno poljoprivredno gospodarstvo.

Mjera 11.	Ublažavanje štete od prirodne nepogode

U 2023.god. dijelove Grada Karlovca zadesila je poplava u vremenskom razdoblju od 17.05.2023. do 20.05.2023.god. za koju je županica Karlovačke županije donijela Odluku o proglašenju prirodne nepogode.

Nakon proglašenja prirodne nepogode zaprimani su obrasci sa prijavama štete, nakon čega su stručna povjerenstva obišla zahvaćeno područje i izradila procjenu štete. Ukupni iznos procijenjene štete na poljoprivrednoj proizvodnji iznosio je 1.034.437,45 EUR, od čega je šteta na trajnim nasadima 154.990,43 EUR, na stočarskoj proizvodnji 2.943,40 EUR i na tekućoj poljoprivrednoj proizvodnji 876.503,62 EUR. Procijenjene štete u zakonskom roku dostavljene su Županijskom i Državnom povjerenstvu putem Registra šteta.

Sredstva namijenjena za ublažavanje posljedica od prirodne nepogode u 2023.god. ostvarilo je 156 poljoprivrednih gospodarstava kojima je ukupno isplaćeno 126.615,14 EUR, što iznosi 12,25 % od procijenjenog iznosa štete.

Sredstva dodijeljena za djelomično ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda ne smatraju se potporama male vrijednosti u slučaju kada se proglasi prirodna nepogoda.

Pokupska dolina 18.05.2023.				02.06.2023.

U 2023.god. potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (Mjera 1. – Mjera 10.) u iznosu  129.673,04 EUR ostvarilo je 127 poljoprivrednih gospodarstava, od čega 2 tvrtke (d.o.o.), 1 poljoprivredna zadruga, 2 poljopr. obrta i 122 OPG-a (neka poljoprivredna gospodarstva koristila su potpore za više mjera, pa je ukupno ostvareno 148 potpora po svim mjerama). U odnosu na prethodnu godinu isplaćeno je 12,1 % više sredstava ( u 2022.god. za potpore je isplaćeno 115.674,72 EUR).

Najveći interes poljoprivrednih gospodarstava je za Mjeru 1. Nabava mehanizacije, strojeva i opreme, za koju je isplaćeno najviše sredstava, a potpore je ostvarilo 29 korisnika. Veliki broj korisnika ostvarilo je potporu za pčelarsku (46), biljnu (24) i stočarsku proizvodnju (24). Najmanji broj korisnika ostvario je potporu za analize i poljoprivredne radove (3), a za edukaciju i za otvaranje OPG-a u svrhu samozapošljavanja nije bilo zahtjeva.

II	 Subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za ruralni razvoj

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se poljoprivrednim gospodarstvima na ruralnom području u svim sektorima osim primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture, temeljem Programa, a u skladu sa odredbama Pravilnika o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca za razdoblje 2021.-2023.god. (GGK br. 7/21), koji je donio Gradonačelnik Grada Karlovca sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poduzetnicima u poljoprivrednom sektoru (Uredba EK 1407/2013 i 2020/972). U sektoru poljoprivrede potpore se odnose na poljoprivrednike koji se bave preradom i stavljanjem u promet poljoprivrednih proizvoda i dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu.

Potpore male vrijednosti dodijeljene su poljoprivrednim gospodarstvima u ukupnom iznosu 13.087,73 EUR,  za mjere kako slijedi:

| R.br. | Naziv mjere | Iznos potpore (EUR) | % | Broj potpora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diversifikacija djelatnosti na polj. gospodarstvu | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | Trženje poljoprivrednih proizvoda | 9.039,32 | 69,07 | 20 |
| 3. | Analiza prerađenih poljoprivrednih proizvoda | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | Promidžbene aktivnosti | 3.580,41 | 27,36 | 7 |
| 5. | Certificiranje proizvodnje i konzultantske usluge | 468,00 | 3,57 | 1 |
| 6. | Digitalizacija proizvodnje | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | UKUPNO | 13.087,73 | 100,00 | 28 |

Mjera 1.	Diversifikacija djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu

Za dodjelu potpore za diversifikaciju djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u 2023.god. nije bilo zahtjeva poljoprivrednih gospodarstava.

Mjera 2.	Trženje poljoprivrednih proizvoda

Potpora za trženje poljoprivrednih proizvoda može se ostvariti za nabavu ambalaže za poljoprivredne proizvode i najam prodajnog mjesta za trženje vlastitih proizvoda na lokalnoj tržnici ili drugom odobrenom prodajnom mjestu. Potporu je ostvarilo 18 poljoprivrednih gospodarstavo za 20 potpora, od čega 10 za nabavu ambalaže i 10 za najam prodajnog mjesta. Isplaćeno je 9.039,32 EUR ili 69,07% realiziranih sredstava, što je 8,57% manje u odnosu na prošlu godinu kada je isplaćeno 9.887,13 EUR.

2.1.	Potporu za nabavu ambalaže u iznosu 3.966,55 EUR ostvarila su poljoprivredna gospodarstva:

| R.br. | Naziv korisnika potpore | Iznos potpore (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | BIO VOĆE d.o.o. | 663,61 |
| 2. | DOBRO-PETRIĆ d.o.o. | 369,77 |
| 3. | OPG KUTEROVAC NIKOLA | 222,94 |
| 4. | OPG KUZMAK MARIJO | 157,50 |
| 5. | OPG NOVKOVIĆ NENAD | 260,44 |
| 6. | OPG PAVKOVIĆ KRISTIJAN | 71,50 |
| 7. | OPG POTURICA ROBERT | 386,44 |
| 8. | OPG PRPIĆ, DIANA PRPIĆ ŠEKETA | 796,34 |
| 9. | OPG STANAR GORDANA | 374,40 |
| 10. | OPG STANAR SINIŠA | 663,61 |
|  | UKUPNO | 3.966,55 |

2.2.	Potporu za najam prodajnog mjesta u iznosu 5.072,77 EUR ostvarila su poljoprivredna gospodarstva:

| R.br. | Naziv korisnika potpore | Iznos potpore (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPG BEZJAK JOSIP | 150,00 |
| 2. | FLORA-COMMERCE d.o.o. | 663,61 |
| 3. | OPG HUMIĆ ANA | 663,61 |
| 4. | OPG KUTEROVAC NIKOLA | 150,00 |
| 5. | OPG PLAVETIĆ MARIJA | 150,00 |
| 6. | OPG PUST-ŠIMUNIĆ DAMIR | 663,61 |
| 7. | OPG STANAR SINIŠA | 663,61 |
| 8. | OPG ŠPILJAK DANIJEL | 663,61 |
| 9. | OPG VOJAK MARTINA | 663,61 |
| 10. | OPG ŽUPANIĆ ZDRAVKO | 641,11 |
|  | UKUPNO | 5.072,77 |

Mjera 3.	Analiza prerađenih poljoprivrednih proizvoda

Potporu za analizu kvalitete prerađenih poljoprivrednih proizvoda nije koristilo niti jedno poljoprivredno gospodarstvo.

Mjera 4.	Promidžbene aktivnosti

Potpora za promidžbene aktivnosti može se ostvariti za sufinanciranje troškova izrade promidžbenih materijala, promotivno oglašavanje, izradu web stranice, sudjelovanje na sajmovima i izložbama i sl., a u 2023.god. ostvarilo  je 6 poljoprivrednih gospodarstava za 7 potpora, a isplaćeno je  ukupno 3.580,41 EUR ili 27,36 % realiziranih sredstava, što je 13,89% manje u odnosu na prošlu godinu kada je isplaćeno 4.158,13 EUR.

Sredstva su korištena za odlazak na sajmove i izradu promidžbenih materijala sa ciljem promocije vlastitih proizvoda i pronalaženja novih kanala prodaje.

| R.br. | Naziv korisnika potpore | Iznos potpore (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | BIO VOĆE d.o.o. | 523,60 |
| 2. | DOBRO-PETRIĆ d.o.o. | 663,61 |
| 3. | FLORA-COMMERCE d.o.o. | 593,00 |
| 4. | OPG POTURICA ROBERT | 345,80 |
| 5. | OPG PRPIĆ, DIANA PRPIĆ ŠEKETA | 796,34 |
| 6. | OPG PRPIĆ, DIANA PRPIĆ ŠEKETA | 308,06 |
| 7. | OPG STANAR GORDANA | 350,00 |
|  | UKUPNO | 3.580,41 |

Mjera 5.	Certificiranje proizvodnje i konzultantske usluge

Potporu je ostvarilo 1 poljoprivredno gospodarstvo za certificiranje veganskih proizvoda (slatki namazi od voća i povrća). OPG-u Prpić, Diana Prpić Šeketa isplaćeno je 468,00 EUR.

Mjera 6.	 Digitalizacija proizvodnje

Potporu za nabavu opreme i programskih rješenja za digitalizaciju proizvodnje u 2023.god., kao i u 2022.god. nije koristilo niti jedno poljoprivredno gospodarstvo.

U 2023.god. potpore male vrijednosti poduzetništvu na ruralnom području u iznosu 13.087,73 EUR ostvarilo je 18 korisnika, od čega 3 tvrtke (d.o.o.) i 15 OPG-a (neki poljoprivrednici koristili su potpore za više mjera, pa je ukupno ostvareno 28 potpora po svim mjerama). U odnosu na prethodnu godinu isplaćeno je 6,82% manje sredstava (u 2022.god. isplaćeno je 14.045,26 EUR).

Najviše sredstava utrošeno je za najam prodajnog  mjesta i nabavu ambalaže za trženje poljoprivrednih proizvoda, a navedenu mjeru koristi najveći broj poljoprivrednika. U 2023.god. za potpore za analizu proizvoda,  te za digitalizaciju proizvodnje nije bilo zainteresiranih korisnika.

AKTIVNOST 2. 	SURADNJA SA INSTITUCIJAMA I UDRUGAMA

Sredstva namijenjena za aktivnost „Suradnja sa institucijama i udrugama“ u ukupnom iznosu  20.348,92 EUR utrošena su za mjere kako slijedi:

Mjera 1.	Rashodi za usluge

Za troškove najma prostora za održavanje stručnog skupa o urbanom šumarstvu utrošeno je 1.400,00 EUR, a za potrebe provođenja Programa zaštite divljači izvan lovišta na području Grada Karlovca od Hrvatskog lovačkog saveza nabavljeni su blokovi sa obrascima koje je potrebno popuniti prilikom izlučivanja divljači za što je utrošeno 13,85 EUR.

Mjera 2.	Rashodi za usluge – zaštita divljači

Za troškove usluge stručne službe i 25 terenskih intervencija sa svrhom zbrinjavanja divljači provođenjem Programa zaštite divljači izvan lovišta na području Grada Karlovca u 2023.god. tvrtki Cedrus Forest d.o.o isplaćeno je 9.954,00 EUR.

Mjera 3.	Održavanje meteorološke stanice

Tvrtki Pinova d.o.o. isplaćeno je 450,00 EUR za troškove redovnog godišnjeg servisa i održavanja meteorološke stanice, trošak godišnje naknade i najma GPRS kartice. Meteorološka stanica postavljena je u voćnjaku na Gornjoj Trebinji i koristi Savjetodavnoj službi za izradu preporuka poljoprivrednim proizvođačima za pravovremenu zaštitu trajnih nasada od bolesti i štetnika.

Mjera 4.	Članarina za LAG-ove

U 2023.god. LAG-u Vallis Colapis isplaćeno je 8.464,71 EUR za članarinu Grada Karlovca u navedenom LAG-u. LAG na terenu poljoprivrednim gospodarstvima pomaže u provedbi Programa ruralnog razvoja RH i pripremi projekata za javljanje na natječaje. Od 2017.god. sva ruralna naselja (51 naselje) i sam grad Karlovac uključeni su u LAG Vallis Colapis. Na natječajima LAG-a Vallis Colapis bespovratna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj od 2018.god. ostvarilo je 27 poljoprivrednih gospodarstava sa područja Grada Karlovca u ukupnom iznosu 481.107,70 EUR, od čega su 2 korisnika u 2023.god. ostvarila 15.500,00 EUR.

Od 2022.god. Grada Karlovac je u članstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu i akvakulturi Četiri rijeke (FLAG Četiri rijeke). Za članarinu u 2023.god. FLAG-u je isplaćeno 66,36 EUR.

AKTIVNOST 3.	UPRAVLJANJE POLJOPREDNIM ZEMLJIŠTEM

Mjera 1.	Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

Za uslugu korištenja aplikativnog rješenja upravljanja poljoprivrednim zemljištem – Agrodetika i usluge provjere prostornog plana Grada Karlovca za potrebe izrade izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Karlovca, te za potrebe komasacije, tvrtki Agrodet d.o.o. isplaćeno je 7.179,79 EUR.

Mjera 2.	Čišćenje poljoprivrednih površina

U 2023.god. utrošeno je 1.250,00 EUR za uslugu čišćenja 0,5 ha zapuštenog poljoprivrednog zemljišta obraslog višegodišnjim drvenastim raslinjem u vlasništvu Republike Hrvatske, na području naselja Lipje, K.O. Skakavac, k.č.br. 1261/1,  temeljem naloga poljoprivrednog redarstva.

13.09.2023.					          01.12.2023.

Mjera 3.	Gradski vrtovi

Za uređenje i održavanje gradskih vrtova u 2023.god. utrošeno je 1.836,68 EUR, za tekuće održavanje postojeće opreme (konzerviranje, skladištenje, dekonzerviranje i popravak pumpi), troškove najma kemijskog WC-a za potrebe korisnika vrtova, te uslugu odvoza 2,52 tone biološkog otpada na lokaciji u ulici Petra Filipca na Gazi. Korisnicima vrtnih parcela na raspolaganju je 20 parcela pov. 20 m2 i 50 parcele pov. 40 m2. Trenutno nema slobodnih parcela, ali postoji mogućnost proširenja u koliko se pokaže interes građana.

konzerviranje pumpi				zimsko vrtovi

ZAKLJUČAK

Opći cilj Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Program) je provedbom aktivnosti i mjera poticati očuvanje i razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora Grada Karlovca, te opstanak i napredak ruralnog područja Grada. Ovaj cilj nadovezuje se na ciljeve i prioritete Zajedničke poljoprivredne politike EU. Dugoročno cilj je stvaranje boljih radnih i životnih uvjeta u ruralnim područjima, očuvanje tradicijskih vrijednosti sela, zaštita i održivi razvoj.

Posebni ciljevi dodjele potpora male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju su pomoći malom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG-u) da očuva i ojača postojeću poljoprivrednu proizvodnju, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, diversifikacija djelatnosti i stvaranje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda i plasiranje istih na kućnom pragu kroz ponudu seoskog turizma, povećanje zapošljavanja i stvaranje većeg i sigurnijeg dohotka stanovništva.

Prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)  na području Grada Karlovca broj poljoprivrednih gospodarstava od 2019. do  2021.god. bio je u porastu, kada počinje blagi pad. I u 2023.god. došlo je do pada broja poljoprivrednih gospodarstava i ima ih 26 manje u odnosu na 2022.god. Podaci za Karlovačku županiju također ukazuju da je prisutan trend smanjenja broja poljoprivrednih gospodarstava kojih je 111 manje u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja registriranih poljoprivrednih gospodarstava kojih je u 2023.god. 1.602, najviše ima OPG-a i SOPG-a (1.566,), trgovačkih društava je 24, 7 zadruga, 4 obrta i 1 druga pravna osoba. U odnosu na 2022.god. u Gradu Karlovcu ima 27 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava manje (OPG i SOPG), a 1 trgovačko društvo više. Od ruralnih naselja najveći broj poljoprivrednih gospodarstava registrirano je u Rečici (89), Šišljaviću (58) i Ladvenjku (47).

BROJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA GRADA KARLOVCA

| GOD. | OPG SOPG | TRG.DR. | DRUGA PRAVNA OSOBA | ZADRUGA | OBRT | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019. | 1.546 | 20 | 1 | 7 | 3 | 1.577 |
| 2020. | 1.583 | 24 | 1 | 7 | 4 | 1.619 |
| 2021. | 1.601 | 23 | 1 | 7 | 4 | 1.636 |
| 2022. | 1.593 | 23 | 1 | 7 | 4 | 1.628 |
| 2023. | 1.566 | 24 | 1 | 7 | 4 | 1.602 |
| IND 23/22 | 98,3 | 104,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,4 |
| IND 23/19 | 101,3 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 133,3 | 101,6 |

Izvor: APPRRR

VRSTE UPORABE POLJOPRIVRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Od ukupno 6.565 ha poljoprivrednog zemljišta koje je u uporabi na području Grada Karlovca upisano u Arkod u 2023.god. najviše zauzimaju oranice (3.600 ha) i livade (2.414 ha), a najmanje vinogradi (2 ha) i površine pod staklenicima, odnosno plastenicima (3 ha). U odnosu na prethodnu godinu kada je u Arkod bilo upisano ukupno 6.585 ha vidljiv je pad od 0,3%. Došlo je do blagog smanjenja površina pod oranicama, a povećane su pašnjačke površine. Prosječna veličina parcela upisanih u Arkod je 0,5 ha.

Površine upisane u ARKOD (ha)

| God. | oranica | livada | pašnjak | voćnjak | vinograd | staklenik | ugar | UKUPNO (ha) | Broj ARKOD parcela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019. | 3.469 | 1.903 | 210 | 164 | 2 | 3 | 8 | 5.759 | 11.126 |
| 2020. | 3.437 | 1.977 | 216 | 178 | 2 | 3 | 7 | 5.820 | 11.350 |
| 2021. | 3.793 | 2.240 | 269 | 208 | 2 | 3 | 9 | 6.524 | 12.544 |
| 2022. | 3.677 | 2.388 | 270 | 207 | 2 | 4 | 37 | 6.585 | 12.858 |
| 2023. | 3.600 | 2.414 | 324 | 203 | 2 | 3 | 19 | 6.565 | 12.832 |
| IND 23/21 | 97,9 | 101,1 | 120,0 | 98,1 | 100,0 | 75,0 | 51,4 | 99,7 | 99,8 |
| IND 23/19 | 103,8 | 126,9 | 154,3 | 123,8 | 100,0 | 100,0 | 237,5 | 114,0 | 115,3 |

Izvor: APPRRR

Promatrajući podatke o kretanju uporabe poljoprivrednog zemljišta u odnosu na 2019.god. došlo je do povećanja ukupne površine upisane u ARKOD i to svih vrsta uporabe zemljišta. Najviše su se povećale površine pod pašnjacima, livadama i voćnjacima, a površine pod staklenicima i vinogradima ostale su na istoj razini.

STOČARSKA PROIZVODNJA

U Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) u 2023.god. upisano je 3.054 goveda, 313 konja, 18 magaraca, 3.473 svinje, 3.008 ovaca i 199 koza. U odnosu na prethodnu godinu bilježi se pad broja goveda i ovaca, a povećava se broj svinja, koza, konja i magaraca.

| God. | GOVEDA |  | KONJI |  | MAGARCI |  | SVINJE |  | OVCE |  | KOZE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | br. život. | br. PG | br. život. | br. PG | br. život. | br. PG | br. život. | br. PG | br. život. | br. PG | br. život. | br. PG |
| 2019. | 3.080 | 278 | 199 | 52 | 6 | 2 | 5.119 | 646 | 3.925 | 113 | 467 | 20 |
| 2020. | 3.158 | 257 | 219 | 55 | 6 | 2 | 4.682 | 638 | 4.197 | 125 | 369 | 19 |
| 2021. | 3.414 | 239 | 244 | 56 | 10 | 3 | 5.147 | 645 | 4.237 | 137 | 332 | 24 |
| 2022. | 3.088 | 208 | 303 | 59 | 12 | 4 | 2.101* | 205* | 3.967 | 132 | 184 | 20 |
| 2023. | 3.054 | 188 | 313 | 61 | 18 | 6 | 3.473 | 490 | 3.008 | 128 | 199 | 19 |
| IND 23/22 | 98,9 | 90,4 | 103,3 | 103,4 | 150,0 | 150,0 | 165,3 | 239,0 | 75,8 | 97,0 | 108,2 | 95,0 |
| IND 23/19 | 99,2 | 67,6 | 157,3 | 117,3 | 300,0 | 300,0 | 67,8 | 75,8 | 76,6 | 113,3 | 42,6 | 95,0 |

Izvor: MPS

*promjena metodologije praćenja (veliki pad broja svinja u 2022.god. dogodio se zbog izmjene metodologije prikupljanja podataka kojom manja gospodarstva, koja uzgajaju svinje pretežno za vlastite potrebe, nemaju obvezu dojavljivanja brojnog stanja stoke Ministarstvu poljoprivrede. Brojno stanje dojavili samo proizvođači koji su ostvarili potpore). U 2023.god. dolazi do značajnijeg povećanja broja svinja i uzgajivača u evidenciji Ministarstva iz razloga što su se zbog pojave afričke svinjske kuge morali registrirati svi posjednici svinja, pa i oni koji uzgajaju za vlastite potrebe.

U odnosu na 2019.god. primjetan je znatan pad broja svinja, ovaca i koza, a povećan je broj konja i magaraca. Kod uzgoja goveda nema značajnog smanjenja broja grla u uzgoju, ali smanjuje se broj držatelja stoke (za 32,4%), što znači da su ugašena poljoprivredna gospodarstva koja su držala mali broj stoke, a veliki proizvođači povećali su broj stoke u uzgoju. U 2023.god. poljoprivredna gospodarstva prosječno u uzgoju imaju oko 16 goveda, dok je u 2019.god. po gospodarstvu prosječno bilo 11 goveda.

Isporučene količine mlijeka (kg)

| GOD. | BR. PG | ISPORUČENE KOLIČINE (kg) |
| --- | --- | --- |
| 2019. | 70 | 2.528.541 |
| 2020. | 57 | 2.110.886 |
| 2021. | 41 | 1.780.159 |
| 2022. | 33 | 1.586.946 |
| 2023. | 24 | 1.247.587 |
| IND 23/22 | 72,73 | 78,62 |
| IND 23/19 | 34,29 | 49,34 |

Izvor: MPS

U 2023.god. u odnosu na 2022.god. došlo do manjeg smanjenja broja goveda u uzgoju (za 1,1%), ali znatno se smanjio broj isporučitelja mlijeka i količina isporučenog mlijeka. U 2023.god. isporučeno je 1.247.587 kg mlijeka, dok je u 2022.god. isporučeno 1.586.946 kg mlijeka, što čini pad od 21,38 %, a broj isporučitelja manji je za 27,27 %. Količine isporučenog kravljeg mlijeka predstavljaju ukupno proizvedene količine mlijeka koje je isporučeno u mljekare, te količine mlijeka koje su prijavila gospodarstva kao izravno prodano i/ili na gospodarstvu prerađeno mlijeko. Podaci ne sadrže količine mlijeka koje gospodarstvo koristi za osobnu potrošnju.

U odnosu na 2019.god. količina isporučenog mlijeka manja je za 50,66 %, a broj isporučitelja za 65,71%.

FINANCIRANJE PROGRAMA – PRORAČUN GRADA KARLOVCA

U 2023.god. kroz Program je realizirano 299.991,30 EUR, što iznosi 0,5% realiziranog iznosa Proračuna Grada Karlovca za 2023.god. U odnosu na 2022.god., kada je utrošeno 158.256,86 EUR, realizirano je 89,56% više sredstava. Do značajnog povećanja iznosa došlo je zbog isplate naknade štete poljoprivrednim gospodarstvima za djelomično ublažavanje posljedica prirodne nepogode (poplave). Najviše sredstava Programa utrošeno je za potpore male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima za poljoprivrednu proizvodnju i  ruralni razvoj  i za naknadu štete od poplave (269.375,91 EUR, odnosno 89,79% ukupno realiziranih sredstava Programa).

Od aktivnosti koje se provode kroz Program najznačajnija je dodjela potpora poljoprivrednim gospodarstvima za primarnu proizvodnju za koju je utrošeno 129.673,04 EUR, odnosno 43,23% ukupno realiziranih sredstava Programa. Potpore poljoprivrednim gospodarstvima koje dodjeljuje Grad Karlovac od 2016.god. smatraju se potporama male vrijednosti (de minimis) i dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 i 2019/316. Ukupan iznos potpora de minimis po navedenim Uredbama Komisije koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. Potpore de minimis dodjeljuju se korisnicima temeljem raspisanog  javnog poziva, na osnovu vlastitog zahtjeva za izvršeno ulaganje, sukladno Pravilniku o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca za razdoblje 2021.-2023.god. (GGK br. 7/21) koji je donio Gradonačelnik Grada Karlovca, a odobrilo ga je Ministarstvo poljoprivrede. Kroz realizaciju svih mjera u 2023.god. dodijeljena je 148 potpora, koje je ostvarilo 127 poljoprivrednih gospodarstava, od čega 2 tvrtke (d.o.o.), 1 poljoprivredna zadruga, 2 poljoprivredna obrta i 122 OPG-a (neka poljoprivredna gospodarstva koristila su potpore za više mjera). Najviše sredstava (80.965,58 EUR) utrošeno je za nabavu mehanizacije, strojeva i opreme. To je mjera koja je po prvi puta uvedena 2016.god. i za koju poljoprivredna gospodarstva pokazuju najveći interes.

U odnosu na 2022.god. kada je za potpore poljoprivrednim gospodarstvima za primarnu proizvodnju isplaćeno 115.674,72 EUR, u 2023.god. realizirano je 12,1 % više sredstava.

Za djelomično ublažavanje posljedica prirodne nepogode poljoprivrednim gospodarstvima isplaćeno je 126.614,14 EUR, što iznosi 42,21% ukupno realiziranih sredstava Programa.

Sredstva Programa za potpore poduzetništvu na ruralnom području  smatraju se potporama male vrijednosti (de minimis) i dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 i 2020/972. Ukupan iznos potpora de minimis po navedenim Uredbama Komisije koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. Potpore de minimis dodjeljuju se korisnicima temeljem raspisanog javnog poziva, na osnovu vlastitog zahtjeva za izvršeno ulaganje, sukladno Pravilniku o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca za razdoblje 2021.-2023.god. (Glasnik Grada Karlovca br. 7/21) koji je donio Gradonačelnik Grada Karlovca.

U 2023.god. za potpore namijenjene ruralnom razvoju poljoprivrednim gospodarstvima isplaćeno je 13.087,73 EUR, odnosno 4,36% ukupno realiziranog iznosa Programa. Kroz realizaciju svih mjera u 2023.god. dodijeljeno je 28 potpora, a sredstva je ostvarilo 18 korisnika, od čega 3 tvrtke (d.o.o.) i 15 OPG-a (neki poljoprivrednici koristili su potpore za više mjera). U odnosu na prethodnu godinu isplaćeno je 6,8% manje sredstava. Zahtjevi za potpore za mjere ruralnog razvoja od 2021.god. podnose se isključivo putem on-line aplikacije.

Iznos isplaćenih potpora poljoprivrednim gospodarstvima i ukupna realizacija Programa (EUR)

| GOD. | PRIMARNA PROIZVODNJA | RURALNI RAZVOJ | POTPORE UKUPNO | PROGRAM UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019. | 198.622,20 | 22.714,81 | 221.337,01 | 238.779,75 |
| 2020. | 165.487,29 | 18.034,75 | 183.522,04 | 222.634,28 |
| 2021. | 164.788,54 | 9.510,15 | 174.298,69 | 189.893,29 |
| 2022. | 115.674,72 | 14.045,26 | 129.719,98 | 158.256,86 |
| 2023. | * 256.288,18 | 13.087,73 | 269.375,91 | 299.991,30 |
| IND 23/22 | 221,56 | 93,18 | 207,66 | 189,56 |
| IND 23/19 | 129,03 | 57,62 | 121,70 | 125,64 |

Izvor: UO za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU

*sredstva u iznosu 129.673,04 EUR isplaćena su kao potpore male vrijednosti za primarnu proizvodnju, a iznos 126.615,14 EUR je naknada za djelomično ublažavanje posljedica prirodne nepogode (poplave) na poljoprivrednoj proizvodnji (uklupno 256.288,18 EUR)

Za suradnju sa institucijama i udrugama utrošeno je 20.348,92 EUR ili 6,78% ukupno realiziranog iznosa Programa.

Za upravljanje poljoprivrednim zemljištem utrošeno je 10.266,47 EUR ili 3,42% ukupno realiziranog iznosa Programa.

62.

Na temelju članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" br. 9/21-potpuni tekst i 10/22) i Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2023. godinu („Glasnik Grada Karlovca“ br. 20/22, 10/23 i 19/23) Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2023.god.

I

Prihvaća se Izvješće o provedbi Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2023.god. koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Glasniku Grada Karlovca“.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-33

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |
| --- | --- |
| GRAD KARLOVAC |  |

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,

RAZVOJ GRADA I POSLOVE EU

KLASA: 334-05/22-01/01

URBROJ:2133-1-09-02/02-24-5

Karlovac, 05.04.2024. god.

Izvješće o provedbi Programa mjera poticanja razvoja turizma

na području Grada Karlovca za 2023. godinu

Gradsko vijeće grada Karlovca je na 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2022. god. („Glasnik Grad Karlovca“ br. 20/22) usvojilo Program mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2023. god. (u daljnjem tekstu: Program) s iznosom 764.613,00 Eura. Na ovaj Program donijete su prve izmjene i dopune („Glasnik Grada Karlovca“ br. 10/23), Odluka o prvoj preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu („Glasnik Grada Karlovca“ br. 14/23) i druge  izmjene i dopune („Glasnik Grada Karlovca“ br. 19/23) kojima je iznos sredstava za provedbu Programa utvrđen na iznos 963.074,00 Eura.

Plan razvoja Grada Karlovca od 2021. do 2030. godine („Glasnik Grada Karlovca br. 18/21) utvrđuje turizam kao područje od značaja za razvoj Karlovca, te iznosi potrebu očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda i potrebu obogaćivanja turističke ponude u Karlovcu te je ovaj Program donijet u skladu  s Planom razvoja Grada Karlovca  2021. do 2030. godine.

Ovaj Program donijet je sa svrhom poticanja gospodarskih subjekata na bavljenje turističkom djelatnošću, stvaranja preduvjeta za razvoj turizma i promoviranje Karlovca kao poželjne turističke destinacije i unapređenja male turističke infrastrukture te organiziranja manifestacija u svrhu turističke ponude. Očekuje se ostvarenje posebnih ciljeva kao što su veći broj gospodarskih subjekata koji se bave turističkom djelatnošću ili im je djelatnost vezana uz turizam, povećanje broja turista i posjetitelja, veći broj i kvalitetniji smještajni kapaciteti, kvalitetnija gastronomska ponuda, brojnija i kvalitetnija ponuda kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja od značaja za turizam, unaprijeđena  mala turistička infrastruktura te uređeniji i ljepši grad, a time i bolji image grada na turističkom tržištu.

Inicijalno planiranih 764.613,00 Eura povećano je na 963.074,00 Eura s ciljem većeg doprinosa  razvoju selektivnih oblika turizma u Karlovcu, a povećanje iznosa sredstava bilo je dijelom neophodno i iz razloga povećanja općeg nivoa cijena usluga na tržištu.

Aktivnosti planirane ovim Programom bile su sljedeće:

1. Promidžba turizma grada Karlovca

2. Turistička infrastruktura

3. Manifestacije i razna događanja

4. Manifestacija „Zvjezdano ljeto“

5. Manifestacija „Dani piva“

6. Manifestacija „Advent“

Navedene aktivnosti realizirane su sa ukupno 959.180,93 Eura, u odnosu na planiranih 963.074,00 Eura, a što je 99,60 % izvršenja.

Pojedine aktivnosti provedene su kako slijedi:

1. Aktivnost: PROMIDŽBA TURIZMA GRADA KARLOVCA

Planirano:  71.470,00 Eur

Ostvareno: 70.366,66 Eur

Indeks: 98,46  %

1.1. Rashodi za usluge

S udrugom „Paviljon Katzler 1897“ sklopljen je Ugovor s ciljem unapređenja turističke ponude i informiranja turista o Karlovcu putem Paviljona Katzler u Radićevoj ulici za vrijeme glavne turističke sezone od 1. 6. do 30. 9. 2023. godine. Udruga se temeljem Ugovora obvezuje na dodatno informiranje turista, posjetitelja i lokalnog stanovništva o znamenitostima Karlovca i okruženja, pružanje informacija putem izložbi u izlozima Paviljona Katzler, podjelu promotivih materijala u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 9:00 do 13:00 i 17:00 do 20:00 sati, a subotom od 9:00 do 13:00 sati.  Ugovorena cijena radnog sata je 3,50 eura po satu. Paviljonu Katzler je za obavljenih 681 sat rada Paviljona plaćeno 2.383,50 Eura.

1.2. Usluge promidžbe i informiranja

Za ovu namjenu utrošeno je 9.532,71 Eur. Sredstvima je plaćena promocija turističke ponude  Karlovca putem nacionalnih medijskih tvrtki: Nacional, Nova TV, Večernji list i D1GITAl.

1.3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Za ovu namjenu utrošeno je 250,45 Eura, a sredstvima su plaćeni troškovi reprezentacije vezano na izvođače i partnere za manifestacije i oglašavanje tijekom 2023. godine.

1.4. Tekuća donacija Turističkoj zajednici grada Karlovca – potpora za destinacijski menadžment

Turističkoj zajednici grada Karlovca dana je potpora u ukupnom iznosu 58.200,00 Eura, a Turistička zajednica je ovim sredstvima financirala aktivnosti destinacijskog menadžmena, prema Programu rada Turističke zajednice koji je usvojen na Turističkom vijeću i Skupštini Turističke zajednice. Sredstvima je financirano: elaborat za postavljanje turističke signalizacije za Nikola Tesla Experience Center Karlovac i Kino Edison te izradu i postavljanje znakova smeđe signalizacije, obnovu letvica na nekoliko klupa u parkovima u centru grada, sadnja 12 stabala u sklopu projekta „Hrvatska prirodno tvoja“, manifestacije u organizaciji Turističke zajednice „Proljeće u Karlovcu“, „Ivanjski krijes“, te potpora manifestacijama drugih organizatora kojima je Turistička zajednica bila suorganizator ili partner, priprema i tisak karte restorana „Gdje jesti“, tisak turističke karte Karlovca, tisak plana grada u bloku, troškovi projekta upravljanja kvalitetom u destiaciji -IQM Karlova i troškovi snimanja, montaže i produkcije videa „Ivanjski krijes“, „Godišnja doba“ i „Kino Edison“ i drugih događanja ili turističkih znamenitosti Karlovca.

2. Aktivnost: TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Planirano:  45.955,00 Eur

Ostvareno: 44.923,38 Eur

Indeks: 97,71 %

2.1. Rashodi za usluge

Za usluge u turističkoj infrastrukturi utrošeno je ukupno	33.970,88 Eura, a plaćani su troškovi: skladištenje i čuvanje svih 11 kućica tijekom 2023. godine, popravak jedne velike kućice (3x4 m), postavljanje drvenog gazišta/rampe za invalide na prostoru manifestacije Dana piva, Prigodna obnova jedne klupe na Šetalištu dr. Franje Tuđmana („klupa za zaljubljene“ povodom Valentinova), obnova pozdravno informativnih ploča na 4 ulaza u Karlovac, čišćenje drvenih montažnih objekata (kućica) nakon manifestacija, uklanjanje nekoliko derutnih žardinjera u centru grada, zamjena 2 koša za otpatke (1 na Starom gradu Dubovcu i 1 kod pristaništa „Žitne lađe“ u Brođanima), zamjena jedne devastirane klupe kod parkirališta na Starom gradu Dubovcu, obnova dvije turističke informativne ploče „Zvijezda za Zdravlje“ (na Gazi i na Rakovcu), obnova interpretacijske ploče „Poučna staza Kozjača“ u suradnji s Hrvatskim šumama.

2.2. Uređenje grada u turističke svhe „Zeleni cvijet“

Ovom aktivnošću nabavljeno je i posađeno cvijeće u 99 tegli za prozore i u 59 okruglih tegli za kandelabre koje su postavljene u centru grada.

3. Aktivnost: MANIFESTACIJE I RAZNA DOGAĐANJA

Planirano:  92.043,00 Eur

Ostvareno: 95.884,55

Indeks: 104,17 %

3.1. Rashodi za usluge – ostale manifestacije

Ukupno 85.819,80 Eura utrošeno je za razne usluge sljedećih manifestacija i događanja:

Valentinovo u Karlovcu 2023.

Povodom Dana zaljubljenih, Valentinova, prigodno su uređeni fotopointi na 3 lokacije:  Glazbeni paviljon, „Ljubavna“ klupa na Šetalištu dr. Franje Tuđmana i „Turistička stolica“ u Radićevoj ulici. Troškovi uređenja iznosili su ukupno 5.798,50 Eura. Uređene lokacije su osmišljene kao kulise za fotografiranje građana i posjetitelja.

Uskrs u Karlovcu 2023.

Povodom Uskrsnih blagdana, uređeni su fotopointi na 2 lokacije: Glazbeni paviljon i „Turistička stolica“ u Radićevoj ulici. Troškovi uređenja iznosili su 4.709,66 Eura. Uređene lokacije su osmišljene kao kulise za fotografiranje građana i posjetitelja.

2.Rally 4 rijeke 2023.“

Grad Karlovac bio je suorganizator manifestacije 2. Rallly 4 rijeke 2023. godine, koji je organizirala udruga INA DELTA iz Zagreba, a iz Programa su troškovi održavanja ove manifestacije financirani sa 15.900,00 Eura. Rally je održan od 31. ožujka do 2. travnja 2023. godine, vožen na području Karlovačke županije, a start i cilj je imao u Karlovcu.

Proslava Dana državnosti

Grad Karlovac i Karlovačka županija organizirali su 30. svibnja 2023. godine svečanu proslavu Dana državnosti i Dan hrvatskih branitelja što su zajednički financirali Grad i Županija. Tim povodom je na Vunskom polju u Karlovcu održan niz sportskih natjecanja, pokaznih vježbi i zabavno glazbeni program. Iz Programa su ove aktivnosti financirane sa 7.177,82 Eura, a plaćeni su troškovi: koncertni nastup glazbenog sastava Ana Žagar & Lički drvosječe, 750 porcija graha, najam eko WC-a i najam i postavljanje opreme na Vunsko polje.

Karlovački cener 2023.

Grad Karlovac bio je suorganizator, a udruga Atletski klub maraton 2000 organizator 11. Karlovačkog cenera, cestovne utrke na 10.000 metara, koji je održan 15. i 16. lipnja 2023.godine. Za utrku su se prijavila 699 natjecatelja, a utrku je završilo 632 natjecatelja. Iz Programa su troškovi organizacije ove utrke sufinancirani sa 25.000,00 Eura. Ovom manifestacijom obogaćena je raznolikost i broj sadržaja u Karlovcu, doprinijeto je popularizaciji sporta i općoj promociji Karlovca.

Rukometna škola

Grad Karlovac je bio pokrovitelj Prvenstva u mini rukometu te su iz Programa financirani troškovi pehara, medalja, trakica, laštrina folija, plaketa i pločica za pehare što je plaćeno 2.869,38 Eura.

3X3 Karlovac Open – LITE QUEST do LUBLIN Challenger u Karlovcu

Grad Karlovac bio je suorganizator i pokrovitelj međunarodnog košarkaškog turnira „3x3 Karlovac Open – LITE QUEST do LUBLIN Challenger“ čiji je organizator Košarkaški klub Ka Basketball iz Karlovca. Ovaj košarkaški turnir  održan je 25. i  26. kolovoza 2023. godine na košarkaškom igralištu u Šancu. U sklopu turnira, odigrala se i  završnica Prvenstva Hrvatske za djevojčice i dječake U16. Brojna karlovačka publika mogla je uživati u potezima ponajboljih 3×3 košarkaša na ovim prostorima. Turnir je u suradnji s Udrugom Frendofon imao i humanitarni karakter.

Za pokriće dijela troškova organizacije je isplaćeno 5.806,25 EUR.

4. Aktivnost: POTPORA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA KARLOVCA

O potpori Turističkoj zajednici grada Karlovca podaci su izneseni u okviru aktivnosti broj 1. – PROMIDŽBA TURIZMA GRADA KAARLOVCA, 1.4. Tekuća donacija Turističkoj zajednici grada Karlovca – potpora za destinacijski menadžment.

5. MANIFESTACIJA „ZVJEZDANO LJETO“

Planirano:  275.723,00 Eur

Ostvareno: 275.179,87 Eur

Indeks: 99,80 %

Događanja Zvjezdanog ljeta započela su 23. lipnja, svečanim otvorenjem i održavanjem Ivanjskog krijesa, a završila su 13. srpnja proslavom Dana grada Karlovaca. Program Zvjezdanog ljeta bio je koncipiran u šest tematskih cjelina: koncerti, izložbe, festivali, događanja, sport i kazalište.

Program se sastojao od predstava renomiranih nacionalnih kazališnih kuća u sklopu Karlovačkog kazališnog festivala – KaKaFe u organizaciji Gradskog kazališta Zorin dom,  Ivanjskog krijesa u organizaciji Turističke zajednice grada Karlovca, 24. Međunarodni festival folklora i 4. okusi svijeta u organizaciji udruge Međunarodni festival folklora Karlovac, manifestacije Karlovac Open Air Tribute Festival, koncerata domaćih,  nacionalnih i međunarodnih izvođača svih žanrova, sportskih natjecanja, programa i radionica za najmlađe te proslave 444. rođendana grada Karlovca s „Rođendanskim balom“. Ukupno su održana 164 razna programa, na 24 lokacije koji su cijeli grad pretvorili u veliku pozornicu na otvorenom. Sve o događanjima Zvjezdano ljeto nalazi se na WEB stranici https://zvjezdanoljeto.karlovac.hr/ .

Na Dan grada Karlovca, proslavljena je 444. godišnjica osnivanja grada Karlovca. Na igralištu Sokolskog doma su u 20 sati  valcer zaplesala 444 plesna para u čast svome gradu. Rođendansko slavlje je trebalo biti nastavljeno uz koncert Jelene Rozge koje je na samom početku bilo prekinuto zbog jakog nevremena.

Troškovi raznih usluga za organizaciju Zvjezdanog ljeta iznosili su 219.873,34 Eura, troškovi  smještaja sudionika Međunarodnog festivala folklora iznosili su 39.198,75 Eura, troškovi reprezentacije potrebne za izvođače programa i sudionike manifestacije iznosili su 2.113,21 Eur, a za financiranje provedbe programa sudionika koji su sudjelovali u programu Zvjezdanog ljeta (pojedinci, udruge i ostale  pravne osobe, odabrani putem javnog poziva Grada Karlovca) utrošeno je 13.994,57 Eura.

Za vrijeme Zvjezdanog ljeta zabilježen je  porast broja turističkih dolazaka i noćenja kao i rast prometa u ugostiteljstvu. Prema eVisitor sustavu broj turističkih noćenja  je tijekom trajanja Zvjezdanog ljeta bio  16%, a broj turističkih dolazaka 19% veći u odnosu na isti period prethodne godine. Procjenjuje se da je programe Zvjezdanog ljeta posjetilo preko 60.000 posjetitelja. 	Za sve posjetitelje Manifestacije pristup svim programima je bio slobodan, tj. bez naplate.

6. MANIFESTACIJA „DANI PIVA“

Planirano:  229.383,00 Eur

Ostvareno: 225.842,49 Eur

Indeks: 98,45 %

Manifestaciju Dani piva Karlovac 2023. organizirao je Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU Grada Karlovca. Uz Grad Karlovac kao glavnog organizatora u provedbi  Manifestacije sudjelovali su izvršni organizatori, Turistička zajednica grada Karlovca i tvrtka Mladost d.o.o.. U provedbi manifestacije sudjelovale su i druge tvrtke i ustanove kojima je Grad Karlovac vlasnik ili suvlasnik, a u okviru svojih registriranih djelatnosti i nadležnosti.

Manifestacija Dani piva Karlovac 2023. godine održana je u periodu od 25. do 29. kolovoza 2023. godine, kao 36. karlovački dani piva, te je u 5 dana trajanja Manifestaciju posjetilo 60-tak tisuća posjetitelja.

Glavni program Manifestacije i ove godine održan je na pozornici koja je bila smještena u šancu uz Šetalište dr. Franje Tuđmana, a na šetalištu ispred pozornice bili su brojni ugostiteljski i trgovački sadržaji. Jednako važna lokacija Manifestacije bio je „Gastro kutak“ na igralištu Sokolskog doma gdje je bio postavljen ugostiteljski šator, šank i mala pozornica za izvođenje programa. Pod šatorom je bilo  300 sjedećih mjesta i bogata ponuda pivskih specijaliteta te „Svijet piva“ gdje su posjetitelji mogli isprobati i  14 pivskih brendova koji inače nisu u prodaji  na hrvatskom tržištu.

Uz glazbu, pivo i gastronomiju za posjetitelje su bili organizirani i brojni drugi pivski sadržaji: radionice o pripremi hrane s pivom pod vodstvom poznatog gastro influencera Saše Vukića, poznatijeg kao Sašina kuhinja, za sve one koji su željeli vidjeti kako nastaje Karlovačko pivo održan je Dan otvorenih vrata Pivovare Heineken, organizirana je pivska turistička tura „Frtalj cenera“, te Pivska potraga.  Bili su  ponuđeni posjeti i drugim turističkim sadržajima našeg grada kao što je Aquatika, Stari grad Dubovac, Muzej Domovinskog rata na Turnju, Žitna lađa.

Za informiranje o sadržajima Manifestacije postavljena je i ažurirana web stranica: https://danipiva.net/ .

Na glavnoj pozornici nastupili su nacionalno poznati glazbeni izvođači: Parni valjak, Miach, Belfast Food, Grše, Psihomodo Pop, Djeca, Kojoti, Opća opasnost, Detour, Dalmatino, Mirna i Nina Badrić. Na pozornici „Gastro kutka“ nastupili su: Strings Band, Brown Sugar, Black & White, Los Caballeros i Rivers Band. Na koncerte izvođača pristup je bio slobodan, tj. bez naplate.

Za siguran dolazak i povratak organiziran je prijevoz vlakom na relaciji  Zagreba-Karlovac- Zagreb čija je karta bila simboličnih 1,5 EUR.

Od oko 450.000 EUR uloženih u Manifestaciju, 225.842,49 EUR bila su bila sredstva iz Proračuna Grada, a ostalo sredstva od sponzorstava i najma. U  5 dana trajanja Manifestaciju je posjetilo 60-ak tisuća posjetitelja. Prema eVisitor sustavu u Karlovcu je u vrijeme trajanja Dana piva bilo 5% turista više u usporedbi s Danima piva 2022, te 10% više noćenja. Procjenjuje se da je u 5 dana manifestaciju posjetilo 60-ak tisuća posjetitelja.

7. MANIFESTACIJA „ADVENT“

Planirano:  248.500,00 Eur

Ostvareno: 246.983,98 Eur

Indeks: 99,39 %

Božićno novogodišnji blagdani sastojali su se od  sljedećih manifestacija: Advent u Karlovcu od 3.12. do 24.12., Blagdani u Promenadi od 15.12. do 31.12., te doček Nove godine od 31.12. do 1.1. 2024. godine.

Advent u Karlovcu od 3. do 31. prosinca 2023. godine donio je  diljem grada više od 80 prigodnih programa  za sve generacije, a od 15. prosinca  pa sve do Nove godine na karlovačkoj Promenadi se odvijao raznovrstan glazbeni, zabavni, kulturni i sportski program uz gastronomsku i trgovačku ponudu. Adventski program započeo je 2. prosinca 2023. paljenjem Prve adventske svijeće na velikom Adventskom vijencu ispred Gradskog kazališta Zorin doma  a nastavljen je prigodnim programima na brojnim gradskim lokacijama: Gradskom klizalištu, Aquatici, Gradskom kazalištu Zorin dom, Starom gradu Dubovcu, Kinu Edison, Sportskoj dvorani Mladost…15. prosinca na Promenadi su koncertom Vesne Pisarović započeli  Blagdani na Promenadi a do kraja godine na Promenadi je održano više od 20 koncerata, brojne predstave i zabavno-edukativne radionice. U koncertnom dijelu programa uz lokalne glazbene izvođače nastupili su i brojni nacionalno poznati glazbenici među kojima i Vesna Pisarović, Ivana Kovač, Funky Town i Ivana Kindl, Singerlice, Soulfingersi a  na dočeku Nove godine Karlovčane i njihove goste zabavljali su  Begini i Učiteljice. Održana je Adventska utrka te Božićni obrtnički sajam. Za posjetitelje je bila organizirana prigodna ugostiteljska i trgovačka ponuda. U 16 dana trajanja uključujući i doček Nove godine programe na Promenadi je posjetilo oko 25.000 posjetitelja. Troškovi Adventa u Karlovcu i Blagdana u Promenadi 2023. te dočeka Nove godine 2024. iznosili oko  271.000 Eura, od čega je iz Proračuna Grada za 2023. plaćeno nešto manje od 206.000 Eura, iz Proračuna za 2024.  trošak je nešto veći od 25.000 Eura, a ostalo su sredstva sponzora i od iznajmljivanja kućica (iznos: 36.530,83 Eura).

Klizalište

U sklopu manifestacije Advent tvrtci Mladost d.o.o. su s 25.000,00 Eura sufinancirani troškovi rada Gradskog klizališta Sokolski dom za sezonu klizanja 2023. / 20024., te je klizanje za korisnike bilo besplatno u periodu od 15. do 31.12.2023.godine.

Božićni obrtnički sajam

Udruženje obrtnika grada Karlovca i Obrtnička komora Karlovačke županije organizirali su po treći puta „Božićni obrtnički sajam“ koji se održao na Šetalištu dr. Franje Tuđmana od 15. do 17. prosinca 2023. godine. Na sajmu su lokalni obrtnici, OPG-ovi i dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore s područja Karlovačke županije imali priliku predstaviti svoje proizvode i usluge. Ukupno je sudjelovalo 5 obrta, 3 OPG-a i jedna tvrtka koji su bili raspoređeni na 9 štandova. Proizvodi koji su se prodavali bili su čestitke, suveniri, blagdanske dekoracije, rukotvorine, igračke, nakit, licitari i općenito blagdanski pokloni. Ceh cvjećara Udruženja obrtnika grada Karlovca dekorirao je velike božićne sanjke na kojima su se fotografirali posjetitelji. Grad Karlovac je sufinancirao je ovo događanje s 2.772,92 EUR-a.

ZAKLJUČAK

Program mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2023. godinu realiziran je sa 959.180,93 Eura i indeksom izvršenja od 99,60 % u odnosu na planirano.

Prema udjelu, najveći dio ulaganja Grada Karlovca odnosi se na manifestacije i razna događanja, zatim na potporu Turističkoj zajednici Grada, malu turističku infrastrukturu i promidžbu.

Grafikon: Ulaganja prema aktivnostima Programa

TURISTIČKA PRISTOJBA

Obveza plaćanja turističke pristojbe propisana je Zakonom o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19, 3/20 i 42/20). Uplaćuje se na račun lokalne turističke zajednice te se raspoređuje na primatelje kako je to Zakonom propisano, tj. na lokalnu i regionalnu turističku zajednicu, Hrvatsku turističku zajednicu i grad/općinu na području kojeg je lokalna turistička zajednica osnovana. Grad/općina ima obvezu sredstva turističke pristojbe namjenski koristiti za poboljšanje javne i turističke infrastrukture i za projekte i programe održivog razvoja.

Gradu Karlovcu je u 2023. godini uplaćeno 14.596,51 Eur turističke pristojbe, a Grad je ova sredstva utrošio namjenski, za programe i projekte koji su izneseni u ovom Izvješću što je višestruko više od iznosa uplaćene turističke pristojbe čime je ispoštovana odredba obveze ulaganja u turizam, određena Zakonom o turističkoj pristojbi.

TURISTIČKI POKAZATELJI

Prema podacima koje je dostavila Turistička zajednica grada Karlovca daju se podaci o prometu turista (dolasku i noćenjima) i turističkim kapacitetima na području Karlovca:

Dolasci i noćenja turista

U 2023. godini nastavio se trend rasta turističkog prometa, te je ove godine prestignuta 2019., predpandemijska godina. U promatranoj 2023. godini je u smještajnim kapacitetima na području Karlovca bilo 51.694 dolazaka turista, od čega su 42.144 strani turisti. Broj noćenja je bio 95.049, od čega su 66.887 bili strani turisti. U strukturi ostvarenih dolazaka, 18 % čine domaći turisti, a 82 % strani turisti. U strukturi noćenja, 30 % čine domaći turisti, a 70% strani turisti.

Prosječan boravak turista iznosi 1,83 dana što je daljnji pad boravka turista u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosio 1,99 dana, a pretprošle 2,17 dana. Domaći turisti su 2023. god. prosječno  boravili 2,94 dana, a strani turisti 1,58 dan.

Zabilježeni su dolasci turista iz 76 zemalja. Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (28.162), zatim iz Njemačke (8.740), Koreje (8.026), Poljske (6.514), Bosne i Hercegovine (4910), Češke (3.382), Austrije (3.090), Italije (2.960) te ostalih zemalja.

Grafikon: Dolasci i noćenja turista 2019. – 2023.

Izvor podataka: Turistička zajednica grada Karlovca

Smještajni kapaciteti

U Karlovcu su u komercijalnom smještaju na dan 31.12.2022. godine bila registrirana 134 objekata za turistički  smještaj, a ukupan broj kreveta je bio 1260 što je za 8% više nego prethodne godine kada su bila 1.162 kreveta.

Najveći broj noćenja ostvaren je u objektima u domaćinstvu (39.284), zatim u hotelima (25.462), u smještajnim objektima registriranim kao obrt ili tvrtka (7.255), hostelima (6.599), učeničkom domu Karlovac (1.235), kampu (773) i OPG-u (322). Na kampiranju izvan kampova za vrijeme održavanja manifestacija bilo je 50 noćenja, a u nekomercijalnom smještaju je bilo 38 noćenja.

Tablica: Smještajni kapaciteti u Karlovcu na dan 31.12.2023. godine

| VRSTA OBJEKTA | BROJ OBJEKATA | BROJ KREVETA |
| --- | --- | --- |
| HOTELI | 4 | 268 |
| HOSTELI | 3 | 209 |
| UČENIČKI DOM | 1 | 104 |
| SMJEŠTAJ - OBRTI I TVRTKE | 12 | 144 |
| OBJEKTI U DOMAĆINSTVU | 133 | 484 |
| OBJEKTI NA OPG-U | 1 | 4 |
| KAMP | 1 | 25 |
| UKUPNO: | 155 | 1238 |

Izvor podataka: Turistička zajednica grada Karlovca

Grafikon: Broj noćenja prema vrsti objekta za smještaj u 2023. godini

Izvor podataka: Turistička zajednica grada Karlovca

63.

Na temelju članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" br. 09/2021 -potpuni tekst, br. 10/22) i Programa jačanje gospodarstva na području Grada Karlovca za 2023. godinu („Glasnik Grada Karlovca“ br. 20/2022, 10/2023, 19/2023 i 23/2023) Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godinu donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća u provedbi Programa jačanje gospodarstva na području Grada Karlovca za 2023. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o provedbi Programa jačanje gospodarstva na području Grada Karlovca za 2023. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-34

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,

RAZVOJ GRADA I FONDOVE EU

Izvješće o provedbi Programa jačanje gospodarstva

na području Grada Karlovca za 2023. godinu

Karlovac, ožujak 2024.

Gradsko vijeće grada Karlovca je na 18. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2022. godine donijelo Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 20/2022), (u nastavku: Program), koji je Prvim izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 10/2023) promijenio naziv u Program jačanje gospodarstva na području Grada Karlovca za 2023. godinu.

Ciljevi ovog Programa bili su poticanje zapošljavanja iz svih kategorija radno sposobnih osoba; poticanje otvaranja novih gospodarskih subjekata i općenito razvoja gospodarstva Grada Karlovca;  povećanje aktivnosti u obrtništvu, te mikro, malom i srednjem poduzetništvu; sufinanciranje kvalitetnih i razvojnih poduzetničkih projekata i ideja; pomoć revitalizaciji poslovnih subjekata sa smanjenim kapacitetima, kao i razvoju novih perspektivnih tržišno konkurentnih zanimanja i djelatnosti; sufinanciranje diverzifikacije i digitalizacije poslovnih subjekata; prikupljanje podataka, analiza i praćenje stanja u gospodarstvu Grada Karlovca; pomoć udruženjima iz sektora obrtništva, te promocija karlovačkog gospodarstva u cijelosti.

Program je Proračunom Grada Karlovca za 2023. godinu bio planiran na iznos 184.490,00 EUR. Temeljem tog iznosa izvršene su Prve izmjene i dopune Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 10/2023), Druge izmjene i dopune Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 19/2023) i Odluka o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 23/2023). Odlukom o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 23/2023) konačni iznos Programa bio je 269.122,00 EUR te se temeljem tog iznosa daje Izvješće o ovom Programu.

Aktivnosti koje su bile obuhvaćene Programom su sljedeće:

- Mjere poticanja razvoja gospodarstva

- Promidžba gospodarstva

- MJERE POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA

Za provođenje mjera poticanja razvoja gospodarstva u 2023. godini Gradonačelnik Grada Karlovca donio je Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 08/2023), (u nastavku: Pravilnik). Pravilnikom su bili propisani opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora male vrijednosti Grada Karlovca za poticanje razvoja poduzetništva, te obveze korisnika potpora male vrijednosti. Pravilnik je izrađen u skladu s Zakonom o državnim potporama (NN br. 47/14 i 69/17), te je bio na javnom savjetovanju. Po završenom javnom savjetovanju Grad je prihvatio 5 primjedbi.

Korisnici potpora bili su mikro (do 10 zaposlenih) i mali (do 50 zaposlenih) poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva - OPG-i ili građani (fizičke osobe u slobodnom zanimanju), koji su ispunjavali sljedeće uvjete:

- koji su poslovali i imali registrirano sjedište ili podružnicu na području Grada Karlovca, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište (osim obrtnika koji su svoju djelatnost obavljali unutar stare gradske jezgre – Zvijezde, iz razloga izuzetno otežanog poslovanja zbog radova u sklopu Aglomeracije i konstrukcijske obnove javnih zgrada zaštićene kulturne baštine), te čija je lokacija ulaganja bila na području grada Karlovca,

- koji su imali podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,

- koji su imali najmanje jednog zaposlenog na neodređeno na puno radno vrijeme (40 sati tjedno),

- koji su imali podmirene obveze prema zaposlenicima,

- koji su bili u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi),

- koji su imali podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Karlovcu i tvrtkama u vlasništvu Grada,

- koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Karlovca unatrag tri (3) godine,

- koji su već realizirali troškove ulaganja za koje se tražila potpora unutar tekuće godine, a za početnike i/ili prethodne godine.

Zahtjevi za dodjelu potpora podnosili su se isključivo putem on-line prijave na poveznici https://potpore-poduzetnici.karlovac.hr do 30. studenog 2023. godine, a odobravali su se do navedenog roka odnosno do utroška sredstava predviđenih Proračunom Grada Karlovca za tekuću godinu. Zahtjevi su se rješavali i odobravali redoslijedom prispijeća potpunih on-line prijava, te se kontrolirala njihova prihvatljivost.

Potpore su se dodjeljivale kontinuirano na osnovu on-line zahtjeva korisnika za već realizirane projekte, a na temelju objavljenog Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2023. godini na službenoj internetskoj stranici Grada Karlovca https://www.karlovac.hr/natjecaji-javni-pozivi-obavijesti/natjecaji-javni-pozivi/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-subjektima-malog-gospodarstva-u-2023-godini/23493.

Javni poziv objavio je i provodio Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU. Tekst Javnog poziva sadržavao je prihvatljive i neprihvatljive korisnike potpora, uvjete za dodjelu potpora, vrste potpora, rokove i način podnošenja zahtjeva i kontakt podatke nadležnog odjela.

U smislu poticanja razvoja gospodarstva provođene su sljedeće aktivnosti:

  - Potpore poduzetništvu

Planirana sredstva: 219.432,00 EUR

Realizirano: 219.432,00 EUR

Indeks: 100,00 %

Ova aktivnost imala je za cilj dodjelu financijskih sredstava – bespovratnih potpora male vrijednosti (de minims potpora) u bilo kojoj gospodarskoj djelatnosti koja doprinosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih ovim Programom, jačanje konkurentnosti poduzetnika za sve prihvatljive djelatnosti prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD-u 2007, uključujući i poduzetnike početnike za otvaranje novih subjekata malog gospodarstva, sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora koji nisu u vlasništvu Grada Karlovca i Republike Hrvatske kao i sufinanciranje troškova energenata.

Vrste bespovratnih potpora sukladno Pravilniku o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 08/2023) su bile sljedeće:

Mjera 1: Potpora za jačanje konkurentnosti poduzetnika

Mjera 2: Potpora za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora

Mjera 3: Potpora za sufinanciranje troškova energenata

Mjera 1 - Potpora za jačanje konkurentnosti poduzetnika je iznosila 50% prihvatljivih troškova s maksimalnim iznosom pojedinačne potpore do 3.318,00 EUR godišnje za sve djelatnosti iz Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07). U ukupnim troškovima projekta nabava računalne opreme dozvoljava se u iznosu do 1.328,00 EUR za sve djelatnosti.

Potpora za poduzetnike početnike (osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva nema navršenih 35 godina) je iznosila 70% prihvatljivih troškova s maksimalnim iznosom pojedinačne potpore do 3.318,00 EUR, a ukoliko se radilo o mladom poduzetniku početniku potpora je iznosila 80% prihvatljivih troškova.

Ukoliko se radilo o poduzetniku koji svoju djelatnost obavlja unutar stare gradske jezgre – Zvijezde potpora je iznosila 80% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti odnosno troškovi za ovu vrstu potpore bili su nabava nove ili rabljene opreme (strojeva, tehnike, alata, računalne opreme i programa), nabava novih ili rabljenih taksi vozila, nabava i ugradnja sustava obnovljivih izvora energije (solarni kolektorski sustavi za grijanje, fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije; sustavi za grijanje), najam softvera, uređenje i preuređenje (građevinski radovi, adaptacija, rekonstrukcija, unutrašnje uređenje sve od ovlaštenih tvrtki, nabava građevinskog materijala) prostora namijenjenog za obavljanje i/ili proširenje djelatnosti, istraživanje i razvoj novog proizvoda te uvođenje inovacija u proizvodnju, izrada prototipa, testna primjena i troškovi podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva, nabava aplikacija za digitalizaciju poslovanja i edukacija zaposlenika za primjenu aplikacija, Internet oglašavanje, marketing, izrada i održavanje web stranica, facebook stranica i ostalih digitalnih medija, izrada web shopova, web hosting, zakup domene, nastup na sajmovima i manifestacijama koji promiču poduzetništvo, turizam i inovacije: kotizacija, zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora, trošak ulaznica, prijevoza (karte) i smještaja (najviše 3 zvjezdice), promocija i brendiranje proizvoda i usluga za sajmove, izložbe i predavanja: dizajn logotipa tvrtke i/ili proizvoda, organizacija sajmova u Gradu Karlovcu: najam prostora i opreme, troškovi oglašavanja i promocije, zaštitarska služba, troškovi stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te stručna literatura i pretplata na stručne časopise koji se odnose na pretežitu djelatnost poduzetnika.

Prihvatljive aktivnosti za poduzetnike početnike pored gore navedenih bili su nabava namještaja, nabava zaštitne opreme i radne odjeće, troškovi registracije poslovnog subjekta - javnobilježnički troškovi, nabava sirovina i repromaterijala za proizvodne djelatnosti, izrada poslovnog plana i marketing plana, troškovi atesta i procjene opasnosti, konzultantske usluge, izrada vizualnog identiteta, troškovi zakupa poslovnog prostora (prostor ne može biti zakupljen od užih članova obitelji - bračnog ili izvanbračnog druga, roditelja, braće i sestara, te djece i povezanih gospodarskih subjekata), troškovi obveznih doprinosa do 3 mjeseca,  troškovi za knjigovodstvene usluge do 3 mjeseca, te nabava gospodarskog vozila N1, dok su registrirani prijevoznici, taxi službe i sl. mogli kupovati vozila prikladna za njihovu djelatnost. Prihvatljive djelatnosti prema NKD-u 2007 su bile sve djelatnosti.

Potporu za jačanje konkurentnosti poduzetnika je koristilo 88 korisnika za 92 potpore. Isplaćeno im je 158.230,75 EUR odnosno 72,1% realiziranih sredstava. Od ukupno 88 korisnika na poduzetnike početnike otpada 14 poduzetnika, od kojih su 3 mladi poduzetnici početnici. U novootvorenim tvrtkama i obrtima je 18 novozaposlenih osoba.

Korisnici Mjere 1 koji su ostvarili potporu, redoslijedom zaprimanja on-line zahtjeva:

- MiR obrt za trgovinu i fotografske usluge, vl. Slavenka Milovac, Trg hrvatskih branitelja 5, Karlovac, 1.416,31 EUR,

- Katica, obrt za frizerske usluge, vl. Dubravka Rade, Domobranska 23, Karlovac, 411,48 EUR,

- Projektni biro Mavia d.o.o., vl. Anton Ecimović i Marko Jerinić, Kralja Tomislava 19 a, Karlovac, 3.305,92 EUR,

- Bumerang, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Tihana Bakarić, Vladimira Nazora 6, Karlovac, 529,29 EUR,

- Ami trade d.o.o., vl. Armel Pintar, Bogoslava Šuleka 29, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Hidris d.o.o., vl. Nives Joha, Bogoslava Šuleka 29, Karlovac, 1.020,75 EUR,

- Klesarstvo Stanković d.o.o., vl. Darko Stanković, Gornja Jelsa 14, Karlovac, 2.000,00 EUR,

- Obiteljski dom Kristina, vl. Kristina Belavić, Dugoreška 10, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Rototim d.o.o., vl. Tomisav Božičević i Miroslav Kolić, Bogoslava Šuleka 29, Karlovac, 1.468,35 EUR,

- Izo-termo, održavanje objekata d.o.o., vl. Ivica Vrbanac, Bartola Kašića 4, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Ajdinovic Studio, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Ranko Ajdinović, Ivana Kukuljevića 1, Karlovac,  3.318,00 EUR,

- Ugostiteljski obrt Mandić, vl. Branko Mandić, Jamadolska 2, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Postgal d.o.o., vl. Martin Banjavčić, Trg hrvatskih redarstvenika 1, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Nova Re Mi d.o.o., vl. Renata Ivka, Ivana Banjavčića 18, Karlovac, 2.100,00 EUR,

- RM razvoj j.d.o.o., vl. Renata Ivka, Ivana Banjavčića 18, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Pčelice d.o.o., vl. Marijan Ferić, Ulica kralja Tomislava 19 b, Karlovac, 1.803,81 EUR,

- AKS d.o.o., vl. Ivan Samaržija i Nikola Samaržija, Banija 50, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Stolarija Grčić, vl. Stjepan Grčić, Selce 33, Karlovac, 1.415,11 EUR,

- Ka-mediped, obrt za pedikuru, vl. Slađana Romčević, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 752,32 EUR,

- IT Consulting Services d.o.o., vl. Branko Radojević, Stjepana Radića 18, Karlovac, 1.066,50 EUR,

- AP posredovanje, obrt za trgovinu, vl. Anđelko Penić, Josipa Šipuša 4, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- ingcad d.o.o., vl. Ivan Đoja, Domobranska 20, Karlovac, 1.650,00 EUR.

- Studio tisak, obrt za grafičke usluge, vl. Nadica Želježnjak, Banija 107, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Katakon j.d.o.o., vl. Katarina Keča, Vučjak 15, Karlovac, 1.131,37 EUR,

- Studio Bloom, obrt za manikuru, vl Marta Šančić, Dr. Ante Starčevića 26, Karlovac, 989,25 EUR,

- Radar d.o.o. za informacijsku tehnologiju i medije, vl. Marko Pekić, Skopska 15 b, Karlovac, 2.023,79 EUR,

- Solaris ing j.d.o.o., vl. Laris Porić, Domobranska 22, Karlovac, 1.609,65 EUR,

- Kamat Adventure, obrt za pustolovni turizam i turistička agencija, vl. Matija Pievac, Senjska 1 h, Karlovac, 1.250,91 EUR,

- Frizerski studio Blondy d.o.o., vl. Gordana Lukačić, Tadije Smičiklasa 5 c, Karlovac, 423,57 EUR,

- Okviri znanja d.o.o., vl. Robert Babić i Mario Protulipac, Ambroza Vranyczanyja 6, Karlovac, 988,34 EUR,

- Bellus, obrt za uljepšavanje, vl. Mirjana Mihić, Bašćinska cesta 30 c, Karlovac, 1.925,00 EUR,

- Td sitotisak tampontisak obrt za tiskanje na tekstilu i drugim reklamnim materijalima, vl. Ljiljana Šabić, Orlovačka 9, Karlovac, 2.578,62 EUR,

- Trgoing d.o.o., vl. Jovan Varga, Matka Laginje 17, Karlovac, 1.585,00 EUR,

- Sirius & Olimp j.d.o.o., vl. Elvira Kovač, Ljudevita Jonkea 7 c, Karlovac, 582,46 EUR,

- CleanFactory d.o.o., vl. Mario Paladin, Tadije Smičiklasa 11 c, Karlovac, 1.755,28 EUR,

- SIPA elektronika d.o.o., vl. Matija Alanović i Izidor Lesić, Ruđera Boškovića 17, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Niskogradnja d.o.o., vl. Dražen Matijašić i Kanita Matijašić, Prilaz Kozjači 13, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Aureus, knjigovodstveni obrt, vl. Tihana Stanković Čohan, Ljudevita Šestića 4, Karlovac,  682,35 EUR,

- GardenBoss, obrt za održavanje krajolika i čišćenje, vl. Marina Kučinić, Petra Kružića 22, Karlovac, 2.060,46 EUR,

- Distorzija d.o.o., vl. Dinko Stopić, Naselje Marka Marulića 2, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Ka-vision d.o.o., vl. Marko Vuković, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 3.013,06 EUR,

- Klarić gradnja – Karlovac d.o.o., vl. Dario Klarić, Rečička 67, Karlovac, 2.766,46 EUR,

- Maja O.G., obrt za nutricionizam, vl. Maja Obrovac Glišić, Jurja Križanića 13, Karlovac, 3.158,35 EUR,

- Salon Jasmina j.d.o.o., vl. Jasmina Kosić, Skadarska 12, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- FizioMaja, obrt za masažu i održavanje tijela, vl. Maja Zaborski Jovica, Stjepana Radića 40 a, Karlovac, 3.245,70 EUR,

- Spin Consulting d.o.o., Ulica Grgura Ninskog 1, Karlovac, 797,32 EUR,

- Krijesnica, obrt za čuvanje djece, vl. Jelena Fanjek, Jurja Haulika 7, Karlovac, 1.133,54 EUR,

- Geonima d.o.o., vl. Boris Bijelić, Tušilović 45 a, Karlovac, 1.823,96 EUR,

- Consilium d.o.o., vl. Ivančica Pavlačić, Vladka Mačeka 28, Karlovac, 1.442,40 EUR,

- LoVeMar, obrt za njegu i uljepšavanje tijela, vl. Vesna Roksandić Sekulić, Luščić 6 a, Karlovac, 427,86 EUR,

- Moto nautika Martin, obrt za popravak i održavanje vanbrodskih motora i motocikala, vl. Martin Car, Ulica dr. Ivana Grahe 6, Karlovac, 1.996,47 EUR,

- Uptown Girl, obrt za uljepšavanje, vl. Lucija Luketić, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 478,65 EUR,

- Radosna djeca, obrt za zabavne usluge, vl. Biserka Gruden, Senjska ulica 59, Karlovac, 631,00 EUR,

- Kabinet arhitekture d.o.o., vl. Iva Mlinarević, Maksimilijana Vrhovca 10, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Hexagram, obrt za videosnimanja, vl. Tvrtko Barišić, Naselje Marka Marulića 1, Karlovac, 460,42 EUR,

- Gumbić, obrt za trgovinu, vl. Nataša Zubčić Vincelj, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 85,53 EUR,

- Fizio centar Renato, obrt za njegu i održavanje tijela, vl. Renato Milovac, Luščić 8, Karlovac, 1.666,30 EUR,

- Tehno Pal d.o.o., vl. Branko Palajsa, Vladka Mačeka 26, Karlovac, 831,14 EUR,

- Teriyaki j.d.o.o., vl. Željka Vuković, Žumberačka 86, Karlovac, 1.536,64 EUR,

- Trgovačko-mesarski obrt Kušan, vl. Davor Kušan, Banija 38, Karlovac, 1.829,40 EUR,

- SIT, obrt za poslovne usluge, vl. Sandra Toth, Karlovac, Vladimira Nazora 6, Karlovac, 2.412,85 EUR,

- Četiri rijeke, obrt za pružanje socijalnih usluga, vl. Matija Furač, Mirka Seljana 11 a, Karlovac, 2.109,00 EUR,

- Merlinka d.o.o., vl. Ivica Pavlačić, Senjska 6, Karlovac, 1.425,32 EUR,

- Vio Stanković d.o.o., vl. Alen Stanković, Vladimira Bogovića 33, Karlovac, 1.636,95 EUR,

- Primerank, obrt za informatičke usluge, vl. Matija Čaić, Primorska 31, Karlovac, 425,28 EUR,

- Stolarski obrt, Josip Ribičić, vl. Josip Ribičić, Stjepana Mihalića 43, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Simić savjetovanje, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Jasmina Simić, Miroslava Krleže 5,  Karlovac, 150,00 EUR,

- Omega plus d.o.o., vl. Tihomir Mateša i Snježana Fember Mateša, Petra Filipca 6, Karlovac, 379,15 EUR,

- Tiskarski obrt Latin, vl. Damir Latin, Struga 33 a, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Saldo-il d.o.o., vl. Saša Radović, Vladka Mačeka 28, Karlovac, 546,00 EUR,

- Petrica Kerempuh, obrt za podršku u učenju i instrukcije, vl. Petra Lipak, Senjska 102, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Poliklinika Tuškan d.o.o., vl. Božica Tuškan, Nikole Šebetića 3, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Foto Link, obrt za fotografske usluge, vl. Nataša Srakovčić Rajković, Trg hrvatskih redarstvenika 1, Karlovac, 655,55 EUR,

- Beauty centar Iris, obrt za masažu i usluge, vl. Ines Lesić Flanjak, Senjska 2, Karlovac, 582,90 EUR,

- Frizerski salon Valentina, obrt za frizerske usluge, vl. Valentina Marčac, Marmontova aleja 47, Karlovac, 3.180,86 EUR,

- frizerKA tina, obrt za frizerske usluge, vl. Kristina Požar, Antuna Nemčića 1, Karlovac, 468,36 EUR,

- Ugostiteljski obrt Oaza, vl. Igor Živčić, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 854,16 EUR,

- Vedo interijeri, obrt za ugradnju stolarije, vl. Vedran Dujmović, Jakšići 30, Karlovac, 1.443,51 EUR,

- Keser gradnja j.d.o.o., vl. Mile Keser, Kamensko 45 c, Karlovac, 978,59 EUR,

- Obzornik j.d.o.o., vl. Zorica Okičić, Maksimilijana Vrhovca 11, Karlovac, 1.534,50 EUR,

- Farkaš transporti, obrt za cestovni prijevoz robe, vl. Lovro Farkaš, Borlin 29, Karlovac, 347,92 EUR,

- Mariped, obrt za njegu tijela, vl. Marina Špehar, Grge Tuškana 7 b, Karlovac, 2.616,35 EUR,

- WTW, obrt za prevoditeljske i druge usluge, vl. Mirela Zavišić, Grge Tuškana 12 c, Karlovac, 387,50 EUR,

- Eko sirovina Karlovac j.d.o.o., vl. Ivan Jurković, Orlovačka 57, Karlovac, 1.856,37 EUR,

- Monika, obrt za pekarske usluge, vl. Zef Kajtazi, Turan 59 b, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Cubicon d.o.o., vl. Vanja Mikulec, Pivovarska 10, Karlovac, 654,00 EUR,

- Beauty studio EL, obrt za uljepšavanje, vl. Lucija Lisac Lekaj, Kralja Petra Krešimira IV 8, Karlovac, 2.037,54 EUR,

- Levitas d.o.o., vl. Dražen Vuljanić, Eugena Kvaternika 7, Karlovac, 3.318,00 EUR.

Mjera 2 – Potpora za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora je iznosila 50% mjesečne zakupnine, a maksimalni iznos potpore do 1.328,00 EUR po podnositelju zahtjeva.

Prihvatljive aktivnosti za ovu vrstu potpore su bili sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora koji nije u vlasništvu Grada Karlovca i sufinanciranje kratkoročnog najma poslovnog prostora. Prostor za koji su se podnosili zahtjevi nije mogao biti zakupljen od užih članova obitelji - bračnog ili izvanbračnog druga, roditelja, braće i sestara, te djece i povezanih gospodarskih subjekata. Ova mjera nije se odnosila se na subjekte koji imaju sklopljene ugovore o najmu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Karlovca i Republike Hrvatske.

Potporu za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora je koristilo 47 korisnika za 47 potpora kojima je isplaćeno 37.709,11 EUR odnosno 17,2% realiziranih sredstava.

Korisnici Mjere 2 koji su ostvarili potporu, redoslijedom zaprimanja on-line zahtjeva:

- SIPA elektronika d.o.o., vl. Matija Alanović i Izidor Lesić, Ruđera Boškovića 17, Karlovac, 460,38 EUR,

- Solaris ing j.d.o.o., vl. Laris Porić, Domobranska 22, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- MiR obrt za trgovinu i fotografske usluge, vl. Slavenka Milovac, Trg hrvatskih branitelja 5, Karlovac, 1.315,26 EUR,

- Aureus d.o.o., vl. Tihomir Čohan, Gornja Jelsa 6 b, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- L.F., ugostiteljski obrt, vl. Igor Lorković, Šetalište dr. Franje Tuđmana 10, 1.328,00 EUR,

- Lupero, obrt za ugostiteljstvo, vl. Predrag Čohan, Ivana Banjavčića 18, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- ST Garage j.d.o.o., vl. Sven Katić, Donja Jelsa 20 b, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Postgal d.o.o., vl. Martin Banjavčić, Trg hrvatskih redarstvenika 1, Karlovac, 1.231,36 EUR,

- Sirius & Olimp j.d.o.o., vl. Elvira Kovač, Ljudevita Jonkea 7 c, Karlovac, 282,50 EUR,

- Ka-mediped, obrt za pedikuru, vl. Slađana Romčević, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 312,50 EUR,

- IT Consulting Services d.o.o., vl. Branko Radojević, Stjepana Radića 18, Karlovac, 375,00 EUR,

- Sax, obrt za ugostiteljstvo, vl. Nataša Popović, Ljudevita Šestića 4, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- DANIped j.d.o.o., vl. Danijela Braun, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 271,92 EUR,

- Ugostiteljski obrt Fran, vl. Nikica Popović, Stjepana Radića 32, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Pro Support d.o.o., vl. Josip Brajdić, Luščić 22 a, Karlovac, 265,45 EUR,

- Kabinet arhitekture d.o.o., vl. Iva Mlinarević, Maksimilijana Vrhovca 10, Karlovac, 750,00 EUR,

- Frizerski i kozmetički salon Princess, obrt za uljepšavanje, vl. Sabina Belančić, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 314,35 EUR,

- Radijan d.o.o., vl. Zvonimir Klarić i Marijo Matešić, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 620,28 EUR,

- Beauty centar Iris, obrt za masažu i usluge, vl. Ines Lesić Flanjak, Senjska 2, Karlovac, 1.326,00 EUR,

- Uptown Girl, obrt za uljepšavanje, vl. Lucija Luketić, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 572,08 EUR,

- Rina, obrt za frizerske usluge, vl. Marina Salopek, Stjepana Radića 17, Karlovac, 630,45 EUR,

- Jamada j.d.o.o., vl. Danijela Lorković, Vladimira Bogovića 5, Karlovac, 497,70 EUR ,

- Bellrino j.d.o.o., vl. Sinalda Češković, Grge Tuškana 4, Karlovac, 600,00 EUR,

- Maja O.G., obrt za nutricionizam, vl. Maja Obrovac Glišić, Jurja Križanića 13, Karlovac, 238,89 EUR ,

- NM Benko j.d.o.o. za ugostiteljstvo, vl. Nikolina Pauli, Vinički put 27, Karlovac, 1.327,50 EUR,

- Velo City, obrt za usluge i trgovinu, vl. Denis Ćurčinski, Stjepana Radića 18, Karlovac, 696,76 EUR,

- Lumenia Adriatic d.o.o., Jurja Haulika 14, Karlovac, 577,34 EUR,

- Saldo-il d.o.o., vl. Saša Radović, Vladka Mačeka 28, Karlovac, 354,60 EUR,

- Gumbić, obrt za trgovinu, vl. Nataša Zubčić Vincelj, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 478,65 EUR,

- SIT, obrt za poslovne usluge, vl. Sandra Toth, Karlovac, Vladimira Nazora 6, Karlovac, 1.175,00 EUR,

- Trgovačko-mesarski obrt Kušan, vl. Davor Kušan, Banija 38, Karlovac, 663,63 EUR,

- Četiri rijeke, obrt za pružanje socijalnih usluga, vl. Matija Furač, Mirka Seljana 11 a, Karlovac, 1.327,23 EUR ,

- Foto Link, obrt za fotografske usluge, vl. Nataša Srakovčić Rajković, Trg hrvatskih redarstvenika 1, Karlovac, 1.129,60 EUR,

- Buba, obrt za njegu kućnih ljubimaca, vl. Nataša Seksan Starešina, Gundulićeva 1, Karlovac, 350,00 EUR,

- Zlatne ruke M, obrt za krojačke popravke i usluge peglanja, vl. Martina Perin, Luščić 8 b, Karlovac, 625,00 EUR,

- Zen d.o.o., vl. Paula Sekula Labus, Josipa Račića 18, Karlovac, 812,00 EUR,

- DMM d.o.o., vl. Damir Blažević i Gordana Blažević, Josipa Račića 26, Karlovac, 1.017,89 EUR,

- Mensa j.d.o.o., vl. Emina Bašagić, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Rajković, obrt za ugostiteljstvo, vl. Božidar Rajković, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Viva ugos j.d.o.o., vl. Emina Bašagić, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Radosna djeca, obrt za zabavne usluge, vl. Biserka Gruden, Senjska ulica 59, Karlovac, 750,00 EUR,

- Obrt za trgovinu, marketing i ugostiteljstvo Tanja, vl. Tatjana Peretin, Prilaz V. Holjevca 2, Karlovac, 500,00 EUR,

- Di-di, obrt za čuvanje djece, vl. Tina Cindrić, Senjska 2 b, Karlovac, 375,00 EUR,

- Copy Dodo, obrt za fotokopiranje, vl. Ilijana Radović, Dr. Vladka Mačeka 3, Karlovac, 530,90 EUR,

- Gerić gold j.d.o.o., vl. Josip Gerić, Svibanjska 2, Karlovac, 398,19 EUR,

- Mesnica EKO-MES, trgovački obrt, vl. Ivan Reškovac, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 900,70 EUR,

- Obiteljski dom „Villa Borlin“, vl. Ivana Mržljak Poturica, Ljubljanska 16, Karlovac, 375,00 EUR.

Mjera 3 – Potpora za sufinanciranje troškova energenata je iznosila 50% prihvatljivih troškova za energente, a maksimalni iznos potpore do 1.991,00 EUR po podnositelju zahtjeva.

Prihvatljive aktivnosti za ovu vrstu potpore bili su sufinanciranje troškova energenata za grijanje poslovnog i/ili proizvodnog prostora, te za poslovni proces (plin, el. energija, nafta, lož ulje, drva, peleti).

Potporu za sufinanciranje troškova energenata je koristilo 34 korisnika za 35 potpora kojima je isplaćeno 23.492,14 EUR odnosno 10,7% realiziranih sredstava.

Korisnici Mjere 3 koji su ostvarili potporu, redoslijedom zaprimanja on-line zahtjeva:

- MiR obrt za trgovinu i fotografske usluge, vl. Slavenka Milovac, Trg hrvatskih branitelja 5, Karlovac, 114,99 EUR,

- Klesarstvo Stanković d.o.o., vl. Darko Stanković, Gornja Jelsa 14, Karlovac, 728,00 EUR,

- Obiteljski dom Kristina, vl. Kristina Belavić, Dugoreška 10, Karlovac, 1.207,20 EUR,

- Rototim d.o.o., vl. Tomisav Božičević i Miroslav Kolić, Bogoslava Šuleka 29, Karlovac, 178,21 EUR,

- Ugostiteljski obrt Mandić, vl. Branko Mandić, Jamadolska 2, Karlovac, 1.227,02 EUR,

- Lupero, obrt za ugostiteljstvo, vl. Predrag Čohan, Ivana Banjavčića 18, Karlovac, 1.795,00 EUR,

- L.F., ugostiteljski obrt, vl. Igor Lorković, Šetalište dr. Franje Tuđmana 10, Karlovac, 342,53 EUR,

- AKS d.o.o., vl. Ivan Samaržija i Nikola Samaržija, Banija 50, Karlovac, 1.991,00 EUR,

- Sax, obrt za ugostiteljstvo, vl. Nataša Popović, Ljudevita Šestića 4, Karlovac, 645,90 EUR,

- DANIped j.d.o.o., vl. Danijela Braun, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 154,78 EUR,

- Ugostiteljski obrt Fran, vl. Nikica Popović, Stjepana Radića 32, Karlovac, 1.201,23 EUR,

- Frizerski studio Blondy d.o.o., vl. Gordana Lukačić, Tadije Smičiklasa 5 c, Karlovac, 306,46 EUR,

- Stolarski obrt, Josip Ribičić, vl. Josip Ribičić, Stjepana Mihalića 43, Karlovac, 1.042,29 EUR,

- Frizerski i kozmetički salon Princess, obrt za uljepšavanje, vl. Sabina Belančić, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 41,44 EUR,

- Bellrino j.d.o.o., vl. Sinalda Češković, Grge Tuškana 4, Karlovac, 72,94 EUR,

- NM Benko j.d.o.o. za ugostiteljstvo, vl. Nikolina Pauli, Vinički put 27, Karlovac, 276,31 EUR,

- Spin Consulting d.o.o., Ulica Grgura Ninskog 1, Karlovac, 786,34 EUR,

- Velo City, obrt za usluge i trgovinu, vl. Denis Ćurčinski, Stjepana Radića 18, Karlovac, 130,53 EUR,

- Lumenia Adriatic d.o.o., Jurja Haulika 14, Karlovac, 360,83 EUR,

- SIT, obrt za poslovne usluge, vl. Sandra Toth, Karlovac, Vladimira Nazora 6, Karlovac, 57,33 EUR,

- Trgovačko-mesarski obrt Kušan, vl. Davor Kušan, Banija 38, Karlovac, 759,69 EUR,

- Ka-mediped, obrt za pedikuru, vl. Slađana Romčević, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 154,59 EUR,

- Jamada j.d.o.o., vl. Danijela Lorković, Vladimira Bogovića 5, Karlovac, 1.460,19 EUR,

- Katica, obrt za frizerske usluge, vl. Dubravka Rade, Domobranska 23, Karlovac, 246,33 EUR,

- Mensa j.d.o.o., vl. Emina Bašagić, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 401,71 EUR,

- Rajković, obrt za ugostiteljstvo, vl. Božidar Rajković, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 339,19 EUR,

- Viva ugos j.d.o.o., vl. Emina Bašagić, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 886,28 EUR,

- Srakovčić d.o.o., vl. Ivan Srakovčić, Perivoj Josipa Vrbanića 8, Karlovac, 1.688,97 EUR,

- Petrica Kerempuh, obrt za podršku u učenju i instrukcije, vl. Petra Lipak, Senjska 102, Karlovac, 46,84 EUR,

- Obrt za trgovinu, marketing i ugostiteljstvo Tanja, vl. Tatjana Peretin, Prilaz V. Holjevca 2, Karlovac, 697,92 EUR,

- Nova-chem d.o.o., vl. Inga Premec-Bekić, Dr. Slavka Rozgaja 9, Karlovac, 1.149,86 EUR,

- Šokčić drvo, obrt za sječu i izradu drveta, vl. Josip Šokčić, Celestina Medovića 5, Karlovac, 1.991,00 EUR,

- Plastam j.d.o.o., vl. Vesna Bublić, Nikole Tesle 2 d, Karlovac, 573,91 EUR,

- Mesnica EKO-MES, trgovački obrt, vl. Ivan Reškovac, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 435,33 EUR.

Slika 1. Korisnik bespovratne potpore male vrijednosti za Mjeru 1 – Salon Jasmina j.d.o.o.

Slika 2. Korisnik bespovratne potpore male vrijednosti za Mjeru 1 – Ajdinovic Studio, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Ranko Ajdinović

Slika 3. Korisnik bespovratne potpore male vrijednosti za Mjeru 1 – FizioMaja, obrt za masažu i održavanje tijela, vl. Maja Zaborski Jovica

    - Struktura isplaćenih potpora poduzetništvu u 2023. godini

Tablica 1. Struktura isplaćenih potpora u 2023. godini

| Vrsta potpore | Broj potpora | Broj korisnika | Iznos (kn) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potpora za jačanje konkurentnosti poduzetnika | 92 | 88 | 158.230,75 | 72,1 |
| Potpora za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora | 47 | 47 | 37.709,11 | 17,2 |
| Potpora za sufinanciranje troškova energenata | 35 | 34 | 23.492,14 | 10,7 |
| UKUPNO | 174 | 169 | 219.432,00 | 100 |

Izvor: Evidencija UO za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU

Tablica 2. Struktura ukupnih investicija poduzetnika i ostvarenih potpora u 2023. godini

| Vrsta potpore | Ukupne investicije poduzetnika | Potpora Grada Karlovca |
| --- | --- | --- |
| Potpora za jačanje konkurentnosti poduzetnika | 441.543,37 | 158.230,75 |
| Potpora za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora | 89.160,84 | 37.709,11 |
| Potpora za sufinanciranje troškova energenata | 68.276,85 | 23.492,14 |
| UKUPNO: | 598.981,06 | 219.432,00 |

Izvor: Evidencija UO za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU

Najviše dodijeljenih odnosno traženih potpora bilo je za jačanje konkurentnosti poduzetnika (92 zahtjeva), nakon toga slijede potpore za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora (47 zahtjeva), te potpore za sufinanciranje troškova energenata (35 zahtjeva). Sveukupno je u 2023. godini pozitivno riješeno 174 zahtjeva poduzetnika, 55 više nego u 2022. godini u iznosu od 219.432,00 EUR.

2. 	PROMIDŽBA GOSPODARSTVA

2.1.  Rashodi za usluge

Planirana sredstva: 1.155,00 EUR

Realizirano: 489,75 EUR

Indeks: 42,40 %

U sklopu ove aktivnosti financirana je izrada Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Karlovcu u 2022. godini od Fine koja je izrađena prema obrađenim podacima iz godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja.

Analiza financijskih rezultata poduzetnika sa sjedištem u Karlovcu za 2022. godinu obuhvatila je 1.374 poduzetnika (obveznici poreza na dobit, bez financijskih institucija). Poduzetnici su u Karlovcu u promatranom razdoblju ostvarili neto dobit u iznosu od 787,7 mil. HRK, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu u kojoj su ostvarili neto dobit u iznosu od 769,2 mil. HRK.

U 2022. godini, kod 1.374 poduzetnika bio je zaposlen 11.331 radnik (2,8% više u odnosu na 2021. godinu) koji su sudjelovali u ostvarenju ukupnih prihoda u iznosu od 10,1 mlrd. HRK, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 21,9% odnosno 1,8 mlrd. HRK.

Tablica 3. Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika RH, Karlovačke županije i Karlovca u 2022. godini s pripadajućim rangovima u RH (21 županija i 556 gradova/općina)

(iznosi u tisućama HRK)

| Teritorijalna razina | Broj poduzetnika |  | Broj radnika |  | Ukupni prihodi |  | Dobit razdoblja |  | Gubitak razdoblja |  | Neto dobit/gubitak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj | Rang | Broj | Rang | Iznos | Rang | Iznos | Rang | Iznos | Rang | Iznos | Rang |
| RH | 150.846 | - | 996.213 | - | 1.098.830.934 | - | 74.972.463 | - | 28.0888.667 | - | 46.883.795 | - |
| Karlovačka županija | 2.594 | 14 | 18.840 | 15 | 15.252.394 | 13 | 1.257.718 | 13 | 2000.931 | 13 | 1.056.787 | 12 |
| Karlovac | 1.374 | 14 | 11.331 | 12 | 10.126.201 | 11 | 914.421 | 10 | 1266.674 | 13 | 787.747 | 8 |

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Poduzetnici sa sjedištem u Karlovcu u 2022. godini imali su 11.331 radnika, što čini 60,1% ukupno zaposlenih u Karlovačkoj županiji te 1,1% zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

U 2022. godini, 944 poduzetnika sa sjedištem u Karlovcu ostvarilo je dobit razdoblja u iznosu od 914,4 mil. HRK, što je 9,3% više nego u odnosu na 2021. godinu. Istovremeno, gubitak razdoblja iskazan je kod 430 poduzetnika u iznosu od 126,7 mil. HRK, što je 88,0% više u odnosu na 2021. godinu.

Na području Karlovca, prema kriteriju broja radnika, dominantnu ulogu imaju poduzetnici iz područja djelatnosti C - Prerađivačka industrija, F - Građevinarstvo  i G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala.

U 2022. godini, kod poduzetnika Karlovca u djelatnosti C - Prerađivačka industrija  bilo je najviše radnika, njih 5.935 ili 52,4% od ukupno zaposlenih na razini Karlovca. U navedenoj djelatnosti obračunata je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 8.038 HRK, što je 10,7% više nego prethodne godine, 12,9% više od prosječne plaće radnika kod poduzetnika Hrvatske iz djelatnosti C - Prerađivačka industrija (7.120 HRK) te 10,7% više od prosječne plaće u djelatnosti C - Prerađivačka industrija Karlovačke županije (7.263 HRK). Prema broju radnika, druga su značajna skupina poduzetnici u djelatnosti F - Građevinarstvo. U 2022. godini kod poduzetnika Karlovca, u navedenoj djelatnosti bilo zaposleno 1.250 radnika ili 11,0% od ukupno zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u Karlovcu. Na razini Karlovačke županije, u promatranoj je djelatnosti bio zaposlen 2.661 radnik, što je udio od 14,1% u ukupnom broju radnika kod poduzetnika Karlovačke županije.

Tablica 4. Dobit i gubitak poduzetnika sa sjedištem u Karlovcu - po područjima djelatnosti

(iznosi u tisućama kuna)

| Područje djelatnosti |  | Broj poduzetnika |  |  | Dobit razdoblja |  | Gubitak razdoblja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | svih | dobitaša | gubitaša | 2021. | 20222. | 2021. | 2022. |
| A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |  | 55 | 39 | 16 | 12.738 | 11.2.272 | 625 | 1.147 |
| B) Rudarstvo i vađenje |  | - | - | - | - | - | - | - |
| C) Prerađivačka industrija |  | 198 | 145 | 53 | 627.229 | 674.6.680 | 32.897 | 79.808 |
| D) Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija |  | 7 | 1 | 6 | 34 | 47 | 4.041 | 2.468 |
| E) Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša |  | 8 | 7 | 1 | 2.477 | 3.1.180 | 0 | 114 |
| F) Građevinarstvo |  | 173 | 128 | 45 | 41.766 | 50.8.884 | 4.207 | 11.474 |
| G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala |  | 288 | 199 | 89 | 49.417 | 64.8.885 | 10.845 | 12.313 |
| H) Prijevoz i skladištenje |  | 67 | 46 | 21 | 18.526 | 23.3.374 | 778 | 2.275 |
| Područje djelatnosti |  | Broj poduzetnika |  |  | Dobit razdoblja |  | Gubitak razdoblja |  |
|  |  | svih | dobitaša | gubitaša | 2021. | 20222. | 2021. | 2022. |
| I) Djelatnosti usluživanj | pružanja smještaja te pripreme i a hrane | 108 | 58 | 50 | 5.211 | 8.9.990 | 4.240 | 3.598 |
| J) Informacije i komunikacije |  | 56 | 37 | 19 | 32.637 | 34.4.457 | 2.518 | 3.085 |
| K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja |  | 5 | 3 | 2 | 139 | 2200 | 1.910 | 1.929 |
| L) Poslovanje nekretninama |  | 22 | 13 | 9 | 11.971 | 4.5.539 | 900 | 1.328 |
| M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti |  | 211 | 150 | 61 | 18.026 | 19.9.996 | 2.087 | 4.368 |
| N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti |  | 42 | 29 | 13 | 3.710 | 4.0.058 | 348 | 298 |
| O) Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje |  | - | - | - | - | - | - | - |
| P) Obrazovanje |  | 27 | 19 | 8 | 1.226 | 2249 | 267 | 279 |
| Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi |  | 22 | 16 | 6 | 6.852 | 7.1.164 | 204 | 518 |
| R) Umjetnost, zabava i rekreacija |  | 20 | 11 | 9 | 2.518 | 3.9.975 | 461 | 502 |
| S) Ostale uslužne djelatnosti |  | 64 | 43 | 21 | 2.114 | 2.4.472 | 941 | 832 |
| T) Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca |  | - | - | - | - | - | - | - |
| U) Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 0) Subjekti bez djelatnosti |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 339 |
| Ukupno |  | 1.374 | 944 | 430 | 836.589 | 914.4.421 | 67.374 | 126.674 |

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

U Karlovcu su u 2022. godini poslovali poduzetnici u državnom, privatnom, zadružnom i mješovitom vlasništvu. Poduzetnici u 2022. godini privatnom ostvarili su neto dobit, a u državnom, zadružnom i mješovitom iskazali su neto gubitak. U privatnom je vlasništvu ostvarena neto dobit u iznosu od 791,6 mil. HRK.

Konsolidirani rezultati poslovanja poduzetnika Karlovca u 2022. godini prema veličini poduzetnika pokazali su da su mali, srednji i veliki poduzetnici ostvarili pozitivan financijski rezultat, dok su mikro poduzetnici ostvarili negativan financijski rezultat.

Tablica 5. Prikaz dobiti i gubitka razdoblja poduzetnika sa sjedištem u Karlovcu prema veličini i vlasništvu

(iznosi u tisućamaa HRK, indeksi 2021.  = 100,0)

| Opis | Broj poduzetnika |  |  | Dobit razdoblja |  |  | Gubitak razdoblja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | svih | dobitaša | gubitaša | 2021. | 2022. | Indeks | 2021.. | 2022. | Indeks |
| Mikro | 1.223 | 807 | 416 | 73.563 | 94.069 | 127,9 | 29.761 | 95.257 | 320,1 |
| Mali | 128 | 115 | 13 | 114.285 | 112.902 | 98,8 | 35.282 | 31.268 | 88,6 |
| Srednji | 17 | 16 | 1 | 139.903 | 206.951 | 147,9 | 2.330 | 149 | 6,4 |
| Veliki | 6 | 6 | - | 508.838 | 500.500 | 98,4 | - | - | - |
| Ukupno | 1.374 | 944 | 430 | 836.589 | 914.421 | 109,3 | 67.374 | 126.674 | 188,0 |
| tekst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis | Broj poduzetnika |  |  | Dobit razdoblja |  |  | Gubitak razdoblja |  |  |
|  | svih | dobitaša | gubitaša | 2021. | 2022. | Indeks | 2021.. | 2022. | Indeks |
| Državno | 9 | 7 | 2 | 1.898 | 1.784 | 93,9 | 6.286 | 2.504 | 39,8 |
| Privatno | 1.347 | 926 | 421 | 831.024 | 907.545 | 109,2 | 52.047 | 115.932 | 222,7 |
| Zadružno | 13 | 9 | 4 | 257 | 321 | 125,0 | 1.286 | 1.403 | 109,1 |
| Mješovito | 5 | 2 | 3 | 3.410 | 4.772 | 139,9 | 7.755 | 6.835 | 88,1 |
| Ukupno | 1.374 | 944 | 430 | 836.589 | 914.421 | 109,3 | 67.374 | 126.674 | 188,0 |

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

U usporedbi s drugim gradovima i općinama Karlovačke županije, prema kriteriju broja poduzetnika, broja radnika, ukupnih prihoda, dobiti razdoblja, gubitka razdoblja i neto dobiti, Karlovac je na 1. mjestu.

Poduzetnici Karlovca u 2022. godini povećali su produktivnost rada po radniku mjerenu ukupnim prihodom po radniku za 18,6% (na razini županije povećanje od 19,0%, a na razini RH  povećanje od 22,0%). Produktivnost rada po radniku mjerena s neto dobiti/gubitkom po radniku bilježi  pozitivnu vrijednost na području Karlovca jer je u 2022. godini iskazana neto dobit te bilježi pozitivnu vrijednost kod Karlovačke županije i pozitivnu vrijednost kod RH. Ekonomičnost poslovanja smanjena je u gradu, smanjena je u županiji te smanjena u RH. Rentabilnost prometa smanjena je u gradu, smanjena je u županiji te smanjena u RH. Rentabilnost ukupne imovine smanjena je u gradu, smanjena je u županiji te povećana u RH. Rentabilnost vlastitog kapitala smanjena je u gradu, povećana je u županiji te smanjena u RH.

2.2. Usluge promidžbe i informiranja

Planirana sredstva: 1.725,00 EUR

Realizirano: 1.526,25 EUR

Indeks: 88,48 %

U sklopu ove aktivnosti financirano je produljenje registracije domene web stranice: https://www.zona-gornjemekusje-karlovac.com/. Odjel je kroz projekt „Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu“ koji se sufinancira iz EU fonda za regionalni razvoj bio zadužen za promidžbu zone sukladno Prijavnom obrascu te usvojenom Marketinškom planu aktivnosti.

2.3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Planirana sredstva: 360,00 EUR

Realizirano: 0,00 EUR

Indeks: 0,00 %

U sklopu ove aktivnosti nije bilo realizacije.

2.4. Tekuće donacije u novcu Udruženju obrtnika

Planirana sredstva: 46.450,00 EUR

Realizirano: 46.450,00 EUR

Indeks: 100,00 %

Grad Karlovac je bio suorganizator manifestacije „Dani obrtništva u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji“ koja je održana u zajedničkoj organizaciji s Hrvatskom obrtničkom komorom – Obrtničkom komorom Karlovačke županije, Udruženjem obrtnika grada Karlovca, Karlovačke županije  od 19. do 21. svibnja 2023. godine na uređenom izlagačkom prostoru od 1.100 m2 zatvorenog prostora i 400 m2 otvorenog prostora u i ispred Školske sportske dvorane Mladost. Sajam po svojoj veličini poprima veličinu regionalnog sajma po ljestvici Hrvatske obrtničke komore, a takvih sajmova ima samo 13 u Hrvatskoj tijekom cijele godine. Sajam je trajao tri dana i bilo je prisutno 63 izlagača, a sudjelovanje na sajmu je za sve sudionike (tvrtke, obrtnike, udruge, OPG-ove i ostale) bilo besplatno. Grad Karlovac je sufinancirao manifestaciju s 41.677,08 EUR za najam dvorane, montažu i demontažu štandova, najam sajamske opreme (stolovi i stolice, info pultovi i tepih), zastavu za beach flag, te razna oglašavanja na jumbo plakatima i reklamnim panoima i paketi radio emitiranja.

Grad Karlovac je sufinancirao Cvjetnu razglednicu gradu Karlovcu s ukupno 2.000,00 EUR. Cvjetna razglednica gradu Karlovcu održala se po treći put od njezina početka i trajala je od 12. do 14. srpnja 2023. godine. Ceh cvjećara Udruženja obrtnika grada Karlovca ove je godine napravio 3. Cvjetnu razglednicu gradu Karlovcu za njegov 444. rođendan. Cvjetna dekoracija odnosno okićeni foto point (drvena ljuljačka s cvijećem) bio je postavljen ispred ulaza u Sokolski dom gdje je održan rođendanski bal. U izradi Cvjetne razglednice sudjelovalo je 12 cvjećarskih radiona.

Udruženje obrtnika grada Karlovca i Obrtnička komora Karlovačke županije organizirali su 3.  Božićni obrtnički sajam koji se održao na Šetalištu dr. Franje Tuđmana od 15. do 17. prosinca 2023. godine uz financijsku pomoć Grada Karlovca u iznosu od 2.772,92 EUR. Troškovi su bili za oglašavanje, promotivne materijale, kićenje i postavljanje struje. Na sajmu su lokalni obrtnici, OPG-ovi i dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore s područja Karlovačke županije imali priliku predstaviti svoje proizvode i usluge. Ukupno je sudjelovalo 5 obrta, 3 OPG-a i jedna tvrtka koji su bili raspoređeni na 9 štandova. Sajam se održavao u večernjim satima od 17:00 do 22:00 sata. Ceh cvjećara Udruženja obrtnika grada Karlovca okitio je božićne sanjke koje su stajale ispred Gradskog kazališta Zorin dom i tako napravio jedinstveni foto point za slikanje.

ZAKLJUČAK

Grad Karlovac je u 2023. godini Program jačanja gospodarstva na području Grada Karlovca za 2023. godinu realizirao s 267.898,00 EUR s indeksom od 99,55 % u odnosu na planirano. U odnosu na 2022. godinu kada je program realiziran s 152.982,38 EUR radi se o povećanju od 114.915,62 EUR ili 75%.

Tablica 6. Struktura sredstava uloženih u malo poduzetništvo u 2023. godini

| Aktivnost | Iznos (kn) | % u ukupnim sredstvima |
| --- | --- | --- |
| Mjere poticanja razvoja gospodarstva | 219.432,00 | 81,91 |
| Promidžba gospodarstva | 48.466,00 | 18,09 |
| Ukupno | 267.898,00 | 100 |

Izvor: Proračun Grada Karlovca za 2023. godinu

Iz Grafikona 2. se vidi da je najveći dio programa (81,91%) utrošen na direktne potpore poduzetnicima koje su se dodjeljivale putem bespovratnih potpora male vrijednosti.

Grafikon 1. Struktura sredstava uloženih u malo poduzetništvo u 2023. godini

Izvor: Evidencija UO za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU

Grafikon 2. Struktura isplaćenih sredstava po vrstama dodijeljenih potpora u 2023. godini

Izvor: Evidencija UO za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU

Osim financijski vidljivih potpora Grad Karlovac je putem svojih odjela pružao kvalitetno i pravovremeno informiranje i savjetovanje te obavijesti o svim programima poticanja poduzetništva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou te drugim pitanjima iz nadležnosti Grada važnim za poslovanje poduzetnika. Na službenoj web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr redovno su objavljivane informacije o otvorenim natječajima, edukacijama i drugim korisnim informacijama za poduzetnike.

64.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 09/2021 - potpuni tekst i 10/2022 i članka 35. stavak 3. Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 19. Statuta Kina Edison, Gradsko vijeće grada Karlovca je na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Ustanove „Kino Edison, multimedijski centar za kulturno-turističke sadržaje“ za 2023. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Ustanove „Kino Edison, multimedijski centar za kulturno-turističke sadržaje“ s pripadajućim Financijskim izvješćem za 2023. godinu u tekstu kako su ga vijećnici dobili s pozivom za ovu sjednicu Gradskog vijeća Grada Karlovca.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca, a tekst Izvješća pohranit će se uz izvornik i neće se objavljivati.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-35

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

65.

Na temelju članka 5. i 40. stavak 1 i 2 Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21), članka 77a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ broj 6/22) i članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ broj 9/21 – potpuni tekst i 10/22) Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. god. donosi

RJEŠENJE

za odobrenje prekoračenja najviše dopuštene razine buke

na manifestaciji „Beer garden na Marsu“ tvrtci For Mars j.d.o.o.

I.

Podnositelju zahtjeva, tvrtci For Mars j.d.o.o. Karlovac, Ljubljanska 35A, OIB:24113903610, se odobrava prekoračenje najviše dopuštene razine buke do 88  dB(A) mjereno na izvoru buke, za vrijeme održavanja zabavne manifestacije „Beer garden na Marsu“ (u daljnjem tekstu: Manifestacija) koja će se održati na zelenoj površini u privatnom vlasništvu uz poslovni objekt na adresi Borlin gaj 1 u Karlovcu, k.č.br. 227/5 k.o. Karlovac II, u periodu od 01. svibnja do 31. kolovoza 2024. godine.

Odobrenje za prekoračenje najviše dopuštene razine buke dozvoljava se za aktivnost glazbenih nastupa uživo u periodu trajanja Manifestacije, u dnevnom vremenu od 20:00 do 00:00 sati, sljedećim danima u tjednu: srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja.

II.

Podnositelj zahtjeva obvezan je postupiti sukladno točci I. ove Odluke te člancima 7., 8., 9. i 10. Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ broj 6/22).

III.

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

IV.

Ovo Rješenje objaviti će se u „Glasniku Grada Karlovca“.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-36

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

66.

Na temelju članka 5. i 40. stavak 1 i 2 Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21), članka 77a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 10., stavka 5 Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) i članka 34. i  97. Statuta Grada Karlovca ( "Glasnik Grada Karlovca" br. 9/21-potpuni tekst i 10/22) Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. god. donosi

RJEŠENJE

za odobrenje postavljanja kioska i štanda/klupe za prodaju voća i povrća

na adresi Turanj 57 A u Karlovcu

I.

Odobrava se podnositelju zahtjeva, OPG-u Mateo Grljušić, nositelj Mateo Grljušić, Fra Ivana Rožića 42, 21276 Vrgorac, OIB:24287702000, postavljanje pokretnih naprava, kioska i štanda/klupe za prodaju voća i povrća iz vlastite proizvodnje (jagode, lubenice, mandarine, smokve, češnjak, limun) na privatnom zemljištu u vlasništvu Duška Zjače iz Karlovca, Turan 57A, na adresi Turan 57A u Karlovcu, na katastarskoj čestici broj 408, katastarska općina Turanj.

II.

Postavljanje kioska i štanda/klupe dozvoljava se u skladu i uz poštivanje Posebnih uvjeta iz područja prometa Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Odsjek za promet i mjesnu samoupravu Grada Karlovca, KLASA: 340-04/24-03/35, URBROJ: 2133/01-07-01/04-24-02 od 02.04.2024. god., a kojim su određeni sljedeći uvjeti:

- Dozvoljava se postavljanje kioska dimenzija 6 m2 i štanda/klupe 4m2.

- Kiosk i štand/klupa moraju biti postavljen na način da od nogostupa bude odmaknut najmanje 1,60 m.

- Zaustavljanje i parkiranje vozila uz kiosk i štand/klupu mora omogućiti  nesmetan i siguran prolaz pješaka i biciklista nogostupom na predmetnoj lokaciji.

- Za sva eventualna nastala oštećenja prilikom postavljanja, kao i za same radove postavljanja kioska odgovoran je podnositelj zahtjeva.

- Radove i aktivnosti moraju se obnašati na način da se ne ugrozi stabilnost ili ošteti nogostup ili kolnik.

- Sva nastala oštećenja na javnim prometnim površinama, prometnoj signalizaciji, prometnim objektima, javnim zelenim površinama, te pripadajućoj infrastrukturi sanirat će se i dovesti u prvobitno stanje putem ovlaštene tvrtke u roku 8 dana o trošku podnositelja.

- Zaustavljanje i parkiranje vozila radi opskrbe i dostave dopušteno je uz uvjet da se omogući nesmetan i siguran prolaz svih sudionika u prometu.

III.

Postavljanje kioska

Sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 153/13 i 20/17) članak 2., stavak (2) točka 1., kiosk za koji se izdaje ovo Rješenje mora  biti u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu.

Ne propisuje se poseban vanjski izgled kioska. Kiosk mora biti uredan, čist i tehnički ispravan. Prostor oko kioska podnositelj zahtjeva je dužan držati urednim i čistim te se mora osigurati posuda za zbrinjavanje otpada.

Postavljanje štanda/klupe

Ne propisuje se poseban vanjski izgled štanda/klupe. Štand/klupa mora biti uredan, čist i tehnički ispravan. Prostor oko štanda/klupe podnositelj zahtjeva je dužan držati urednim i čistim te se mora osigurati posuda za zbrinjavanje otpada.

IV.

Prodaja iz točke I. ovog Rješenja može se obavljati od 01.5.2024. do 30.12.2025. godine.

Grad Karlovac ne odgovara za štetu nastalu iz bilo kojeg razloga.

V.

Ovo Rješenje donosi se za potrebe ishođenja minimalno tehničkih, općih sanitarnih i zdravstvenih uvjeta koje izdaje Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije.

VI.

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

VII.

Ovo Rješenje objaviti će se u „Glasniku Grada Karlovca“.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-37

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

67.

Na temelju članka 5. i 40. stavak 1 i 2 Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21), članka 77a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 10., stavka 5 Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) i članka 34. i  97. Statuta Grada Karlovca ( "Glasnik Grada Karlovca" br. 9/21-potpuni tekst i 10/22) Gradsko vijeće Grada Karlovca na 35. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. god. donosi

RJEŠENJE

za odobrenje postavljanja štanda/klupe za prodaju voća i povrća

na adresi Donja Švarča 59 u Karlovcu

I.

Odobrava se podnositelju zahtjeva, OPG-u Mateo Grljušić, nositelj Mateo Grljušić, Fra Ivana Rožića 42, 21276 Vrgorac, OIB:24287702000, postavljanje pokretne naprave, štanda/klupe za prodaju voća i povrća iz vlastite proizvodnje (jagode, lubenice, mandarine, smokve, češnjak, limun) na privatnom zemljištu u vlasništvu Ivana Peera iz Karlovca, Bašćinska cesta 32 C, na adresi Donja Švarča  kod kućnog broja 59 u Karlovcu, na katastarskoj čestici broj 2411/1, katastarska općina Karlovac II.

II.

Postavljanje štanda/klupe dozvoljava se u skladu i uz poštivanje Posebnih uvjeta iz područja prometa Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Odsjek za promet i mjesnu samoupravu Grada Karlovca, KLASA: 340-04/24-03/34, URBROJ: 2133/01-07-01/04-24-02 od 02.04.2024. god., a kojim su određeni sljedeći uvjeti:

- Dozvoljava se postavljanje štanda/klupe dimenzija 4 m2.

- Štand/klupa mora biti postavljen na način da od nogostupa bude odmaknut najmanje 1,60 m.

- Zaustavljanje i parkiranje vozila uz štand/klupu mora omogućiti  nesmetan i siguran prolaz pješaka i biciklista nogostupom na predmetnoj lokaciji.

- Za sva eventualna nastala oštećenja prilikom postavljanja, kao i za same radove postavljanja štanda/klupe odgovoran je podnositelj zahtjeva.

- Radove i aktivnosti moraju se obnašati na način da se ne ugrozi stabilnost ili ošteti nogostup ili kolnik.

- Sva nastala oštećenja na javnim prometnim površinama, prometnoj signalizaciji, prometnim objektima, javnim zelenim površinama, te pripadajućoj infrastrukturi sanirat će se i dovesti u prvobitno stanje putem ovlaštene tvrtke u roku 8 dana o trošku podnositelja.

- Zaustavljanje i parkiranje vozila radi opskrbe i dostave dopušteno je uz uvjet da se omogući nesmetan i siguran prolaz svih sudionika u prometu.

III.

Ne propisuje se poseban vanjski izgled štanda/klupe. Štand/klupa mora biti uredan, čist i tehnički ispravan. Prostor oko štanda/klupe  podnositelj zahtjeva je dužan držati urednim i čistim te se mora osigurati posuda za zbrinjavanje otpada.

IV.

Prodaja iz točke I. ovog Rješenja može se obavljati od 01.5.2024. do 30.12.2025. godine.

Grad Karlovac ne odgovara za štetu nastalu iz bilo kojeg razloga.

V.

Ovo Rješenje donosi se za potrebe ishođenja minimalno tehničkih, općih sanitarnih i zdravstvenih uvjeta koje izdaje Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije.

VI.

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

VII.

Ovo Rješenje objaviti će se u „Glasniku Grada Karlovca“.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-02/04

URBROJ: 2133-1-01/01-24-38

Karlovac, 23. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva, v.r.

GRADONAČELNIK

GRADA KARLOVCA

68.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10 i 114/22), i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske u 2024. godini, (KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-24-2, od 31. siječnja 2024.) te članka 44. i članka 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 9/21- potpuni tekst i 10/22), gradonačelnik Grada Karlovca donio je

PLAN

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Grada Karlovca

Članak 1.

Ovim se Planom razrađuje način motriteljsko-dojavne službe, otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastajanje i širenje požara (u daljnjem tekstu Plan) donosi u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara, kao i njegovog otkrivanja na području Grada Karlovca. Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina, dijelova građevina i površina na području Grada Karlovca, za koje prijeti povećana opasnost od izbijanja i širenja požara u razdoblju visokog ili vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara.

Požarne opasnosti traju od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine, a u vrijeme vrlo velike i velike opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim u I. stupanj opasnosti od požara, obvezne su planirati i organizirati motriteljsko-dojavnu službu danonoćno (0 – 24 sata).

Članak 2.

Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljna vatrogasna društva na području Grada Karlovca, ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. - Šumarije Karlovac, te UO za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu – Odsjek redarstva.

Članak 3.

Za građevine i površine iz ovog Plana trebaju se poduzeti sljedeće mjere preventivne zaštite, motrenja, čuvanja i ophodnje:

- poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, instalacija i uređaja kao njihov tehnički pregled,

- uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i odlaganja istoga na posebno za to određeno mjesto,

- uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji mogu predstavljati opasnost za nastajanje i širenje požara ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz ugroženih područja,

- održavanje i omogućavanje brzog pristupa vanjskim hidrantima,

- održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim aparatima i uređajima,

- dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara te postavljanje istih za na to određena mjesta, - izvođenje odgovarajućih uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara,

- osiguravanje vatrogasnih dežurstava u vanjskim prostorima.

Svi sudionici zaduženi za provedbu istih dužni su poduzimati i mjere čuvanja te organiziranja motriteljsko-dojavnih službi opremljenih s odgovarajućim sredstvima, opremom i ljudstvom za gašenje požara. Sredstva za provedbu planova motrenja dojavnih službi osigurat će pravne osobe iz članka 3. koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju, dok se sredstva za istu namjenu za fizičke osobe osiguravaju u Proračunu Grada Karlovca.

Članak 4.

Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD-ovi Grada Karlovca u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju prelazak na 24-satno dežurstvo, povećanje intenziteta ophodnji, njihovu dislokaciju na posebice ugrožena područja i sl. Detaljno definiranje postupaka u tom smislu određuje zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Karlovca u skladu s mogućnostima pojedine vatrogasne postrojbe (brojem tehnike, vatrogasaca i sl.) i specifičnostima Požarnih sektora.

Plan treba prilagoditi trima razinama opasnosti:

I PP RAZINA – uobičajeni nivo protupožarnog djelovanja tijekom sezone,

II PP RAZINA – povećani intenzitet protupožarnog djelovanja kada je indeks opasnosti od požara 5 dana za redom te prelazi u stupanj vrlo velike opasnosti,

III PP RAZINA – maksimalan intenzitet protupožarnog djelovanja kada je indeks opasnosti od požara 5 dana za redom i prelazi u stupanj vrlo visoke opasnosti, a brzina vjetra prijeđe granicu 10,3m/s.

Članak 5.

| I PP RAZINA | II PP RAZINA | III PP RAZINA |
| --- | --- | --- |
| Dežurna smjena je u pripravnosti u prostorijama vatrogasne postrojbe. Po procjeni Zapovjednika ili voditelja smjene sa navalnim vozilom i posadom od 3 vatrogasaca obavljaju se preventivne ophodnje u području požarnog sektora. | Isto kao i u I PP RAZINI intenziviranje preventivnih obilazaka, ophodnje u požarnom sektoru sa naglaskom na posebno ugrožene lokacije sukladno dnevnoj zapovjedi zapovjednika vatrogasne postrojbe. | Isto kao u II PP RAZINI Uz povećanu pozornost i maksimalno intenziviranje ophodnji. Dislokacija 1 vatrogasnog vozila s posadom u požarnom sektoru. |

Članak 6.

Vatrogasni operativni centar JVP Karlovac (VOC) broj 193 zaprima dojave o požarima, uzbunjuje i aktivira dežurne vatrogasce prema utvrđenom Planu aktivacije te koordinira i prati tijek intervencije.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenje a objaviti će se  u „Službenom glasniku Grada Karlovca“

GRADONAČELNIK

KLASA: 250-06/24-01/04

URBROJ: 2133-1-03/04-24-4

Karlovac, 26. ožujak 2024. godine

GRADONAČELNIK

Damir Mandić, dipl.teol., v.r.

69.

Na temelju članaka  28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 i 114/22) , članka 2. i  3.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/2017, NN 144/2020)  i članka 44. i 98. Statuta grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 09/21 - potpuni tekst i 10/22) Gradonačelnik grada Karlovca 22. veljače 2024. godine donosi

ODLUKU

o drugim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Karlovca za 2024. godinu

I.

Gradonačelnik Grada Karlovca donosi Druge izmjene i dopune Plana nabave Grada Karlovca za 2024. godinu.

II.

Plan nabave za 2024. godinu i sve njegove kasnije promjene Grad Karlovac kao javni naručitelj objavit će u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu EOJN RH)  u roku od osam (8)  dana od donošenja ili promjene.

III.

Objavljeni Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javno su dostupne u EOJN RH najmanje do lipnja sljedeće godine. EOJN RH pohranjuje objavljene planove nabave najmanje šest (6) godina od objave.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Karlovca bez privitka.

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/24-01/06

URBROJ: 2133-01-12/03-24-3

Karlovac,  22. veljače 2024. godine

GRADONAČELNIK

Damir Mandić, dipl.teol., v.r.

70.

Na temelju članaka  28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 i 114/22) , članka 2. i  3.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/2017, NN 144/2020)  i članka 44. i 98. Statuta grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 09/21 - potpuni tekst i 10/22) Gradonačelnik grada Karlovca 12. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU

o trećim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Karlovca za 2024. godinu.

I.

Gradonačelnik Grada Karlovca donosi Treće izmjene i dopune Plana nabave Grada Karlovca za 2024. godinu.

II.

Plan nabave za 2024. godinu i sve njegove kasnije promjene Grad Karlovac kao javni naručitelj objavit će u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu EOJN RH)  u roku od osam (8)  dana od donošenja ili promjene.

III.

Objavljeni Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javno su dostupne u EOJN RH najmanje do lipnja sljedeće godine. EOJN RH pohranjuje objavljene planove nabave najmanje šest (6) godina od objave.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Karlovca bez privitka.

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/24-01/06

URBROJ: 2133-01-12/03-24-4

Karlovac,  12. ožujka 2024. godine

GRADONAČELNIK

Damir Mandić, dipl. teol., v.r.

71.

Na temelju članka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ broj 9/21-potpuni tekst i 10/22),  gradonačelnik Grada Karlovca donio je

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama i neizgrađenom zemljištu u vlasništvu Grada Karlovca

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama i neizgrađenom zemljištu u vlasništvu Grada Karlovca, kao radno tijelo gradonačelnika.

Članak 2.

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1. Marino Ivasić, voditelj Odsjeka za promet, predsjednik Povjerenstva

2. Oliver Budimir, voditelj Odsjeka redarstva, zamjenik predsjednika

3. Tomislav Vrane, viši stručni suradnik Odsjeka za održavanje, član

4. Marija Pilčik, viši savjetnik za zaštitu okoliša, član

5. Darinko Kos, predstavnik JVP Grada Karlovca, član

6. Robert Petrić, predstavnik Prometne policije, član

7. Sonja Kočevar, predstavnica Konzervatorskog odjela u Karlovcu, Uprave za zaštitu kulturne zaštite-

Ministarstva kulture i medija RH, član

Članak 3.

Za obavljanje stručno-administrativnih poslova za potrebe Povjerenstva zadužuju se referenti za zakup javnih površina u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu.

Članak 4.

Zadatak Povjerenstva je utvrđivanje tehničkih, prometnih, urbanističkih i drugih uvjeta vezano za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama i neizgrađenom zemljištu u vlasništvu Grada Karlovca.

Povjerenstvu se povjerava i izrada prijedloga prihvatljivih oblika kioska i pokretnih naprava uvažavajući lokalno ambijentalne značajke.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama i neizgrađenom zemljištu u vlasništvu Grada Karlovca pod brojem KLASA: 020-02/19-01/423, URBROJ: 2133/01-07-03/13-19-1 od 05.06.2019. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Glasniku Grada Karlovca.

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/24-01/35

URBROJ: 2133-1-07-04/06-24-1

Karlovac, 03. travnja 2024. godine

GRADONAČELNIK

Damir Mandić, dipl.teol., v.r.

72.

Na temelju članaka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (“Glasnik Grada Karlovca” broj 9/21- potpuni tekst i 10/22) a u vezi sa  člankom 96. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22, i 155/23) gradonačelnik Grada Karlovca  donosi

O D L U K U

o visini, načinu obračuna i isplati naknade dobrovoljnim vatrogascima

Članak 1.

Dobrovoljni vatrogasci imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama na temelju operativnih planova angažiranja i pravo na naknadu za sudjelovanje na ostalim operativnim aktivnostima sukladno pisanoj zapovijedi zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Karlovca.

Članak 2.

Visina naknade za dobrovoljne vatrogasce iznosi 6,00 eura neto za svaki sat proveden na vatrogasnoj intervenciji i/ili ostaloj operativnoj aktivnosti uvećano za pripadajuće poreze i doprinose, u skladu sa važećim propisima, te se primjenjuje se na sve intervencije od 01. travnja 2024. godine.

Članak 3.

Dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju na vatrogasnoj intervenciji i/ili ostaloj operativnoj aktivnosti u svoje slobodno vrijeme tijekom noći (noćni rad) dulje od četiri sata, visina naknade za sat iz članka 2.  obračunava se u dvostrukom trajanju.

Noćni rad je rad koji se obavlja u vremenu između dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro idućega dana.

Članak 4.

Iznos naknade iz čl. 2. ove Odluke odnosi se na sve dobrovoljne vatrogasce bez obzira na radno-pravni status, a koji su angažirani na intervencijama i ostalim operativnim aktivnostima u njihovo slobodno vrijeme.

Za zaposlene dobrovoljne vatrogasce kada sudjeluju na intervencijama i ostalim operativnim aktivnostima u radno vrijeme, poslodavac će obračunavati plaću za sate provedene na intervenciji, čiji iznos ne smije biti manji od naknade iz čl. 2. ove Odluke. Navedeni iznos po obračunu plaće, poslodavac ima pravo potraživati od Grada Karlovca sukladno čl. 96. Zakona o vatrogastvu.

Članak 5.

Obračun će se vršiti na temelju izvješća iz Sustava za upravljanje vatrogasnim intervencijama (sustav UVI) za intervencije i ostale operativne aktivnosti, ovjerenog od strane zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Karlovca.

Članak 6.

Obračun i isplata naknade će se vršiti na mjesečnoj bazi, najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, na žiro-račun dobrovoljnih vatrogasaca.

Dobrovoljni vatrogasac obavezan je otvoriti žiro-račun na koji će se naknada isplaćivati i podatke o broju računa i banci dostaviti vatrogasnom društvu kojeg je član. Dobrovoljni vatrogasac odgovara za točnost danih podataka.

Članak 7.

Obračunska jedinica za isplatu naknade je jedan (1) sat. Za ostvarivanje prava na obračun punog sata, minimalno vrijeme provedeno na intervenciji mora biti 30 minuta, osim za prvi sat prilikom uzbunjivanja.

Za svaki idući sat obračun se vrši na isti način.

Članak 8.

Vatrogasna zajednica grada Karlovca će u ime Grada Karlovca kao stvarnog obveznika voditi evidenciju, izvršiti obračun i isplatu na račune dobrovoljnih vatrogasaca. Obračun se vrši na temelju važećih zakonskih propisa vezanih uz poreze i doprinose.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini, načinu obračuna i isplati naknade dobrovoljnim vatrogascima KLASA: 214-01/21-01/01, URBROJ: 2133/01-03/01-21-2, od 28. prosinca 2021. godine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Glasniku Grada Karlovca.

GRADONAČELNIK

KLASA: 250-06/24-01/02

URBROJ: 2133-1-03/04-24-3

Karlovac, 10. travnja 2024. godine

GRADONAČELNIK

Damir Mandić, dipl.teol., v.r.

73.

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,118/18,31/20,20/21 i 114/22) te članak 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20), i članka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 9/21- potpuni tekst i 10/22), gradonačelnik Grada Karlovca dana 11. travnja 2024. donio je

O D L U K U

o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Članak 1.

Imenuje se Stožer civilne zaštite Grada Karlovca u sastavu:

1.)  Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca- načelnica Stožera

2.)  Miroslav Rade, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca – zamjenik načelnice Stožera

3.)  Stjepan Mrežar, Grad Karlovac, pomoćnik pročelnice, Upravni Odjel za poslove gradonačelnika – član

4.)  Dario Greb, Grad Karlovac, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika,  Upravni Odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu – član

5.)  Draženka Sila-Ljubenko, Grad Karlovac, pročelnica, Upravni Odjel za društvene djelatnosti - članica

6.)  Dražen Lauš, načelnik Policijske postaje Karlovac – član

7.)  Alenko Hudak, voditelj Službe civilne zaštite Karlovac – član

8.)  Tatjana Šterk Tudić, ravnateljica Doma zdravlja Karlovac – članica

9.)  Matija Kranjčević, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Karlovac - član

10.)  Vladimir Žakula, Hrvatske  vode, voditelj Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kupa Karlovac“ – član

11.)  Branka Hastor, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Karlovac – članica

12.)  Tomislav Fundurulić, Grad Karlovac, Upravni Odjel za poslove gradonačelnika, viši savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo – član

Članak 2.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Grada Karlovca obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne zaštite nalaže načelnik Stožera, a provodi se sukladno planovima djelovanja civilne zaštite Grada Karlovca.

Članak 5.

Stručne, administrativne i tehničke poslove Stožera civilne zaštite Grada Karlovca obavljati će Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Karlovca.

Članak 6.

Donošenjem ove Odluke  stavlja se van snage Odluka o  imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Karlovca,  KLASA: 240-03/22-01/01, URBROJ: 2133/03-02/03-22-01 od 3. ožujka 2022. godine, te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o  imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Karlovca, KLASA: 240-03/23-01/01, URBROJ: 2133-1-03-02/03-23/19 od 23. listopada 2023. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

GRADONAČELNIK

KLASA: 240-03/24-01/01

URBROJ: 2133-1-03/04-24-2

Karlovac, 11. travnja 2024. godine

GRADONAČELNIK

Damir Mandić, dipl.teol., v.r.

74.

Na temelju članka 44. i članka 98. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 9/2021 – potpuni tekst i 10/22) gradonačelnik Grada Karlovca donosi sljedeći

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Karlovca za 2023. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Karlovca za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II

Ovaj Zaključak kao i Izvješće objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

GRADONAČELNIK

KLASA: 351-01/24-05/02

URBROJ: 2133-1-06/3-24-7

Karlovac, 28. ožujka 2024. godine

GRADONAČELNIK

Damir Mandić, dipl.teol., v.r.

Grad Karlovac

Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša

IZVJEŠĆE

o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Grada Karlovca

za 2023. godinu

ožujak, 2024.godine

## UVOD

Grad Karlovac smjestio se u srcu Hrvatske na mjestu gdje se dotiču nizinski i gorski dijelovi, na sutoku četiri rijeke - Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre. Nalazi se 55 km jugozapadno od Zagreba i smješten je na 112 m nadmorske visine. Karlovac je križište najvažnijih prometnica koje povezuju primorsku i panonsku Hrvatsku. Uz povijesne ceste Karolinu, Josephinu i Louisianu kroz Karlovac prolazi suvremena autocesta koja povezuje Srednju Europu i podunavske zemlje s Jadranskim morem. Područje grada Karlovca zauzima površinu od 402 km², te u 52 naselja živi  49.377 stanovnika prema podacima popisa iz 2021. godine. Klima grada Karlovca je umjereno-kontinentalna s vrućim ljetima i hladnim zimama sa snijegom.

Djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na odlagalište „Ilovac“ obavlja gradska tvrtka „Čistoća“ d.o.o. Karlovac. Sakupljanjem komunalnog otpada obuhvaćeni su: objekti kolektivnog stanovanja – stambene zgrade, objekti individualnog stanovanja – obiteljske kuće, gospodarski objekti na području na kojem Čistoća d.o.o pruža uslugu sakupljanja otpada.

Plan gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje 2017.-2022. godine (dalje u tekstu: Plan) koji je odobren od strane nadležnog odjela Karlovačke županije, donesen je i objavljen u Glasniku Grada Karlovca br. 21/17.

Plan sadrži analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području grada Karlovca, podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom, kao i rokove i nositelje izvršenja Plana.

Zakonom o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21 i 142/23,u daljnjem tekstu: Zakon), propisana je obveza izrade planova gospodarenja otpadom na državnoj i regionalnoj razini s time da  postojeći planovi gospodarenja otpadom JLS koji su doneseni na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17,14/19 i 98/19) ostaju na snazi do donošenja plana gospodarenja otpadom jedinice područne (regionalne) samouprave. Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine („Narodne novine“ br. 84/23) određeni su ciljevi i mjere koji omogućavaju da Hrvatska postane resursno učinkovito društvo u skladu sa Direktivama EU, najnovijim smjernicama Europske komisije vezanim za gospodarenje otpadom i Zakonom. Plan RH naglasak stavlja na ispunjenje ciljeva u hijerarhiji otpada, odnosno na sprječavanju nastanka otpada i recikliranju otpada.

Člankom 173. stavkom 3. Zakona propisano je da jedinica lokalne samouprave  za 2021., 2022. i 2023. godinu dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

## OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

- javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada  koja uključuje uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog otpada (otpadni papir i karton, otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo) i glomaznog otpada kao i uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu i uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi

- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada

- provedbu Plana

- provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području

- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza, te su dužne sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.

## DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA GRADA KARLOVCA

Prostornim planom uređenja Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 1/02, 5/10 i 6/11) i  Generalnim urbanističkim planom Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 14/07,6/11, 08/14 i 15/19 – pročišćeni tekst) planirana je gradnja Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije ''Babina Gora'' za potrebe obrade i trajnog odlaganja ostatnog dijela komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada, gospodarenja posebnim kategorijama i vrstama otpada te privremenog skladištenja opasnog otpada (izdvojenog iz komunalnog otpada) prikupljenog s prostora Karlovačke županije (5 gradova i 17 općina), sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske županije (1 grad i 3 općine) i zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije (1 grad i 2 općine). Na lokaciji odlagališta otpada „Ilovac“ planirana je pretovarna stanica i reciklažno dvorište koje je izgrađeno.

Gradnja građevina za skladištenje posebnih kategorija i vrsta otpada, što uključuje i gradnju građevina namijenjenih razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada – reciklažnih dvorišta za građevni otpad, moguća je na izdvojenim građevinskim područjima gospodarske - proizvodne namjene: ''Gornje Mekušje 2'', „Jug-Mala Švarča“, „Banija-Ilovac“, „Mahično“, „Skakavac“.

Do izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije ''Babina Gora''  komunalni i neopasni proizvodni otpad s područja obuhvata PPUG-a odlaže se unutar postojećeg odlagališta otpada ''Ilovac''.

## PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KARLOVCA

Plan gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje 2017.-2022. godine donesen je i objavljen u Glasniku Grada Karlovca br. 21/17.

Temeljem odredbe čl. 21. st. 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom pribavljena je suglasnost Karlovačke Županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš o usklađenosti Plana s odredbama Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. i Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Ciljevi gospodarenja otpadom u gradu Karlovcu jednaki su ciljevima iz Plana RH: unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom (smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% do 2022.godine u odnosu na količinu proizvedenog komunalnog otpada 2015.godine, odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada, odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada, odložiti manje od 25% komunalnog otpada), unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada (odvojeno prikupiti 75% građevnog otpada, uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada), sanirati lokacije onečišćene otpadom (sanacija odlagališta neopasnog otpada, sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš), kontinuirano provoditi izobrazno – informativne aktivnosti (provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom), unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom (izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom).

Opće mjere gospodarenja otpadom propisane Planom su: unapređivanje odvojenog sakupljanja otpada, organizirano i redovito prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, organizirano i redovito prikupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, organizirano i redovito prikupljanje i odvoz otpadnog papira, plastike, stakla, metala i tekstila putem spremnika postavljenih na javnim površinama, organizirano odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada u reciklažnom dvorištu, sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada, uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Uz ove opće mjere propisane su i posebne mjere gospodarenja otpadom koje se odnose na: mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada (uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, redovit obilazak lokacija na kojima se učestalo odbacuje otpad); mjere za gospodarenje problematičnim otpadom (osigurati uvjete za odvojeno prikupljanje problematičnog otpada); mjere za gospodarenje posebnim kategorijama otpada (nabava spremnika za reciklabilni komunalni otpad, te za biootpad, poticanje stanovništva na kompostiranje biootpada, nabava kompostera, nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti, provođenje akcija prikupljanja otpada, izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad).

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE        2023.- 2028.

Ciljevi gospodarenja otpadom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske prizlaze iz Zakona o gospodarenju otpadom, odnosno zakonodavstva EU koji teže prelasku na kružno gospodarstvo: gospodarenje komunalnim otpadom (oporabiti recikliranjem i pripremiti za ponovnu uporabu 55% mase komunalnog otpada do 2025. godine kao npr. papira, metala, plastike i stakla, unaprijediti sustav sakupljanja i oporabe bioootpada, smanjiti odlaganje biorazgradivog komunalng otpada (dozvoljeno odložiti na odlagališta do 35% mase biorazgradivog otpada proizvedenog 1997.), unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom (odvojeno sakupiti i oporabiti najmanje 60% ukupne mase otpadne ambalaže proizvedene na području RH, mora se reciklirati 55% - 80% ukupne mase otpadne ambalaže namijenjene materijalnoj oporabi), oporabiti najmanje 70% mase neopasnog građevnog otpada, unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada, sanirati lokacije onečišćene otpadom, kontinuirano provoditi izobrazno – informativne aktivnosti (provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom), unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom (izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom).

Gospodarenje miješanim komunalnim otpadom se temelji na zadnja tri stupa reda prvenstva gospodarenja otpadom:

• Recikliranje (izdvajanja i priprema za ponovnu uporabu i recikliranje iskoristivih frakcija otpada),

• ostali postupci oporabe npr. energetska oporaba i

• zbrinjavanje otpada (spaljivanje, odlaganje i dr.).

## ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU KARLOVCA, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Na području grada Karlovca sakupljanje komunalnog otpada dodjeljeno je  trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg br.8. Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada uključuje usluge prikupljanja komunalnog otpada  na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge (na kućnom pragu)  i to uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog otpada (otpadni papir i karton, otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo) i glomaznog otpada. Usluga sakupljanja komunalnog otpada uključuje i uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu, odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu kao i uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

Sustav sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Karlovca:

a) sustav sakupljanja komunalnog otpada po modelu „od vrata do vrata“

b) sustav sakupljanja otpada na javnim površinama

c) sustav sakupljanja otpada putem reciklažnih dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta

d) sustav sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

a) Sustav prikupljanja otpada po modelu „od vrata do vrata“ zahtijeva od svakog korisnika odgovornije ponašanje jer se odvoz otpada obavlja po točnom rasporedu i svaki je korisnik odgovoran za sadržaj otpada u posudi i njezinu urednost. Spremnici za miješani komunalni otpad podjeljeni su svim korisnicima. Korisnicima koji stanuju u višestambenim zgradama osigurani su spremnici za papir i karton, plastiku, metal, staklo i biootpad. Za korisnike u prigradskim naseljima Grada Karlovca predviđeni su komposteri (kućno kompostiranje) za zbrinjavanje biootpada. Komposteri su omogućeni za više od 4000 korisnika.

b) Na javnim površinama nalaze se spremnici za sakupljanje otpadnog stakla (zvona za staklo), otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog papira. Na području Grada Karlovca na 80 lokacija nalaze se zvona za staklo, dok se otpadni metal može odložiti u 53 spremnika za metal. Spremnici za papirnatu/kartonsku ambalažu i spremnici za otpadnu plastiku nalaze se na obračunskom mjestu korisnika usluge.

c) U gradu Karlovcu nalaze se dva reciklažna dvorišta: na odlagalištu otpada „Ilovac“ u sanaciji i u industrijskoj zoni Jug-Mala Švarča, a  tvrtka Čistoća d.o.o. Karlovac posjeduje i jedno mobilno reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište na Ilovcu, Zagrebačka 17d ( u očevidniku reciklažnih dvorišta upisano pod brojem REC-72-G-1) započelo je se radom u studenom 2016. godine. Reciklažno dvorište Mala Švarča, Ulica dr.Slavka Rozgaja 5a (u očevidniku reciklažnih dvorišta upisano pod brojem REC-72-G-2) započelo je s radom u listopadu 2019. godine. Mobilno reciklažno dvorište ( u očevidniku reciklažnih dvorišta upisano pod brojem REC-72-M-1 ) 	dolazi tri puta godišnje u svako naselje na području grada Karlovca osim naselja Karlovac.

d) Korisnici (građani) mogu krupni (glomazi) otpad dovesti u reciklažno dvorište i jednom godišnje, bez naknade, zatražiti odvoz krupnog otpada s obračunskog mjesta korisnika usluge.

## PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA SAKUPLJENOG KOMUNALNOG I DRUGOG ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA TE PODACI O ODLAGANJU NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA

Tablica 1. Vrste i količine komunalnog otpada na području Karlovca

| Komunalna tvrtka koja sakuplja otpad s područja grada | Broj stanovnika obuhvaćen skuplja njem | Ključni broj otpada | Naziv otpada | Ukupno sakupljeno (preuzeto) u 2023. godini u tonama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čistoća d.o.o. Karlovac | 49.377 | 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | 10.021,6 |
|  |  | 20 01 01 | Papir i karton | 803,912 |
|  |  | 20 01 02 | Staklo | 76,418 |
|  |  | 20 01 11 | Tekstil | 72,493 |
|  |  | 20 01 39 15 01 02 | Plastika i plastična ambalaža | 615,586 |
|  |  | 20 01 40 | Metali | 6,122 |
|  |  | 20 01 08 | Biorazgradivi otpad | 608,60 |
|  |  | 20 03 07 | Glomazni otpad | 624,334 |

### Tablica 2. Vrste i količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

| Komunalna tvrtka koja sakuplja otpad s područja grada /općine | Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem | Ključni broj otpada / Naziv otpada | Ukupno sakupljeno (preuzeto) u 2015. godini u tonama | Ukupno sakupljeno (preuzeto) u 2023. godini u tonama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čistoća d.o.o. Karlovac | 49.377 | Miješani komunalni otpad | 14.870,26 | 10.021,60 |
|  |  | Papir | 2,26 | 803,912 |
|  |  | Plastika | 157,33 | 615,586 |
|  |  | Staklo | 249,00 | 76,418 |
|  |  | Metal | 15,57 | 6,122 |
|  |  | Glomazni otpad | 1.305,56 | 624,334 |
|  |  | Tekstil | 0 | 72,439 |
|  |  | Biootpad | 0 | 608,60 |

Tablica 3. Količina odloženog otpada na odlagalištu

| Tvrtka koja gospodari odlagalištem | Općina/grad iz kojeg se odlaže otpad | Naziv odlagališta | Ukupna količina odloženog otpada godišnje (u tonama) | Količina biorazgradive komponente ( u tonama) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čistoća d.o.o. | Karlovac, Draganić Duga Resa, Generalski Stol, Netretić, Ozalj, Žakanje, Kamanje, Ribnik, Vojnić, Krnjak, Cetingrad, Barilović, Tounj, Bosiljevo, Lasinja | Odlagalište otpada Ilovac | 16.815,22 | 10.929,823 |

## PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

Na području Grada Karlovca, od postojećih građevina za gospodarenje otpadom mogu se izdvojiti dva reciklažna dvorišta na Ilovcu i na Maloj Švarči, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, te  mobilno reciklažno dvorište. Uz navedeno, na području Grada Karlovca određena je lokacija na odlagalištu komunalnog otpada „Ilovac“ na kojoj se privremeno prikuplja građevni otpad i lokacija na kojoj je smještena kazeta za odlaganje azbestnog otpada.

Odlagalište komunalnog otpada „Ilovac“ koristi se još od sedamdesetih godina 20. stoljeća. Otpad se počeo odlagati u  materijalnim grabama (bajerima) koje su nastale iskopom gline za potrebe proizvodnje Ciglane Ilovac u Karlovcu.

Sanacija odlagališta Ilovac započela je 2004. godine zaključenjem ugovora između Grada Karlovca i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Glavni projekt sanacije je izrađen 2007.godine, a po dobivanju građevinske dozvole, 2008.godine, započeli su radovi na sanaciji tijela postojećeg odlagališta. Oko odlagališta je izvedena ograda i saniran je potok Koretinec. Na ulazno izlaznoj zoni izvedena je asfaltirana cesta, ugrađena vaga te plato za pranje vozila sa separatorom i taložnikom ulja i masti, dio tijela odlagališta je zatvoren, sustav otplinjavanja je izveden na saniranom tijelu odlagališta, hortikulturno su uređene zatvorene odlagališne plohe, izgrađena je i opremljena hala za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, izgrađeno je reciklažno dvorište.

Za odlagalište u sanaciji „Ilovac“ izrađeni su elaborati i studije temeljem kojih su propisane mjere zaštite okoliša i praćenja stanja u okolišu: Studija utjecaja na okoliš, napuštanja, rekultiviranja, sanacije i korištenja lokacije postojećeg deponija komunalnog otpada Ilovac, Interplan Karlovac, 1999.; Elaborat zaštite okoliša odlagališta otpada na lokaciji Ilovac, IPZ Uniprojekt MCF, 2004.; Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja sanacije odlagališta otpada Ilovac, IPZ Uniprojekt MCF, 2006.; Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja sanacije odlagališta otpada Ilovac, IPZ Uniprojekt TERRA, 2007.; Elaborat zaštite okoliša Izmjene sanacije odlagališta otpada Ilovac, IPZ Uniprojekt TERRA, 2017; Elaborat zaštite okoliša Izmjena zahvata sanacije odlagališta neopasnog otpada “Ilovac” nastavkom daljnjeg odlaganja otpada,IPZ Uniprojekt TERRA,2020.

Radi nedovoljnog preostalog kapaciteta kazete za odlaganje otpada do izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora, neophodno je proširenje odlagališta Ilovac te su u 2023. godini započeli radovi na izgradnji nove plohe za odlaganje neopasnog otpada.  Tijekom 2023. godine započela je priprema potrebne dokumentacije za izgradnju hale za sortiranje i obradu neopasnog otpada koja bi se nalazila uz postojeći objekt a kojom bi se omogućio prihvat i obrada glomaznog otpada u zatvorenom, sigurnijem prostoru.

Na području Grada Karlovca od građevina za gospodarenje otpadom planira se gradnja još jednog reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta za građevni otpad i kompostane (sve navedene građevine planirane su na Centru za gospodarenje otpadom Babina Gora).

## PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU

Kao jedna od mjera za sprečavanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Karlovca, provodi se i redoviti godišnji nadzor od strane komunalnog redarstva Grada Karlovca te ovlaštenog djelatnika komunalne tvrtke Čistoća d.o.o., pri čemu se posebno nadziru lokacije na kojima se učestalo, odnosno i nakon što se provede postupak uklanjanja, otpad ponovno odbacuje na način suprotan Zakonu o gospodarenju otpadom.

Građani mogu prijaviti divlje odlagalište otpada na dežurni telefon komunalnog redarstva i  tvrtke Čistoća.

Za sanaciju divljih odlagališta otpada u 2023. godini iz Proračuna Grada Karlovca utrošeno je  53.323,92 eura. Popis saniranih lokacija nepropisno odbačenog otpada prikazan je u tablici 4.

Tablica 4. Lokacije divljih odlagališta na području grada

| Redni broj | Naziv divljeg odlagališta | Procijenjena količina otpada u tonama / procijenjeni troškovi uklanjanja u eurima | Najzastupljenija vrste odbačenog otpada | Divlje odlagalište uklonjeno (ako nije upisati kada se planira sanirati) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaza, nasuprot kbr.17 | 14,8 / 1.252,55 | glomazni i građevinski otpad | DA |
|  | Ilovac | 299,18 / 38.548,44 | glomazni, građevinski i komunalni otpad | DA |
|  | Ulica Alfreda Krupe | 51,38 / 4.284,03 | glomazni i građevinski otpad | DA |
|  | Ladvenjak | 4,96 / 941,74 | građevinski otpad | DA |
|  | Stative kod škole | 2,38 / 791,94 | građevinski otpad | DA |
|  | Gaza, prognaničko naselje | 2,14 / 507,54 | glomazni i građevinski otpad | DA |
|  | Kamensko (ispod groblja) | 11,36 / 1.551,44 | miješani i građevinski otpad | DA |
| 8. | Otpad iznad zone Logorište | 8,88 / 1.126,20 | glomazni i građevinski otpad | DA |
| 9. | Šišljavić | 8,88 / 941,18 | glomazni i građevinski otpad | DA |
| 10. | Husje | 13,76 / 1.508,25 | glomazni i građevinski otpad | DA |
| 11. | Kamensko prema obilaznici | 11,9 / 1.389,47 | glomazni i građevinski otpad | DA |
| 12. | Gaza (kod kbr.12) | 3,4 / 481,14 | glomazni i građevinski otpad | DA |

## MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

U jeseni 2022. godine Grad Karlovac prijavio se na javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog prikupljanja komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u činkovitost temeljem kojeg su Gradu odbrena sredstva za sufinanciranje nabave aparata za preuzimanje otpadne ambalaže koja je u sustavu kojim upravlja Fond. Zaprimanje otpadne ambalaže na reciklažnom dvorištu Ilovac započelo je u listopadu 2023. godine i u nekoliko mjeseci rada primjećena je veća posjećenost reciklažnog dvorišta.

U cilju smanjivanja količine otpada koja se odlaže na odlagalištu Ilovac tvrtka Čistoća kupila je stroj za usitnjavanje glomaznog otpada (šreder), te još jedan autopodizač kako bi usluga prikupljanja glomaznog otpada od građana bila još efikasnija. Tijekom 2024. godine očekuje se isporuka i dva kamiona smećara kao i minismećara.

Na odlagalištu otpada Ilovac iz prikupljenog glomaznog otpada izdvaja se papir, guma, drvo, tvrda i meka plastika, staklo, tekstil, metal. Izdvojeno drvo se usitnjava i predaje posredniku ili oporabitelju čime se smanjuje udio biorazgradivog otpada odloženog na odlagalištu.

Tablica Popis izobrazno-informativnih aktivnosti

| Redni broj | Naziv izobrazno- informativne aktivnosti | Utrošena financijska sredstva u 2023. god. bez PDV-a | Izvor financijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informativno – edukativne radionice: a)„Odvajati otpad može svatko, vrlo je lako“ (edukacija djece nižih razreda osnovnih škola (oko 800 učenika) o značaju odvajanja otpada i sprječavanju nastanka otpada) b) „Odvajati otpad može svatko, vrlo je lako“ (edukacija djece vrtićke dobi (oko 400 djece) o značaju odvajanja otpada i sprječavanju nastanka otpada (tiskanje letka na temu odvajanja otpada za djecu vrtićke dobi, oprema za radionice, slatkiši) | 247 € | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 2. | zamjena plastičnih vrećica za višekratnu platnenu(nabava platnenih vrećica) | 411€ | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 3. | postavljanje plakata o značaju odvajanja otpada i korištenju reciklažnih dvorišta na City light | 4.349 € | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 4. | info-punkt i „dječji kutak“ u sklopu Sajma udruga (tisak letka o odvajanju biootpada, opremanje punkta) | 151 € | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 5. | Info-punkt u sklopu Savjetovanja predstavnika suvlasnika | Sredstva za izradu letaka utrošena u prijašnjem razdoblju | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 6. | Javna tribina o gospodarenju otpadom u suradnji s Gradom Karlovcem | Sredstva za izradu letaka utrošena u prijašnjem razdoblju | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 7. | postavljanje letaka o odvajanju otpada na mjestima za informiranje građana u gradskim tvrtkama i ustanovama (tisak letka o reciklažnim dvorištima) | 147€ | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 8. | info punkt s letcima o odvajanju otpada – na 15. susretu gradova i općina prijatelja djece – | Sredstva za izradu letaka utrošena u prijašnjem razdoblju | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 9. | banner na KAportalu – tema: reciklažna dvorišta - objave sa ciljem informiranja o odlaganju/odvajanju otpada | 2.400 € | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 10. | banner na portalu Radio Mrežnice, radio spotovi na temu reciklažnih dvorišta; objave sa ciljem informiranja o odlaganju/odvajanju otpada; poziv za javnu tribinu; poziv na akciju čišćenja | 2.487 € | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 11. | Hrvatski radio Karlovac – spotovi kojim pozivamo građane na javnu tribinu i akciju čišćenja | 218,00 € | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 12. | Trend mediji - banneri s pozivom na javnu tribinu i temu reciklažnih dvorišta; poziv na akciju čišćenja; radio spotovi na temu reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta; objave s ciljem informiranja o odlaganju/odvajanju otpada | 1.391,00 € | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 13. | Informativno edukativne objave na društvenim mrežama (FB, Instagram, web Čistoće) na temu značaja odvajanja otpada i korištenja reciklažnih dvorišta | 0,00 |  |
| 14. | Kutijice za otpadne baterije (tiskanje) | 1.060,00 € | Grad Karlovac |
| 15. | Igraće karte i blokovi (tiskanje) | 5.220,00 € | Grad Karlovac |

U 2023. godini tvrtka Čistoća provela je niz edukativnih radionica u nižim razredima osnovnih škola kojima je obuhvaćeno oko 800 učenika koji su učili o odvajanju otpada, a na kraju radionice praktičnom vježbom provjerili su usvojeno znanje. Edukacija je provedena i u starijim vrtićkim skupinama (oko 400 djece). U edukaciji u školama sudjelovale su i predstavnice Grada Karlovca. Tijekom edukativnih radionica podijeljene su i kartonske kutijice za odlaganje otpadnih baterija. U veljači 2023. godine održana je tribina o sustavu gospodarenja otpadom u gradu Karlovcu na kojoj su podjeljeni i letci o odvajanju papira, plastike, biootpada a koji su dijeljeni i na različitim događanjima na kojima je prisustvovala tvrtka Čistoća. Na lokalnim radio postajama emitirani su informativno-edukativni spotovi; na portalu Radio Mrežnice i KAportala nalazio se banner na temu reciklažnih dvorišta s naglaskom na pravilo odvajanje otpada. Plakati o važnosti odvajanja otpada s pozivom za što češćim korištenjem reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta postavljeni su na oglasnim panoima - City light. Informacije o odvajanju otpada, radu reciklažnih dvorišta i dostupnosti mobilnog reciklažnog dvorišta objavljuju se i na društvenim mrežama: Facebooku i Instagramu Čistoće, te na Facebooku i Instagramu „Pametno odloži“.

U prosincu 2023. godine Grad Karlovac tiskao je edukativne blokove i igraće karte koje će tijekom provedbe projekta edukacije „Otpad razvrstavaj, Karlovac čistim održavaj“ u 2024. godini podijeliti.

## OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

U 2023. godini u gradu Karlovcu od općih mjera gospodarenja otpadom poboljšanje je vidljivo u mjeri unapređivanje odvojenog sakupljanja otpada - organizirano i redovito prikupljanje i odvoz otpadnog papira, plastike, biootpada, stakla i metala, organizirano odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada u reciklažnim dvorištima i mobilnom reciklažnom dvorištu, mjere za gospodarenje problematičnim otpadom (osigurati uvjete za odvojeno prikupljanje problematičnog otpada), organizirano prikupljanje glomaznog komunalnog otpada.

Poboljšanje mjere odvojenog sakupljanja otpada vidljivo je povećanjem količine papira, plastike, stakla koja se skupila u 2023. godini zbog dostupnosti spremnika za papir i plastiku svim korisnicima. Građani koji stanuju u višestambenim zgradama biootpad odlažu u spremnike za biootpad dok je korisnicima individualnog stanovanja podjeljeno više od 4000 kompostera.

Vidljivo je povećanje korištenja reciklažnih dvorišta od strane građana grada Karlovca kao i povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnim dvorištima kako zbog blizine i dostupnosti reciklažnih dvorišta/mobilnog reciklažnog dvorišta stanovnicima određenih gradskh četvrti, tako i zbog stalne edukacije i poticanja stanovnika na potrebu povećanog odvajanja otpada.

Na reciklažnom dvorištu Ilovac postavljen je aparat za otpadnu ambalažu koja je u sustavu naplate Fonda za zaštitu okoliša i enrgetsku učinkovitost koji bilježi veliki broj predanog ambalažnog otpada čime se postiže i veća upotreba reciklažnog dvorišta.

Tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac provodi projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa“ u sklopu kojeg je sufinancirana izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja vrijednog 2 milijuna eura. Nakon sušenja volumen mulja smanjit će se 3 do 4 puta, a time i troškovi njegove daljnje obrade, odnosno zbrinjavanja. U siječnju 2023. godine postrojenje za solarno sušenje mulja pušteno je u rad.

## MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Stanovnici višestambenih zgrada imaju mogućnost odvajanja otpadnog papira/kartona, plastike i biootpada na kućnom pragu, dok se spremnici za ambalažno staklo i metal nalaze na javnim površinama. Stanovnici u objektima individualnog stanovanja imaju spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne plastike i papira, manji dio građana koji stanuju u kućama imaju kante za biootpad, dok veći dio građana odlaže biootpad u kompostere.

Na osam lokacija nalaze se polupodzemni kontejneri koji također doprinose povećanju količine odvojeno skupljenog otpada.

Jednom godišnje omogućeno je građanima besplatno odlaganje glomaznog otpada u velike kontejnere.

Tablica 5. Raspolaganje opremom (posudama) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike

| Vrsta spremnika | Volumen spremnika (u litrama) | Broj spremnika na dan 31.12.2022. | Broj spremnika na dan 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| Miješani komunalni otpad | 120 | 8647 | 8679 |
|  | 240 | 659 | 775 |
|  | 360 | 476 | 599 |
|  | 660 | 62 | 57 |
|  | 770 | 52 | 50 |
|  | 1100 | 1160 | 1066 |
|  | 3000 polupodzemni | 8 | 8 |
| Papir | 1100 | 250 | 250 |
|  | 360 | 500 | 500 |
|  | 240 | 3000 | 3000 |
|  | 120 | 7000 | 7000 |
|  | 3000 polupodzemni | 8 | 8 |
| Plastika | 1100 | 250 | 250 |
|  | 360 | 500 | 500 |
|  | 240 | 3000 | 3000 |
|  | 120 | 7000 | 7000 |
|  | 3000 polupodzemni | 8 | 8 |
| Staklo | 2400 | 80 | 80 |
|  | 1100 | 16 | 16 |
| Metalna ambalaža | 1100 | 53 | 53 |
| Vrtni komposter | 360 | 4300 | 4000 |
| Biootpad | 80 | 250 | 250 |
|  | 120 | 300 | 300 |
|  | 240 | 300 | 300 |
|  | 360 | 250 | 250 |

Tablica 6. Raspolaganje opremom (vozilima) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike

| Redni broj | Vrsta vozila za prikupljanje otpada | Zapremina otpada koju vozilo može primiti (m3) | Broj vozila na dan 31.12.2022. | Broj vozila na dan 31.12.2023. | Utrošena financijska sredstva u 2023. g. bez PDV-a (euro) | Izvor financijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smećar power press | 22 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | smećar rotopress | 16 | 2 | 2 |  |  |
| 3 | smećar sa kranom | 16 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | smećar sa potisnom pločom | 14 | 6 | 6 |  |  |
| 5 | smećar sa potisnom pločom | 12 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Smećar sa potisnom pločom za biootpad | 14 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Smećar sa dvije komore | 10/4 | 1 | 1 |  |  |
| 8 | Smećar sa potisnom pločom | 7 | 1 | 1 |  |  |
| 9 | Mini smećar sa dvije komore | 2,5/2,5 | 1 | 1 |  |  |
| 10 | Mini smećar | 3,5 | 1 | 1 |  |  |
| 11 | Mini smećar | 3 | 1 | 1 |  |  |
| 12 | Kamion kiper sa dizalicom | 3,5 | 1 | 1 |  |  |
| 13 | autopodizač |  |  |  | 144.500,00 | Vlastita sredstva |

# NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada korisniku usluge pruža se usluga prikupljanja miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada (otpadnog papira, plastike, metala,  stakla i biootpada), prikupljanje glomaznog otpada jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge.

Korisnici usluge koji stanuju u objektima individualnog stanovanja mogu se odlučiti i za kompostiranje biootpada.

Prikupljanje svih navedenih vrsta komunalnog otpada, kao i drugih vrsta otpada određenih posebnim propisom, vrši se i u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu.

Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Karlovca ( Glasnik grada Karlovca br. 6/22) troškovi obavljanja Usluge obračunavaju se razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen zaduženog spremnika i broj pražnjenja spremnika. Obračunsko razdoblje određuje se u trajanju od jednog mjeseca.

Cijena javne usluge sakupljanja komunalnog otpada obuhvaća cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena obvezne minimalne javne usluge koja je jedinstvena za kategoriju korisnika kućanstva te za kategoriju korisnika koji nisu kućanstva.  Omjer cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u cijeni ukupne javne usluge određen je na način da potiče proizvođača otpada na odvojeno predavanje otpada kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje i povećala količina odvojeno prikupljenog otpada. Tvrtka Čistoća ishodila je suglasnost Gradonačelnika na cjenik javne usluge (Glasnik grada Karlovca br. 10/22).

Radi poticanja korisnika na odvajanje komunalnog otpada i češću upotrebu reciklažnih dvorišta korisnik usluge koji najmanje dva puta mjesečno koristi reciklažno dvorište ostvaruje pravo na umanjenje cijene obvezne minimalne javne usluge za 10 % za taj mjesec.

- POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

U 2023. godini nastavljeni su radovi na daljnjoj sanaciji odlagališta otpada Ilovac kao i na proširenju odlagališta izgradnjom nove plohe za odlaganje neopasnog otpada čija je izgradnja neophodna radi kašnjenja izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora. Kako bi se prikupljeni glomazni otpad nakon razvrstavanja obradio radi daljnje prodaje sirovina za oporabu u 2023. godini nabavljena je drobilica ( šreder) koja se nalazi na odlagalištu Ilovac.

Tijekom 2023. godine započela je i priprema potrebne dokumentacije za izgradnju hale za sortiranje i obradu glomaznog otpada koja bi se nalazila uz postojeći object, a kojom bi se omogućio prihvat i obrada glomaznog otpada u zatvorenom prostoru.

Izrađeno je i mišljenje ovlaštenog projektanta o kapacitetu odlagališta kojem je prethodio geodetski snimak odlagališta. U skladu s izdanim dozvolama na odlagalištu Ilovac provodi se monitoring vode, zraka i dr.

Na reciklažnom dvorištu Ilovac postavljen je aparat za otpadnu ambalažu koja je u sustavu naplate Fonda za zaštitu okoliša i enrgetsku učinkovitost koji bilježi veliki broj predanog ambalažnog otpada čime se postiže i veća upotreba reciklažnog dvorišta.

Radovi na sanaciji divljih odlagališta izvršeni su u cijelosti. Za sanaciju divljih odlagališta otpada u 2023. godini iz Proračuna Grada Karlovca utrošeno je  53.323,92 eura.

Građani koji stanuju u individualnim objektima na kućnom pragu odvajaju papir i otpadnu plastiku, dostupni su im i spremnici za metal i staklo, dok biootpad kompostiraju. Građanima koji stanuju u višestambenim objektima omogućeno je odvajanje papira/kartona, plastike i biootpada, stakla i metala na kućnom pragu.

Edukacija stanovništva aktivno se provodila edukativnim radionicama Kojima je bio obuhvaćen veliki broj osnovnoškolaca (oko 800) i djece vrtićke dobi (oko 400), radio – emisijama, edukativnim tekstovima, oglasnim panoima.

Kao rezultat svih ovih radnji uočljivo je smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada kako kod fizičkih tako i pravnih osoba kao i osjetno povećanje količine odvojeno prikupljenih kategorija otpada.

Izgradnja i uspostava CGO Karlovačke županije nije u direktnoj nadležnosti Grada Karlovca, ali Grad svojim aktivnostima potiče realizaciju CGO kako bi se mogao uspostaviti sustav gospodarenja otpadom predložen strateškim dokumentima na nivou države, županije i grada.

Tablica 7. Provedeni projekti u 2023. godini

| Redni broj | Naziv provedenog projekta | Utrošena financijska sredstva | Izvor financijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija odlagališta Ilovac | 1.064.486,05 | Grad Karlovac (40%), FZOEU (60%) |
| 2. | Sanacija divljih odlagališta | 53.323,92 | Grad Karlovac |
| 3.1 | Spremnici za prikupljanje reciklabilnog otpada | 17.250,00 | Čistoća d.o.o. Karlovac (60%) FZOEU (40%) |
| 3.2. | Spremnici za prikupljanje MKO | 27.200,00 | Čistoća d.o.o.Karlovac |
| 3.3. | Press kontejneri | 41.900,00 | Čistoća d.o.o. Karlovac (60%) FZOEU (40%) |
| 3.4. | Biorazgradive vrećice za prikupljanje biootpada |  |  |
| 4.1. | Aparat za otpadnu ambalažu | 43.620,00 | Grad Karlovac ( 60%) i FZOEU (40%) |
| 4.2. | Kontejneri za aparat i prikupljenu otpadnu ambalažu | 14.500,00 | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 5.1. | Izobrazno-informativne aktivnosti | 11.801,00 | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 5.2. | Izobrazno-informativne aktivnosti | 6.280,00 | Grad Karlovac |
| 6. | Vozila za prikupljanje otpada | 144.500,00 | Čistoća d.o.o. Karlovac |
| 7. | Stroj za usitnjavanje komunalnog otpada - šreder | 424.000,00 | Čistoća d.o.o. Karlovac |

## ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Tablica 8. Provedene aktivnosti u 2023. godini

| Redni broj | Predviđeno u PGO | Izvršeno DA/NE/ DJELOMIČNO | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Provođenje mjera definiranih Planom sprječavanja nastanka otpada | DA | informativno-izobrazne aktivnosti |
| 2. | Nabava opreme za odvojeno prikupljanje biootpada | DA | Nabava spremnika za prikupljanje biootpada (20 kom spremnika od 360 l) Nabava 1.196.000 kom biorazgradivih vrećica |
| 3. | Nabava vozila i opreme za odvojeno prikupljanje otpada | DA | Nabava autopodizača (glomazni otpad) |
| 4. | Uspostava sustava gospodarenja muljem | DA | Dehidriran mulj zbrinjava se putem ovlaštene tvrtke |
| 5. | Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada | DA | Provođenje mjera sukladno odluci |
| 6. | Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš | DA | Sanacija deponija nastlih na zemljištu u vlasništvu grada i provođenje postupka uklanjanja otpada na privatnim površinama (komunalno redarstvo) |
| 7. | Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti | DA | Edukacija putem radionica, radio-emisija, službenih stranica,portala i društvenih mreža, oglasnih panoa |

## ZAKLJUČAK

Grad Karlovac je zajedno s tvrtkom Čistoća d.o.o. Karlovac tijekom 2023. godine provodio mjere gospodarenja otpadom na području Karlovca propisane važećim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planom gospodarenja otpadom grada Karlovca. Provođenjem mjera i aktivnosti, zajedno u suradnji s našim građanima, potičemo odvajanje otpada na mjestu nastanka – „kućnom pragu“ kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada te se u konačnici smanjile količine otpada koje završavaju na odlagalištu Ilovac. Kako je proteklih godina osigurana infrastruktura za  odvajanje otpada na kućnom pragu, vrtni komposteri, kamioni za prikupljanje otpada i dr. tijekom 2023. godine pažnja je posvećena edukaciji građana s naglaskom na edukaciju učenika i djece vrtićke dobi.

U narednom razdoblju potrebno je i dalje provoditi izobrazno-informativne aktivnosti u cilju sprječavanja nastanka komunalnog otpada, ponovne uporabe otpada, te dalje unaprjeđivati sustav gospodarenja otpadom s naglaskom na povećanje stope odvojeno prikupljenog otpada i njegovu pripremu za reciklažu kako bi se postiglo kružno gospodarenje otpadom.

75.

Na temelju članaka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 9/21 – potpuni tekst, 10/22) i članka 7. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele sredstava spomeničke rente na području grada Karlovca putem javnog poziva („Glasnik Grada Karlovca“ br. 03/16, 19/19)  Gradonačelnik Grada Karlovca donosi

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka dodjele sredstava spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata zaštićene spomeničke baštine u 2024. god.

I.

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka dodjele sredstava spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata zaštićene spomeničke baštine u 2024. god.  KLASA: 360-01/24-02/01, URBROJ: 2133-1-06-01/4-24-01 od 10.01.2024.god. (dalje u tekstu: Rješenje) u točki I. mijenjaju se:

- podtočka 2. te se za zamjenicu predsjednika umjesto Lidije Malović, dipl.oec., imenuje Karolina Burić, dipl.oec.

- podotčka 4. te se za člana umjesto Sonje Kočevar, dipl.ing.arh., imenuje Jelena Mužar, mag.hist.art.

II.

Ostale odredbe Rješenja koje se ne mijenjaju ovim Rješenjem ostaju i dalje na snazi.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

GRADONAČELNIK

KLASA: 360-01/24-02/01

URBROJ: 2133-1-06-01/7-24-04

Karlovac, 10. travnja 2024. god.

GRADONAČELNIK

Damir Mandić, dipl.teol., v.r.

GLASNIK GRADA KARLOVCA - službeni list Grada Karlovca

Glavni i odgovorni urednik: Vlatko Kovačić, mag. iur., viši savjetnik za pravne poslove i poslove gradonačelnika, Banjavčićeva 9, Karlovac; tel. 047/628-105

Tehnička priprema: Upravni odjel za poslove gradonačelnika