PRIJEDLOG

Prosinac 2025.

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM

GRADA KARLOVCA

ZA 2026. GODINU

# UVODNE NAPOMENE

Člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) propisano je da ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određena propisom o ustrojstvu lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave na odgovarajući način se primjenjuju pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno zakonom, niti proizlazi iz naravi tih osoba.

Tri međusobno povezana dokumenta upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Karlovca su: strategija upravljanja imovinom, godišnji plan upravljanja imovinom i izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom, a kojima se osigurava transparentnost u prikazivanju podataka te kontinuitet praćenja i analiza ostvarenih rezultata.

Strategija upravljanja imovinom Grada Karlovca, za razdoblje od 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Strategija)  spada u srednjoročne dokumente koji sadrži ciljeve, mjere, vizije i smjernice za osiguranje učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom Grada Karlovca. Opći strateški cilj naveden u Strategiji je: „osigurati ekonomski svrhovito, djelotvorno, učinkovito i transparentno upravljanje gradskom imovinom na način da ta imovina bude u službi gospodarskog i demografskog rasta, socijalne pravednosti i zaštite javnog interesa i interesa Grada Karlovca.“

S obzirom na različitost i specifičnost pojedinih portfelja imovine, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg upravljanja istima, za svaki portfelj i pod portfelj Strategijom su predviđene posebne specifične strateške mjere.

# STRATEŠKI CILJEVI I MJERE PO PORTFELJIMA IMOVINE

## STANOVI

Grad Karlovac upravlja stanovima u svom vlasništvu temeljem zakonskih propisa te Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Karlovca – potpuni  tekst (GGK 2/2023).

| STRATEŠKA MJERA | NOSITELJ I OPIS IZVRŠENJA | GODIŠNJI PLAN |
| --- | --- | --- |
| Strateška mjera 1 – plan održavanja stanova da bi im se očuvala vrijednost | UO za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu planirao je u 2026. godini zadržati postojeći status nekretnina sa nastojanjem poboljšanja uvjeta stanovanja u onim stambenim jedinicama u kojima se pokazala potreba za ulaganjima radi zadovoljavanja stambenih potreba građana. | Očekuje se izmjena stolarije u stambenim objektima na sljedećim lokacijama: Stanka Vraza 33, 36, 44 i 49, Petra Filipca 10, Trg Petra Svačića 1 i 4, Senjska 54, Rudolfa Strohala 46a i 2 stambene jedinici na 6, Izidora Kršnjavoga 12a, Nehajeva 12 te uređenje stambenog objekta na lokaciji Banija 18c. |
|  | INKASATOR d.o.o., Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | Nakon donošenja Rješenja o obnovi na teret državnog proračuna RH, očekuje se početak konstruktivne obnove na lokaciji Kaštel 100 i Matije Šporera 10. |
| Strateška mjera 4 – izgradnja novih stanova po programu društveno poticane stanogradnje | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: „APN“), UO za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom, UO za gradnju i zaštitu okoliša, UO za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu surađuju na programu društveno poticane stanogradnje radi ostvarivanja cilja demografske obnove i stambenog zbrinjavanja građana – mogućnosti prodaje stanova po povoljnijim cijenama od tržišnih. | APN je proveo postupak javne nabave za izbor najpovoljnijeg ponuditelja/izvođača za realizaciju projekta – izgradnju POS zgrade. Tijekom 2026. godine se očekuje početak radova na izgradnji zgrade stambene namjene. |
| Strateška mjera 5 – riješiti imovinsko pravne odnose vezano za sve stanove | UO za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom kontinuirano provodi rješavanje imovinsko pravnih odnosa sklapanjem ugovora, u izvan parničnim zemljišnoknjižnim ispravnim postupcima, u upravnim postupcima povrata vlasništva prijašnjim vlasnicima, te u postupcima stjecanja vlasništva RH temeljem čl. 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Također, sukladno Zakonu o nasljeđivanju u ostavinskim postupcima Grad stječe ošasnu imovinu opterećenu dugovima koje su se odrekli potencijalni zakonski nasljednici. U rješavanju ostavinskih postupaka sudjeluju UO za proračun i financije te UO za poslove gradonačelnika. | Tijekom 2026. godine planira se pet ispravnih postupaka radi upisivanja prava vlasništva grada Karlovca i/ili ispravka neispravnih upisa prava vlasništva Grada Karlovca. Da bi se ispravni postupak proveo, prethodno je potrebno detaljno istraživanje i pribave dokumentacije iz različitih izvora. Tijekom 2026. godine očekujemo rješavanje imovinsko pravnih odnosa za dvije naslijeđene nekretnine te raspolaganje istima radi namirivanja vjerovnika. |
| Strateška mjera 6 – revizija statusa svih korisnika, aktivnosti vezane za dodjelu stanova u najam | UO za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom | U portfelju stanova u vlasništvu i na upravljanju Grada, provodit će se aktivnosti vezane za dodjelu stanova u najam temeljem liste reda prvenstva koja je na snazi 2023. - 2026., zaključenjem novih ugovora o najmu i revizije korisnika. U 2026. godini za 57 stanova ističu ugovori o najmu te se provodi postupak provjere dokumentacije i obnove ugovora za najmoprimce koji udovoljavaju uvjetima za daljnje petogodišnje razdoblje. Dodatno, tijekom 2026. godine raspisati će se poziv za formiranje nove liste za dodjelu stanova u najam. |
| Strateška mjera 7 – prodaja neuvjetnih stanova ili stanova kojima je održavanje nesvrsishodno ili prodaja zaštićenim najmoprimcima | Ministarstvo hrvatskih branitelja RH i UO za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom zaprima zahtjeve za kupnju stana osoba koje su kao hrvatski branitelji ili članovi obitelji sudionika Domovinskog rata. Dodatno, UO za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom zaprima zahtjeve zaštićenih najmoprimaca koji imaju pravo na kupnju stanova temeljem posebnih propisa. | Dinamika postupanja ovisi o zaprimljenim zahtjevima te je cilj promptno poduzeti aktivnosti u nadležnosti odjela tj. zatražiti mišljenje Ministarstva hrvatskih branitelja RH o ispunjavanju uvjeta za kupnju stanova te rješavanje imovinsko pravnih odnosa ukoliko je isto potrebno prije kupoprodaje. |

## POSLOVNI PROSTORI

Grad Karlovac upravlja i raspolaže poslovnim prostorima na temelju zakonskih propisa i općih akata koje je donijelo predstavničko tijelo i to: Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Karlovca (GGK 10/19, 7/22, 9/25, 10/25) i Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Grada Karlovca na korištenje udrugama (GGK 15/16 i 1/19).

### Poslovni prostori za potrebe Grada

| STRATEŠKA MJERA | NOSITELJ I OPIS IZVRŠENJA | GODIŠNJI PLAN |
| --- | --- | --- |
| Strateška mjera 1 – Plan investicijskog održavanja objekata radi ostvarenja cilja uređenih poslovnih prostora | UO za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu je ishodio projektnu dokumentaciju za uređenje središnjeg poslovnog prostora u pothodniku te proveo postupak javne nabave za odabir izvođača. | Radovi u pothodniku su u tijeku te se završetak radova očekuje u 2026. godini. Također planira se zamjena stolarije na sljedećim lokacijama: Maksimilijana Vrhovca 19, dva poslovna prostora na lokaciji Riječka 9a i dva poslovna prostora na lokaciji Domobranska ulica 29a. |
| Strateška mjera 3 – djelovanje svih tijela mjesne samouprave u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | UO za imovinsko-pravne odnose i upravljanje imovinom | Zaključenje novih ugovora o korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Karlovca, a koje koriste gradske četvrti i mjesni odbori. |

### Poslovni prostori za zakup u vlasništvu Grada Karlovca i poslovni prostori na upravljanju Grada Karlovca

Grad Karlovac upravlja poslovnim prostorima za zakup na način da je trgovačkom društvu Inkasator d.o.o. Karlovac povjerio obavljanje stručnih, administrativnih i financijskih poslova u ime i za račun Grada kada se radi o poslovnim prostorima koji se daju u zakup trgovačkim društvima i/ili obrtima. U slučaju kada se radi o poslovnim prostorima koje koriste udruge javni natječaj raspisuje i prostorima upravlja upravni odjel nadležan za upravljanje imovinom Grada Karlovca.

Kontinuirano se raspisuju natječaji za zakup preostalih praznih poslovnih prostora kako bi se isti stavili u funkciju i kako bi se povećali prihodi od zakupa poslovnih prostora sukladno Općem strateškom cilju 1 – menadžersko upravljanje imovinom. Upravni odjel će, prema potrebi, u slučaju postojanja slobodnog prostora poduzeti radnje koje se odnose na iniciranje postupaka raspisivanja i objave javnog natječaja za dodjelu praznih poslovnih prostora. Prema planu, za 2026. godinu potrebno je raspisati natječaje za dolje navedene prostore (u tablici).

| Poslovni prostori kojima ističe ugovorni odnos u 2026. godini |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R. BR. | ADRESA | POVRŠINA m2 | ZAKUPNIK / djelatnost |
| 1 | Maksimilijana Vrhovca 21 | 91 | Vijeće nacionalne manjine |
| 2 | Maksimilijana Vrhovca 21 | 21 | Frizerski obrt |
| 3 | Gornje Stative 1 A | 100,69 | Trgovačka djelatnost |
| 4 | Ivana Gundulića 8 | 21 | Gljivarsko društvo |
| 5 | Gustava Krkleca 2 | 133,20 | Dom zdravlja Karlovac |
| 6 | Senjska 2c | 30 | Obrt za uređivanje kućnih ljubimaca |
| 7 | Dr. Vlatka Mačeka 8 | 591,43 | Ministarstvo unutarnjih poslova |
| 8 | Obala Vladimira Mažuranića 2 | 125,33 | Udruga taekwondo klub Banija Pandas |
| 9 | Ivana Meštrovića 10 | 45,55 | Dom zdravlja Karlovac |
| 10 | Banija 6 | 48 | Video studio |
| 11 | Banija 8 | 39 | Međunarodni festival folklora |
| 12 | Banija 8 | 94 | Protestantska reformirana crkvena općina Karlovac |

Nadalje, planiraju se aktivnosti kako slijedi:

| STRATEŠKA MJERA | NOSITELJ I OPIS IZVRŠENJA | GODIŠNJI PLAN |
| --- | --- | --- |
| Strateška mjera 2 – Plan investicijskog održavanja objekata i ulaganja u poslovne prostore | UO za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu je proveo postupak javne nabave za odabir izvođača te započeo cjelovitu obnovu Vile Anzić, prostora koji je dodijeljen na korištenje udruzi Centar za ekspedicionizam, istraživanje i kulturu „Braća Seljan“ | Očekivani završetak radova na objektu „Vile Anzić“ u 2026. godini. |
|  | UO za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu planira sanaciju dijela bivše Osnovne škole Gornje Stative, a danas prostora koje koristi udruga Frendofon i KUD Zadobarje | Početak sanacije dijela prostora Gornje Stative. |
| Strateška mjera 3 - rješavanje imovinskopravnih odnosa | UO za imovinsko-pravne odnose i upravljanje imovinom provodi rješavanje imovinsko pravnih odnosa radi utvrđivanja vlasništva nekretnine, sklapa ugovore, pokreće izvan parnične zemljišnoknjižne ispravne postupke, sudjeluje u upravnim postupcima povrata vlasništva prijašnjim vlasnicima, u postupcima stjecanja vlasništva RH temeljem čl. 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. | Dovršetak postupka etažiranja za više poslovnih prostora na adresi Trg Matije Gupca 1 te provođenje dva ispravna postupka radi ispravka upisa prava vlasništva. Da bi se ispravni postupak proveo, prethodno je potrebno detaljno istraživanje i pribave dokumentacije iz različitih izvora. |

### Ostali prostori

| STRATEŠKA MJERA | NOSITELJ I OPIS IZVRŠENJA | GODIŠNJI PLAN |
| --- | --- | --- |
| Strateška mjera 2 – Plan investicijskog održavanja objekata | UO za gradnju i zaštitu okoliša – izgradnja garaže Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca. | Krajem 2025. godine radovi su započeti te se njihov dovršetak očekuje u 2026. godini. |
|  | UO za gradnju i zaštitu okoliša, UO za društvene djelatnosti – zgrada Hrvatskog doma. | Na zgradi Hrvatskog doma nastavljaju se radovi na cjelovitoj i energetskoj obnovi zgrade s planiranim završetkom u 2026. godini. Osnovana je radna skupina za ustroj ustanove, dok je Odluka o osnivanju ustanove Društveno kulturni centar „Hrvatski dom“ donesena na 19. prosinca 2025. godine na Gradskom vijeću Grada Karlovca (GGK br. 19/25). U 2026. godine nastavljaju se pripremne radnje početka rada ustanove. |

## SPORTSKI OBJEKTI

Upravljanje sportskim objektima regulirano je Zakon o sportu (NN 141/2022) kao i gradskom Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu grada Karlovca (GGK 1/19) te se u narednom periodu planiraju aktivnosti kako slijedi.

| STRATEŠKA MJERA | NOSITELJ I OPIS IZVRŠENJA | GODIŠNJI PLAN |
| --- | --- | --- |
| Strateška mjera 1 - rješavanje imovinskopravnih odnosa | UO za imovinsko pravne odnose | Tijekom 2026. očekuje se početak imovinsko pravnog rješavanja za jedan sportski objekt |
| Strateška mjera 2 – Plan investicijskog održavanja objekata | UO za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu – rekonstrukcija nogometnog terena u teren s umjetnom travom na prostoru postojećeg igrališta NK Ilovac u Karlovcu | U tijeku su radovi postavljanja umjetne trave i sportske rasvjete, a dodatno će se postaviti oprema u vidu kućica za pomoćne i gostujuće igrače te sudce, kao i postolje za TV prijenos s planiranim završetkom u 2026. godini. |
|  | UO za gradnju i zaštitu okoliša – rekonstrukcija i energetska obnova ŠSD Mladost | Početak izvođenja radova ovisi od mogućnostima sufinanciranja. |
|  | UO za gradnju i zaštitu okoliša – izgradnja rasvjete Baseball igrališta | U 2026. godini osiguravaju se sredstva za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju rasvjete baseball igrališta na Grabriku. |
|  | UO za gradnju i zaštitu okoliša – izgradnja rasvjete košarkaškog igrališta u Gradskoj četvrti Novi Centar | U 2026. godini osiguravaju se sredstva za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju rasvjete košarkaškog igrališta u Gradskoj četvrti Novi Centar. |
| Strateška mjere 5 – izgradnja novih sportskih građevina | UO za gradnju i zaštitu okoliša - izgradnja nogometnog igrališta na Turnju | U 2025. godini radovi se nastavljaju s planiranim završetkom u 2026. godini. |

## ZEMLJIŠTA

### Strateške mjera 1 – identifikacija, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i evidentiranje svih jedinca imovine koje predstavljaju građevinsko neizgrađeno zemljište

U sklopu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera 2021.-2030. nositelj kojega je Državna geodetska uprava, nakon potpisanog Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Karlovca između Državne geodetske uprave i Grada Karlovca tijekom 2025. godine vršili su se postupci katastarske izmjere i to za sljedeće katastarske općine:

- dio k.o. Zagrad, (sada k.o. Zagrad 1),

- dio k.o. Gornje Mekušje, (sada k.o. Gornje Mekušje 1),

- dio k.o. Donje Pokupje, (sada k.o. Donje Pokupje 1),

- dio k.o. Donje Mekušje (sada k.o. Donje Mekušje 1),

- k.o. Velika Jelsa,

- dio k.o. Mahično, (sada k.o. Mahično 1).

Temeljem podataka prikupljenih u katastarskoj izmjeri te podataka postojeće zemljišne knjige i katastarskog operata koji je u službenoj uporabi, sud sastavlja nacrte zemljišnoknjižnih uložaka, a nakon što svi budu sastavljeni donosi se odluka o otvaranju zemljišne knjige i katastarskog operata u Bazi zemljišnih podataka (BZP) te nezadovoljne strane u roku od 30 dana mogu pokrenuti zemljišnoknjižni ispravni postupak.

U vrijeme sastavljanja ovog godišnjeg plana navodimo stanje sa katastarskim općinama kako slijedi:

- katastarska općina Zagrad 1 – cjelokupni postupak katastarske izmjere je okončan te su zemljišna knjiga i katastarski operat za k.o. Zagrad 1 u služenoj uporabi,

- katastarska općina Gornje Mekušje 1 – cjelokupni postupak katastarske izmjere je okončan, izuzev potrebe za rješavanjem o nekoliko prigovora zaprimljenih u ispravnom postupku u odnosu na novoosnovanu zemljišnu knjigu, te su zemljišna knjiga i katastarski operat za k.o. Gornje Mekušje 1 u službenoj uporabi,

- katastarska općina Donje Pokupje 1 – cjelokupni postupak katastarske izmjere je okončan, izuzev potrebe za rješavanjem o nekoliko prigovora zaprimljenih u ispravnom postupku u odnosu na novoosnovanu zemljišnu knjigu i katastarski operat, te su zemljišna knjiga i katastarski operat za k.o. Donje Pokupje 1 u službenoj uporabi,

- katastarska općina Donje Mekušje 1 – u tijeku je sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka na strani zemljišne knjige od strane Općinskog suda  u Karlovcu, Zemljišno-knjižnog odjela, a po sastavljanju svih zemljišnoknjižnih uložaka biti će otvoren ispravni postupak za novoosnovanu zemljišnu knjigu i katastarski operat za katastarsku općinu Donje Mekušje 1,

- katastarska općina Velika Jelsa – u tijeku je sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka na strani zemljišne knjige od strane Općinskog suda  u Karlovcu, a po sastavljanju svih zemljišnoknjižnih uložaka biti će otvoren ispravni postupak za novoosnovanu zemljišnu knjigu i katastarski operat za katastarsku općinu Velika Jelsa,

- katastarska općina Mahično 1 – tijekom studenoga 2025. godine započelo je sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka na strani zemljišne knjige od strane Općinskog suda u Karlovcu, a po sastavljanju svih zemljišnoknjižnih uložaka biti će otvoren ispravni postupak za novoosnovanu zemljišnu knjigu za katastarsku općinu Mahično 1.

Slijedom navedenog dio rješavanja katastarskih općina možemo očekivati tijekom 2026. godine, međutim sama dinamika rješavanja ovisi o zemljišnoknjižnim sudu.

Nadalje, Grad Karlovac ima osnovano Povjerenstvo za procjenu nekretnina u vlasništvu Grada Karlovca koje kontinuirano vrši procjenu i evidentiranje jedinica imovine koje su u Registru nekretnina, a nisu u Evidenciji osnovnih sredstava, a u svrhu usklađenja podataka i evidentiranja stvarnog broja jedinica imovine. Za nekretnine koje se namjeravaju kupiti ili prodati, tržišna vrijednost određuje se sukladno zakonskim odredbama od strane ovlaštenog sudskog vještaka.

Vezano za portfelj zemljišta u sljedećoj godini će se nastaviti provoditi aktivnosti na usklađenju podataka unesenih u Registar nekretnina i Evidenciji osnovnih sredstava.

U tome smislu planira se završiti procjena vrijednosti putem Povjerenstva za procjenu nekretnina u vlasništvu Grada Karlovca te izvršiti upis u Registar nekretnina i u Evidenciju osnovnih sredstava za ostale katastarske općine za koje će podaci postati službeni završetkom postupka pred zemljišnoknjižnim sudom tijekom 2026. godine.

### Strateška mjera 2 – prodaja zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca koja se provodi u slučajevima kad isto nije predviđeno za stavljanje u funkciju realizacijom gradskih projekata

Osim gradskih zemljišta, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom temeljem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH (NN br. 155/2023) raspolaže građevinskim zemljištem RH i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine u vlasništvu RH. Slijedom navedenog, za navedena zemljišta fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose Gradu Karlovcu ukoliko se nalaze na administrativnom području Grada Karlovca.

U smislu realizacije većih projekata tijekom 2026. očekujemo, nakon izrade projektne dokumentacije, početak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kapitalnog gradskog projekta „Nazorova“.

Isto tako, tijekom 2026. godine nastaviti će se raspisivanje natječaja za zemljišta dostupna u Poduzetničkoj zoni Gornje Mekušje, konkretno k.č.br. 243 i k.č.br. 244, obje k.o. Gornje Mekušje 1.

Nadalje, tijekom 2025. godine zaprimljeno je 11 novih zahtjeva za građevinska zemljišta u vlasništvu RH i 39 novih zahtjeva za gradska zemljišta. Zahtjevi se iznose pred Povjerenstvom za raspolaganje zemljištem gdje se razmatraju iz prostorno-planskog aspekta, prometnog aspekta, imovinsko-pravnog aspekta te se po potrebi pribavljaju i informacije drugih društava (npr. ViK, Hrvatske šume, Hrvatske ceste i sl.) i drugih upravnih odjela.

### Posebni cilj – Usklađivanje i povezivanje baza podataka o imovini

Tijekom 2025. godine Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: „Ministarstvo“), u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Podkomponente C2.4. i Reforme 5: Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu izradilo je online platformu za praćenje Učinaka raspolaganja državnim nekretninama - Platforma URDN. Ministarstvo će putem platforme URDN, a nakon izvršenog raspolaganja nekretninama darovanja, dodjele na uporabu, osnivanja prava služnosti i osnivanja prava građenja, prikupljati i analizirati set financijskih i nefinancijskih podataka vezanih uz samu svrhu izvršenog raspolaganja i učinaka istog. U tome smislu, Grad Karlovac kao obdarenik i korisnik nekretnina u državnom vlasništvu je kao vanjski korisnik platforme URDN unosio i ažurirao podatke o financijskim i nefinancijskim učincima za nekretnine dane na raspolaganje. U slučaju daljnjih raspolaganja nekretninama RH u korist Grada Karlovca očekuje se daljnje ažuriranje i unose podataka u navedenu platformu URDN.

Nadalje, sukladno čl. 50 Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, Grad Karlovac je dužan jednom godišnje do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a po potrebi i češće na zahtjev izvještavati Ministarstvo o učincima upravljanja nekretninama koje su im povjerene na upravljanje. U okviru potonjeg zakona očekujemo da će Ministarstvo tijekom 2026. godine uspostaviti i održavati interoperabilni informacijski sustav za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Interni registar nekretnina - IRN) koji će u upravljanju nekretninama primjenjivati sva nadležna tijela kojima je na temelju Zakona povjereno upravljanje, odnosno vršenje poslova upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Nakon što Ministarstvo inicijalno upiše postojeće nekretnine u vlasništvu RH u IRN, Grad Karlovac će biti dužan navedenu evidenciju nadopuniti i voditi sve poslove raspolaganja građevinskim zemljištem RH u navedenom sustavu.

### Strateška mjera 3 – analiza potreba kupnje i kupnja zemljišta za realizaciju većih projekata od interesa za Grad prema važećim prostornim planovima, dozvolama i planovima u izradi

U 2026. godini nastavit će se ranije započeti postupci i provoditi postupci kupnje i provođenja postupaka izvlaštenja za realizaciju infrastrukturnih projekata, prema Proračunu 2026. i predviđenim sredstvima. Prema donjoj tablici, navode se isključivo sredstva pri UO za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom, dok su dodatna sredstva za projektnu dokumentaciju i izgradnju rezervirana u UO za gradnju i zaštitu okoliša prema Programu Građenja komunalne infrastrukture 2026. godine (GGK 18/2025).

| POSTUPCI KUPNJE I PROVOĐENJA POSTUPAKA IZVLAŠTENJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R. BR. | NAZIV | PRORAČUNSKA SREDSTVA | STANJE |
| 1 | Izgradnja Vatrogasnog centra | 55.000,00 € | Ovaj projekt obuhvaća početak imovinsko pravnog rješavanja odnosno kupnje zemljišta za izgradnju Vatrogasnog centra. |
| 2 | Uređenje Kupske ulice | 5.000,00 € | Ova proračunska sredstva osigurana su radi početka rješavanja imovinsko pravnih odnosa, a koji će se pokrenuti nakon ishođenja lokacijske dozvole. |
| 3 | Sanacija kanala Sajevac | 32.000,00 € | U obuhvatu zahvata je ukupno 11 nekretnina, za koje je bilo potrebno riješiti imovinsko pravne odnose budući da su se nalazile u privatnom vlasništvu. Do sada je proveden postupak osiguranja dokaza, zaključeni su Ugovori o osnivanju prava služnosti za 3 nekretnine, nakon čega je pokrenut postupak izvlaštenja, od čega za 3 nekretnine postupak potpunog izvlaštenja te za 5 nekretnina postupak nepotpunog izvlaštenja osnivanjem prava služnosti. Za 4 predmetne nekretnine pravomoćno je okončan postupak nepotpunog izvlaštenja, za 1 nekretninu pravomoćno okončan postupak potpunog izvlaštenja, te su za 2 nekretnine donesena rješenja o potpunom izvlaštenja i za 1 nekretninu doneseno je rješenje o nepotpunom izvlaštenja, na koja su uložene žalbe. Nakon donošenja odluke po žalbi postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa će se nastaviti i u sljedećoj godini pred Karlovačkom županijom. |
| 4 | Obilaznica Zvijezda | 10.000,00 € | Ovaj projekt je dio projekta financiranih iz ITU mehanizama pod nazivom „Revitalizacija Trga bana Josipa Jelačića s rekonstrukcijom i izgradnjom dijela Ulice Janka Draškovića i Puta Davorina Trstenjaka te rekonstrukcijom ulice Frana Kurelca s biciklističkom stazom“. Imovinsko pravno rješavanje obuhvaćalo je 6 privatnih nekretnina te 5 nekretnina u vlasništvu javnopravnih tijela, koji odnosi su riješeni. Tijekom 2026. godine očekuje se da će nastupiti pravomoćnost rješenja za preostale 2 čestice u privatnom vlasništvu. |
| 5 | Rekonstrukcija ulice Donja Švarča | 30.000,00 € | Ovaj projekt u obuhvatu zahvata ima 16 nekretnina u privatnom vlasništvu. Nakon geodetskog elaborata provedbe lokacijske dozvole i provođenja postupka osiguranja dokaza, sklopljen je ugovor za 3 nekretnine, dok se za 13 nekretnina nastavlja postupak izvlaštenja ispred nadležnog Odjela Karlovačke županije i u 2026. godini. |
| 6 | Prometnica poslovna zona Selce | 140.000,00 € | U obuhvatu zahvata je ukupno 96 nekretnina što javnopravnih što privatnih, od kojih je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose za 84 budući se iste nalaze u privatnom vlasništvu. Većina nekretnina je riješeno što zaključenim kupoprodajnim ugovorom što Rješenjima o izvlaštenju te se tijekom 2026. godine očekuje se da će nastupiti pravomoćnost za još 3 rješenja čime bi se postupak izvlaštenja nastavio voditi za još 4 nekretnine ispred nadležnog Odjela Karlovačke županije. |
| 7 | Oborinska odvodnja u naselju Jelsa | 1.500,00 € | Unutar odjela UO za gradnju i zaštitu okoliša u 2026. godini planira se u 2026. godini planira se provedba postupka javne nabave, ugovaranje i početak izrade projektne dokumentacije. Također se planira se rješavanje imovinsko pravnih odnosa sklapanjem ugovora, a ukoliko isto ne uspije pokrenuti će se postupak izvlaštenja pred Karlovačkom županijom. |
| 8 | Parkiralište i pristupna prometnica groblja Jamadol | 4.000,00 € | Ova proračunska sredstva osigurana su radi početka rješavanja imovinsko pravnih odnosa, a koji će se pokrenuti nakon ishođenja lokacijske dozvole. |
| 9 | Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe | 300.000,00 € | Unutar odjela UO za gradnju i zaštitu okoliša u 2026. godini planira se provedba postupka javne nabave, ugovaranje i početak izrade projektne dokumentacije za izgradnju doma. Unutar odjela UO za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom rezervirana su sredstva za naknade za prijenos vlasništva sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) za izgradnju doma za starije i nemoćne predviđen UPU Luščić-centar. |

### Strateška mjere 5 – provjere podnesenih zahtjeva temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Predmetni postupci se vode pri nadležnom tijelu u Karlovačkoj županiji, koje ima  stvarnu legitimaciju  provođenja aktivnosti, rješavanje predmeta i njihovo okončanje te pri tome razlikujemo predmete koji se odnose na:

- stjecanje prava vlasništva Republike Hrvatske temeljem članka 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,

- naknadu za oduzetu imovinu i

- deposedacije.

Dinamika rješavanja predmeta ne može egzaktno predvidjeti pa stoga niti planirati broj završenih predmeta u 2026. godini, ali Grad Karlovac aktivno poduzima sve mjere na zakazanim raspravama kako bi se navedeni predmeti završili te potiče stranke na suradnju za dovršetak imovinsko-pravnih odnosa unutar ovih predmeta.

## KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Komunalna infrastruktura definirana je člankom 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i ista obuhvaća: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene, javnu rasvjetu, groblja i krematorije na grobljima te građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

U Strategiji upravljanja imovinom Grada Karlovca u pogledu portfelja komunalne infrastrukture predviđene su strateške mjere za sljedeće pod portfelje: javne prometne površine, javne površine, groblja, javnu rasvjetu, javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila i oborinsku odvodnju.

### Javne prometne površine

#### Strateška mjera 2 – izgradnja i obnova nerazvrstanih cesta i gradskih ulica

Predmetnom strateškom mjerom predviđaju se zahvati u obliku izvođenja građevinskih radova ili ishođenja projektne dokumentacije za rekonstrukciju i/ili gradnju komunalne infrastrukture. Detaljan i cjelovit Program Građenja komunalne infrastrukture 2026. godine usvojen je na Gradskom Vijeću Grada Karlovca dana 16. prosinca 2025. godine i objavljen u GGK br. 18/2025., dok se od važnijih radova navode u tablici kako slijedi:

| REKONSTRUKCIJA I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – UO ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA |  |  |
| --- | --- | --- |
| R. BR. | NAZIV NERAZVRSTANE CESTE | NOVO STANJE |  |
| 1 | Rekonstrukcija NC Donja Švarča – van aglomeracije | U 2025. godini se planira dovršetak izrade projektne dokumentacije za obnovu prometne površine i građenje pješačke staze sa pripadajućom infrastrukturom i javnom rasvjetom te ishođenje građevinske dozvole u 2026. godini. |  |
| 2 | ZVIJEZDA – aglomeracija | Rekonstrukcija i uređenje prometnih površina unutar Zvijezde - EE, vrelovod, hortikultura, urbana oprema, plinovod, parterno uređenje, DTK, dovršetak radova se planira u 2026. godini. |  |
| 3 | Nogostup Hrnetić | U 2024. godini izrađena projektna dokumentacija, radovi su započeli u 2025. godini te njihov dovršetak se očekuje u 2026. godini. |  |
| 4 | Obilaznica Zvijezde – ITU | Dovršetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće prometnice Put D. Trstenjaka, ishođenje građevinske dozvole, provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i usluge stručnog nadzora te početak radova na rekonstrukciji, odnosno izgradnji prometnice se očekuje u 2026. godini. |  |
| 5 | Uređenje Kurelčeve ulice – ITU | U 2025. godini izmjena građevinske dozvole, provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i usluge stručnog nadzora te početak radova na rekonstrukciji, odnosno izgradnji prometnice te u 2026. godini planiran početak izvođenja radova. |  |
| 6 | Uređenje Trga bana Josipa Jelačića – ITU | U 2026. godini planirani početak radova na uređenju trga. |  |
| 7 | Klizište Rečica | U 2026. godini dovršetak izrade projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti uz Osnovnu školu Rečica, mogući početak radova ovisno o mogućnostima sufinanciranja od strane Hrvatskih voda. |  |
| 8 | Prometnica Luščić | Nakon provedbe postupka javne nabave za odabir izvođača radova krajem 2024. godine, u 2025. godini započeta izgradnja prometnice (s pješačkom i biciklističkom stazom, pripadajućom komunalnom i zelenom infrastrukturom) koja će omogućiti pristup budućem dječjem vrtiću, osnovnoj školi te ostalim sadržajima na prostoru nekadašnje vojarne Luščić, uz završetak planiran tijekom 2026. godine. |  |
| 9 | Most Banija | U 2024. godini izrađena je projektna dokumentacija kojom se utvrdilo stanje mosta i potrebni radovi na donjem i gornjem ustroju mosta, a u ljeto 2025. godine započeti radovi na rekonstrukciji mosta uz planirani završetak u 2026. godini. |  |
| 10 | Prometnica Zagrad Gaj | U 2025. godini početak radova na rekonstrukciji prometnice radi boljeg pristupa starom gradu Dubovcu (s izgradnjom parkirališta, okretišta i pripadajućom infrastrukturom) te se u 2026. godini planira njihov završetak. |  |
| 11 | Uređenje trga i podzemne garaže u Nazorovoj | U 2025. godini izrađen projektni zadatak, a izrada projektne dokumentacije planira se u 2026. godini za buduće uređenje trga s podzemnom garažom. |  |
| 12 | Parkiralište i pristupna prometnica groblja Jamadol | U 2026. godini planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za uređenje okoliša groblja Jamadol (izgradnja parkirališta i rekonstrukcija prometnice s pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom). |  |
| 13 | Oborinska odvodnja u dijelu ulice Donja Švarča | U 2026. godini planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju urbane oborinske odvodnje u dijelu ulice Donja Švarča (u duljini od 430 m). |  |

Dodatno, aktivnosti iz ove strateške mjere 2 (u okviru ovog pod portfelja) provodi i UO za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu. Program održavanja komunalne infrastrukture 2026. godine usvojen je na Gradskom Vijeću Grada Karlovca dana 16. prosinca 2025. godine i objavljen u GGK br. 18/2025, dok se od važnijih aktivnosti navodi kako je u postupku izrada projektne dokumentacije za Brežani 008, Donje Pokupje 007, Vinički put 006, Obloge 010, Bezjaki 004, Šćulac Brdo 004, Macuti 004, Kamensko 001 i Šišljavić – Kapučinci 002, Zamršje 001, Vrančići i Grčići 002, Cerovac Vukmanički 006, Mihalić selo 002, Braće Gojak 016 i Josipa Račića.

### Javne Površine

| STRATEŠKA MJERA | NOSITELJ I OPIS IZVRŠENJA | GODIŠNJI PLAN – CILJ |
| --- | --- | --- |
| #### Strateška mjera 4 - revitalizacija gradskih parkova i malih parkovnih površina i uređenje novih | UO za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu | Planira se obnova igrališta u ulici Stanka Vraza u 2026. godini. |