| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:

URBROJ:

Karlovac,

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i  članka  34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ broj 7/09, 8/09, 3/13, 6/13, 1/15 – potpuni tekst, 3/18, 13/18, 6/20, 4/21, 8/21, 9/21-potpuni tekst i 10/22), Gradsko vijeće Grada Karlovca na ________ sjednici održanoj dana_________2026. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini, koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Mario Jovković, mag.psych.

DOSTAVITI:

- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu (2x)

- Gradsko vijeće, ovdje

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- Upravni odjel za proračun i financije, ovdje

- Dokumentacija, ovdje

- Pismohrana gradonačelnika, ovdje

- Pismohrana

| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,

PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

Karlovac, svibanj 2026. god.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukturu u 2025. godini

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članku 13. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 23a/2024, 06/25, 13/25 i 19/25, dalje u tekst: Program), podnosi se Izvješće o izvršenju Programa kojim se daje prikaz izvršenih rashoda održavanja komunalne infrastrukture na području grada Karlovca u 2025. godini. Rashodi održavanja (uz iskaz izvora njihovog financiranja) iskazani su odvojeno za svaku aktivnost održavanja, kao i ukupno.

Sveukupni procijenjeni troškovi održavanja komunalne infrastrukture unutar ovog Programa planirani su u ukupnom iznosu od 9.868.824,00 EUR, od čega su realizirani troškovi/rashodi (radovi, usluge i sl.) u ukupnom iznosu od 9.592.780,83 EUR. Iz navedenog proizlazi da je Program realiziran 97,20%.

Sukladno primjenjivim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Programom je planirano održavanje komunalne infrastrukture na području grada Karlovca sljedećih aktivnosti i vrijednosti:

| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 4.554.350,00 EUR |
| --- | --- | --- |
| 2. | Održavanje zelenih površina i groblja | 1.986.249,00 EUR |
| 3. | Javna rasvjeta – energija i održavanje | 423.248,00 EUR |
| 4. | Održavanje sustava oborinske odvodnje | 1.023.763,00 EUR |
| 5. | Čišćenje javnih površina | 456.000,00 EUR |
| 6. | Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana | 117.140,00 EUR |
| 7. | Ostale intervencije u gradu | 30.364,00 EUR |
| 8. | Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila | 132.572,00 EUR |
| 9. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 287.353,00 EUR |
| 10. | Kapitalni projekti asfaltiranja makadam prometnica | 857.785,00 EUR |

Realizacija pojedinih aktivnosti Programa kretali su se u okviru planiranih sredstava. Program je realiziran izvođenjem radova s tvrtkama koje su osigurale kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, pri čemu ugovoreni posao s pojedinom tvrtkom uključuje održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a vrijednost pojedinog programa isključivo je vezana sa sredstvima osiguranim u Proračunu.

Obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) realizirano je:

- sklapanjem Ugovora s komunalnim tvrtkama u vlasništvu Grada,: Zelenilo d.o.o., Čistoća d.o.o. i Vodovod i kanalizacija d.o.o., na osnovi Operativnih planova i troškovnika

- sklapanje Ugovora za održavanje javne rasvjete s tvrtkom Kostelac d.o.o.

- sklapanjem Ugovora s tvrtkom Mežnar d.o.o. za održavanje nerazvrstanih cesta od kamenog materijala

- sklapanjem Ugovora s tvrtkom Ceste Karlovac d.d. i podizvoditeljem Arkada d.o.o. za održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta ¸

- sklapanjem Ugovora s tvrtkom Ceste Karlovac d.d. za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Karlovca odnosi se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta

  - održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta

  - održavanje nerazvrstanih cesta od kamenog materijala

  - održavanje prometne signalizacije nerazvrstanih cesta

  - održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

  - održavanje videonadzora na javnim površinama

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | REALIZIRANO | PRIHODI | PLANIRANO | REALIZIRANO |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 4.554.350,00 € | 4.548.809,80 € | Vrsta prihoda | 4.554.350,00 € | 4.548.809,80 € |
| Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta – zimska služba | 1.120.000,00 € | 1.132.728,89 € | Komunalna naknada | 1.120.000,00 € | 1.132.728,89 € |
| Tekuće i investicijsko održavanje – signalizacija | 434.800,00 € | 452.185,31 € | Komunalna naknada | 394.800,00 € | 412.187,40 € |
|  |  |  | V.P. iz prethodne godine – opći prihodi | 40.000,00 € | 39.997,91 € |
| Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta – asfalt | 2.040.000,00 € | 1.989.177,70 € | Komunala naknada | 343.678,00 € | 343.678,00 € |
|  |  |  | Opći prihodi i primici proračuna | 26.954,00 € | 0,00 € |
|  |  |  | V.P. iz prethodne godine – opći prihodi | 1.387.304,00 € | 1.360.011,00 € |
|  |  |  | Komunalni doprinos | 171.238,00 € | 174.662,76 € |
|  |  |  | V.P. iz prethodne godine – komunalni doprinos | 110.826,00 € | 110.826,00 € |
| Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta – makadam | 336.853,00 € | 341.606,75 € | Komunalna naknada | 270.748,00 € | 270.748,00 € |
|  |  |  | Doprinos za šume | 38.105,00 € | 38.105,00 € |
|  |  |  | Prihodi za posebne namjene – ostalo | 28.000,00 € | 32.753,75 € |
| Tekuće i investicijsko održavanje videonadzora na javnim površinama | 9.175,00 € | 7.975,00 € | Opći prihodi i primici proračuna | 9.175,00 € | 7.975,00 € |
| Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta | 600.000,00 € | 611.652,82 € | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 600.000,00 € | 611.652,82 € |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – naknada za uređenje voda | 12.270,00 € | 12.231,24 € | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 12.270,00 € | 12.231,24 € |

- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta od kamenog materijala

  - održavanje kolnika

  - popravci i ugradnja rubnjaka, opločnika i slivnika betonske galanterije

  - održavanje objekata za odvodnju

  - održavanje opreme ceste

  - održavanje objekata – mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, pothodnika gabiona

  - košnja trave i održavanje zelenila uz prometnice

- tekuće i investicijsko održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta

  - nadziranje i pregled cesta i objekata

    - ophodnja ceste

    - otklanjanje posljedica izvanrednih događaja

  - strojno čišćenje većih površina kolnika

  - popravci asfaltnih površina

    - popravci i ugradnja rubnjaka, opločnika i slivne betonske galanterije

  - održavanje objekata za odvodnju

  - održavanje opreme ceste

  - održavanje objekata – mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, pothodnika, tunela

  - košnja trave i održavanje zelenila uz prometnice

  - nabava i održavanje svjetlosne prometne signalizacije

U sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta od većih intervencija obavljene su:

- održavanje asfaltnih nerazvrstanih cesta u mjesnim odborima i gradskim četvrtima

  - GČ Banija (Banija, Ante Starčevića i Trg kralja Petra Svačića 001 - sanacija asfaltnog kolnika)

  - GČ Drežnik Hrnetić (Novi Novaki - sanacija bankina kompletne ceste, Splitska - sanacija asfaltnog sloja, Varaždinska - sanacija ulegnuća)

  - GČ Dubovac (Strmac 002 - sanacija i proširenje ceste radi poboljšanja uvjeta parkiranja, Matije Jurja Šporera - sanacija cestovne bankine, Strmac 003 – sanacija bankina)

  - GČ Gaza (Hrvatske bratske zajednice – sanacija udarnih rupa)

  - GČ Grabrik (Kralja Petra Krešimira - sanacija uspornika, Maksimilijana Vrhovca - P2 - sanacija ulegnuća, Kneza Branimira - sanacija dotrajalog asfaltnog zastora ulice kneza Branimirove do Maksimilijana Vrhovca)

  - GČ Luščić Jamadol (Skopska 002 - sanacija ulegnuća, Jamadolska - sanacija raskrižja)

  - GČ Novi Centar (Marina Držića 001 – sanacija udarne jame, Marina Držića – sanacija bankina, Sarajevska - sanacija dionice prema spoju sa cestom Trg hrvatskih branitelja te prema spoju sa državnom cestom D3, Luščić - sanacija dotrajalog asfaltnog zastora)

  - GČ Rakovac (Rakovac - P4 Sportska - strojno planiranje i poravnanje kamene pasice parkinga, Rakovac - sanacija kolnika, Domobranska – sjever - sanacija asfaltnog kolnika)

  - GČ Švarča (Riječka 002 - sanacija dotrajalog asfaltnog kolnika, Bašćinska – strojno frezanje, Mokrice - povlačenje novog sloja asfalta uz prethodno podravnanje, Donja Švarča 003 - nadvišenje ceste preasfaltiranjem)

  - GČ Turanj (Goljaki 008 - sanacija dotrajalog dijela asfaltnog zastora, Donje Zastinje 005 - sanacija dotrajalog asfaltnog kolnika)

  - GČ Zvijezda (Trg Milana Sufflaya – P - sanacija rupe, Vladka Mačeka - P1 – sanacija rupe, Obala Vladimira Mažuranića istok – P - sanacija dijela asfaltnog kolnika, Vatrogasna cesta – sanacija bankina)

  - MO Borlin (Stjepana Seljana – sanacija rupa)

  - MO Donje Pokupje (Donje Pokupje 009 - sanacija dotrajalog asfaltnog kolnika)

  - MO Gornje Mekušje (Mekušanska cesta - čišćenje rigola, Otok - sanacija udarne jame)

  - MO Cvitaki 002 (Cvitaki 002 - sanacija dotrajalog asfaltnog kolnika)

  - MO Gradac (Gradac - sanacija bankina)

  - MO Kamensko (Lemić Brdo 001 - sanacija dotrajalog asfaltnog zastora ceste)

  - MO Ladvenjak – Selišće (Markušić 002 - sanacija dotrajalog asfaltnog kolnika, Mihalić Selo 002 – sanacija udarnih rupa, Ladvenjak - uređenje prostora ispred društvenog doma uz prethodno riješavanje oborinske odvodnje)

  - MO Logorište (Logorište 009 (alt. Zona) - sanacija bankina)

  - MO Mahično – Tuškani (Goršćaki 003 - sanacija bankina, Tuškani - sanacija bankina i čišćenje zapunjenih cestovnih kanala, Mahično 008a - sanacija bankina i čišćenje zapunjene cestovne kanalice, Mahično - sanacija udubljenja, Goršćaki 004 - sanacija kritičnih dijelova asfaltnog zastora, Priselci Donji - sanacija bankine, Kalinovac – sanacija bankine)

  - MO Mala Švarča (Slavka Rozgaja 002 - sanacija oštećenog kolnika)

  - MO Orlovac (Orlovac – preasfaliranje spoja i sanacija bankina)

  - MO Pokupska dolina (Donje Mekušje - frezanje opasnih dijelova prometnice, Vodostaj - sanacija bankina)

  - MO Popović brdo (Gornja Trebinja 001 - sanacija prilaza na kč.br. 1593, Popović Brdo - sanacija prilaza)

  - MO Rečica (Rečica - sanacija bankina, Rečica 001 - sanacija dotrajalog asfaltnog kolnika)

  - MO Sjeničak Utinja (Gornji Sjeničak - sanacija oštećenja ceste)

  - MO Skakavac (Ribari 001 - sanacija dotrajalog asfaltnog kolnika)

  - MO Šišljavić (Koritinja 002 - sanacija dotrajalog asfaltnog kolnika)

  - MO Zadobarje (Zadobarje – Grdun - sanacija dotrajalih asfaltnih površina)

  - MO Zagrad-Kalvarija-Vučjak (Vučjak – sanacija bankina i udarnih jama, Furači – sanacija bankina i udarnih jama, Kalvarija – sanacija udarnih jama, Lucijanići – Palajse – sanacija udarnih jama)

- održavanje nerazvrstanih cesta od kamenog materijala u mjesnim odborima i gradskim četvrtima

  - GČ Dubovac (Dubovac – MBS, Antuna Nemčića)

  - GČ Gaza (Vatrogasna cesta, Rudolfa Strohala)

  - GČ Luščić Jamadol (Antuna Gustava Matoša 002)

  - GČ Mostanje (Mostanje 006)

  - GČ Švarča (Ljudevita Rossia, Bašćinska)

  - GČ Turanj (Goljaki 011, Braće Gojak 012, Braće Gojak 015, Goljaki 014, Turanjski Poloj 002, Braće Gojak 006, Donje Zatinje 002)

  - MO Borlin (Borlin 001, Borlin gaj)

  - MO Cerovac Vukmanićki (Cerovac Vukmanićki 022, Jurkovići, Cerovac Vukmanićki 003, Cerovac Vukmanićki 017, Cerovac Vukmanićki 020)

  - MO Kablar ( Banska Selnica 003, Banski Moravci,Banski Moravci-Jazbac)

  - MO Ladvenjak Selišće (Selište 009, Ladvenjak 004, Ladvenjak 012)

  - MO Mahično Tuškani (Priselci Donji, Priselci Donji 002, Priselci Donji 004, Priselci Donji 001, Priselci Gornji, Goršćaki 007, Tuškani 004, Tuškani 003)

  - MO Mala Švarča (Karlovac 138)

  - MO Orlovac 8Orlovačka 002, Orlovačka 001, Lipova ulica 001)

  - MO Pokupska dolina (Čurjaci 001, Čurjaci, Vodostaj 015, Čurjaci 005, Čurjaci 003, Kobilić 003, Čurjaci 002)

  - MO Popović brdo (Gornja Trebinja, Popović Brdo 010, Gornja Trebinja 006, Krivokuće 006, Popović Brdo 012, Popović Brdo 008, Popović Brdo 004)

  - MO Rečica (Karasi 003)

  - MO Sjeničak Utinja (Krčmarevac 001, Mirići, Roknić Gradina, Lončari, Gornji Sjeničak 045, Gornji Sjeničak, Vlajnići, Carevići, Čabraji 001, Ivanković Selo 001, Manjerovići, Krivokuće (Manjerovići), Gačeše, Biljetine, Cikuši 002, Cikuši, Kljaić Brdo, Lončari 001, Ivošević Selo, Utinja, Dakići, Draića Brdo)

  - MO Skakavac (Krivokuće, Ribari 002, Lipje 001a, Brežani 008, Brođani 001, Basare 001, Dokmanovići, Slunjski Moravci 001)

  - MO Šišljavić (Ivančići Pokupski)

  - MO Tušilović (Brezova Glava 007, Brezova Glava 010, Tušilović 016, Tušilović 030, Tušilović 031a, Tušilović 029, Tušilović 039)

  - MO Velika Jelsa (Budin 003, Sveta Margareta 007)

  - MO Zadobarje (Metuljska Draga 003, Vrančići i Grčići 003, Zadobarje 004, Fanjki 002, Priselci Donji 004)

- Tekuće i investicijsko održavanje – signalizacija

  - Horizontalna vertikalna signalizacija - obilježavani su pješački prijelazi, parkirališna mjesta (bijelom i plavom bojom), parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom, rezervirana parkirališna mjesta, oznake BUS na autobusnim stajalištima, središnje bijele pune crte, stop crte, strelice, trokuti, oznake ispred škola, označavane su označavane su biciklističke površine bijelom i crvenom bojom, obavljeno brisanje oznaka na kolniku, postavljana protuklizna podloga za sigurnost prometa, označavani usporivači prometa, postavljana hladna plastika na pješačkim prijelazima i to sve prema planu održavanja horizontalne signalizacije u svim dijelovima grada.

  - Vertikalna prometna signalizacija - nabavljena je, zamijenjena i održavana vertikalna prometna signalizacija i stupovi za postavljanje iste na području grada Karlovca a sve prema planu održavanja i potrebama.

- Tekuće i investicijsko održavanje videonadzora na javnim površinama

  - radovi redovitog godišnjeg održavanja kroz mjesečne situacije i to na lokacijama: Gradska uprava, Ulica Ivana Banjavčića 9, objekt Glazbeni paviljon, objekt Foginovo kupalište, semaforski sustav – Banija / Ane Starčevića, semaforski sustav Domobranska / Ulica kralja Tomislava, semaforski sustav – Domobranska ulica / Ulica Tadije Smičiklasa, Vunsko polje i Turanj

# 2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i Odluke o komunalnim djelatnostima Garda Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ 14/19, 18/2023), obavljanje poslova održavanja zelenih površina povjereno je tvrtki Zelenilo d.o.o. Karlovac, koja na temelju Operativnog plana održavanja zelenih površina s pripadajućim troškovnicima vrši redovito održavanje zelenih površina.

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | REALIZIRANO | PRIHODI | PLANIRANO | REALIZIRANO |
| Održavanje zelenih površina i groblja | 1.986.249,00 € | 1.993.943,59 € | Vrsta prihoda | 1.986.249,00 € | 1.993.943,59 € |
| Tekuće i investicijsko održavanje zelenih površina | 1.837.249,00 € | 1.877.924,37 € | Komunalna naknada | 1.837.249,00 € | 1.877.924,37 € |
| Sadni materijal | 73.000,00 € | 49.579,33 € | Komunalna naknada | 73.000,00 € | 49.579,33 € |
| Uređenje neuređenih zelenih površina grada | 66.000,00 € | 56.439,89 € | Komunalna naknada | 66.000,00 € | 56.439,89 € |
| Uređenje Arboretuma | 10.000,00 € | 10.000,00 € | Komunalna naknada | 10.000,00 € | 10.000,00 € |

Tekuće i investicijsko održavanje zelenih površina odnosi se na:

- održavanje zelenih površina ručnom košnjom u sveukupnoj kvadraturi 422.952 m2

- održavanje zelenih površina strojnom košnjom u sveukupnoj kvadraturi 988.796 m2

- održavanje klupa i košarica za otpatke u parkovima

- održavanje pješačkih staza i sipinjenih površina obuhvaća radove na čišćenju i nasipavanju kamenim agregatom

  - čišćenje obuhvaća radove na struganju samonikle trave i korova sa staza ručnim putem strugačem ili motikom, te strojno frezom, zatim formiranje i trasiranje, te zasijecanje rubova, a potom sakupljanje otpadnog materijala, utovar i odvoz na odlagalište u sveukupnoj kvadraturi 8.421 m2

  - nasipavanje obuhvaća radove na dopremi kamenog agregata granulacije 4-8 mm, razvoženje po stazi ručnim kolicima, a potom planiranje i razvlačanje u sloju od 0,5 cm u sveukupnoj kvadraturi 5.711 m2

- čišćenje zelenih površina

  - obuhvaća radove na svakodnevnoj čistoći zelenih površina, te čišćenju i izgrabljivanju lišća u jesenjem periodu, te zbrinjavanju biootpada na propisan način

  - čišćenje od lišća izvodi se u jesenjem ili proljetnom periodu na površinama pod gustim nasadama stablašica i grmlja, drvoredima i soliternim stablima u sveukupnoj kvadraturi od 306.260 m2

- održavanje nasada na zelenim površinama

  - održavanje živice u cjelokupnoj kvadraturi 17.349 m2

  - okopavanje živice u cjelokupnoj kvadraturi 3.650 m2

  - održavanje ružičnjaka na zelenim površinama  u cjelokupnoj kvadraturi 279 m2

  - održavanje sezonskog cvijeća na zelenim površinama u cjelokupnoj kvadraturi 1.238 m2

  - održavanje sistema navodnjavanja na cvjetnjaku u Grabriku, rotor Krležina, rotor Novi centar, rotor Švarča i rotor Rakovac

  - održavanje gredica sa trajnicama i niskim grmljem u cjelokupnoj kvadraturi 1783 m2

  - održavanje 3637 komada ukrasnog grmlja

  - održavanje 380 stabala, od čega 62 stabala do 5m, 108 preko 5m i 207 preko 10m

  - okopavanje, zalijevanje i prihranjivanje 952 mladih stabala

  - rušenje i rezidba suhih i opasnih stabala

  - tretiranje stabala i grmlja protiv raznih štetnika i bolesti

Sadni materijal

- obuhvaća nabavu sezonskog ljetnog i dvogodišnjeg proljetnog cvijeća, te nabava stabala i grmlja za sadnju na javnim zelenim površinama

- nabava umjetnog gnojiva i travnog sjemena.

Uređenje neuređenih zelenih površina grada

- obuhvaća uređenje neuređenih zelenih površina krčenjem raslinja, košnjom šikare i kupinja strojno malčerom i ručno motornim čistačem

3. JAVNA RASVJETA – ENERGIJA I ODRŽAVANJE

Redovito održavanje javne rasvjete Grada Karlovca podrazumijeva osiguranje ispravnosti rada svih elemenata, a odnosi se na izvor svjetlosti, predspojenih sprava, konzola, stupova, kabela, rasvjetnih armatura i zaštitnih sjenila i stakala kao i betonskih temelja i ostalog raznog ovjesnog pribora.

Održavanje rasvjete vrši se kontinuirano i u planiranom opsegu, kao i po prijavi građana, ali i kontrolom ispravnosti rasvjetnih tijela i ostalih segmenata sustava na terenu.

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | REALIZIRANO | PRIHODI | PLANIRANO | REALIZIRANO |
| Javna rasvjeta – energija i održavanje | 423.248,00 € | 421.096,35 € | Vrste prihoda | 423.248,00 € | 421.096,35 € |
| Energija – javna rasvjeta | 273.248,00 € | 281.002,58 € | Komunalna naknada | 273.248,00 € | 281.002,58 € |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete | 150.000,00 € | 140.093,77 € | Komunalna naknada | 150.000,00 € | 140.093,77 € |

# 4. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE

Održavanje sustava odvodnje obavlja se temeljem Ugovora o prijenosu poslova upravljanja projektom gradnje građevina urbane oborinske odvodnje sklopljen s Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, a odnosi se na:

- održavanje i čišćenje slivnika i taložnika

- održavanje crpnih stanica

- električna energija za crpne stanice

- održavanje oborinske odvodnje – radovi na sanaciji i održavanju otvorenih i zatvorenih oborinskih kanala

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | REALIZIRANO | PRIHODI | PLANIRANO | REALIZIRANO |
| Održavanje sustava oborinske odvodnje | 1.023.763,00 € | 867.668,70 € | Vrsta prihoda | 1.023.763,00 € | 867.668,70 € |
| Električna energija za crpne stanice | 37.000,00 € | 33.474,62 € | Komunalna naknada | 37.000,00 € | 33.474,62 € |
| Usluge održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda | 790.000,00 € | 716.625,39 € | Komunalna naknada | 790.000,00 € | 716.625,39 € |
| Kapitalna pomoć Gornje Mekušje | 196.763,00 € | 117.568,69 € | V.P. iz prethodne godine – opći prihodi | 93.817,00 € | 50.376,00 € |
|  |  |  | V.P. iz prethodne godine – komunalna naknada | 102.946,00 € | 67.192,69 € |

Navedenom aktivnosti osigurava se redovno održavanje funkcionalnosti postojećih građevinskih objekata, kao i opskrba električnom energijom crpnih stanica radi nesmetane odvodnje oborinskih voda.

Kapitalna pomoć Gornje Mekušje – kapitalna pomoć Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. u svrhu financiranja radova sanacije oborinske odvodnje Gornje Mekušje

5. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Karlovca („GGK“ br. 14/19 i 23/2023), obavljanje poslova čistoće javnih površina povjereno je tvrtki Čistoća d.o.o. Karlovac koja na temelju Operativnog plana održavanja zelenih površina i groblja s pripadajućim troškovnicima vrši redovito održavanje zelenih površina i groblja.

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | REALIZIRANO | PRIHODI | PLANIRANO | REALIZIRANO |
| Čišćenje javnih površina | 456.000,00 € | 455.904,64 € | Vrsta prihoda | 456.000,00 € | 455.904,64 € |
| Komunalne usluge – čišćenje javnih i drugih prometnih površina | 456.000,00 € | 455.904,64 € | Komunalna naknada | 456.000,00 € | 455.904,64 € |

Aktivnost komunalnih usluga čišćenja javnih i drugih prometnih površina podrazumijeva:

- ručno čišćenje i ručno pročišćavanje javnih prometnih površina

- strojno čišćenje motornom čistilicom

- ručno pranje stražnjim mlaznicama autocisterne

- strojno pranje prednjim mlaznicama autocisterne

Utvrđena kategorizacija javnih prometnih površina u užem području grada Karlovca iz koje proizlazi adekvatna učestalost čišćenja i pranja, sukladna je gustoći naseljenosti pojedinih dijelova grada, smještaju poslovnih i stambenih zgrada, gustoći motornog i pješačkog prometa i stupnju onečišćenja.

Javne prometne površine kategorizirane su u 5 kategorija:

1. kategorija sveukupne površine 118.870 m2

2. kategorija  sveukupne površine  298.092 m2

3. kategorija sveukupne površine 223.852 m2

4. kategorija sveukupne površine 268.566 m2

5. kategorija sveukupne površine 101.908 m2

Zelene površine s kojih se uklanja otpad obuhvaćaju:

- travnjake ukupne površine 1.551.988 m2

- dječja igrališta ukupne površine ukupne površine 73.156 m2

- sportski tereni ukupne površine 8.346 m2

6. UREĐENJE GRADA POVODOM BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

Na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Karlovca („GGK“ br. 14/19 i 23/2023), obavljanje poslova uređivanje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana povjereno je tvrtki Zelenilo d.o.o. Karlovac koja na temelju Plana ukrašavanja grada Karlovca povodom božićnih i novogodišnjih blagdana s pripadajućim troškovnikom vrši navedenu aktivnost..

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | REALIZIRANO | PRIHODI | PLANIRANO | REALIZIRANO |
| Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana | 117.140,00 € | 117.107,76 € | Vrste prihoda | 117.140,00 € | 117.107,76 € |
| Rashodi za materijal i energiju | 14.000,00 € | 13.970,26 € | Opći prihodi i primici proračuna | 14.000,00 € | 13.970,26 € |
| Rashodi za usluge kićenja grada | 70.000,00 € | 70.000,00 € | V.P. iz prethodne godine – opći prihodi | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| Postrojenja i oprema | 33.140,00 € | 33.137,50 € | V.P. iz prethodne godine – opći prihodi | 33.140,00 € | 33.137,50 € |

Usluge unutar navedene aktivnosti odnose se na:

- postavljanje umjetne smreke ispred Aquatike i prirodne smreke ispred zgrade Zorin doma

- kićenje smreke – crkva sv. Josipa

- kićenje ulica u potezima:

  - Korzo i Trg Matije Gupca

  - Šebetićeva ulica - početak Radićeve ulice

  - Šetalište dr. Franje Tuđmana

  - Švegarovo šetalište

  - Ulica Ivana Gorana Kovačića

  - Ulica Matice hrvatske

  - Ulica kralja Tomislava

  - rotor Meštrovićeva ulica

  - rotor Rakovac

  - rotor Dubovac

  - rotor Švarča

  - rotor Konzum

  - klizalište

- nabava novog nakita za uređenje

7. OSTALE INTERVENCIJE U GRADU

Sredstva namijenjena za ovu aktivnost koriste se za nepredviđene intervencije u gradu koje nije moguće planirati prilikom izrade Programa.

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | REALIZIRANO | PRIHODI | PLANIRANO | REALIZIRANO |
| Ostale intervencije u gradu | 30.364,00 € | 22.850,27 € | Vrste prihoda | 30.364,00 € | 22.850,27 € |
| Rashodi za usluge – priključci branitelja | 2.700,00 € | 0,00 € | Opći prihodi i primici proračuna | 2.700,00 € | 0,00 € |
| Rashodi za usluge – prijevoz pokojnika | 664,00 € | 0,00 € |  | 664,00 € | 0,00 € |
| Rashodi za usluge – intervencije | 24.000,00 € | 22.850,27 € |  | 24.000,00 € | 22.850,27 € |
| Sitni inventar | 1.000,00 € | 0,00 € |  | 1.000,00 € | 0,00 € |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000,00 € | 0,00 € |  | 2.000,00 € | 0,00 € |

Unutar navedene aktivnosti obavljene su internacije na:

- uklanjanje trošne drvene platforme s pripadajućim oplatama na javnoj površini u ulici Janka Draškovića

- demontaža reklamnih panoa na lokaciji Ulica kralja Petra Krešimira

- uklanjanje drvenih kučica na prostoru ŠRC Korana

- uklanjanje servisnog stalka za bicikle u ulici 13. Srpnja

- utvrđivanje mjesta curenja vodovodne instalacije na ŠRC Korana

- uklanjanje i sanacija oštečene pumpe u Mahićnu

8. ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Sredstva namijenjena za ovu aktivnost koriste se za održavanje uređene Foginovo, održavanje nerazvrstanih cesta javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, uređenje kupališta Foginovo

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | REALIZIRANO | PRIHODI | PLANIRANO | REALIZIRANO |
| Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 132.572,00 € | 78.893,60 € | Vrste prihoda | 132.572,00 € | 78.893,60 € |
| Uređenje kupališta Foginovo | 96.947,00 € | 53.194,85 € | Opći prihodi i primici proračuna | 89.008,00 € | 46.256,10 € |
|  |  |  | Donacije | 7.939,00 € | 7.938,75 € |
| Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 10.000,00 € | 0,00 € | Komunalna naknada | 10.000,00 € | 0,00 € |
| Održavanje uređene plaže Foginovo kupalište | 25.625,00 € | 24.698,75 € | Komunalna naknada | 25.625,00 € | 24.698,75 € |

Uređenje kupališta Foginovo odnosi se na sanaciju sunčališta i skakonice, te postvu sprava za invalide.

Održavanje Foginovog kupališta kroz kupališnu sezonu obuhvaća radove održavanja opreme na kupalištu (tuševi, fontana za vodu, lift za invalide), postava i uklanjanje aquaparka, održavanje WC i svlačionica.

9. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Sredstva namijenjena za ovu aktivnost koriste se za održavanje spomenika i skulptura, komunalnih objekata, turističke i ostale signalizacije, dječjih igrališta i sportskih terena te nabavu i održavanje nadstrešnica.

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | REALIZIRANO | PRIHODI | PLANIRANO | REALIZIRANO |
| Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 287.353,00 € | 293.451,28 € | Vrste prihoda | 287.353,00 € | 293.451,28 € |
| Održavanje spomenika i skulptura | 2.165,00 € | 2.160,00 € | Opći prihodi i primici proračuna | 2.165,00 € | 2.160,00 € |
| Održavanje komunalnih objekata | 40.000,00 € | 54.873,43 € |  | 40.000,00 € | 54.873,43 € |
| Održavanje turističke i ostale signalizacije | 3.000,00 € | 0,00 € |  | 3.000,00 € | 0,00 € |
| Nabava nadstrešnica | 27.500,00 € | 27.500,00 € |  | 27.500,00 € | 27.500,00 € |
| Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena | 40.000,00 € | 32.260,57 € | Komunalna naknada | 40.000,00 € | 32.260,57 € |
| Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza | 8.438,00 € | 8.437,50 € |  | 8.438,00 € | 8.437,50 € |
| Građevinski objekti | 60.000,00 € | 61.969,39 € |  | 60.000,00 € | 61.969,39 € |
| Postrojenja i oprema | 56.250,00 € | 56.250,00 € |  | 56.250,00 € | 56.250,00 € |
| Građevinski objekti | 50.000,00 € | 50.000,00 € | Pomoći iz državnog proračuna - ostalo | 50.000,00 € | 50.000,00 € |

Održavanje spomenika i skulptura odnosi se na čišćenje i pranje 30 komada javne plastike na području grada Karlovca.

Održavanje komunalnih objekata odnosi se na održavanje sljedećih objekata: veliki i mali pothodnik kod gradske tržnice, pothodnik kod željezničkog kolodvora, javna slavina na Trgu bana Jelačića, fontana na Trgu Matije Gupca, fontana na križanju Domobranske i Smičiklasove ulice javni WC  na Trgu bana Jelačića,  Glazbeni paviljon, javni satovi i javne slavine

Nabava i održavanje ostale prometne signalizacije odnosi se na:

- nabavu i postavljanje ploča s natpisima ulica: Ulica kneza Branimira, Ulica Vladka Mačeka, Ulica Tina Ujevića, Dorjanska ulica, Ulica Tadije Smičiklasa, Dubrovačka ulica, Jelaši 003, Radnička, Ulica Marina Držića, Šćulac brdo, Mekušanska cesta, Vatrogasna cesta, Ulica Petra Kružića, Splitska, Mekušje – prilaz drvenom mostu, Ulica Mirka Seljana, Prilaz Korani

- ispravljanje stupova na kojima stoje oznake s natpisom ulice na sljedećim lokacijama: Obala Franje Račkog, Mejaški – Pogačići, Vinički put, Jelaši 003, Ulica 13. srpnja, Ulica Frana Kurelca, Radnička, Ulica Mirka Seljana, Ulica Pere Filipca, Ulica Mekušje – prilaz drvenom mostu, Grički put, Radnička, Rusku put, Prilaz Korani, Ulica Miroslava Krleže

- održavanje turističke signalizacije u Domobranskoj ulici i Ulici Ivana Meštrovića

Nabava nadsrešnica - naručene i postavljene autobusne nadstrešnice na pet lokacija na području grada: Zagrad kod kbr. 69, Rečica kod kbr. 67 i 100, Slunjska brda – Jeleša (nasuprot benzinske pumpe) i u Ulici kralja Zvonimira kod kbr. 7.

Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena:

- održavanje 49 dječjih igrališta – podmazivanje igrališnih sprava, popravak metalne i drvene konstrukcije, izmjena polomljenih dijelova i bojanje igrališnih sprava

  - košnja površina na kojima se nalaze sprave za igranje u sveukupnoj kvadraturi 70.200 m2

- održavanje 26 rekreacijskih terena – podmazivanje sprava, popravak metalne i drvene konstrukcije, izmjena polomljenih dijelova i bojanje sprava

  - košnja površina na kojima se nalaze sprave u sveukupnoj kvadraturi 10.978 m2

Uređenje dječjeg igrališta u Sarajevskoj ulici.

9. KAPITALNI PROJEKTI ASFALTIRANJA MAKADAM PROMETNICA

Sredstva su namijenjena za asfaltiranje makadamskih prometnica.

| RASHODI |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT | PLANIRANO | REALIZIRANO | PRIHODI | PLANIRANO | REALIZIRANO |
| Asfaltiranje makadamskih prometnica | 857.785,00 € | 793.054,84 € | Vrste prihoda | 857.785,00 € | 793.054,84 € |
| Asfaltiranje makadam prometnice Švarča | 125.513,00 € | 125.512,83 € | V.P. iz prethodne godine - opći prihodi | 62.563,00 € | 62.563,00 € |
|  |  |  | V.P. iz prethodne godine – komunalna naknada | 62.950,00 € | 62.949,83 € |
| Asfaltiranje makadam prometnice Jamadol | 27.122,00 € | 27.121,93 € | V.P. iz prethodne godine – komunalna naknada | 27.122,00 € | 27.121,93 € |
| Asfaltiranje makadam prometnice Gornje Mekušje | 24.200,00 € | 2.087,50 € | Komunalni doprinos | 24.200,00 € | 2.087,50 € |
| Asfaltiranje makadam prometnice Mala Švarča | 167.671,00 € | 167.670,69 € | Komunalni doprinos | 167.671,00 € | 167.670,69 € |
| Asfaltiranje makadam prometnice Drežnik | 138.420,00 € | 138.420,13 € | Komunalni doprinos | 138.420,00 € | 138.420,13 € |
| Asfaltiranje prometnice Gornja Trebinja 001 | 127.094,00 € | 127.093,74 € | Komunalni doprinos | 32.803,00 € | 32.802,50 € |
|  |  |  | V.P. iz prethodne godine – komunalna naknada | 94.291,00 € | 94.291,24 € |
| Asfaltiranje prometnice Jelaši 006 | 16.694,00 € | 16.693,88 € | V.P. iz prethodne godine – komunalna naknada | 16.194,00 € | 16.194,18 € |
|  |  |  | V.P. iz prethodne godine – komunalni doprinos | 500,00 € | 499.70 € |
| Asfaltiranje prometnice Tušilović 021 | 27,00 € | 26,25 € | V.P. iz prethodne godine – komunalna naknada | 27,00 € | 26,25 € |
| Asfaltiranje prometnice Cerovac Vukmanićki 023 | 48.534,00 € | 48.533,75 € | Komunalni doprinos | 48.234,00 € | 48.233,75 € |
|  |  |  | V.P. iz prethodne godine – komunalni doprinos | 300,00 € | 300,00 € |
| Asfaltiranje prometnice Stative 002 | 619,00 € | 618,75 € | V.P. iz prethodne godine – komunalna naknada | 619,00 € | 618,75 € |
| Asfaltiranje prometnice Luka Pokupska 011 | 61.745,00 € | 61.744,65 € | V.P. iz prethodne godine – šumski doprinos | 61.745,00 € | 61.744,65 € |
| Asfaltiranje prometnice Vučjak 005 | 394,00 € | 393,75 € | V.P. iz prethodne godine – komunalni doprinos | 394,00 € | 393,75 € |
| Asfaltiranje prometnice Zagrad 002 | 376,00 € | 375,16 € | V.P. iz prethodne godine – komunalni doprinos | 376,00 € | 375,16 € |
| Asfaltiranje prometnice Priselci II | 500,00 € | 500,00 € | Komunalni doprinos | 500,00 € | 500,00 € |
| Asfaltiranje prometnice Markušići 001 | 12.788,00 € | 13.406,25 € | Komunalni doprinos | 12.788,00 € | 13.406,25 € |
| Asfaltiranje prometnice Skakavac 001 | 14.086,00 € | 14.704,38 € | Komunalni doprinos | 14.086,00 € | 14.704,38 € |
| Asfaltiranje prometnice Koritinja 002 | 11.195,00 € | 11.825,81 € | Komunalni doprinos | 11.195,00 € | 11.825,81 € |
| Asfaltiranje prometnice Vukmanić 005 | 9.656,00 € | 10.274,37 € | Komunalni doprinos | 9.656,00 € | 10.274,37 € |
| Asfaltiranje prometnice Cvitaki 007 | 45.100,00 € | 0,00 € | Komunalni doprinos | 42.100,00 € | 0,00 € |
|  |  |  | Prihodi za posebne namjene - ostalo | 3.000,00 € | 0,00 € |
| Asfaltiranje prometnice Ribari 004 | 26.051,00 € | 26.051,02 € | Komunalna naknada | 3.067,00 € | 3.067,33 € |
|  |  |  | V.P. iz prethodne godine – komunalna naknada | 16.224,00 € | 16.223,69 € |
|  |  |  | V.P. iz prethodne godine -prihodi za posebne namjene – ostalo | 6.760,00 € | 6.760,00 € |

OBRAZLOŽENJE

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) definirana je obveza prikaza Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu realiziran je prema utvrđenom planu.

Financiranje ovog Programa izvršeno je iz komunalne naknade, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, općih prihoda i primitaka proračuna, pomoći temeljem sredstava EU, te viška prihoda iz prethodne godine.

Program za 2025. godinu realiziran je u skladu s potrebama i financijskim sredstvima osiguranim u Proračunu.

Predlažemo da se ovakvo Izvješće usvoji.

Pročelnica

Snježana Cindrić, mag.oec.

.

.